Приложение №1 к Заданию.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № этапа | Наименование услуг | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Разработка картографического материала. - Получение метеорологической информации и информации о фоновом загрязнении п.Гидростроитель (в районе расположения БМК). - Разработка проекта Инвентаризации источников вредных выбросов (ИИВВ).. | С момента подписания договора по 16.11.2026 |
| 2 | - Разработка проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) в атмосферу. | 18.12.2026 |
| 3 | - Получение экспертного заключения на проектную документацию. - Получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения на проект НДВ. - Разработка перечня мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) и пояснительной записки к плану мероприятий. - Согласование со Службой государственного экологического надзора Иркутской области. | Не позднее 30.04.2027 |

| Заказчик Директор ТЭЦ-6 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» _______________________ С.И. Коноплев м.п. | Исполнитель __________________ м.п. |
| --- | --- |