Приложение № 3 к договору субподряда № \_\_\_\_\_\_

от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202 г.

**График выполнения работ на** выполнение проектной и рабочей документации внутриплощадочных сетей водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) по объекту:

«Инженерные сети жилого квартала по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р Центральный, ограниченный ул. Муханова, ул. Комсомольская, ул. Возрождения и ул. Мира»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Сроки выполнения работ | | Стоимость выполнения работ, руб. без НДС |
| Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Рабочая документация. Наружные сети канализации. Канализация хозяйственно-бытовая (НК1) | с  даты подписания настоящего договора | **25.06.2024** |  |
| 2 | Проектная документация.  Разработка разделов:   * Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения». Часть 4 «Сети водоотведения (хозяйственно-бытовая канализация». * Раздел 8 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта». | **25.05.2024** | **25.07.2024** |  |
| ИТОГО: | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Генподрядчик:** | **Субподрядчик:** |
| Руководитель бюро ГИП |  |
| ООО «ИркутскЭнергоПроект» |  |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Н.Б. Пуховская | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202 г. |
| М.П. | М.П. |