## ПЛАН-ГРАФИК

**выполнения работ по объекту Иркутской ГЭС "Система осушения проточной части гидроагрегатов Инв. № 030697. Техническое перевооружение (установка фильтр-патронов)"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения** | | **Стоимость этапа, тыс. руб., без НДС** |
| **начало** | **окончание** |  |
| 1. | Поставка оборудования. | С момента подписания договора | 10.11.2023 | 564 |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ. | С момента подписания договора | 04.12.2023 | 9 082 |
| 3. | Выполнение пусконаладочных работ | С момента подписания договора | 04.12.2023 | 144 |
|  | ИТОГО: |  |  | 9 790 |