УТВЕРЖДАЮ Директор филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС» ______________А.А. Карпачёв «_____» ________________ 2026 г.

График выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту Усть-Илимской ГЭС: "Благоустройство гидроузла соединенные между собой площадки с бетонным и асфальтовым покрытием. Инв. № 00020002. Модернизация лестничных маршей"

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж, монтаж лестницы перехода СПК - АТиР. | с даты заключения договора | 10.10.2026 г. |
| 2 | Монтаж навеса над лестницей возле вентиляционной башни. | с даты заключения договора | 10.10.2026 г. |

| Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОКС У-ИГЭС |  | А.В. Стасенко |