***Приложение №2 к Техническому заданию к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Перечень исполнительной документации**

**по работам восстановления нарушенного благоустройства после строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов тепловых сетей ТЭЦ-12**

1. **Устройство асфальтобетонных покрытий проезжей части автомобильных дорог и тротуаров**
   1. Материалы фотофиксации проливки битумной эмульсией поверхности основания и нижнего слоя асфальтобетона;
   2. Материалы фотофиксации укладки асфальтобетонных покрытий нижнего и верхнего слоя;
   3. Материалы фотофиксации отбора проб асфальтобетона;
   4. Материалы фотофиксации выравнивания люков колодцев инженерных коммуникаций;
   5. Акты скрытых работ укладки асфальтобетонных покрытий нижнего и верхнего слоя;
   6. Акты скрытых работ выполнения резки шва асфальтобетонного покрытия;
   7. Акты скрытых работ выравнивания люков колодцев инженерных коммуникаций;
   8. Акт отбора проб (образцов) асфальтобетона;
   9. Результаты испытаний физико-механических свойств асфальтобетона верхнего и нижнего слоя (вырубка образца на проезжей части);
   10. Паспорт качества на асфальтобетон, битумную эмульсию, заверенный печатью организации, выполнявшей работы и использовавшей данный материал.

**2. Устройство оснований**

* 1. Материалы фотофиксации устройства «корыта» для подготовки оснований;
  2. Материалы фотофиксации устройства подготовки оснований с указанием толщины каждого слоя ПГС, ЩПС, песок, щебень (фотографии замера толщины слоя с линейкой);
  3. Материалы фотофиксации подготовки оснований и устройства бетонной обоймы для установки бортовых камней;
  4. Заключение по уровню уплотнения обратной засыпки (по согласованию);
  5. Акты скрытых работ подготовки слоёв оснований;
  6. Акты скрытых работ установки бортовых камней;
  7. Акты скрытых работ устройства корыта;
  8. Паспорта качества на инертные материалы, заверенные печатью организации, выполнявшей работы и использовавшей данный материал;
  9. Паспорта качества на бортовые камни, на бетон (для бетонирования бордюра), заверенный печатью организации, выполнявшей работы и использовавшей данный материал;

**3. Устройство газонов**

* 1. Материалы фотофиксации устройства газона с внесением плодородного грунта с указанием толщины слоя (фотография замера толщины слоя с линейкой);
  2. Материалы фотофиксации устройства корыта под устройство газона;
  3. Акты скрытых работ на устройство газон и посев многолетних трав;
  4. Паспорта на плодородный грунт и семена многолетних трав, заверенные печатью организации, выполнявшей работы и использовавшей данный материал.

1. **Прочее**
   1. Материалы фотофиксации установки всех дорожных знаков на период проведения работ по благоустройству;
   2. Геодезическая съёмка площади устройства покрытий и газонов (по согласованию);
   3. Технологические карты выполненных этапов производства работ (подготовка оснований, устройство покрытий, установка бортовых камней, устройство газона).