**ДОПОЛНЕНИЕ № 2 к Соглашению № ЕСЭн-Д-23-0138  
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  
(фиксированная цена)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование и адрес Исполнителя:** | |  | **Наименование и адрес Заказчика:** | |
|  | **Общество с ограниченной ответственностью « » (ООО « »)** |  |  | **Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго» (АО «ЕвроСибЭнерго»)** |
|  | **Место нахождения:**  **Почтовый адрес:**  ИНН  КПП  ОГРН  р/с №  в  к/с №  БИК |  |  | **Место нахождения:** 663091, Россия, Красноярский край, город Дивногорск г.о., Дивногорск г., Чкалова ул., д. 165, помещ. 1  **Почтовый адрес:** 663091, Россия, Красноярский край, город Дивногорск г.о., Дивногорск г., Чкалова ул., д. 165, помещ. 1  ИНН 7706697347  КПП 997650001  ОГРН 5087746073817  р/с № 40702810700001417852  в АО «Райффайзенбанк»  к/с № 30101810200000000700  БИК 044525700 |
|  | (именуемый далее «Исполнитель») |  |  | (именуемый далее «Заказчик») |
|  | |  | **Дата подготовки:** | |
|  | **г. Москва** |  |  | **30 ноября 2023** |

Заказчик и Исполнитель вместе именуемые Стороны, а каждая по отдельности Сторона.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **ООО « »** |  | **ЗАКАЗЧИК:**  **АО «ЕвроСибЭнерго»** |
| **Подпись уполномоченного лица:** |  | **Подпись уполномоченного лица:** |
| **Должность: коммерческий директор** |  | **Должность: генеральный директор** |
| **Фамилия, имя:** |  | **Фамилия, имя: Хардиков М.Ю.** |
|  |  |  |
| **Дата подписания** |  | **Дата подписания** |

# ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему договору подряда (далее - Договор) Исполнитель окажет Заказчику а также выполнит работы по внедрению (установке, настройке, конфигурированию, интеграции с другими системами и тестированию) программно-аппаратного комплекса « » (далее - ХХХХ или Комплекс) для , определенных в «Приложение Б » к настоящему Договору.

Спецификация Комплекса приведена в «Приложение А: Спецификация Комплекса» к настоящему Договору.

Объем работ / услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется выполнением задач, изложенных ниже в разделе «2. Обязанности Исполнителя», а также подготовкой и передачей Заказчику материалов, определенных в разделе «4. Материалы, подлежащие поставке Исполнителем».

## Общие положения

Оценка Исполнителя относительно выполнения объема оказываемых услуг / выполняемых работ по настоящему Договору основана на положениях, указанных ниже. Не выполнение любого из этих положений может повлиять на «7. Стоимость» и / или «6. Предполагаемый график» и будет попадать под процедуру контроля за изменениями указанной в разделе «9. Процедура контроля за изменениями».

1. Оказание услуг / выполнение работ Исполнителя будет выполняться на основании методики Исполнителя.
2. Оказание услуг / выполнение работ Исполнителя будет осуществляться на территории Российской Федерации.
3. Исполнитель предоставит Заказчику одну бумажную копию Материалов (если применимо), подлежащих поставке Исполнителем (раздел «4. Материалы, подлежащие поставке Исполнителем») на русском языке.
4. Заказчик обеспечит организацию доступа специалистов Исполнителя в помещения Заказчика, до 3 рабочих мест доступ к сети (включая доступ в Интернет, а также в локальную сеть создаваемого Комплекса), а также свободный внос / вынос компьютерной техники, принадлежащей сотрудникам Исполнителя и их субподрядчиков для обеспечения возможности Исполнителю выполнить свои обязательства по настоящему Договору. Оказание услуг / выполнение работ может быть задержано в случае, если Заказчик не оказывает содействие Исполнителю как указано выше.
5. Услуги по обслуживанию, сопровождению и поддержке программного обеспечения Комплекса указанных в разделе «А.2 Программное обеспечение, предоставляемое Исполнителем» «Приложение А: Спецификация Комплекса», по настоящему Договору входят в объем услуг по Соглашению и определены в Дополнении № 3: Договор возмездного оказания услуг – Техническая поддержка.
6. В ходе оказания услуг / выполнения работ по проекту Исполнитель будет направлять Заказчику материалы и документы, требующие согласования и / или утверждения. Заказчик обеспечат получение таких согласований / утверждений в течение не более 5-х рабочих дней.
7. Заказчик предоставит удаленный доступ по VPN выделенному перечню сотрудников Исполнителя и его субподрядчикам, к Комплексу, тестовым зонам и другим внешним системам, которые затрагиваются и / или используются в рамках услуг / работ по настоящему Договору. Этот удаленный доступ будет предоставлен в течение всего срока оказания услуг / выполнения работ по настоящему Договору в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
8. Заказчик предоставит Исполнителю права доступа администратора к серверам, на которых будет установлено программное обеспечение, указанное в разделах «А.2 Программное обеспечение, предоставляемое Исполнителем» и «А.3 Программное обеспечение, предоставляемое Заказчиком» «Приложение А: Спецификация Комплекса» к настоящему Договору.
9. Заказчик предоставит Исполнителю все необходимые реквизиты для выполнения работ / оказанию услуг по интеграции ПО, как это определено «Приложение Г: Техническое задание» к настоящему Договору.
10. Выполнение работ / услуг Исполнителя по настоящему Договору не предполагает какой-либо разработки программного обеспечения в / для ПО Исполнителя, определенного в разделе «А.2 Программное обеспечение, предоставляемое Исполнителем» «Приложение А: Спецификация Комплекса» к настоящему Договору.
11. Заказчик предоставит Исполнителю оборудование как определено в разделе «А.1 Оборудование» «Приложение А: Спецификация Комплекса» с установленной операционной системой, как определено в пункте 1 раздела «А.3 Программное обеспечение, предоставляемое Заказчиком» «Приложение А: Спецификация Комплекса» к настоящему Договору.
12. В случае нарушения Заказчиком обязательств по срокам оплаты по настоящему Договору и / или по другим договорам, являющимся дополнениями и неотъемлемой частью Соглашения, по истечении 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель имеет право приостановить выполнение Работ / оказание Услуг по настоящему Договору до устранения Заказчиком такого нарушения.
13. Предполагается, что Исполнитель и его субподрядчики, в рамках услуг / работ по настоящему Договору, за свой счет, оснастят все свои компьютеры, которые тем или иным образом будут задействованы в услугах / работах по настоящему проекту (например, компьютеры, с которых будет осуществляться удаленный доступ к Комплексу; компьютеры, на которых будет проводиться подготовка документации по проекту; компьютеры, на которых будет вестись отладка программных модулей Комплекса и т.д.) современными, регулярно обновляемыми средствами защиты от вирусных программ и вредоносного программного обеспечения. Исполнитель единовременно уведомит Заказчика о составе и версиях применяемых им средств такой защиты.
14. Исполнитель направит Заказчику видеоматериалы по настоящему Договору в формате видео: 1280x720 MPEG4 (H.264); аудио: MPEG AAC Audio 44,100 Гц 32 бит или лучше.

# ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Оказание услуг / выполнение работ Исполнителя по настоящему Договору будут состоять из выполнения следующих задач, сгруппированных в этапы, в соответствии с требованиями к работам / услугам, изложенным в «Приложение Г: Техническое задание» к настоящему Договору:

## Руководство проектом Исполнителя

**Описание:** Исполнитель будет осуществлять координацию своих ресурсов для выполнения задач, которые по настоящему Договору относятся к обязанностям Исполнителя. Руководитель проекта Исполнителя отвечает за создание рабочей среды для эффективного взаимодействия и выполнения задач по проекту всеми участниками проекта. Для выполнения этой задачи Руководитель проекта Исполнителя, будет выполнять / оказывать следующие работы / услуги и осуществлять мероприятия:

* обеспечение эффективного взаимодействия участников проекта и координации работ, через руководителя проекта Заказчика;
* установление стандартов проекта по ведению проектной документации;
* подготовка и согласование детального плана проекта по настоящему Договору;
* оценка достигнутого прогресса по плану проекта;
* разрешение ситуаций отклонения от принятого плана проекта;
* предоставление и согласование с руководителем проекта Заказчика основных процедур управления проектом (например, процедура управление изменениями, процедура оценки статуса проекта и т.д.);
* подготовка и представление руководителю проекта Заказчика отчетов по статусу проекта (каждую неделю);
* оценка, совместно с руководителем проекта Заказчика, запросов на внесение изменений в план проекта в соответствии с процедурой управления изменениями;
* координация и управление действиями команды Исполнителя.

**Критерии завершения:** эта деятельность заканчивается вместе с окончанием выполнения работ / оказания услуг по проекту.

**Результаты и материалы:** документы «План проекта» и «Отчет по статусу проекта» на каждую неделю выполнения работ / оказания услуг по проекту. Прочая проектная документация, подготавливаемая и контролируемая руководителем проекта в соответствии с методикой Исполнителя, может быть предоставлена по взаимной договоренности Сторон.

## Начало работ / услуг

**Описание:** в рамках этой задачи Исполнитель выполнит следующее:

* формирование команды Исполнителя;
* подготовка материалов для стартового совещания по проекту;
* проведение стартового совещания по проекту;
* установление процедур оказания услуг / выполнения работ по проекту между командами Заказчика и Исполнителя.
* создание документа «Устава проекта».

**Критерии завершения:** стартовое совещание по проекту проведено, документ «Устав проекта», включающий процедуры управления проектом подготовлен и согласован с Заказчиком.

**Результаты и материалы:** документ «Устав проекта».

## ХХХХ

### ХХХХХ

**Описание:** в рамках этой задачи Исполнитель произведет :

**Критерии завершения:** Отчета составлен. Акт с кратким перечнем выполненных Исполнителем работ, подписан обеими Сторонами.

**Результаты и материалы:** документ - « », документ - акт с кратким перечнем выполненных Исполнителем работ / оказанных услуг.

### Обучение XXX

**Описание:** в рамках этой задачи Исполнитель выполнит следующее:

1. Обучение по курсу « » («\_\_» дня) для пилотной группы пользователей Заказчика в составе до «\_\_» человек.

Исполнитель подготовит и передаст Заказчику видеоматериалы записи проведенного обучения для курса и учебно-консультационной сессии.

**Критерии завершения:** обучение по курсу « » проведено. Учебно-консультационная сессии проведена. Видеоматериалы по обучению подготовлены. Акт с кратким перечнем выполненных Исполнителем работ / оказанных услуг, подписан обеими Сторонами.

**Результаты и материалы:** Видеоматериалы записи проведенного обучения, документ - акт с кратким перечнем выполненных Исполнителем работ / оказанных услуг.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик предоставит / выполнит изложенные ниже задачи и условия для обеспечения эффективного выполнения Исполнителем своих задач по настоящему Договору. Выполнение этих задач и условий Заказчиком будет бесплатным для Исполнителя, при этом Исполнитель сможет оказать услуги и выполнить работы для Заказчика только при условии соблюдения всех нижеизложенных требований:

## Руководство проектом Заказчика

Перед началом работ / услуг по настоящему Договору Заказчик назначит руководителя проекта, через которого будут осуществляться все коммуникации по проекту (если не будет определено иного по согласованию Сторон), и который будет иметь все необходимые полномочия от лица Заказчика принимать решения и выполнять все оперативные действия по настоящему Договору.

Обязанности руководителя проекта Заказчика будут включать:

* служить интерфейсом между Исполнителем и департаментами Заказчика, участвующими в этом проекте;
* вместе с руководителем проекта Исполнителя участвовать в процедуре контроля за изменениями;
* участвовать в совещаниях по рассмотрению статуса проекта;
* получать и предоставлять информацию, данные, решения и согласования в течение не более 5-х рабочих дней со дня запроса от Исполнителя (если не будет определено иного срока по согласованию Сторон);
* разрешать ситуации отклонения от утвержденного плана проекта возникшие по вине Заказчика;
* направлять отчет о достигнутом статусе проекта вышестоящему уровню руководства Заказчика;
* помогать разрешать спорные вопросы или, если необходимо, направлять их на рассмотрение в вышестоящие инстанции руководства Заказчика.

## Доступ к информации и персоналу Заказчика

Заказчик обеспечит доступ к информации, необходимой для эффективного выполнения задач Исполнителя. Заказчик также организует в согласованные сроки встречи с руководителями и / или ведущими специалистами подразделений Заказчика для проведения интервью и / или презентаций.

## Предоставление оборудования и программного обеспечения

Заказчик предоставит оборудование и программное обеспечение, которое в соответствии с «Приложение А: Спецификация Комплекса» к настоящему Договору, является ответственностью Заказчика.

## Опытная эксплуатация

Заказчик в соответствии с планом проекта предоставит свои ресурсы для выполнения задач опытной эксплуатации «\_\_\_\_\_\_\_».

# МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПОСТАВКЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Исполнитель, в рамках выполнения работ / оказания услуг по настоящему Договору, предоставит Заказчику следующие Материалы типа I:

* документ - «Устав проекта»;
* документ – «План проекта»;
* документы отчеты по статусу проекта;
* видеоматериалы записи проведенного обучения по курсу « »;
* документ - «Технический проект на внедрение системы»;
* документ – «Протокол проверки и приемки инфраструктуры Заказчика»;
* документ - «Отчет о установке и настройке ПО»;

# КРИТЕРИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Услуги / работы по настоящему Договору будут считаться выполненными / завершенными по наступлению любого из перечисленных ниже событий:

* Исполнитель выполнит все задачи, описанные в разделе «2. Обязанности Исполнителя», включая поставку Заказчику материалов, перечисленных в разделе «4. Материалы, подлежащие поставке Исполнителем», или
* Заказчик или Исполнитель остановит выполнение услуг / работ в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

# ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ГРАФИК

**Дата начала работ / услуг по Договору:** через 3 (три) календарных дня после подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

**Дата окончания работ / услуг по Договору:** через ХХХХ (ХХХХ) календарных дней после подписания настоящего Договора обеими Сторонами.

Дата окончания работ / услуг по Договору является предполагаемой датой, и может быть изменена по письменному соглашению Сторон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование этапов выполнения работ / услуг Исполнителя** | **Планируемый срок окончания этапа от даты начала работ / услуг по Договору (календарные дни)** |
| 1. | 2.1. Руководство проектом Исполнителя | ХХХ |
| 2. | 2.2. Начало работ / услуг | XXX |
|  |  |  |

# СТОИМОСТЬ

Фиксированная стоимость работ / услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ХХХХ.00 рублей (ХХХХ и ноль копеек) включая все налоги и сборы, не облагается НДС в связи с тем, .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование этапов выполнения Работ / Услуг Исполнителя** | **Стоимость (руб.)** |
| 1. | 2.1. Руководство проектом Исполнителя | (\*) |
| 2. | 2.2. Начало работ / услуг | (\*) |
|  |  |  |
| 3. |  | ХХХХ,00 |
| **ИТОГО:** | | **ХХХХ.00** |

(\*) – Стоимость работ / услуг по этому этапу включена в стоимость работ / услуг Исполнителя по другим этапам и отдельно не указывается.

# ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору будет осуществляться Заказчиком поэтапно. Руководитель проекта Исполнителя и руководитель проекта Заказчика совместно приходят к соглашению о достижении критериев завершения того или иного этапа работ Исполнителя, перечисленные в разделе «2. Обязанности Исполнителя» настоящего Договора. На основании этого решения Исполнитель подготовит акт приема-передачи работ / услуг по Договору (далее – Акт) в соответствии с формой Акта, утвержденной Сторонами в «Приложение В: Форма акта сдачи-приемки работ / услуг по Договору» к настоящему Договору, а также счет на оплату работ / услуг Исполнителя по этому этапу в соответствии с Актом. Исполнитель направляет подписанный Акт в двух экземплярах и счет Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им Акта и счета Исполнителя, согласовывает и подписывает Акт (далее – Событие), а также производит оплату по счету. Один экземпляр подписанного обеими сторонами Акта Заказчик направляет Исполнителю.

Планируемый срок наступления таких Событий и размеры платежей Заказчика Исполнителю, ассоциированные с ними, приведены ниже в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Событие** | **Планируемый срок наступления События от Даты начала работ / услуг по Договору (календарные дни)** | **Размер платежа (руб.)** |
| 1. | Акт приемки-сдачи работ / услуг по этапу «2.4.1. Разработка документа - Технический проект на внедрение системы» – подписан обеими Сторонами. | ХХ | ХХХХ,00 |
| 2. | Акт приемки-сдачи работ / услуг по этапу «2.4.2. ХХХХ» – подписан обеими Сторонами. | ХХ | ХХХ,00 |

# ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯМИ

Изменения работ / услуг, указанных в настоящем Договоре, в том числе включение дополнительных работ / услуг или отказ от некоторых работ / услуг, описываются в Запросе на внесение изменений в настоящий Договор (далее - Запрос). В Запросе указывается тип изменения, основание для внесения изменения и влияние, которое изменение окажет на настоящий Договор. Сторона, подающая Запрос, должна провести его внутреннее согласование до подачи другой Стороне. Сторона, получающая Запрос, должна либо принять Запрос для выполнения или дальнейшего изучения, либо отвергнуть его. В некоторых случаях, до того, как Исполнитель или Заказчик приступит к рассмотрению Запроса, Исполнитель или Заказчик может сообщить другой Стороне о дополнительных затратах, связанных с рассмотрением Запроса. В случае если Запрос будет согласован Сторонами и принят к исполнению, то он должен быть оформлен как Дополнение к настоящему Договору и подписан обеими Сторонами.

Любое изменение, вносимое в настоящий Договор, может повлечь за собой изменение в стоимости, времени выполнения работы / оказания услуги или других условий.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А: СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСА

Настоящее приложение определяет перечень оборудования и программного обеспечения входящего в состав Комплекса.

## А.1 Оборудование

Следующая таблица определяет минимальные требования к конфигурации и количеству оборудования, предоставляемого Заказчиком, и являющегося неотъемлемой частью Комплекса. Это оборудование будет использовано для работы программного обеспечения, указанного в разделе «А.2 Программное обеспечение, предоставляемое Исполнителем» и «А.3 Программное обеспечение, предоставляемое Заказчиком» ниже.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование** | **Описание** | **Кол-во** |
| 1. | Процессор | 4 ядра (8 логических потоков), частота – 3,5 ГГц и больше; | 1 |
| 2. | Оперативная память | 12 ГБ и больше; | 1 |
| 3. | HDD для IIS и документов | 50 ГБ и больше; | 1 |
| 4. | SSD для SQL | 300 ГБ и больше; | 1 |
| 5. | Требования к сети | Стабильный канал связи от 100 Мб/сек и больше. | 1 |

## А.2 Программное обеспечение, предоставляемое Исполнителем

Следующая таблица определяет перечень и количество лицензий программного обеспечения, предоставляемое Исполнителем, являющихся неотъемлемой частью Комплекса, и приобретаемым Заказчиком у Исполнителя по отдельному Лицензионному договору, являющемся неотъемлемой частью Соглашения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование** | **Тип** | **Кол-во** |
| 1. |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
|  |  |  | 1 |
| 2. |  |  | 1 |

## А.3 Программное обеспечение, предоставляемое Заказчиком

Следующая таблица определяет перечень и количество лицензий программного обеспечения, предоставляемое Заказчиком, являющихся неотъемлемой частью Комплекса.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1. |  | 1 |
| 2. |  | 1 |
|  |  |  |
| 3. |  | 1 |
| 4. |  | 1 |
| 5. |  | 1 |

## А.4 Локальная сеть и средства связи, предоставляемые Заказчиком

В рамках настоящего проекта предполагается, что локальная сеть Заказчика и любые, необходимые для нужд проекта средства коммуникации и связи уже существуют и функционируют в полном объеме. Таким образом, локальная сеть и средства связи будут использоваться Комплексом, но не будут рассматриваться как составляющие его компоненты. Поэтому, любые изменения, вносимые внедрением Комплекса в состав программно-аппаратных средств локальной сети и средства связи Заказчика, а также любые работы по внесению таких изменений лежат за рамками настоящего Соглашения, и будут осуществляться Заказчиком самостоятельно. Тем не менее, проектная команда Исполнителя в ходе работ / услуг по настоящему Договору будет осуществлять технические согласования проведения таких изменений с проектной командой Заказчика. Предоставление услуг со стороны Заказчика будет осуществляться на основании письменного запроса Исполнителя в согласованные Сторонами сроки.

## А.5 Другие системы, предоставляемые Заказчиком

В рамках работ / услуг по настоящему проекту программное обеспечение Комплекса будет тем или иным способом взаимодействовать со следующими системами Заказчика:

|  |  |
| --- | --- |
| **№№** | **Наименование** |
| 1. | Microsoft Active Directory |
| 2. | Microsoft Exchange Server |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ХХХ

# ПРИЛОЖЕНИЕ В: ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ / УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

Настоящее приложение определяет форму (образец) акта сдачи-приемки работ / услуг по Договору.

НАЧАЛО ФОРМЫ:

**АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ № \_\_  
по ДОПОЛНЕНИЮ № 2 к Соглашению № ЕСЭн-Д-2Х-0000  
ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ / ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
(фиксированная цена)  
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Акционерное общество «ЕвроСибЭнерго»**, зарегистрированное по адресу: 663091, Россия, Красноярский край, город Дивногорск г.о., Дивногорск г., Чкалова ул., д. 165, помещ. 1 (далее – «Заказчик»), в лице генерального директора Хардикова Михаила Юрьевича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью « »**, зарегистрированное по адресу: (далее – «Исполнитель»), в лице коммерческого директора с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а каждая по отдельности Сторона,

составили настоящий акт сдачи-приемки работ / услуг по этапу \_\_<*название этапа работ / услуг Исполнителя*>\_\_\_ согласно пункту \_<*номер пункта*>\_ Дополнения № 2 к Соглашению № 2023/01 подписанного «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями пункта \_\_<*номер и название этапа работ / услуг Исполнителя*>\_\_ Дополнения № 2 к Соглашению № ЕСЭн-Д-2Х-0000 Исполнитель выполнил следующие работы / услуги:

<*Перечень выполненных работ / услуг*>

1. В соответствии с условиями пункта \_\_<*номер и название этапа работ / услуг Исполнителя*>\_\_ Дополнения № 2 к Соглашению № ЕСЭн-Д-2Х-0000 Исполнитель сдал, а Заказчик принял все результаты работ / услуг Исполнителя по этому этапу:

<*Перечень результатов*>

1. Стоимость выполненных работ / услуг составляет \_<*стоимость цифрами*>\_(<*стоимость прописью*>) рублей включая все налоги и сборы, не облагается НДС в связи с тем, что
2. Стороны не имеют претензий к друг другу по настоящему акту сдачи-приемки работ / услуг.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **ООО « »** |  | **ЗАКАЗЧИК:**  **АО «ЕвроСибЭнерго»** |
| **Подпись уполномоченного лица:** |  | **Подпись уполномоченного лица:** |
| **Должность: коммерческий директор** |  | **Должность: генеральный директор** |
| **Фамилия, имя: .** |  | **Фамилия, имя: Хардиков М.Ю.** |
|  |  |  |
| **Дата подписания** |  | **Дата подписания** |

КОНЕЦ ФОРМЫ.