|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к договору от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **ПОДРЯДЧИК** | | **ЗАКАЗЧИК** | | |
|  | | Генеральный директор  ООО «СТРОЙРЕСУРС ХОЛДИНГ» | | |
|  | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кудрявцев | | |

**График производства работ**

**по объекту: Выполнение работ по обновлению аппаратной части, выполнению корректировки алгоритмов существующей системы, шеф-наладка устройств КПА-М по объекту: «Модернизация ВЛ 500кВ УПК Тыреть-Ключи (ВЛ-566) (Оснащение устройствами АЛАР (ФССС, ФЦ, ЗНПФ) на ПС 500кВ Ключи и УПК 500кВ Тыреть»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работы** | **Срок производства работ** |
|  | ПНР | С даты заключения договора по 19.12.2021 |
|  | Подготовка и сдача исполнительной документации | С 13.12.2021 по 31.12.2021 |