- Приложение №2

к договору № _________

от «___» _______ 2022 года

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по теме:

Выполнение геохимических работ и составление отчета по объекту: «Геохимические поиски скоплений УВ флюидов на Купском лицензионном участке в 2022 г»

| № | Наименование этапов работ | Срок выполнения работ |  | Расчетная цена этапа, с НДС, тыс.руб. | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | Подготовка к полевым и химико-аналитическим работам. Обобщение и анализ результатов ранее проведенных геолого-геохимических и геофизических работ по наземным и скважинным исследованиям. Составление информационного отчёта. | С даты подписания договора | Один месяц С даты подписания договора |  | Информационный отчет |
| 2 | Выполнение полевых геохимических работ Составление информационного отчёта | Один месяц С даты подписания договора | Четыре месяца С даты подписания договора |  | Информационный отчет |
| 3 | Химико-аналитические исследования. Обработка и предварительная комплексная интерпретация геолого-геохимических работ. Составление информационного отчёта. | Четыре месяца С даты подписания договора | Шесть месяцев С даты подписания договора |  | Информационный отчет |
| 4 | Комплексная обработка и интерпретация материалов литогазогеохимических исследований. Моделирование геохимических полей. Составление окончательного отчёта и рекомендаций. Защита отчета на НТС Заказчика. | Шесть месяцев С даты подписания договора | Девять месяцев С даты подписания договора |  | Окончательный отчет |

| ЗАКАЗЧИК ______________________ М.п. |  |
| --- | --- |