УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «ГЭС-инжиниринг»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Прокопенко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**«Выполнение геологического сопровождения буровых работ с составлением полевой документации при производстве работ по бурению 8 пьезометрических скважин общей глубиной 281,6 м.п. на территории Братской ГЭС»**

**2023 г.**

Содержание

[**1.** **Основные термины и определения** 3](#_Toc82707494)

[**2.** **Требования к организациям выполняющим услуги** 3](#_Toc82707495)

[**3.** **Сроки выполнения работ** 3](#_Toc82707496)

[4. **Объем работ:** 3](#_Toc82707497)

[**5.** **Место выполнения работ** 3](#_Toc82707498)

[**6.** **Условия выполнения** 3](#_Toc82707499)

# **Основные термины и определения**

* 1. Заказчик — ООО «ГЭС-инжиниринг».
  2. Объект – Левобережная грунтовая плотина Братской ГЭС
  3. Материалы – все возможные материалы, изделия, детали, конструкции, предметы, в том числе вспомогательные, которые Исполнитель должен поставить, доставить и задействовать на Объекте Заказчика согласно Договору.
  4. Комплекс работ – Полный комплекс работ по определению и описанию пород при бурении пяти пьезометрических скважин общей глубиной 281,6 м.п. с составлением паспорта и геолого-технического разреза пьезометрической скважины
  5. Договор - договор на оказание услуг.

# **Требования к организациям выполняющим услуги**

Все организации должны удовлетворять следующим минимальным требованиям:

* 1. Обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора.
  2. Не являться неплатежеспособным, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации. На имущество организации в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, в отношении организации не должны проводиться процедуры банкротства.
  3. Обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов (производствен­ные мощности, специальный инструмент, трудовые ресурсы), компетентностью, опытом выполнения подобных работ в течение 3 (пяти) лет, квалификацией и лицензиями.
  4. Иметь лицензии и иные необходимые разрешительные документы на осуществление связанных с выполнением Договора лицензируемых видов деятельности.
  5. Применяемый инструмент и приспособления должны соответствовать требованиям, действующим на момент выполнения работ.

# **Сроки выполнения работ**

С даты заключения договора по 31.12.2023г.

# **Объем работ**

Геологическое сопровождение работ по бурению 8 пьезометрических скважин общей глубиной 286,1 м.п. каждая с составлением полевой документации.

Бурение выполняется работниками Заказчика с применением бурового оборудования Заказчика.

Исполнителю необходимо по договоренности с Заказчиком провести описание грунтов, извлекаемых в процессе бурения с дальнейшим составлениием паспорта и геолого-технического разреза пьезометрическиой скважины по форме, предоставленной Заказчиком.

Образец паспорта и геолого-технического разреза указаны в Приложениях №1-2, 1-3 к настоящему Техническому заданию.

Исполнитель составляет и визирует (геологом) паспорт пьезометической скважины в соответствии с Приложением №1-2.

Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую для составления паспорта и геолого-технического паспорта пьезометрической скважины информацию о бурении и конструкции обустройства скважины.

# **Место выполнения работ**

665709, Иркутская обл., г. Братск, Братская ГЭС, левобережная грунтовая плотина.

# **Условия выполнения**

Исполнитель обеспечивает выполнение всех мероприятий, необходимых для выполнения комплекса работ (проживание и доставку персонала к месту работ, приобретение и доставку необходимых инструментов, материалов и оборудования и т.п.) за свой счет.

Исполнитель предоставляет полную стоимость работ «под ключ», которая фиксируется в договоре и изменению не подлежит.