| СОГЛАСОВАНО: _______________ «___»______________ 2022 года | УТВЕРЖДАЮ: Технический директор ООО «ИЦ» ЕвроСибЭнерго» _______________ Зверев А.А. «___»______________ 2022 года |
| --- | --- |

Задание на выполнение землеустроительных работ и разработку документации по планировке территории линейного объекта «Строительство: ПС 35/10 кВ «КС-2К (2*6,3 МВА), ВЛ 35 кВ «Салтыково - КС-2К», отпаечной ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ «Салтыково-Петропавловск»

| № п/п | Требования заказчика | Содержание выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование линейного объекта | Строительство: ПС 35/10 кВ «КС-2К (2*6,3 МВА), ВЛ 35 кВ «Салтыково - КС-2К», отпаечной ВЛ 35 кВ от ВЛ 35 кВ «Салтыково-Петропавловск |
| 2. | Заказчик | ОАО «ИЭСК» г. Иркутск. |
| 3. | Подрядчик | # ООО «ИЦ» ЕвроСибЭнерго», г. Иркутск |
| 4. | Субподрядчик | # Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 4. | Цель работ | # 1. Разработка и утверждение документации по планировке территории; 2. Оформление правоустанавливающих документов земельных участков на период строительства; # 3. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений об охранных зонах; # 3. Разработка проектов освоения и лесовостановления лесов, прохождение экспертизы; 4. Подача лесной декларации. |
| 5. | Местоположение объекта | # Иркутская область, Киренский район |
| 6 | Исходные данные | Исходные данные необходимые для разработки документации по планировке территории (далее ДПТ), касающиеся местоположения проектируемого объекта, границ и размеров охранных зон, основные технические характеристики и т.д. предоставляет Подрядчик |
| 7 | Система координат | Подготовку графической части проекта выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |
| 8. | Состав работ | 1. Выполнить сбор исходных данных по территории проектирования: 1.1 получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости; 1.2 получить документы территориального планирования; 1.3 получить сведения из Государственного лесного реестра; 1.4 получить иные сведения, необходимые для проведения землеустроительных работ и разработки документации по планировке территории; 2. Подготовить, согласовать и утвердить у Заказчика задание на разработку ДПТ; 3. Получить разрешение на подготовку ДПТ на основании утвержденного заказчиком задания на разработку ДПТ; 4. На основании полученных исходных данных определить площади и расположение земельных участков для строительства, оформить и согласовать схемы размещения земельных участков согласно территориальному планированию, в случае отказов в предоставлении земельных участков для размещения проектируемых объектов, осуществить оформление и согласование схем размещения земельных участков в обход этих земельных участков. 5. Разработать проект планировки территории с проектом межевания территории. 6. Согласовать ДПТ с необходимыми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления; 7. Утвердить документацию по планировке территории в органе местного самоуправления; 8. Оформить правоустанавливающие документы на земельные участки на период строительства (публичный сервитут – далее ПС); 9. Внести в единый государственный реестр прав сведения о ПС; 10. Получить в органах Ростехнадзора решение об установлении охранной зоны для проектируемых объектов. Внести в государственный кадастр недвижимости сведения об охранных зонах; 11. Разработать проект освоения и лесовостановления лесов (далее ПОЛ); 12. Получить положительное заключение экспертизы ПОЛ. 13. Подать лесную декларацию в соответствии со статьей 26 Лесного кодекса Российской Федерации. |
| 9. | Сроки выполнения работ: | Согласно договору. |
| 10. | Перечень нормативных документов, определяющих требования к выполняемым работам | Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов: - Техническое задание; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; - Федеральный закон от 13.07.2015г № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»; - Приказ Минэкономразвития РФ от 20.11.2015 № 861 «Об утверждении формы и состава сведений акта обследования, а также требований к его подготовке»; - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03 февраля 2017 г. № 54 «Об утверждении требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участка, порядка ее подготовки» - Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 г. № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов». - Областные законы, подзаконные акты. |
| 11. | Перечень материалов, предоставляемых Заказчику | Оригиналы землеустроительных и правоустанавливающих документов: - договора аренды, соглашений об установлении сервитута; - выписки из ЕГРН; - оригиналы согласований, заключений, распорядительных документов (при их наличии) и иные документы. |