|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ООО «ЭН+ ГИДРО КАРЕЛИЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виговский А.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  | расшифровка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « |  | » |  |  |  |  |  | 2026 г. |

График

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция систем автоматического управления и регулирования ГА-1, ГА-2, ГА-3, ГА-4 ОГЭС»

| № п/п | Наименование | Сроки оказания услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка технического задания (ТЗ) по техническому перевооружению систем автоматического управления и регулирования ГА-1, ГА-2, ГА-3, ГА-4 ОГЭС на Ондской ГЭС и согласование его с Заказчиком | с даты подписания | 30.11.2026 г. |
| 2 | Разработка проектной документации (ПД) по техническому перевооружению систем автоматического управления и регулирования ГА-1, ГА-2, ГА-3, ГА-4 Ондской ГЭС и согласование ее с Заказчиком | с даты подписания | 30.12.2026 г. |
| 3 | Разработка рабочей документации (РД) по техническому перевооружению систем автоматического управления и регулирования ГА-1, ГА-2, ГА-3, ГА-4 ОГЭС и согласование ее с Заказчиком | 30.12.2026 г. | 30.09.2027 г. |

| должность |  | подпись |  | расшифровка |
| --- | --- | --- | --- | --- |