|  |  |
| --- | --- |
| ***Приложение № 2 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_2022 г*** | |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель директора филиала – Технический директор УТС НИТЭЦ  ООО «Байкальская энергетическая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Янышевский  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

**Календарный план**

**Проведение строительно-технической экспертизы кирпича, примененного при строительстве ПНС «Правобережная»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | **Этапы** | **Срок выполнения работ** | |
| **Начало** | **Окончание** |
| 1. | Отбор проб | 01.02.2023 | 10.02.2023 |
| 2. | Проведение испытаний | 05.02.2023 | 15.02.2023 |
| 3. | Обмерные работы | 10.02.2023 | 20.02.2023 |
| 4. | Проведение экспертизы, подготовка заключения | 15.02.2023 | 28.02.2023 |

Зам. начальника ОКС НИТЭЦ Шмагун А.В.