Утверждаю:

Главный инженер Усть-Илимской ГЭС

________________ С. В. Крапицкий

«___» ________________ 2026 г.

Календарный план

выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и поставка оборудования

по объекту: «Групповой регулятор активной и реактивной мощности (ГРАРМ). Инв. № УИГ_00471122. Модернизация ГРАРМ и Терминала АРЧМ Усть-Илимской ГЭС для реализации функций взаимодействия с СДПМ»

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение электромонтажных работ и поставка ТМЦ | С даты заключения договора | 19.10.2026 |
| 2 | Выполнение пусконаладочных работ | 20.10.2026 | 20.12.2026 |

| Начальник ЦРЗА | А.Е. Шаев |
| --- | --- |
| Начальник ОКС У-ИГЭС | А.В. Стасенко |