Приложение № 3  
График выполнения Работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по титулу: | | | |
|  | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование работ** | | **сроки выполнения** |
|
| **1** | Выполнение проектно-изыскательских работ | | **10.03.2022 – 31.03.2022** |
| **2** | Выполнение СМР и ПНР | | **31.03.2022 – 15.04.2022** |
| **3** | Сдача работ и исполнительной документации | | **15.04.2022 – 20.04.2022** |
|  | | | | | |
| **Подрядчик:**  . | | **Генеральный подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**А.В. Борисычев**/  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. | | |