Приложение №1 к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023.

Техническое задание

**Предмет договора:** выполнить строительно-монтажные работы по объекту: **«Ограждение периметра территории северное. (инв. №ИЭ551200139). Модернизация комплекса обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ШУ Н-ИТЭЦ (инв. №ИЭ551200139, №ИЭ551200127)»**

**Место расположение объекта:** Иркутская обл.,г. Шелехов, ул. Южная, 4, Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ

**Назначение и характеристика объекта.**

На основании Акта обследования, руководству ШУ Н-ИТЭЦ в соответствии с законодательством Российской федерации поручено разработать и реализовать технические мероприятия инженерно-технических средств охраны объекта, выполнить с устранением несоответствий не позднее указанных в акте сроков. Выполнение мероприятий включает в себя обеспечение КПП и критических элементов дополнительными конструкциями (бронирование окон, замена дверей). Требования пожаро-взрывобезопасности, установленных санитарных норм учтены.

**Объем работ предусматривает:**

1. Демонтажные работы;
2. Замена дверей ГЩУ, автомобильное КПП, ТЩУ, ЖД КПП;
3. Бронирование окон на ТЩУ, ГЩУ, автомобильное КПП, ЖД КПП, Здание связи.

**Гарантия на выполненные работы:**

Гарантия на выполненные работы составляет **3 (три) года** с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта.

**Особые условия.**

Работа будет выполняться на территории ШУ Н-ИТЭЦ, сопрягаемой с территорией ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов.

**Сроки выполнения работ:**

Начало: **с даты заключения договора**

Окончание: **по 25.12.2023г.**