|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по производству - главный инженер ООО «ЭН+ ГИДРО» ______________Ю.В. Дворянский «______» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

Календарный план

на оказание услуг

«Разработка Декларации безопасности гидротехнических сооружений

Сегозерской МГЭС»

| № п/п | Наименование | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка расчёта (определение) размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях Сегозерской МГЭС. Согласование в Госкомитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (ГК РК ОЖиБН) расчёта размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях Сегозерской МГЭС. | с даты подписания договора | 30.08.2026 г. |
| 2 | Преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, с составлением акта регулярного обследования по форме, утвержденной Ростехнадзором. | с даты подписания договора | 30.09.2026 |
| 3 | Разработка декларации безопасности, уточнение критериев безопасности гидротехнических сооружений. Передача полного комплекта Декларации безопасности, критериев безопасности, расчета вреда от аварии на ГТС Сегозерской МГЭС на экспертизу в экспертный центр и техническое сопровождение. Передача Декларации безопасности, критериев безопасности, расчета вреда от аварии на ГТС, экспертного заключения в Ростехнадзор для утверждения результатов. | с даты подписания договора | 30.09.2026 |

| Начальник СЗиС |  |  |  | Барило К.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | расшифровка |