Приложение

Календарный план выполнения работ

по техническому обслуживанию лифтов ТИиТС

филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-6 на 2024 год

| № п/п | Наименование и место лифта | Заводской и рег. № | Вид работ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛГМ-0101Б | 1020 | ТО-1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | 1020 | ТО-2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | 1020 | ТО-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | ЛГМ-0101Б | 1021 | ТО-1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  |  | 1021 | ТО-2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | 1021 | ТО-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

Основание: Руководство по эксплуатации. Инструкция по монтажу лифта грузового малого ЛГМ-0101Б.

Техническое обслуживание лифтов (ТО-1, ТО-2, ТО-3) проводится во второй декаде месяца.