Приложение № 3  
График выполнения Работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по титулу: «**Строительство ПС 35 кВ Светлячки с установкой трансформаторов 2х10 МВА (прирост мощ-ти 20 МВА) с ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Пивовариха 4 км, ВЛ 10 кВ 2,89 км**» | | | |
|  | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование работ** | | **Сроки выполнения** |
|
| **1** | Первый пусковой комплекс: «Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха – Худяково Инв. № 6000916700» | | **С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.** |
| **2** | Третий пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Серебрянный ключ» | | **С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.** |
| **3** | Четвертый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ручеек» | | **С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.** |
| **4** | Пятый пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Ясное» | | **С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.** |
| **5** | Шестой пусковой комплекс: «Строительство ВЛ 10 кВ Светлячки – Худяково» | | **С момента получения гарантийного письма – 30.10.2021 г.** |
|  | | | | | |
| **Подрядчик:**  . | | **Генеральный подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг»    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**А.В. Борисычев**/  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. | | |