ДОГОВОР ПОДРЯДА № № __________

на выполнение ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании

ООО «Автозаводская ТЭЦ» (обмуровочные работы)

между

[ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»]

и

[______________]

[дата]

г. [Нижний Новгород]

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА	5

1.	Основные понятия и определения	5

2.	Предмет Договора	8

3.	Сроки выполнения Работ	9

4.	Цена по Договору	10

5.	Порядок и условия платежей	10

РАЗДЕЛ II.ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН	12

6.	Обязательства Субподрядчика	12

7.	Права Субподрядчика	14

8.	Обязательства Генподрядчика	14

9.	Права Генподрядчика	15

10.	Персонал Субподрядчика	16

11.	Членство в саморегулируемой организации	17

12.	Привлечение Субподрядных организаций	17

13.	Исходные данные	19

РАЗДЕЛ III.МАТЕРИАЛЫ	20

14.	Обеспечение Материалами	20

15.	Транспортировка грузов	22

РАЗДЕЛ IV.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ	22

16.	Объект	22

17.	Порядок осуществления работ	23

18.	Изменение Работ	31

19.	Дополнительные Работы	30

20.	Требования к документации	32

21.	Приемка выполненных Работ	32

22.	Приемо-сдаточные испытания	34

23.	Гарантии качества по сданным Работам	35

24.	Отходы	36

РАЗДЕЛ V.ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ

СТРАХОВАНИЕ	37

25.	Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта ремонта и право собственности	37

26.	Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности	37

27.	Страхование	39

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	40

28.	Ответственность сторон	40

29.	Разрешение споров	45

30.	Применимое право	45

РАЗДЕЛ VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ	45

31.	Изменение, прекращение и расторжение Договора	45

32.	Способы обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика	48

33.	Обстоятельства непреодолимой силы	51

РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	50

34.	Конфиденциальность	50

35.	Толкование	53

36.	Уведомления	54

37.	Заключительные положения	55

38.	Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору	57

39.	Реквизиты и подписи Сторон	58

Приложение № 1 Техническое задание	59

Приложение № 2 Форма Заявки	61

Приложение № 3 Форма Реестра Заявок	62

Приложение № 4.1 Форма накладной на отпуск материалов на сторону	63

Приложение № 4.2 Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Генподрядчика	62

Приложение № 4.3 Форма акта на списание давальческих материалов	65

Приложение № 5 Гарантии и заверения	69

Приложение № 6 Нормативно-техническая документация	71

Приложение № 7 Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа	73

Приложение № 8 Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по Договору	75

Приложение № 9 Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств в Гарантийный период	73

Приложение № 10 Форма акта приема-передачи имущества	75

Приложение № 11 Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности	79

Приложение № 12 Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности	89

Приложение №13 Дефектная ведомость  	 94

Приложение №14 Методика определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности	95					                           101

Приложение № 15    СОГЛАШЕНИЕ «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической

защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19»;       101

Приложение № 16   СОГЛАШЕНИЕ «Об обязательствах обеспечения средствами

индивидуальной защиты сотрудников организаций-контрагентов».                                                         103

Настоящий договор подряда на выполнение ремонтных работ заключен в дату, указанную на титульном листе, между

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-сервис» (ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»), именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Кудрявцева М.В., действующего  на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________, именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ______________, действующего  на основании __________, с другой стороны,

при совместном упоминании именуемыми «Стороны» и по отдельности «Сторона», на следующих условиях.

- РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Основные понятия и определения

    - В целях однозначного понимания и использования в настоящем Договоре указанные термины имеют следующие определения:

      - «Акт о приемке выполненных работ» обозначает документ, составленный по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий выполнение Субподрядчиком Этапа Работ либо Работ за Отчетный период (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2), подписанный Представителями Генподрядчика и Субподрядчика, являющийся основанием подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных Работ.

      - «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений» обозначает документ, составленный по унифицированной форме № М-35, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а (в действующей редакции), свидетельствующий об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений, подписанный Представителями Генподрядчика и Субподрядчика.

      - «Временные сооружения» обозначает все временные сооружения Субподрядчика любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после завершения Работ должны быть разобраны и вывезены Субподрядчиком за свой счет в порядке, установленном пунктом 16.5.1.

      - «Гарантийный период (гарантийный срок)» обозначает период с даты постановки Объекта ремонта под нагрузку (в случае ремонта оборудования) или приемки Результата Работ в установленном Договором порядке (во всех остальных случаях) и заканчивающийся по истечении срока, установленного в пункте 22.1 (если иной срок не установлен в Приложении № 1 (Техническое задание), в течение которого Объект ремонта, а также любая его часть должны соответствовать требованиям к качеству Объекта ремонта, а Субподрядчик должен безвозмездно устранять недостатки (дефекты) в Объекте ремонта.

      - «Гарантийный фонд» обозначает сумму, удерживаемую Генподрядчиком согласно условиям настоящего Договора. Размер Гарантийного фонда составляет [0 (ноль) процентов] от Цены Работ. В случае если оплата Работ осуществляется поэтапно или ежемесячно, Гарантийный фонд формируется путем удержания Генподрядчиком размера Гарантийного фонда от Цены Работ, выполненных Субподрядчиком в каждом Отчетном периоде либо на каждом Этапе Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2), начиная с первого Отчетного периода либо Этапа Работ. Генподрядчик имеет право использовать Гарантийный фонд в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору без предварительного согласования с Субподрядчиком.

      - «Государственный орган» обозначает для целей Договора любой федеральный орган государственной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, министерство, ведомство, департамент, комиссию, совет, бюро, государственные или муниципальные агентства, учреждения, иные исполнительные, законодательные или судебные органы, учреждения и лица, обладающие в соответствии с действующим законодательством властной компетенцией на территории Российской Федерации в отношении Сторон, Объекта, Работ, Объекта ремонта и его частей.

      - «График выполнения Работ» обозначает перечень Работ в технологической последовательности с указанием начала и окончания производства отдельных работ и этапов.

      - «Давальческие материалы» имеет значение, предусмотренное в пункте 1.1.14.

      - «Дефекты Исходных данных» обозначает дефекты или иные недочеты Исходных данных, которые могут привести к обязанности Субподрядчика приостановить исполнение Договора, либо могут послужить основанием для увеличения стоимости Работ, а также любые иные ошибки, неточности или любые иные недостатки, которые могут помешать Субподрядчику исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему Договору.

      - «Договор» обозначает настоящий договор подряда на ремонтные работы и все дополнительные соглашения и приложения к нему.

      - «Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка» обозначает стандартную форму Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденную решением Наблюдательного совета НП «АТС» (Протокол заседания Наблюдательного совета НП «АТС» № 96 от 14.07.2006), вместе с приложениями, в том числе регламентами оптового рынка.

      - «Исполнительная документация» обозначает комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Исходных данных по Объекту ремонта по мере завершения работ по ремонту. В состав исполнительной документации включаются (но не ограничиваясь нижеперечисленным): комплект рабочих чертежей на ремонт Объекта ремонта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (если применимо); результаты испытаний образцов бетона; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, паспорта на смонтированное оборудование и другая документация, предусмотренная Обязательными техническими правилами, отражающая фактически выполненные Субподрядчиком Работы и позволяющая осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта ремонта.

      - «Исходные данные» обозначает сведения и документацию, предоставленные Генподрядчиком Субподрядчику для выполнения Работ в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание).

      - «Материалы» обозначает материально-технические ресурсы: строительные конструкции, изделия, комплектующие изделия, запасные части, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения Работ. Все Материалы должны иметь сертификат качества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Комплектацию Объекта ремонта Материалами обеспечивает Субподрядчик. Часть Материалов, номенклатура и количество которых определяются в Приложении № 4.1 (Форма накладной на отпуск материалов на сторону), передается Субподрядчику Генподрядчиком (далее – «Давальческие материалы») в порядке, установленном пунктом 13.2.1 настоящего Договора.

      - «Методика» обозначает утвержденную Приказом МКПАО «ЭН+ГРУП» от 07.04.2021 № ЭНГ-П-21-012 Единую методику определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) (Приложение № 16 к Договору).

      - «Накладная на отпуск материалов на сторону» означает документ, составленный по форме № ВН-1 (Приложение № 4.1 (Форма накладной на отпуск материалов на сторону), свидетельствующий о передаче Субподрядчику Давальческих материалов либо о возврате остатков Давальческих материалов Генподрядчику.

      - «Объект» нежилое здание ТЭЦ-2 с пристроями, кадастровым номером 52-52-01/046/2005-132, общей площадью 500096,5 кв.м., главный корпус ТЭЦ-4 с кадастровым номером 52-52-01/166/2005-079 площадью 44 289,8 кв.м,, расположенные по адресу г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, на которых расположены Объекты ремонта.

      - «Объект ремонта» обозначает оборудование / отдельные части / узлы оборудования и иные объекты, в отношении которых выполняются Работы по настоящему Договору; описание Объекта ремонта приведено в Приложении № 1 (Техническое задание).

      - «Объекты интеллектуальной собственности» обозначает все объекты интеллектуальных прав, включая патентоспособные объекты и средства индивидуализации.

      - «Обязательные технические правила» обозначает федеральные законы Российской Федерации и подзаконные акты, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам, Объекту и Объекту ремонта, в том числе, но не ограничиваясь этим, нормативно-техническую документацию, приведенную в Приложении № 7 (Нормативно-техническая документация), а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда Генподрядчика. Обязательные технические правила включают в себя требования законодательства Российской Федерации и иные общепринятые требования к выполнению Работ, указанных в Приложении № 1 (Техническое задание).

Генподрядчик вправе уведомлять Субподрядчика о действующих организационно-распорядительных документах Генподрядчика (в том числе, об изменениях, произошедших после заключения Договора). В этом случае Субподрядчик считается ознакомленным с организационно-распорядительными документами Генподрядчика.

      - «Отчетный период» обозначает календарный месяц, в течение которого выполнялись соответствующие Работы.

      - «Правила оптового рынка» обозначает Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.

      - «Правила организации технического обслуживания и ремонта» означает Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013.

      - Правила технической эксплуатации» означает Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

      - «Представитель Генподрядчика» обозначает лицо, представляющее Генподрядчика и уполномоченное Генподрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления контроля за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком Работ, согласования использования Материалов, организации решения всех технических вопросов с Представителем Субподрядчика, а также для проверки и подписания Актов о приемке выполненных Работ и Справок о стоимости выполненных Работ, о полномочиях которого Генподрядчик извещает Субподрядчика в письменной форме.

      - «Представитель Субподрядчика» обозначает лицо, представляющее Субподрядчика и уполномоченное Субподрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для организации, выполнения и координации Работ, а также решения вопросов с Представителем Генподрядчика на Объекте, о полномочиях которого Субподрядчик извещает Генподрядчика в письменной форме и передает Генподрядчику оригинал доверенности от имени Субподрядчика в отношении соответствующего представителя.

      - «Происшествие» означает событие, произошедшее в ходе выполнения работ по Договору, которое могло бы повлечь и/или уже повлекло ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел  перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ.

      - «ПСИ» обозначает приемо-сдаточные испытания.

      - «Работы» имеет значение, предусмотренное в пункте 2.1.

      - «Результат Работ» обозначает надлежащим образом и в срок завершенный комплекс Работ по настоящему Договору, соответствующий Техническому заданию, а также Обязательным техническим правилам.

      - «Скрытые работы» обозначает Работы, скрываемые последующими Работами и/или конструкциями, качество и соответствие которых Обязательным техническим правилам (в том числе, рекомендуемым), невозможно определить после выполнения последующих Работ без их нарушения и предъявляемые к осмотру Генподрядчиком до их закрытия в ходе последующих Работ.

      - «Справка о стоимости выполненных работ» обозначает документ, составленный Субподрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 (в действующей редакции), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающий стоимость выполненных Субподрядчиком по Договору Работ, применяемый для расчетов между Генподрядчиком и Субподрядчиком за Работы, выполненные в Отчетном периоде либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2).

      - «Техника» обозначает все виды машин и механизмов, все приборы, инструменты, инвентарь и оснастку, необходимые для выполнения Работ Субподрядчиком, но не предназначенные для включения в Объект ремонта.

      - «Субподрядная организация» обозначает лицо (физическое, юридическое, индивидуальный предприниматель), с которым Субподрядчиком заключен договор о выполнении субподрядных работ, входящих в предмет Договора.

      - «Цена Работ» обозначает общую стоимость (цену) выполнения Работ и любых иных обязательств Субподрядчика по Договору, определенную в подразделе 4 Договора и в приложениях к нему.

        - «Этап Работ» обозначает отдельный период Работ, определённый Приложением 1 (Техническое задание).

  - Предмет Договора

    - Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить: ремонтные работы на тепломеханическом оборудовании на ООО «Автозаводская ТЭЦ» (обмуровочные работы),  в соответствии с Договором, в том числе Приложением № 1 (Техническое задание) и Исходными данными (далее – «Работы»). Генподрядчик обязуется принять выполненные в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора Работы и уплатить Цену Работ в порядке, предусмотренном Договором. Объем Работ включает в себя (без ограничения приведенным ниже перечнем):

        - Ремонтные работы, предусмотренные Приложением № 1 (Техническое задание).

        - пусконаладочные Работы, в том числе проведение индивидуальных и иных испытаний, предусмотренных Договором и Обязательными техническими правилами;

        - приобретение Материалов на условиях, определенных Договором, в том числе их закупку, транспортировку, разгрузку, погрузку, хранение, сертификацию и использование при выполнении Работ;

        - организацию питания и страхования персонала Субподрядчика;

        - предоставление Генподрядчику документации, необходимой для эксплуатации Объекта ремонта;

        - инструктаж персонала Субподрядчика;

        - устранение дефектов и недоделок, выявленных Генподрядчиком на момент подписания Акта о приемке выполненных работ;

        - комплексное страхование Работ, а также гражданской ответственности перед третьими лицами (если необходимость страхования предусмотрена в Приложении № 1 (Техническое задание).

2.2. Конкретные объемы, сроки и перечень работ определяются Генподрядчиком в письменных Заявках, ведомостях объёмов работ и соответствующих сметах, оформленных сторонами с соблюдением действующих норм и правил.

Заявка составляется Генподрядчиком в двух экземплярах по форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему Договору. Первый экземпляр передается Субподрядчику, другой остается у Генподрядчика с подписью уполномоченного лица Субподрядчика об ознакомлении с Заявкой и ее получении для исполнения. По мере оформления Заявок составляется на каждый год Реестр Заявок по форме, являющейся Приложением № 3 к настоящему Договору.

Техническое задание (Приложение № 1), а также иная техническая документация (ведомости объёмов работ, расчеты стоимости работ, сметы и Заявки) являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания сторонами.

  - Сроки выполнения Работ

    - Субподрядчик обязуется выполнить Работы и обеспечить Результат Работ в сроки, последовательности и порядке, установленные Договором, конкретные работы должны быть выполнены в сроки, указанные в Заявке (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания сторонами. При невозможности выполнения работ в установленные сроки Субподрядчик обязан за два дня до окончания срока производства работ предупредить Генподрядчика с указанием причин невозможности выполнения работ в установленные сроки и согласовать с Генподрядчиком дату окончания работ.

    - Начало Работ: с даты заключения договора, окончание Работ: 31.12.2023г.

    - Условие о сроке окончания Работ считается соблюденным Субподрядчиком, если в дату, определенную в Договоре как дата окончания (завершения) выполняемых Работ, Результат Работ готов к началу его надлежащей и соответствующей закону эксплуатации Генподрядчиком, в том числе, если применимо, Генподрядчиком получены в Государственных органах (или, если это предусмотрено Договором, Субподрядчиком получены от своего имени или от имени Генподрядчика и переданы последнему) необходимые документы (разрешения, допуски, согласования и т. п.), требуемые для начала такой эксплуатации (использования, применения) Результата Работ.

  - Цена по Договору

    - Цена ремонтных работ, выполняемых по Заявке, в которой указаны перечень, сроки и место выполнения ремонтных работ, определяется сметой (сметами) и ведомостями объёмов работ, составляемыми, Субподрядчиком с участием Генподрядчика, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания сторонами

    - Сметная документация и расчет стоимости работ выполняется в текущих ценах, действующих на момент составления сметной документации, с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы принятым в ООО «Автозаводская ТЭЦ» на момент подписания сметной документации.

    - Общая стоимость ремонтных работ не может превышать ____________ (_________) рублей 00 копеек, кроме того сумма НДС по ставке предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

    - Цена работ по договору увеличивается на НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ

    - Цена Работ не подлежит увеличению в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств. Превышение Субподрядчиком объемов и стоимости Работ по Договору, не подтвержденное дополнительным соглашением Сторон, не подлежит оплате Генподрядчиком.

    - Субподрядчик настоящим принимает риск увеличения стоимости (удорожания) отдельных элементов, Материалов, рабочей силы и т.п. и не будет требовать расторжения или изменения Договора в связи с таким удорожанием.

    - Без ущерба для иных положений Договора Субподрядчик должен уплатить все налоги, пошлины и взносы, которые он должен уплатить согласно действующему законодательству, и Цена Работ не подлежит изменению в связи с такими расходами.

  - Порядок и условия платежей

    - Субподрядчик не позднее 25-го (двадцать пятого) числа текущего месяца (Отчетного периода) либо последнего рабочего дня завершенного Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2) направляет Генподрядчику оригиналы следующих документов:

        - Акт о приемке выполненных работ, содержащий перечень выполненных Работ (в трех экземплярах);

        - Справку о стоимости выполненных работ (в трех экземплярах);

        - Исполнительную документацию в трех экземплярах по Работам, выполненным за оплачиваемый период. Во избежание сомнений, предоставление Исполнительной документации Субподрядчиком Генподрядчику по Работам, выполненным за каждый оплачиваемый период, является существенным условием Договора;

        - счет на оплату выполненных Работ с указанием:

- общей стоимости выполненных Работ;

- суммы, удерживаемой в счет Гарантийного фонда (если применимо);

- суммы, подлежащей выплате;

        - счет-фактуру, соответствующий требованиям статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

    - Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика указанных документов производит их проверку и, при отсутствии замечаний подписывает Акт о приемке выполненных работ и Справку о стоимости выполненных работ либо направляет Субподрядчику мотивированный отказ от подписания в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока проверки документов Субподрядчика с указанием перечня выявленных в процессе приемки Работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.).

- Мотивированный отказ Генподрядчика является основанием для устранения Субподрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Генподрядчику убытков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, устанавливаемые Генподрядчиком.

    - Генподрядчик после подписания Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ производит оплату выполненных Работ не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ.

    - Подписание Генподрядчиком Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ не влечет перехода риска случайной гибели и порчи результатов Работ к Генподрядчику до полного окончания Работ по Договору.

    - Стороны будут проводить сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующих актов не реже 1 раза в год. Каждая Сторона обязуется подписывать акт о сверке взаиморасчетов, представленный другой Стороной в течение 5 (пяти) дней с момента получения.

    - Выплата Гарантийного фонда (если применимо) производится Генподрядчиком в сроки и в порядке, предусмотренные пунктом 31.5 Договора.

    - Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами. Обязанность Генподрядчика по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генподрядчика по каждому платежу соответственно.

    - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе в случае наличия основания для одностороннего отказа Генподрядчика от Договора, Генподрядчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных Работ.

    - Стороны особо оговорили, что в отношении любого денежного обязательства Генподрядчика перед Субподрядчиком, предусмотренного или вытекающего из Договора, в чем бы оно ни заключалось, Субподрядчик не имеет права на получение процентов или иных дополнительных платежей как по правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и по иным основаниям.

- РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Обязательства Субподрядчика

    - Субподрядчик в счет Цены Работ выполняет в полном объеме все обязательства, предусмотренные Договором, в том числе:

      - В течение всего срока исполнения обязательств по Договору за свой счет получает, продлевает и обеспечивает актуальность необходимых для исполнения обязательств по Договору сертификатов, лицензий, допусков и/или иных разрешений.

      - За 20 (двадцать)  дней до начала выполнения Работ разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком (а при необходимости – с Государственными органами) согласно требованиям Правил организации технического обслуживания и ремонта и Приложения № 1 (Техническое задание) документацию, включая: Проект организации работ; Проект производства работ; Технологическую карту, Линейный (сетевой) график; а также разрабатывает и ведет любую иную необходимую с точки зрения Обязательных технических правил и Приложения № 1 (Техническое задание) документацию. После согласования и утверждения проект производства Работ остается в силе в течение всего срока действия Договора.

      - Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала Работ (в соответствии с пунктом 3.2 Договора):

        - определяет состав бригад (участков) по ремонту отдельных узлов (систем) оборудования по численности, квалификации и профессиям в соответствии с графиком выполнения Работ;

        - назначает ответственных Представителей для участия во входном контроле Материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем оборудования;

        - назначает руководителей работ по ремонту отдельных видов оборудования в соответствии с перечнем и объемом Работ, принятыми по Договору;

        - назначает лиц, ответственных за охрану труда и материально-техническое обеспечение;

        - предоставляет Генподрядчику списки назначенных лиц, а также оригинал(-ы) доверенности(-ей) в отношении Представителей Субподрядчика.

      - Обеспечивает надлежащее выполнение Работ по Договору оборудованием, инструментами, оснасткой, приспособлениями и техникой, инженерно-техническим персоналом и квалифицированной рабочей силой в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

      - Обеспечивает соответствие качества Работ по Договору, в том числе, Приложению № 1 (Техническое задание), Исходным данным и Обязательным техническим правилам.

      - Осуществляет координацию выполнения всех Работ Субподрядными организациями с целью обеспечения своевременной сдачи-приемки Работ.

      - Еженедельно информирует Генподрядчика о состоянии выполнения Договора.

      - Обеспечивает Генподрядчику возможность проведения контроля за выполняемыми Работами, в том числе с участием организации, осуществляющей функции строительного контроля.

      - Дает в письменной форме по запросу Генподрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней обоснования и разъяснения, в том числе по Работам, Материалам, с обоснованием проведения этих Работ, способа и порядка их проведения в соответствии с Обязательными техническими правилами.

      - Устраняет все выданные замечания и исполняет все указания, предписания и т.п. Генподрядчика и Государственных органов, данные в порядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. В случае отказа Субподрядчика от выполнения указанной обязанности, соответствующий отказ должен быть представлен Генподрядчику в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее 3 (трех) дней после получения указания.

      - Устраняет недостатки и дефекты в выполненных им Работах безвозмездно в порядке и сроки, предусмотренные условиями Договора.

      - По требованию Генподрядчика своими силами и за свой счет производить вырубки (керны) из конструктивных слоев дорожной одежды, независимо от факта приемки Генподрядчиком Работ, в том числе скрытых.

      - Соблюдает требования всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Субподрядчика.

      - Если применимо, обеспечивает получение в Государственных органах (или, если это предусмотрено Договором, получает от своего имени или от имени Генподрядчика и передает последнему) необходимых документов (разрешений, допусков, согласований и т. П.), требуемых для начала эксплуатации (использования, применения) Результата Работ.

      - Субподрядчик обязуется письменно оповещать Генподрядчика о всех происшествиях, которые могли бы повлечь и/или уже повлекли ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел  перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ (далее – Происшествия) в рамках настоящего Договора;

      - Субподрядчик обязуется проводить расследования всех Происшествий, произошедших во время выполнения работ в рамках настоящего Договора и сообщать Генподрядчику о ходе расследования Происшествия и его результатах в сроки, установленные Генподрядчиком;

      - В случае не проведения расследования Происшествия и/или сокрытия от Генподрядчика информации о Происшествии, произошедшем во время выполнения работ в рамках настоящего Договора, Субподрядчик будет привлечен к ответственности согласно Перечня требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.

      - Предоставляет Генподрядчику отчетность по форме, порядке и сроки, определенными «Методикой определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности (далее – «Методика»). За несоблюдение условия о предоставлении указанной в настоящем пункте отчетности Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную Разделом 7 («Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение»)» Приложения № 11 к Договору.

      - Субподрядчик обязуется соблюдать требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика (Приложение № 11), положений Соглашения о соблюдении требований Субподрядчиком в области антитеррористической безопасности (Приложение № 12).

  - Права Субподрядчика

    - Субподрядчик вправе:

      - Ознакомиться с имеющейся у Генподрядчика технической документацией на Объект ремонта.

      - Не выполнять указания Генподрядчика о способе выполнения Работ, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований по охране окружающей среды и безопасности Работ, незамедлительно направив письменное уведомление Генподрядчику.

      - Иметь доступ своего персонала к Объекту в соответствии с Порядком пропускного и внутриобъектового режима, (подписанием настоящего Договора Субподрядчик подтверждает ознакомление с указанным документом и обязательство его соблюдать (в том числе, нести ответственность за его неисполнение в соответствии с Разделом 7 Приложения № 11 к настоящему Договору).

      - Требовать оплаты Генподрядчиком надлежащим образом выполненного и сданного Генподрядчику объема Работ в соответствии с Договором.

      - Выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству более высоким по сравнению с установленными Договором, при сохранении стоимости Работ, предусмотренной Договором.

      - Субподрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Обязательства Генподрядчика

    - Генподрядчик:

      - Своевременно производит приемку и оплату выполненных в соответствии с Договором Работ.

      - Передает Субподрядчику Исходные данные.

      - Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала Работ:

        - совместно с Субподрядчиком проводит проверки выполнения подготовительных Работ в соответствии с планом подготовки к ремонту, результаты которых оформляет актами, фиксирующими выполнение этих Работ в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта;

        - назначает ответственных Представителей для участия во входном контроле Материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта узлов и систем оборудования и лиц, ответственных за материально-техническое обеспечение, а также передает Субподрядчику перечень скрытых работ с указанием ответственных лиц за их комиссионную приемку в соответствии с графиком выполнения Работ, а также письменно сообщает Субподрядчику в разумные сроки об изменении в перечне Представителей Генподрядчика.

      - Выдает Субподрядчику общий наряд-допуск (акт-допуск) на выполнение Работ не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора и обеспечивает функционирование системы допуска персонала Субподрядчика и/или персонала Субподрядной организации на рабочие места в течение всего срока выполнения Работ.

      - Предоставляет Субподрядчику точки подключения для временного электроснабжения временного водоснабжения и временного водоотведения на территории Объекта.

      - Обеспечивает необходимые режимы работы оборудования, находящегося в эксплуатации, для обеспечения условий безопасного производства Работ.

      - Обеспечивает беспрепятственный подъезд грузовых машин (с прицепами) на территорию Генподрядчика.

      - Осуществляет контроль за качеством и технологией выполнения Работ в соответствии с Приложением № 1 (Техническое задание) и Исходными данными.

      - Выполняет иные обязанности Генподрядчика, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Права Генподрядчика

    - Генподрядчик вправе:

      - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком (в том числе, с привлечением Субподрядной организации), не вмешиваясь в его деятельность (в том числе, но не ограничиваясь этим, требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).

      - В целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по Договору и принятия от имени Генподрядчика решений во взаимоотношениях с Субподрядчиком, заключить самостоятельно без согласия Субподрядчика договор об оказании услуг по осуществлению контроля и надзора с инженерной организацией.

- В этом случае инженерная организация может принимать следующие обязательства:

- обеспечивать контроль за всеми Работами, проводимыми на Объекте, в течение всего срока действия Договора;

- принимать участие в переговорах с Субподрядчиком с целью уточнения условий Договора, Исходных данных, технологии производства Работ и др.;

- осуществлять контроль за работами и испытаниями, выполняемыми Субподрядчиком, в соответствии с Обязательным техническими правилами;

- контролировать качество применяемых Материалов в соответствии с Обязательными техническими правилами;

- осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, предусмотренными Договором;

- контролировать своевременное устранение Субподрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке Работ;

- участвовать в приемке Работ;

- осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам Работ и их качеству.

      - Производить проверку соответствия используемых Субподрядчиком Материалов условиям Договора.

      - Устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков в случае, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в срок.

      - В случае если недостатки Работ возникли вследствие ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядной организацией, а Субподрядчик не предпринимает мер к устранению указанных недостатков, – потребовать устранения недостатков непосредственно от Субподрядной организации.

      - В любое время отказаться от исполнения Договора.

      - В случае полного либо частичного отказа Генподрядчика от выполнения Субподрядчиком ранее согласованных объемов Работ, принять Материалы, которые Субподрядчик приобрел для проведения таких Работ до получения извещения Генподрядчика об отказе. В этом случае стоимость указанных Материалов оплачивается, исходя их документально подтвержденной цены их приобретения Субподрядчиком, но не более сметной цены. Генподрядчик вправе провести проверку подлинности и соответствия действительности данных в представленных Субподрядчиком документах, подтверждающих стоимость Материалов.

      - Предоставить Субподрядчику за плату на основании письменной заявки во временное пользование помещение/площадку по двухстороннему акту приема-передачи имущества (Приложение № 10 – Форма акта приема-передачи имущества) с указанием конкретного помещения (площадки), его (ее) состояния, размера оплаты и Представителя Субподрядчика, назначенного ответственным за противопожарное состояние, утрату или повреждение и чистоту помещения (площадки). Риск случайной гибели или случайного повреждения помещения (площадки) несет Субподрядчик. Право собственности на предоставленное в пользование помещение (площадку) сохраняется за собственником. Условия пользования помещением (площадкой) определяются в отдельном договоре, заключаемом Сторонами.

      - Генподрядчик также имеет иные права, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Персонал Субподрядчика

    - Для выполнения своих обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик обязан привлекать и использовать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять соответствующий надзор за порученной им Работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой и достаточной для надлежащего и своевременного выполнения Работ.

    - Организация транспорта, питания, страхования, обеспечения исполнения требований миграционного законодательства и медицинского обслуживания персонала Субподрядчика является обязанностью Субподрядчика и производится за счет сил и средств Субподрядчика.

    - Субподрядчик предварительно письменно согласовывает с Генподрядчиком перечень (поименный список) персонала Субподрядчика, а также персонала привлеченных Субподрядчиком Субподрядных организаций при оформлении их допуска на Объект Генподрядчика. С указанной целью Субподрядчик предоставляет паспортные данные соответствующего персонала и копии заключенных с ним трудовых либо гражданско-правовых договоров. В случае если в отношении соответствующего лица предоставляется гражданско-правовой договор, то к согласованию такого лица и последствиям его привлечения применяются положения о согласовании Субподрядных организаций в соответствии с подразделом 11 Договора.

    - В случае непредоставления требуемых документов, либо на основании своего мотивированного решения, Генподрядчик вправе отказать персоналу Субподрядчика, а также персоналу Субподрядных организаций в допуске на Объект, при этом Субподрядчик обязан осуществить замену персонала и в любом случае несет ответственность за соблюдение сроков выполнения своих обязательств по выполнению Работ в соответствии с подразделом 27 Договора.

    - Субподрядчик обеспечивает нахождение персонала Субподрядчика на Объекте в единообразной специальной одежде с указанием фирменного наименования подрядной организации.

  - Привлечение Субсубподрядных организаций

    - Во всех случаях, когда Субподрядчик намерен заключить договор с Субсубподрядной организацией, Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика о таком намерении и предварительно письменно согласовать с Генподрядчиком перечень Субсубподрядных организаций, привлекаемых для выполнения Работ в порядке, установленном пунктами 11.2-11.3. Во избежание сомнений, указанный порядок относится также к договорам на поставку Материалов.

    - Субподрядчик предоставляет Генподрядчику на утверждение перечень планируемых к привлечению Субсубподрядных организаций с указанием предмета договора (какие именно Работы / поставку каких Материалов (со ссылкой на конкретные номера/шифры/разделы рабочей документации, если применимо) предполагается поручить данной Субсубподрядной организации и их объем), а также цены соответствующего договора. Генподрядчик вправе в течение 3 (трех) рабочих дней запросить полный пакет документов по всем или отдельным Субсубподрядным организациям и подтвердить / отказать в привлечении остальных кандидатов.

    - По Субсубподрядным организациям, по которым Генподрядчик запрашивает полный пакет документов, Субподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генподрядчика дополнительно предоставляет Генподрядчику:

        - полное наименование, адрес, банковские реквизиты Субсубподрядной организации;

        - сведения о гарантийном периоде, устанавливаемом Субсубподрядной организацией на выполняемые Работы / поставляемые Материалы;

        - копии учредительных документов Субсубподрядной организации (если применимо);

        - копии свидетельств о государственной регистрации, о постановке на налоговый учет;

        - копию паспорта (для физического лица или индивидуального предпринимателя);

        - копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (если применимо);

        - копии бухгалтерского баланса Субсубподрядной организации за 3 (три) года, предшествующих году представления документации;

        - копию разрешительной документации на выполнение Работ;

        - сведения о наличии успешного опыта выполнения аналогичных Работ.

- Копии документов должны быть надлежащим образом удостоверены.

- Срок ознакомления Генподрядчика с документами составляет не менее 5 (пяти) рабочих дней.

    - Субсубподрядная организация должна соответствовать следующим требованиям [В частности]:

        - у Субсубподрядной организации должна отсутствовать просроченная задолженность по уплате налогов и сборов;

        - Субсубподрядная организация не должна находиться в стадии банкротства или ликвидации;

        - в отношении Субсубподрядной организации не должно быть возбуждено производство о признании несостоятельным (банкротом);

        - у Субсубподрядной организации должны отсутствовать признаки фирмы-однодневки, установленные в официальных разъяснениях Государственных органов, а ее деятельность не должна быть направлена на построение искусственных договорных отношений и/или искажение сведений о фактах хозяйственной жизни (статья 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации);

        - Субсубподрядная организация должна располагать собственным персоналом и/или материально-технической базой для выполнения Работ;

        - в отношении руководителя, участника или акционера Субсубподрядной организации должны отсутствовать открытые или рассмотренные уголовные дела;

        - в отношении Субсубподрядной организации можно установить (проверить) ее бенефициаров (в том числе, конечных);

        - отсутствуют отрицательные отзывы ее контрагентов;

        - Субсубподрядная организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    - Договор с Субсубподрядной организацией должен обеспечить зеркальное отражение прав Генподрядчика и требований Договора в отношении Субсубподрядных организаций. Договор с Субсубподрядной организацией должен, во всяком случае, предусматривать:

        - возможность немедленного расторжения договора с Субсубподрядной организацией в случае прекращения Договора и возможность приостановки действия договора с Субсубподрядной организацией в случае приостановки исполнения Договора;

        - обязанность Субсубподрядной организации подготовить комплект Исполнительной документации в отношении  Объекта ремонта, являющегося предметом такого договора с Субподрядной организацией, в соответствии с требованиями Договора;

        - возможность предъявления требований и/или претензий Генподрядчиком непосредственно к Субподрядной организации независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по договору с Субсубподрядной организацией в пользу Генподрядчика;

        - возможность проведения Генподрядчиком проверки документации и/или деятельности Субсубподрядной организации, связанной с исполнением Договора;

        - информацию об обязанности Субподрядчика передать надлежаще заверенную копию договора Генподрядчику;

        - по требованию Генподрядчика возможность перевода прав и обязанностей Субсубподрядчика в отношении гарантийных обязательств по договору субподряда в пользу Генподрядчика.

    - Генподрядчик вправе отказать в согласовании Субсубподрядной организации в случае непредоставления Субсубподрядчиком перечисленных документов либо по причине несоответствия Субсубподрядной организации требованиям Договора. Во избежание сомнений, такой отказ не освобождает Субподрядчика от выполнения обязанности и не ограничивает ответственность Субподрядчика за невыполнение обязанности, в отношении которой Субподрядчик планировал привлечь Субсубподрядную организацию.

    - Субподрядчик несет ответственность за достоверность предоставленных документации и сведений, а также за наличие у Субсубподрядных организаций разрешительной документации для выполнения Работ.

    - Объем Работ, выполняемых собственными силами Субподрядчика (без привлечения Субсубподрядных организаций) должен составлять не менее 80 % (восемьдесят процентов) объема Работ, указанных в Приложении № 1 (Техническое задание).

    - Субподрядчик обеспечивает Генподрядчику возможность проведения проверок документации и/или деятельности Субсубподрядной организации, связанной с исполнением Договора, в любое время в период выполнения Работ.

    - Субподрядчик обязан произвести замену Субсубподрядной организации по требованию Генподрядчика без увеличения Цены Работ в следующих случаях:

        - отсутствие предварительного согласования Субсубподрядной организации Генподрядчиком;

        - выявление недостоверности сведений и/или документации, предоставленной Генподрядчику для согласования Субсубподрядной организации;

        - несоответствие Субсубподрядной организации требованиям Договора;

        - выполнение Субсубподрядной организацией Работ с нарушением условий Договора или требований Обязательных технических правил;

        - отсутствие у Субсубподрядной организации разрешительной документации для выполнения Работ.

    - При замене Субсубподрядной организации Субподрядчик согласовывает новую Субсубподрядную организацию с Генподрядчиком в порядке, установленном Договором.

    - В момент приемки Результата Работ Субподрядчик предоставляет Генподрядчику заверенную Субсубподрядной организацией и Субподрядчиком копию договора с Субсубподрядной организацией.

    - Когда в соответствии с п. 9.1.5 Договора и договором с Субподрядной организацией Генподрядчик реализует свое право на предъявление требования непосредственно к Субсубподрядной организации, Субподрядчик не освобождается от ответственности, а отвечает перед Генподрядчиком солидарно с такой Субподрядной организацией. Когда Субподрядчик уступает Генподрядчику права и/или обязанности по договору с Субподрядной организацией, Субподрядчик не освобождается от ответственности перед Генподрядчиком[, в том числе, после уступки].

    - Ничто в настоящем подразделе не должно толковаться как предоставление Субподрядной организации права предъявлять какие-либо требования к Генподрядчику. Субподрядчик не вправе требовать от Генподрядчика принятия Генподрядчиком на себя прав и/или обязанностей по договору с Субподрядной организацией.

    - Все расчеты с Субсубподрядными организациями осуществляет Субподрядчик.

  - Исходные данные

    - Генподрядчик передает Субподрядчику все Исходные данные по Договору по акту приема-передачи в момент заключения Договора.

    - Субподрядчик настоящим подтверждает, что до момента подписания Договора им проверены в рабочем режиме в полном объеме Исходные данные на отсутствие Дефектов Исходных данных.

    - Если на момент заключения Договора отсутствовал полный комплект Проектной / Рабочей документации, Субподрядчик проводит дополнительную проверку в следующем порядке:

      - В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора Субподрядчик обязан повторно проверить Исходные данные на наличие Дефектов Исходных данных. Субподрядчик должен уведомить Генподрядчика о наличии таких Дефектов Исходных данных и указать способ их устранения.

      - Генподрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Субподрядчика о Дефектах Исходных данных обязан принять решение и уведомить о нем Субподрядчика, сообщив о своем согласии или несогласии с уведомлением Субподрядчика полностью или в части.

      - При согласии Генподрядчика с уведомлением Субподрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия решения Генподрядчиком, Стороны должны определиться со сроками исправления согласованных Дефектов Исходных данных, необходимостью подписания какого-либо дополнительного соглашения к Договору, прочими вопросами устранения согласованных Дефектов Исходных данных.

      - При несогласии Генподрядчика с уведомлением Субподрядчика о Дефектах Исходных данных или его частью, Генподрядчик незамедлительно после принятия соответствующего решения уведомляет об этом Субподрядчика. В этом случае Субподрядчик обязан приступить к выполнению Договора в соответствии с его условиями. При этом в части Дефектов Исходных данных, наличие которых признано Генподрядчиком, применяется порядок, предусмотренный пунктом 12.3.3 Договора. Субподрядчик не несет ответственности за недостатки Объекта ремонта, возникшие в результате Дефектов Исходных данных, о которых Субподрядчик сообщил Генподрядчику в течение срока, указанного в пункте 12.3 Договора и которые не были устранены Генподрядчиком в согласованные Сторонами сроки, за исключением случаев, когда такие дефекты Объекта ремонта возникли в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком Договора.

      - Неполучение Генподрядчиком уведомления Субподрядчика о Дефектах Исходных данных в срок, указанный в пункте 12.3 Договора, признается Сторонами подтверждением Субподрядчика об отсутствии Дефектов Исходных данных и достаточности Исходных данных для выполнения обязательств Субподрядчика по настоящему Договору.

      - Субподрядчик несет ответственность за недостатки и/или дефекты выполненных Работ, возникшие в связи с Дефектами Исходной документации, о которых Субподрядчик не уведомил Генподрядчика в предусмотренный пунктом 12.3 Договора срок, и не имеет права на увеличение сметы или увеличение Цены Работ, если Стороны не достигнут соглашения об ином.

    - Если в дальнейшем в процессе выполнения Работ Субподрядчик обнаружит Дефекты Исходных данных (в том числе, Технической документации), такие Дефекты Исходных данных устраняются Субподрядчиком самостоятельно за его счет. Если самостоятельное устранение Дефектов Исходных данных или получение дополнительных Исходных данных Субподрядчиком невозможно без содействия Генподрядчика, Генподрядчик может оказать Субподрядчику необходимое содействие на основании запроса Субподрядчика, при этом расходы Генподрядчика на оказание такого содействия возмещаются Субподрядчиком.

    - Субподрядчик подтверждает, что перечень Исходных данных является достаточным. Если в процессе исполнения Договора Субподрядчик обнаружит необходимость получения дополнительных Исходных данных, не предусмотренных в Техническом задании, но необходимых ему для выполнения Договора, он будет получать такие дополнительные Исходные данные самостоятельно и в счет цены Работ по Договору либо за свой счет. Если самостоятельное получение таких дополнительных Исходных данных Субподрядчиком невозможно без содействия Генподрядчика, Генподрядчик окажет Субподрядчику необходимое содействие на основании запроса Субподрядчика, при этом расходы Генподрядчика на оказание такого содействия возмещаются Субподрядчиком. Необходимость в получении Субподрядчиком таких Исходных данных не является основанием для продления сроков выполнения Работ по Договору.

- РАЗДЕЛ III. МАТЕРИАЛЫ

  - Обеспечение Материалами

    - Выполнение Работ из Материалов Субподрядчика:

      - Работы по Договору выполняются из Материалов, а также с использованием Техники Субподрядчика, если Договором не предусмотрено, что обеспечение производства Работ в определенной части осуществляет Генподрядчик или иные привлеченные им лица. Все предоставляемые Субподрядчиком Материалы должны быть новыми, ранее не использованными, точно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 1 (Техническое задание), Обязательным техническим правилам, а также образцам, одобренным Генподрядчиком, иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество, а также содержать информацию о стране происхождения товара . Копии сертификатов и других документов, подтверждающих качество предоставляемых Материалов, должны быть представлены Генподрядчику одновременно с поставкой Материалов на Объект, а также должны предоставляться в любое иное время по требованию Генподрядчика.

      - Субподрядчик предоставляет Генподрядчику образцы отделочных, изоляционных и других Материалов, приобретаемых и применяемых Субподрядчиком при производстве Работ, для определения их качества и внешнего вида, а также сертификаты образцов, подтверждающие соответствие санитарным, противопожарным, экологическим и прочим нормам и стандартам Российской Федерации.

      - Образцы Материалов должны быть предоставлены в распоряжение Генподрядчика в разумные сроки, для того, чтобы дать возможность Генподрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней принять обоснованное решение. Если образцы не будут отвечать Приложению № 1 (Техническое задание), то Субподрядчик обязуется предоставлять другие образцы до тех пор, пока они не будут одобрены Генподрядчиком, при этом Субподрядчик не имеет права на продление срока выполнения Работ.

      - Субподрядчик не вправе заменять Материалы, предусмотренные Приложением № 1 (Техническое задание) (в том числе, в случаях, когда Материалы, предусмотренные Приложением № 1 (Техническое задание), не могут быть поставлены вследствие действия экономических мер, ограничений и запретов, влекущих невозможность закупки Материалов), за исключением случаев, когда такая замена предварительно письменно согласована с Генподрядчиком. Не согласованная Генподрядчиком замена Материалов не допускается независимо от того, что технически и технологически осуществление замены таких Материалов возможно.

      - В случае приобретения и использования Субподрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядными организациями импортного товара (Материалов либо иного имущества, используемого при выполнении Работ), Генподрядчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого имущества завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Генподрядчик вправе предъявить обязательное для исполнения требование о надлежащем оформлении импортного имущества и о неиспользовании такого имущества до получения необходимых таможенных документов.

      - Субподрядчик организует и обеспечивает осуществление комиссионного входного контроля качества Материалов с привлечением специалистов по требованию Генподрядчика, по результатам которого составляется акт входного контроля. Субподрядчик заблаговременно письменно уведомляет Генподрядчика о планируемой дате осуществления входного комиссионного контроля и обеспечивает возможность участия в нем Представителя Генподрядчика.

    - Выполнение Работ из Материалов Генподрядчика:

      - Передача Генподрядчиком Давальческих материалов Субподрядчику осуществляется в объеме и в сроки, указанные в Приложении 2 (Заявка), и оформляется Накладной на отпуск материалов на сторону без выставления счета на оплату. Стоимость переданных Давальческих материалов указывается без НДС. Все расходы по получению, доставке со склада Генподрядчика, хранению Давальческих материалов и другие связанные с этим расходы несет Субподрядчик.

      - Риск случайной гибели или повреждения Давальческих материалов переходит от Генподрядчика к Субподрядчику в момент подписания Накладной на отпуск материалов на сторону.

      - Ответственность за сохранность переданных Субподрядчику Давальческих материалов и их использование по назначению возлагается на Субподрядчика до сдачи Генподрядчику Результата Работ. В случае утраты или повреждения Давальческих материалов, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 27.3.

      - Субподрядчик использует Давальческие материалы исключительно в целях выполнения Работ по настоящему Договору. При выполнении Работ из Материалов Генподрядчика, Субподрядчик обязан использовать Давальческие материалы экономно и расчетливо. Субподрядчик одновременно с Актом о приемке выполненных Работ и Справкой о стоимости выполненных Работ предоставляет Генподрядчику отчет о расходовании Давальческих материалов по форме Приложения № 4.2. – Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Генподрядчика.

      - Списание Давальческих материалов производится по Актам на списание давальческих материалов по форме ВН-26 (Приложение № 4.3). Стоимость Давальческих материалов не включается в сумму выручки Субподрядчика.

      - До приемки Результата Работ Субподрядчик возвращает Генподрядчику неизрасходованные Давальческие материалы, остатки неизрасходованных Давальческих материалов, иные годные отходы и материалы, в том числе полученные при демонтаже и/или разборке Объекта ремонта.

      - Возврат означает полный комплекс Работ по погрузке, транспортировке, разгрузке, определению количества возвращаемых материалов и отходов.

      - Возврат неизрасходованных Давальческих материалов производится по адресу и в сроки, указанные Генподрядчиком, с оформлением Накладной на отпуск материалов на сторону. Стоимость неизрасходованных Давальческих материалов указывается без НДС. Возврат отходов, полученных при демонтаже и/или разборке, производится по форме Акта об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений с указанием «двойной» единицы измерения материала (основной единицей измерения для трубы является – (м.п.), дополнительной – (т), для остальных материалов – (шт) и (т) соответственно).

      - В случае невозврата указанных выше Давальческих материалов, остатков Давальческих материалов, иных годных отходов в указанный Генподрядчиком срок Субподрядчик компенсирует Генподрядчику их стоимость не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения вышеуказанного срока. Размер компенсации определяется на основании стоимости, по которой Субподрядчику передавались соответствующие Давальческие материалы; стоимость иных годных отходов компенсируется в размере, разумно определяемом Генподрядчиком.

  - Транспортировка грузов

    - Субподрядчик доставляет на Объект в соответствии с условиями Договора Материалы, Технику и другие грузы, необходимые для выполнения Работ по Договору.

    - Субподрядчик оплачивает дорожные и транспортные расходы и сборы, связанные с оформлением необходимой документации и выпуском грузов, с погрузкой грузов, включая расходы по переупаковке грузов, перемаркировке с целью их подготовки к транспортировке. Субподрядчик также оплачивает транспортно-экспедиционные и иные расходы, связанные с доставкой Материалов Техники, любых грузов и иного имущества на Объект.

    - Субподрядчик принимает на себя выполнение всех действий по таможенному оформлению поставляемых Материалов, включая оплату таможенных платежей, а также иных расходов по таможенному оформлению. Стоимость таможенных платежей и расходов по таможенному оформлению Материалов, Техники и прочих грузов, поставляемых Субподрядчиком согласно условиям Договора, учтены в Цены Работ, за исключением Давальческих материалов Генподрядчика.

    - Субподрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза в процессе его транспортировки на Объект (Материалов, Техники и прочих грузов), обязанность приобретения которого по Договору лежит на Субподрядчике, в течение всего периода транспортировки.

- РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

  - Объект

    - В случае ремонта тепловых сетей Объект передается Субподрядчику по акту передачи Объекта. В остальных случаях Генподрядчик осуществляет допуск персонала Субподрядчика / Субподрядной организации на Объект на основании выдачи наряда-допуска (акта-допуска) в порядке, установленном Договором.

    - С момента передачи Объекта от Генподрядчика Субподрядчику по акту вся ответственность за состояние Объекта и прилегающей территории возлагается на Субподрядчика. Допуск и охрана Объекта, Техники, Материалов и иного имущества, а также персонала обеспечивается Субподрядчиком за его счет в соответствии с применимыми правилами и требованиями Генподрядчика.

    - С момента допуска персонала Субподрядчика / Субподрядной организации на Объект в установленном порядке Субподрядчик несет ответственность за состояние своей зоны выполнения Работ, как она определена в наряде-допуске, а также не допускает загрязнения/захламления прилегающей территории. Субподрядчик обеспечивает сохранность Объекта ремонта, Техники, Материалов и иного имущества, а также безопасность персонала за свой счет в соответствии с применимыми правилами и требованиями Генподрядчика.

- В случае, если на Объекте осуществляют деятельность несколько Субподрядчиков / Субподрядных организаций, а также выполнения части Работ на Объекте Генподрядчиком, обязанности и требования, установленные настоящим пунктом, исполняются и осуществляются указанными лицами в границах деятельности соответствующего Субподрядчика / Субподрядной организации / Генподрядчика, которые устанавливаются в соответствии с нарядом-допуском (нарядами-допусками) и графиком совмещенных работ.

    - Субподрядчик назначает лиц, ответственных за безопасное ведение Работ, и направляет соответствующее письменное уведомление об этом Генподрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия Объекта по акту / получения общего наряда-допуска (акта-допуска) на выполнение Работ.

    - Представители Генподрядчика, Субподрядчика или уполномоченные ими лица имеют право беспрепятственного доступа к Объекту в рамках выданного наряда-допуска, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4.

    - Субподрядчик выполняет необходимые подготовительные работы на Объекте.

    - Субподрядчик обеспечивает своими силами и за свой счет изготовление (закупку) и установку инвентарных щитов (ограждений) с дорожными знаками, знаками безопасности и сигнальными лампами. Знаки безопасности устанавливать не более 5 метров друг от друга. При установке знаков безопасности руководствоваться принципом – знаки безопасности должны быть видны с любой точки следования пешеходов.  Ограждение канатами (лентами) с укрепленными на них знаками безопасности, а также оборудование Объекта, рабочих мест и прилежащей территории иными средствами безопасности, охраны труда в случаях и в порядке, установленных Обязательными техническими правилами (включая, но не ограничиваясь этим: оснащение средствами безопасности вскрытых для производства Работ камер и участков трубопровода подземной прокладки, мест на территории Объекта, опасных для прохода или нахождения в них людей, связанных с проведением Работ; мест проведения земляных работ). Размер, содержание, цвет и иные характеристики таких средств должны соответствовать Обязательным техническим правилам.

- Генподрядчик обеспечивает оборудование и оснащение средствами безопасности, охраны труда места проведения Работ в объеме мероприятий, указанных в наряде-допуске при подготовке рабочего места. При этом Субподрядчик обязуется обеспечить сохранность таких средств безопасности и незамедлительно уведомлять Генподрядчика обо всех случаях их порчи, повреждения и утраты по любым основаниям.

- (Если применимо) Субподрядчик изготавливает и устанавливает за свой счет на въездах на Объект, в места прохода людей, движения автотранспорта  паспорта строительства - информационные щиты установленного законодательством размера, на которых указывается следующее: наименование объекта ремонта, виды работ, наименование Генподрядчика, Субподрядчика и сроки проведения Работ (начало и окончание), а также иная необходимая в соответствии с законодательством Российской Федерации информация.

    - Субподрядчик доставляет на Объект Технику, а также все необходимые для выполнения Работ Материалы. Субподрядчик осуществляет за свой счет, своими силами и средствами приемку, выгрузку, хранение и последующую транспортировку всех Материалов, поступающих в его адрес, с соблюдением соответствующих правил и требований, всех норм выгрузки и техники безопасности, действующих в Российской Федерации.

  - Порядок осуществления работ

    - Требования к производству Работ

      - Работы на территории Генподрядчика должны проводиться работниками Субподрядчика / Субподрядной организации по наряду-допуску, выдаваемому ответственными работниками Субподрядчика по форме, установленной РД 34.03.201-97(2000) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей». Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ, указанные в наряде, согласовываются в части предупреждения воздействия персонала строительно-монтажной организации на состояние эксплуатации энергетических установок и техники безопасности в цехе (на объекте теплосети) с его руководителем.

      - До начала Работ производственные бригады Субподрядчика должны быть ознакомлены Субподрядчиком с общим объемом Работ, сроком ремонта и сетевым (линейным) графиком, правилами внутреннего распорядка Генподрядчика, задачами, стоящими перед каждой бригадой, схемой управления ремонтом, организацией инструментального и материально-технического обеспечения, организацией уборки рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировки мусора и отходов, системой оплаты и стимулирования труда, правилами внутреннего распорядка, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями.

      - Не менее, чем за 2 (два) дня до начала выполнения Работ на Объекте персонал Субподрядчика, а также Субподрядных организаций обязан пройти вводный инструктаж на предприятии Генподрядчика (отдел охраны труда и производственного контроля). За непрохождение вводного инструктажа Субподрядными организациями ответственность несет Субподрядчик.

      - Субподрядчик разрабатывает и согласовывает в органах безопасности дорожного движения (или иных государственных органах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и, при необходимости, с транспортной организацией схему движения транспортных средств при производстве Работ на проезжей части; получает необходимые разрешения на нарушение и последующее восстановление благоустройства, снос зеленых насаждений, земляные работы, получает технические условия от сторонних организаций в случае необходимости, получает иные необходимые разрешения на ведение Работ (положение действует, если применимо).

      - Субподрядчик выполняет согласования проектной документации на наличие коммуникаций при проведении земляных работ в сторонних организациях (в том числе, в случае необходимости получать разрешение в органах безопасности дорожного движения на закрытие движения автотранспорта) (если применимо).

      - Субподрядчик приступает к выполнению Работ по Договору только при наличии всех необходимых разрешительных документов, требуемых для выполнения данного вида Работ в соответствии с законодательством, а также установленных Приложением № 1 (Техническое задание).

      - Субподрядчик осуществляет приемку, разгрузку и хранение Материалов, Техники и т.п., в том числе принятых от Генподрядчика. Хранение имущества, относящегося к проведению Работ, должно осуществляться в зависимости от веса, габаритных размеров, характера упаковки и необходимости защиты от атмосферных осадков с разделением их на группы хранения, которые бы обеспечивали сохранение имуществом потребительских свойств.

      - Субподрядчик возводит на территории Объекта все Временные сооружения, необходимые для надлежащего хранения Материалов, Техники, а также выполнения Работ; осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения Работ и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектной документацией (если применимо).

      - В случае проведения Работ на площадных Объектах, на Объектах, передаваемых Субподрядчику по акту приема-передачи, обязанность по обеспечению временного электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации, телефонизации Объекта, а также иному необходимому снабжению для целей выполнения Работ, и связанные с этим расходы по утвержденным тарифам ресурсоснабжающих организаций несет Субподрядчик.

- При производстве Работ на месте установки оборудования, допуск Субподрядчика к которому осуществляется на основании наряда-допуска (включая, но не ограничиваясь этим: проведение Работ в цехах, на станциях) электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения Работ, предоставляются Генподрядчиком Субподрядчику безвозмездно.

      - При выполнении Работ не допускается нарушение бесперебойного функционирования инженерных систем и нормальной эксплуатации действующего в месте выполнения Работ оборудования.

      - Субподрядчик в ходе выполнения Работ осуществляет в счет Цены Работ любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения Работ и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с Договором, Приложением № 1 (Техническое задание), Исходными данными, Обязательными техническими правилами.

      - Субподрядчик выполняет работы по благоустройству территории Объекта с восстановлением соответствующего покрытия (асфальтового покрытия, растительного грунта и пр.), которые должны выполняться в соответствии с согласованным Сторонами Приложением № 1 (Техническое задание), Приложением № 2 (Заявка) и требованиями Обязательных технических правил, регулирующих порядок выполнения соответствующих Работ. Субподрядчик обязан закрыть ордер на производство земляных работ и получить справку в соответствующем департаменте города, на территории которого проводились Работы, об отсутствии замечаний к восстановленному благоустройству (если применимо).

- Выполнение работ по благоустройству осуществляется Субподрядчиком в соответствии со сроком, установленным Генподрядчиком в Заявке (Приложение к Техническому заданию). Приемка выполненных работ по благоустройству производится Генподрядчиком в день завершения работ, который должен соответствовать последнему дню срока, установленного в Заявке. В случае нарушения по вине Субподрядчика срока сдачи-приемки работ по благоустройству Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику штрафные санкции, предусмотренные договором за нарушение сроков выполнения работ.

      - Субподрядчик в ходе выполнения Работ поддерживает должный порядок и соблюдает чистоту на Объекте с учетом границ деятельности, устанавливаемых в соответствии с п. 15.1. В противном случае Генподрядчик вправе принять меры вплоть до отстранения Субподрядчика от Работ. В этом случае Работы считаются не принятыми Генподрядчиком до устранения замечаний по наведению порядка на Объекте и рабочих местах отдельных специалистов. Субподрядчик обязан не допускать при выполнении Работ превышения установленных норм выбросов в воздух, поверхностные стоки и отводимые сточные воды.

      - В соответствии с Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 и Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484,  в случае продления сроков выполнения Работ, Субподрядчик представляет Генподрядчику обоснование изменения сроков выполнения Работ в письменном виде.

      - Субподрядчик в процессе выполнения Работ ведет и не позднее, чем за [2 (двое) суток] до окончания выполнения Этапа Работ либо Работ за Отчетный период (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2), передает Генподрядчику следующую документацию:

- протоколы технических решений по выявленным, но не устраненным дефектам;

- протоколы испытаний, карты измерений;

- результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта Материалы;

- протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку;

- акты на Скрытые работы;

- другие документы по согласованию Генподрядчика и Субподрядчика.

      - Представитель Субподрядчика в письменной форме сообщает Представителю Генподрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки ответственных узлов или части Работ, подлежащих закрытию, заблаговременно, но не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

      - [Если Генподрядчик, уведомленный в порядке, установленном п. 16.1.16 Договора, не явился к проведению промежуточной приемки части Работ, подлежащих закрытию, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ с Субподрядчика не снимается.]

      - К каждому акту освидетельствования Скрытых работ во всех случаях прилагаются ведомости контрольных измерений, исполнительная схема (чертеж), результаты лабораторных испытаний применяемых Материалов, паспорта на Материалы. Акты приемки (освидетельствования) Скрытых работ составляются в трех экземплярах. Каждому акту приемки (освидетельствования) Скрытых работ присваивается номер.

      - В случае если закрытие Работ выполнено без предварительного письменного разрешения или последующего письменного подтверждения Генподрядчика[, за исключением случаев, указанных в пункте 16.1.17 Договора,] или если Представитель Генподрядчика не был проинформирован об этом или был проинформирован с опозданием, то Субподрядчик должен своими силами и за свой счет открыть любую часть Скрытых работ по указанию Генподрядчика, а затем восстановить их.

      - В случае обнаружения некачественно выполненных Работ, по которым Генподрядчиком и Субподрядчиком были ранее подписаны акты освидетельствования Скрытых работ, Генподрядчик имеет право требовать безвозмездного устранения Субподрядчиком обнаруженных недостатков.

      - В течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания выполнения Работ в целом, Субподрядчик письменно уведомляет об этом Генподрядчика.

      - Субподрядчик обязан обеспечить получение Генподрядчиком документов (разрешений, допусков, согласований и т.п.) в Государственных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) Результата Работ. При этом под таким обеспечением со стороны Субподрядчика понимается, в том числе, но не исключительно:

        - соответствие выполненных Работ (поставленных Субподрядчиком Материалов) Обязательным техническим правилам и условиям Договора;

        - проведение и документальное оформление всех требуемых для данных Работ испытаний (тестирований, опробований и т.п.) с положительным результатом;

        - предоставление Генподрядчику полного комплекта Исполнительной документации и иной относящийся к выполненным Работам (приобретенным Субподрядчиком Материалам) документации (в том числе заводской, конструкторской и т.п.), соответствующей (в том числе по порядку ее оформления) Обязательным техническим правилам и условиям Договора, в том числе требованиям к ее комплектности и порядку оформления, установленным уполномоченным Государственным органом;

        - устранение по первому требованию всех выявленных Генподрядчиком или уполномоченным Государственным органом замечаний, касающихся выполненных Работ, а также Исполнительной и иной относящейся к выполненным Работам (поставленным Субподрядчиком Материалам) документации; при этом Субподрядчик обязуется привести Работы (документацию) в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями Генподрядчика или уполномоченного Государственного органа) самостоятельно и в счет цены Договора.

      - Не позднее, чем за [10 (десять) дней] до начала приемо-сдаточных испытаний Объекта ремонта Субподрядчик представит Генподрядчику 2 (два) комплекта инструкций по монтажу и эксплуатации Объекта ремонта, рекомендации по постоянному обслуживанию, текущему, гарантийному и послегарантийному ремонту, а также программу испытаний на русском языке.

      - Не позднее, чем за [10 (десять) дней] до начала приемо-сдаточных испытаний Объекта ремонта Субподрядчик передает Генподрядчику Исполнительную документацию в полном объеме в 3 (трех) экземплярах, каждый из которых содержит как бумажную, так и электронную копии Исполнительной документации, а также техническую документацию и инструкции по уходу и эксплуатации на русском языке в 2 экземплярах.

    - Качество выполнения Работ и контроль качества

      - Применяемые Субподрядчиком оборудование, специальные приспособления, инструменты должны отвечать требованиям государственных стандартов Российской Федерации (в том числе, действующей редакции «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»), иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Привлекаемый персонал должен иметь квалификационный разряд не ниже рекомендованного Единым тарифно-квалификационным справочником для данного вида Работ, а также опыт работы в соответствующей сфере.

      - По отдельным видам Работ, а также по отдельным видам ответственных конструкций (если применимо), там, где это предписано действующим законодательством, составляются акты приемки выполненных работ или проведения испытаний. Субподрядчик должен производить составление актов приемки работ и проведения испытаний в присутствии Представителя Генподрядчика, участвующего в Работе.

      - При приемке Работ  по восстановлению асфальтового покрытия Субподрядчик обязан предоставить вырубки (керны) из конструктивных слоев дорожной одежды. Вырубки (керны) из конструктивных слоев дорожной одежды Субподрядчик производит за свой счет (применяется при производстве работ по восстановлению асфальтового покрытия, если это предусмотрено предметом договора/Техническим заданием/Сметой на выполнение работ).В случае привлечения организации, осуществляющей функции контроля, Генподрядчик и Субподрядчик обязаны проводить любые проверки Работ в рамках Договора, проводить любые испытания и измерения только с участием указанной организации.

      - Генподрядчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Субподрядчиком осуществляет контроль за выполнением Работ и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком Материалов условиям Договора. Представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего срока выполнения Работ.

      - Генподрядчик вправе вмешаться в производство Работ, если Субподрядчик и/или Субподрядная организация:

        - своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации оборудования или нарушает Обязательные технические правила;

        - выполняет Работы с нарушением согласованных Сторонами сроков, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

        - допустил и не устранил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами, и не произвел приемку Скрытых работ с участием ответственных представителей Генподрядчика;

        - не выполняет требования ремонтной документации (в составе Исходных данных);

        - привлек к исполнению Договора Субподрядную организацию без согласования с Генподрядчиком.

- Генподрядчик вправе в вышепоименованных случаях (но не ограничиваясь ими) потребовать от Субподрядчика устранить указанные нарушения. Если Субподрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор) в одностороннем порядке полностью или в части, без возмещения Субподрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды.

      - Без ущерба для иных положений Договора или действующего законодательства, Генподрядчик, Представители Генподрядчика вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком всех или части Работ до установленного Генподрядчиком срока в случаях, если:

        - дальнейшее выполнение Работ может угрожать безопасности Объекта в целом и/или Объекта ремонта в частности, либо при выполнении Работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность самого Объекта ремонта и/или Объекта в целом и/или объектов, находящихся вблизи него;

        - дальнейшее выполнение Работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта ремонта.

- Все издержки, вызванные приостановлением Работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления Работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Договору или их отдельных этапов.

      - Субподрядчик обязуется выполнить Работы с качеством, обеспечивающим получение Объектом ремонта при приемке комиссией оценки «соответствует требованиям ремонтной документации» при одновременном выполнении следующих требований:

        - устранены все дефекты, выявленные в результате контроля составных частей Объекта ремонта;

        - выполнены требования Правил технической эксплуатации и требования ремонтной документации (в составе Исходных данных), определяющие качество Объекта ремонта;

        - приемо-сдаточные испытания показали, что пуск, нагружение и работа Объекта ремонта на разных режимах соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации и инструкций по эксплуатации;

        - значения параметров технического состояния находятся на уровне нормативных.

      - Субподрядчик обязуется выполнить все требования к окончательной оценке качества выполнения Работ, установленные Правилами организации технического обслуживания и ремонта.

      - Конкретные требования к Результату Работ и качеству выполнения Работ на основании результатов испытаний устанавливаются в Приложении № 1 (Техническое задание) и ремонтной документации в составе Исходных данных.

    - Устранение недостатков в период производства Работ

      - Субподрядчик устраняет за свой счет все дефекты, выявленные в процессе производства Работ и в Гарантийный период.

      - В случае обнаружения Генподрядчиком некачественно выполненных Работ в ходе приёмки или в Гарантийный период, а также выявления фактов использования Субподрядчиком некачественных Материалов, не соответствующих требованиям Приложения № 1 (Техническое задание), Исходных данных, Договора или Обязательным техническим правилам, указанные факты фиксируются в акте о данных нарушениях, подписываемом Генподрядчиком и Субподрядчиком, с согласованием порядка и сроков их устранения.

      - При этом Генподрядчик вправе по своему выбору:

- потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, указанный Генподрядчиком (при этом продления общего срока производства Работ не производится);

- потребовать от Субподрядчика соразмерного уменьшения Цены Работ;

- устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика (при этом гарантийные обязательства Субподрядчика на данную и другие части Работ остаются в силе).

      - Если претензии Генподрядчика к качеству выполняемых Работ связаны с нарушением нормальной работы оборудования Генподрядчика, Генподрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика. Субподрядчик обязан незамедлительно письменно известить Генподрядчика о назначении своего Представителя для участия в расследовании причин нарушения нормальной работы оборудования Генподрядчика и обеспечить его прибытие на Объект не позднее 1 (одних) суток с момента извещения. Акт расследования нарушения служит основанием для предъявления Субподрядчику претензий, если в ходе расследования установлена его вина.

      - В случае невозможности устранения недостатков в месте нахождения оборудования,  Субподрядчик осуществляет доставку оборудования за свой счет до места проведения необходимого ремонта.

    - Предотвращение повреждений и ущерба

      - В ходе выполнения Работ Субподрядчик обеспечивает выполнение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, несет ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении Работ в рамках выданного наряда-допуска как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении Работ, так и в отношении физических лиц, с соблюдением как персоналом Субподрядчика, так и персоналом Субподрядной организации (а также любыми иными лицами, допущенными Субподрядчиком на Объект) требований Обязательных технических правил, перечисленных в Приложении № 6 (Нормативно-техническая документация), без ограничения приведенным перечнем, а также внутренних документов Генподрядчика в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности и экологии в дополнение к действующим Обязательным техническим правилам. С указанными документами Субподрядчик обязуется самостоятельно ознакомиться в день заключения Договора.

- Начало фактического исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору означает его безусловное ознакомление с положениями указанных документов и обязательство их соблюдать (нести ответственность за их неисполнение).

      - Субподрядчик обеспечивает соблюдение персоналом Субподрядчика, Субподрядной организации, а также любыми иными лицами, допущенными Субподрядчиком на Объект, правил доступа на Объект, правил пользования лифтами, лестницами, местами общего пользования, и иных применимых норм и правил поведения на Объекте, в том числе (но не ограничиваясь ими), положений Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика (Приложение № 11), положений Соглашения о соблюдении требований Субподрядчиком в области антитеррористической безопасности (Приложение № 12).  В случае выявления нарушений Генподрядчик вправе требовать замены персонала.

      - Субподрядчик поставляет на Объект все необходимые средства пожаротушения и пожарной безопасности за свой счет.

      - Субподрядчик обеспечивает постоянный надзор за соблюдением требований безопасности и охраны труда на Объекте со стороны своей службы по охране труда / специалистов по охране труда (лиц, выполняющих их функции). По требованию Генподрядчика Субподрядчик незамедлительно направляет на Объект своего специалиста по охране труда (лицо, выполняющее его функции) без взимания дополнительной платы или изменения цены Договора, о чем письменно уведомляет Генподрядчика (в порядке, предусмотренном Договором для направления письменных уведомлений) одновременно с предоставлением приказа о назначении указанного специалиста.

      - Субподрядчик обеспечивает при производстве Работ соблюдение санитарных норм и культуры труда: исключает возможность хранения в бытовых помещениях и на территории места производства Работ алкогольсодержащей, скоропортящейся продукции, наркотических, отравляющих, взрывчатых, огнеопасных и других веществ и предметов, способных причинить вред Объекту, находящимся на Объекте людям, Объекту ремонта, Технике, оборудованию, Материалам, а также третьим лицам и их имуществу. Предусматривает специально отведенные места для курения.

      - Субподрядчик принимает при выполнении Работ все разумные меры по охране окружающей среды, а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобств для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнения, шума и других причин, являющихся следствием производства Работ.

      - Субподрядчик осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду при выполнении Работ, получает разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы допустимого сброса в водный объект, решение на пользование водным объектом, лимиты на размещение отходов на период ремонта, а также осуществляет мониторинг окружающей среды и производственный экологический контроль.

      - Субподрядчик использует все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждений различным сооружениям, конструкциям и инженерным сетям, находящимся на Объекте, со стороны Техники и персонала Субподрядчика или любой из его Субподрядных организаций.

      - При возникновении на Объекте условий любого характера, которые могут нанести ущерб Объекту, выполненным Работам, Объекту ремонта, Материалам, оборудованию, устранение причин возникновения которых находится вне юридических и/или технических возможностей Субподрядчика, Субподрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика и предложить варианты полного исключения возможного ущерба или его минимизации. Стороны обязаны рассмотреть варианты и принять взаимоприемлемое решение в минимально возможный срок. В случае если выполнение принятого Сторонами решения влияет на срок выполнения Работ и/или Цену Работ и/или другие условия Договора, то Стороны подпишут соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

      - Незамедлительно (не позднее [одного рабочего дня] со дня выявления) Субподрядчик в письменной форме уведомляет Представителя Генподрядчика и приостанавливает выполнение Работ / Этапа Работ до получения письменных указаний Генподрядчика при обнаружении:

        - непригодности или недоброкачественности Давальческих материалов, Исходных данных;

        - возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения данных им обязательных для исполнения указаний о способе выполнения Работ;

        - иных не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих качеству Работ / Этапа Работ или безопасности жизни и здоровья граждан / безопасности имущества организаций, а равно создающих невозможность выполнения Работ в срок.

      - Незамедлительно (не позднее суток с момента возникновения) уведомляет Генподрядчика в письменной форме о любых чрезвычайных событиях и происшествиях на Объекте или связанных с Объектом, включая, но не ограничиваясь ими:

        - техногенные аварии;

        - несчастные случаи;

        - происшествия на производстве;

        - нарушения технологического режима;

        - случаи загрязнения окружающей среды, произошедшие в ходе выполнения Работ;

        - хищения и иные противоправные действия;

        - забастовки персонала Субподрядчика.

- Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика об указанных обстоятельствах либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа Генподрядчика на предупреждение, не вправе при предъявлении к нему или им к Генподрядчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

    - Действия Субподрядчика по окончании выполнения Работ

      - До приемки Результата Работ Субподрядчик удаляет с рабочего места принадлежащие Субподрядчику Технику, Временные сооружения, Материалы, а также обеспечивает уборку Объекта (в том числе, всех помещений Объекта, в которых Субподрядчик выполнял Работы, а именно: обеспечивает удаление пыли со всех поверхностей, удаление пятен краски и загрязнений с поверхностей и т.п.), вывозит строительный мусор, производит другие аналогичные работы по уборке территории и представляет Генподрядчику документацию, подтверждающую утилизацию вредных веществ (материалов) (если выполнение Работ связано с использованием либо возникновением (выбросом) вредных веществ).

      - Если Субподрядчик к моменту приемки Результата Работ оставит на Объекте принадлежащие ему Материалы, Технику или Временные сооружения, то Генподрядчик имеет право по своему усмотрению:

        - задержать оплату выполненных Работ Субподрядчику до даты освобождения им Объекта;

        - взыскать и/или удержать из причитающихся Субподрядчику сумм расходы на освобождение Объекта от указанного имущества, на его охрану в размере, разумно определяемом Генподрядчиком.

  - Изменение Работ

    - Стороны договорились, что Работы могут подлежать улучшениям или исправлениям либо детализации в ходе исполнения Договора, и что Субподрядчик не вправе требовать дополнительной оплаты за осуществление улучшений / исправлений / детализаций, которые, согласно Договору, прямо рассматриваются или подразумеваются как включенные в состав Работ, и такие улучшения / исправления / детализации не будут являться изменением характера и/или объема Работ.

    - Субподрядчик в любом случае в счет Цены Работ должен выполнить работы, которые хотя прямо и не обозначены в Договоре, Приложении № 1 (Техническое задание) и/или в Обязательных технических правилах, однако:

        - являются необходимыми или обычно производящимися опытными, квалифицированными и разумными субподрядчиками на схожих объектах для обеспечения непрерывной, безопасной и надежной эксплуатации Объекта ремонта;

        - необходимость производства которых возникла вследствие обстоятельств, которые могли быть предвидены опытным, квалифицированным и разумным субподрядчиком на момент заключения Договора;

        - необходимость проведения которых предусмотрена типовым перечнем и объемом ремонтных работ по конкретным типам (видам) оборудования объекта электроэнергетики,  утвержденным Генподрядчиком в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта.

    - Генподрядчик имеет право вносить необходимые, по его мнению, изменения в объемы Работ, не влекущие изменения Приложения № 1 (Техническое задание), для чего Генподрядчик должен дать Субподрядчику письменное распоряжение на выполнение таких изменений, в том числе:

        - сократить или увеличить объем отдельной части Работ;

        - исключить любую Работу;

        - изменить характер, качество или вид отдельной части Работ.

    - Генподрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от выполнения части Работ. В указанном случае изменение Цены Работ и, соответственно, стоимость исключаемых Работ производится по единичным расценкам и ценам, приведенным в сметной документации по Объекту ремонта. Генподрядчик не несет ответственности за потерю Субподрядчиком ожидаемой прибыли в связи с отказом Генподрядчика от выполнения части Работ.

  - Дополнительные Работы

    - В случае выявления по результатам испытаний до ремонта (если применимо) и/или дефектации оборудования необходимости выполнения дополнительных работ, Стороны составляют ведомость дополнительных работ по ремонту и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

    - Иные дополнительные работы, под которыми Стороны понимают работы, не учтенные в Приложении № 1 (Техническое задание), а также ведомости дополнительных работ по ремонту, необходимость выполнения которых не могла быть выявлена при заключении Договора и вызвана обстоятельствами, не зависящими от Субподрядчика, подлежат оплате в случае, если обязанность по их выполнению возложена на Субподрядчика посредством подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, а также в случае выполнения дополнительных работ, которые по техническим или иным причинам должны быть выполнены незамедлительно, по прямому письменному указанию Генподрядчика. Все иные работы, выполненные Субподрядчиком, считаются включенными в объем Работ и дополнительной оплате со стороны Генподрядчика не подлежат.

    - При возникновении необходимости в проведении дополнительных объемов работ, помимо указанных в п. 18.1, Субподрядчик письменно предупреждает Генподрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления необходимых дополнительных работ. Объем дополнительных работ оформляется дополнительным соглашением.

  - Требования к документации

    - Независимо от иных положений Договора любая техническая документация на поставляемые Субподрядчиком Материалы и выполняемые Работы (в том числе, но не ограничиваясь этим: заводская, монтажная, наладочная, исполнительная, эксплуатационная и т.п.), обязанность по предоставлению которой согласно Договору и/или применимому праву возложена на Субподрядчика, должна быть предоставлена Генподрядчику на русском языке в требуемом количестве экземпляров. В том случае, если аутентичный (оригинальный) экземпляр документа составлен на иностранном языке, Генподрядчику предоставляется экземпляр документа, переведенный на русский язык. Такой перевод осуществляется силами и за счет Субподрядчика (в счет Цены Работ).

    - Если для применения/использования Генподрядчиком соответствующего документа требуется его легализация на территории Российской Федерации в соответствии с установленным порядком, то соответствующая процедура также выполняется силами и за счет Субподрядчика (в счет Цены Работ).

    - Если для применения/использования Генподрядчиком соответствующего документа требуется его составление в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, документ должен быть представлен Генподрядчику в оригинальном экземпляре в требуемой на территории Российской Федерации форме.

      - (применяется в случае заключения Договора на работы, относящиеся к генерирующему оборудованию) Техническая документация, а также любая иная изготовленная, разработанная, полученная Субподрядчиком в связи с выполнением Работ по Договору в отношении генерирующего оборудования и передаваемая Генподрядчику в результате исполнения Договора документация, должна быть полной и достаточной:

        - (применяется в случае заключения Договора на работы, относящиеся к генерирующему оборудованию на оптовом рынке) для осуществления торговли электрической энергией и мощностью в соответствии с требованиями, установленными Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;

        - (применяется если Договор заключается в отношении ремонта ТЭС) для использования Объекта ремонта в совокупности как тепловой электростанции, то есть как комплекса взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства электрической энергии и мощности (тепловой энергии, теплоносителя), включая возможность работы в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

  - Приемка выполненных Работ

    - Выполненные Работы предъявляются Субподрядчиком Генподрядчику к приемке в порядке, установленном законодательством, в составе и объеме, предусмотренном Договором.

    - Приемка Работ по Договору осуществляется ежемесячно в соответствии с программой приемки, утвержденной Генподрядчиком и согласованной с Субподрядчиком в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта, Графиком выполнения Работ и оформляется документами, указанными в подразделе 5 Договора. При этом объемы выполненных Работ в соответствии с Графиком выполнения Работ фиксируются ежемесячно путем составления Субподрядчиком и утверждения Генподрядчиком в порядке, предусмотренном пунктами 5.1-5.2 Договора, Исполнительной документации.

    - Программа приемки должна содержать:

        - перечень приемо-сдаточных испытаний, сроки и ответственных за их проведение лиц;

        - программы приемо-сдаточных испытаний установок, сроки и ответственных за их выполнение;

        - сроки и ответственных за проверку отчетной ремонтной документации;

        - сроки и ответственных за опробование и приемку отдельных видов оборудования;

        - особые условия приемки отдельных видов оборудования из ремонта;

        - другие мероприятия, связанные с проведением приемо-сдаточных испытаний.

    - Результаты Работ Субподрядчика, в которых Генподрядчик обнаружил недостатки при приемке, подвергаются повторной приемке Генподрядчиком после устранения Субподрядчиком соответствующих замечаний. До завершения повторной приемки, по итогам которой будет установлено устранение обнаруженных недостатков, Работы не считаются выполненными.

    - В случае если документацией, регламентирующей производство Работ, предусмотрено, что фактическое выполнение отдельных этапов Работ должно подтверждаться соответствующей Исполнительной документацией, Субподрядчик вправе приступать к выполнению каждого из последующих этапов Работ, определенных Техническим заданием и Заявке,  лишь в случае приемки Генподрядчиком предшествующего ему этапа, подтвержденной соответствующей Исполнительной документацией, подписанной (утвержденной) Генподрядчиком.

    - Субподрядчик производит сдачу выполненных Работ в полном объеме в срок, установленный Договором, о чем предварительно уведомляет Генподрядчика в письменной форме. Генподрядчик производит приемку Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения сообщения Субподрядчика об их готовности к сдаче.

    - Итоговая приемка осуществляется комиссией, состоящей из представителей Сторон. Комиссия по приемке назначается приказом Генподрядчика и приступает к работе в пятидневный срок после получения письменного извещения от Субподрядчика о готовности Результата Работ. Приемка Результата Работ производится лишь при наличии Исполнительной документации, подписанной (утвержденной) Генподрядчиком.

    - Субподрядчик предъявляет комиссии по приемке Исполнительную документацию в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта и Договора не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания Работ; комиссия по приемке проверяет соответствие представленной Исполнительной документации и выполненных Работ Обязательным техническим правилам, действующим на момент приемки Результата Работ, с проведением в необходимых случаях приемо-сдаточных испытаний (если применимо).

    - По результатам приемки Сторонами всех Работ подписывается Акт о приемке выполненных работ и акт сдачи-приемки отремонтированных основных средств по форме ОС-3.  . Указанный акт подписывается Сторонами при отсутствии у Генподрядчика замечаний к качеству и объему выполнения Работ.

    - Если в результате осмотра и проверки Результата Работ Генподрядчиком будут выявлены нарушения требований к выполнению Работ, изложенных в Приложении № 1 (Техническое задание), ремонтной документации (в составе Исходных данных) или Обязательных технических правилах, Стороны составляют двухсторонний акт с отражением в нем выявленных недостатков, а также указанием перечня необходимых доработок, порядка и сроков их выполнения.

    - Если недостатки Результата Работ в установленный Сторонами срок не были устранены Субподрядчиком либо являются существенными и неустранимыми, либо не позволяют использовать Результат Работ по назначению, Генподрядчик вправе отказаться от приемки такого Результата Работ и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных убытков.

  - Приемо-сдаточные испытания

    - Субподрядчик обязан за свой счет подготовить Объект ремонта к приемке Результатов Работ, обеспечив выполнение испытаний, предусмотренных программой испытаний (опробования), производство пусконаладочных работ с пробной эксплуатацией, оформление необходимых актов о проведенных испытаниях, получение (если потребуется) заключений, специальных разрешений на эксплуатацию Объекта ремонта в соответствующих Государственных органах.

    - Необходимость проведения ПСИ по окончании выполнения Работ устанавливается Генподрядчиком на основании Правил организации технического обслуживания и ремонта. ПСИ на Объекте ремонта проводятся в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта, на основании разработанной Субподрядчиком и утвержденной Генподрядчиком программы ПСИ. Субподрядчик обязан обеспечить Объект ремонта необходимыми расходными материалами на время испытаний и проведения пуско-наладочных работ.

    - ПСИ включают мероприятия, предусмотренные программой испытаний в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта и иными Обязательными техническими правилами (если применимо).

    - ПСИ установки должны проводиться в два этапа: испытания при пуске и испытания под нагрузкой. Сроки проведения ПСИ должны обеспечивать включение энергоустановки под нагрузку согласно графику выполнения ремонтных работ.

    - Программа ПСИ должна соответствовать Правилам технической эксплуатации и инструкциям по эксплуатации оборудования.

    - Все виды ПСИ проводятся в присутствии рабочей комиссии по приемке из ремонта. По результатам испытаний рабочая комиссия по приемке из ремонта подписывает следующие акт(-ы) приемки из ремонта оборудования с приложением материалов, предусмотренных Правилами организации технического обслуживания и ремонта и иными Обязательными техническими правилами (если применимо), а также устанавливает предварительные и окончательные оценки качества Объекта ремонта и/или качества выполненных Работ: «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после индивидуального испытания», «Акт рабочей комиссии о приёмке оборудования после комплексного опробования».

    - Если в течение ПСИ были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные дефекты требуют в соответствии с Правилами технической эксплуатации и инструкцией по эксплуатации оборудования немедленного останова, то ремонт считается незаконченным до устранения этих дефектов и повторного проведения ПСИ.

    - При возникновении в процессе ПСИ нарушений нормальной работы отдельных составных частей оборудования (систем), при которых в соответствии с Правилами технической эксплуатации и инструкцией по эксплуатации оборудования не требуется немедленный останов, вопрос о продолжении ПСИ решается в зависимости от характера нарушений Генподрядчиком.

    - Обнаруженные дефекты должны устраняться Субподрядчиком в сроки, согласованные с Генподрядчиком, но не позднее срока окончания подконтрольной эксплуатации.

    - Если в течение ПСИ не были обнаружены дефекты, препятствующие работе оборудования с номинальной нагрузкой, или обнаруженные дефекты не требуют немедленного останова, то комиссия по приемке принимает решение о приемке из ремонта оборудования.

    - После окончания ПСИ начинается подконтрольная эксплуатация отремонтированного оборудования, которая завершается через 30 (тридцать) календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку.

    - В период подконтрольной эксплуатации должна быть закончена проверка работы оборудования на всех режимах, проведены испытания и наладка всех систем.

    - Наладочные работы должны производиться по отдельным программам, утвержденным Генподрядчиком и согласованным до начала ремонта с организациями, участвующими в их проведении.

    - По результатам подконтрольной эксплуатации должны оформляться ведомости параметров технического состояния установок и оборудования, рекомендуемые образцы которых приведены в Правилах организации технического обслуживания и ремонта.

  - Гарантии качества по сданным Работам

    - Субподрядчик гарантирует в течение Гарантийного срока, составляющего 24 месяца с даты приемки Результата Работ:

        - возможность безаварийной эксплуатации Объекта ремонта;

        - бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Субподрядчиком;

        - достижение Объектом ремонта указанных в Приложении № 1 (Техническое задание) и Исходных данных показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта ремонта;

        - своевременное устранение за счет сил и средств Субподрядчика недостатков дефектов Работ, выявленных в Гарантийный период, в том числе выявленных надзорными органами в указанный период в результате проверок, на основании выданных предписаний в ходе контролирующих мероприятий, связанных с приемкой работ, вводом объекта;

        - высокое качество Материалов, приобретенных Субподрядчиком для выполнения Работ по Договору, соответствующих современному уровню техники в данной отрасли;

        - соответствие Материалов Субподрядчика условиям Договора, отсутствие поставки Субподрядчиком Материалов, бывших в употреблении.

    - Гарантийные сроки на использованные в процессе производства Работ Материалы устанавливаются соответствующими гарантийным срокам, установленным соответствующими Субподрядными организациями (поставщиками Материалов и Оборудования), но не могут быть менее Гарантийного срока, установленного в пункте 22.1 Договора.

    - Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные виды Работ или отдельные Материалы имеют дефекты или недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта ремонта, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Субподрядчиком принятых им на себя обязательств, то Генподрядчик составляет совместно с представителем Субподрядчика акт обнаруженных дефектов, где фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его необходимого устранения.

- Субподрядчик направляет Представителя Субподрядчика для участия в составлении акта обнаруженных дефектов, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения Генподрядчика.

- При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо при неявке Представителя Субподрядчика Генподрядчик составляет односторонний акт и устраняет выявленные недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц с возложением всех расходов на Субподрядчика. Генподрядчик также оставляет за собой право взыскания с Субподрядчика убытков, причиненных неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по Договору в течение Гарантийного периода.

    - Субподрядчик обязан устранить выявленные дефекты своими силами и за свой счет в кратчайший технически необходимый срок, согласованный Сторонами.

    - В случае трёхкратного обнаружения дефектов на одних и тех же Материалах, приобретенных Субподрядчиком, Субподрядчик, по требованию Генподрядчика, за свой счет заменяет эти Материалы в течение Гарантийного периода.

    - В случае если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не заменит поставленные Субподрядчиком некачественные Материалы или не устранит иные дефекты и недоделки, то Генподрядчик вправе без ущемления своих прав по настоящему подразделу заменить Материалы или устранить дефекты и недоделки самостоятельно или силами привлеченных лиц за счет Субподрядчика.

    - Во всех случаях, предусмотренных пунктами 22.4-22.6, Субподрядчик возмещает Генподрядчику в полном объеме все документально подтвержденные убытки, понесенные Генподрядчиком в связи с невозможностью нормальной эксплуатации Объекта ремонта в период устранения дефектов.

    - Для устранения дефектов и недостатков в Гарантийный период, в случае их возникновения, Субподрядчик за свой счет обязуется поставить необходимые комплектующие части, а также выделить группу специалистов для устранения дефектов (недостатков).

    - По окончании Гарантийного периода Субподрядчик обязан переуступить или предоставить Генподрядчику гарантийные обязательства от Субподрядных организаций на поставленные Материалы, установленные на Объекте ремонта, срок гарантийных обязательств на которые превышает Гарантийный период по настоящему Договору, что позволит Генподрядчику в случае обнаружения недостатков обращаться непосредственно к указанным Субподрядным организациям.

    - Гарантийный период на Работы, Материалы Субподрядчика соответственно продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные дефекты и недостатки.

  - Отходы

    - При проведении Работ Субподрядчик обеспечивает накопление отходов производства и потребления, образующихся в результате выполнения Работ по Договору, и их периодическую передачу с целью обезвреживания, утилизации или размещения, за свой счет, путем заключения договора со специализированной организацией с соблюдением норм законодательства. Субподрядчик обязан к моменту начала выполнения Работ предоставить заверенные надлежащим образом копии указанных договоров; в последующем ежемесячно предоставлять по требованию Генподрядчика копии документов, подтверждающих фактические сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию и размещение отходов (если применимо). Периодичность вывоза отходов производства и потребления определяется Генподрядчиком.

    - Субподрядчик осуществляет уборку территории в месте выполнения работ, ежедневно удаляет отходы из мест их образования в места накопления, отведенных Генподрядчиком для этих целей, при необходимости Субподрядчик обеспечивает наличие временных емкостей для накопления отходов производства и потребления в соответствии с СанПИн 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

    - Субподрядчик осуществляет аренду земель и их последующую рекультивацию за свой счет в случае складирования грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора за границами Объекта.

    - Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе выполнения Работ по Договору (тара, упаковочные материалы, части инструментов, ветошь, рабочая одежда и т.п.) – являются собственностью Субподрядчика. Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить удаление указанных отходов с территории Генподрядчика собственными силами (при наличии соответствующей лицензии) либо по договору с организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

    - Собственником отходов, образующихся от демонтажа оборудования, зданий и сооружений, а также от сырья, передаваемого Субподрядчиком Генподрядчику на основании Договора, является Генподрядчик. Субподрядчик организует удаление отходов Генподрядчика с территории Генподрядчика и передачу их с целью обезвреживания или размещения по договору, заключенному с организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Субподрядчик предоставляет в последний рабочий день отчётного месяца данные по количеству отходов, переданных с целью обезвреживания, утилизации или размещения за отчётный месяц (контрольные талоны / паспорта сдачи отходов) руководителю структурного подразделения, на территории которого проводятся Работы.

    - В случае проведения Работ на площадных Объектах, на Объектах, передаваемых Субподрядчику по акту приема-передачи, затраты Субподрядчика на сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию или размещение отходов включаются в стоимость Работ по Договору и отдельному возмещению не подлежат.

- При производстве Работ на месте установки оборудования, допуск к которому Субподрядчика осуществляется на основании наряда-допуска (включая, но не ограничиваясь этим: проведение Работ в цехах, на станциях), сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию или размещение отходов осуществляет Генподрядчик за свой счет [либо осуществляет Субподрядчик в соответствии с требованиями и нормами, утвержденными Генподрядчиком, с последующей компенсацией фактически понесенных, документально подтвержденных затрат].

    - Субподрядчик осуществляет раздельное накопление отходов, подлежащих утилизации (по перечню отходов согласованному с Генподрядчиком) и передачу данных отходов Генподрядчику.

    - Иные дополнительные требования при необходимости в отношении обращения с отходами устанавливаются в Приложении № 1 (Техническое задание) к Договору.

- РАЗДЕЛ V. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ, ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ

  - Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта ремонта и право собственности

    - Субподрядчик до приемки Результата Работ несет ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результатов Работ, а также риск случайной утраты или случайного повреждения Объекта ремонта, Материалов, иных систем, конструкций и комплектующих изделий, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    - Субподрядчик не имеет права продавать или передавать третьим лицам какие-либо результаты Работ, Материалы, а также Исходные данные и Техническое задание без письменного разрешения Генподрядчика.

    - При просрочке передачи или приемки Результата Работ, риски, предусмотренные в пункте 24.1 Договора, несет Сторона, допустившая просрочку.

    - Право собственности на любые результаты Работ переходит к Генподрядчику с момента приемки Результата Работ.

    - Материалы переходят в собственность Генподрядчика с момента приемки Результата Работ.

  - Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности

    - Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ не нарушает интеллектуальные права третьих лиц.

    - Субподрядчик гарантирует законность основания возникновения исключительных прав на Объекты интеллектуальной собственности, отсутствие нарушений каких-либо прав третьих лиц при создании и передаче Генподрядчику Объектов интеллектуальной собственности. Гарантии, предусмотренные в пунктах 25.1 и 25.2 настоящего подраздела, являются заверениями по смыслу статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ Объекты интеллектуальных прав, принадлежащих третьим лицам, только при условии наличия соответствующих действующих разрешений (лицензий) этих лиц.

    - Если Субподрядчику и/или Генподрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ были нарушены интеллектуальные права третьих лиц, Субподрядчик за свой счет по предварительному согласованию с Генподрядчиком обязуется переделать или заменить часть Работ, в отношении которой предъявлены требования третьих лиц, таким образом, чтобы устранить нарушение, либо устранит нарушение и его последствия иным способом, согласованным с Генподрядчиком. Субподрядчик обязуется в любом случае самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и (или) судебные споры) а также полностью возместить Генподрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесенные на основании вступившего в законную силу решения суда. Субподрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Генподрядчиком.

    - Субподрядчик обязуется урегулировать все вопросы, связанные с интеллектуальными правами на Объекты интеллектуальной собственности, в том числе с правами Субсубподрядчика и авторов Объектов интеллектуальной собственности, до передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности Генподрядчику.

    - Если для эффективной реализации положений, установленных настоящим подразделом, в соответствии с действующим законодательством потребуется регистрация каких-либо Объектов интеллектуальной собственности либо регистрация передачи прав на Объекты интеллектуальной собственности, либо выполнение каких-либо иных действий/формальностей, Стороны обязуются оказывать друг другу содействие в целях обеспечения скорейшего выполнения необходимых действий/формальностей. При этом все расходы по такой регистрации или выполнению иных формальностей несет Субподрядчик, а такая регистрация или выполнение иных формальностей должны быть завершены до подписания Акта о приемке Результата Работ.

    - До момента прекращения действия Договора, а также в случае его досрочного расторжения независимо от основания и этапа выполнения Работ по Договору, Субподрядчик обязуется передать в собственность Генподрядчика всю техническую, проектную, другую документацию, изготовленную, разработанную, полученную Субподрядчиком в связи с выполнением Работ по Договору. Подобная передача оформляется актом приема-передачи документации.

  - Страхование

    - Если необходимость страхования предусмотрена в Приложении № 1 (Техническое задание), без ущерба для иных условий Договора, Субподрядчик в счет Цены Работ обеспечивает комплексное страхование строительно-монтажных рисков в срок до начала выполнения Работ, указанного в пункте 3.2 Договора. Договор страхования должен быть заключен таким образом, чтобы обеспечить в полном объеме защиту Генподрядчика и Субподрядчика с момента начала работ Субподрядчика до даты приемки Результата Работ.

    - Комплексное страхование строительно-монтажных рисков должно включать следующие виды страхования:

        - страхование от всех рисков во время строительства и монтажа. Страхование покрывает повреждение и/или утрату Объекта ремонта (включая все здания и сооружения, входящие в состав Объекта ремонта), оборудования и Материалов на Объекте, любых иных территориях, предоставленных Субподрядчику для хранения Материалов и оборудования, любых иных складах Субподрядчика, которые могут произойти до даты приемки Результата Работ;

        - страхование ответственности за повреждение и/или уничтожение имущества Генподрядчика на Объекте или вблизи него. Страхование покрывает физическую потерю или повреждение административных, производственных зданий, включая внутреннюю и внешнюю отделку, инфраструктуры и коммуникаций, передаточных устройств, оборудования предприятия Генподрядчика (в том числе, помимо Объекта ремонта), иного имущества Генподрядчика;

        - страхование ответственности перед третьими лицами. Страхование покрывает причинение вреда жизни и здоровью третьих лиц (включая персонал Генподрядчика), а также утрату или повреждение имущества третьих лиц, возникающие в связи с выполнением Работ (гражданская ответственность перед третьими лицами).

    - До заключения договоров страхования Субподрядчик должен представить Генподрядчику кандидатуру страховщика и ознакомить Генподрядчика с условиями страхования. Генподрядчик при соответствии условий страхования требованиям Договора и при удовлетворении кандидатурой страховщика в течение 5 (пяти) дней направляет Субподрядчику уведомление о своем согласии на заключение договора страхования. В случае несогласия Генподрядчика с предложенной кандидатурой Субподрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней предложить Генподрядчику новую кандидатуру страховщика.

    - Генподрядчика необходимо указывать в качестве совместно застрахованного лица и выгодоприобретателя во всех страховых полисах, оформляемых Субподрядчиком, за исключением страхования ответственности перед третьими лицами.

    - Если Субподрядчик не сможет заключить и поддерживать в силе какой–либо договор страхования, или не сможет представить удовлетворительных доказательств, полисов или квитанций в соответствии с положениями настоящего подраздела, то Генподрядчик вправе (но не обязан) заключить договор страхования для покрытия соответствующих рисков, которые не были застрахованы вследствие такого неисполнения обязательств Субподрядчиком, и делать подлежащие уплате страховые взносы, что не ограничивает какого-либо иного права или способа защиты Генподрядчика. Эти платежи подлежат возмещению Субподрядчиком Генподрядчику и могут быть вычтены Генподрядчиком из любых сумм, которые подлежат или будут подлежать уплате Субподрядчику.

    - Субподрядчик обязан немедленно (в течение суток) сообщать Генподрядчику о возникновении страхового случая в письменном виде.

    - В случае задержки сроков выполнения Работ по Договору, Субподрядчик до срока окончания Работ, указанного в пункте 3.2 Договора, обязан продлить срок действия договора страхования пропорционально изменению срока выполнения Работ и предоставить Генподрядчику документы, подтверждающие продление договора страхования.

- РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Ответственность сторон

    - Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за выполнение Работ в условиях, соответствующих Обязательным техническим правилам и требованиям Генподрядчика, а также за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны Субподрядчика, так и со стороны привлеченных им Субподрядных организаций.

    - Субподрядчик обязан компенсировать Генподрядчику в полном объеме все и любые убытки, понесенные Генподрядчиком в связи с невыполнением/ненадлежащим выполнением Договора Субподрядчиком по причине лишения Субподрядчика или его Субподрядных организаций членства в саморегулируемой организации.

    - С даты передачи Субподрядчику Объекта до приемки Результата Работ Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего Объекта, выполненных Работ, Материалов, оборудования и иного имущества на Объекте, а также за сохранность Техники и Временных сооружений. С даты допуска персонала Субподрядчика / Субподрядной организации на Объект в установленном порядке до приемки Результата Работ Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность Объекта ремонта, выполненных Работ, Материалов, оборудования и иного имущества на Объекте в рамках зоны выполнения Работ, как она определена в наряде-допуске, а также за сохранность Техники и Временных сооружений, если не докажет, что их утрата или повреждение произошли не по вине Субподрядчика.

- В случае причинения ущерба, утраты или порчи Работ или любой их части, Объекта ремонта или любой его части по любой причине, кроме случаев причинения ущерба, утраты или порчи по вине Генподрядчика, доказанной в судебном порядке, Субподрядчик обязан за свой счет возместить причиненный ущерб и устранить дефекты Объекта ремонта и Работ с тем, чтобы Объект ремонта и Работы по их завершении отвечали требованиям Договора. Риск утраты и случайного повреждения Техники Субподрядчика несет Субподрядчик. Субподрядчик за свой счет исправляет любые повреждения и восстанавливает потери, относящиеся к указанной Технике.

- Если по обстоятельствам, зависящим от Субподрядчика, нарушена сохранность предоставленных Генподрядчиком Давальческих материалов и/или иного имущества Генподрядчика, используемого Субподрядчиком в связи с исполнением Договора, Субподрядчик обязан (по выбору Генподрядчика) отремонтировать указанное имущество, заменить его имуществом надлежащего качества или, при невозможности замены, возместить Генподрядчику убытки.

    - В случае нарушения Субподрядчиком срока начала или срока окончания выполнения Работ, в том числе Этапа Работ, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от стоимости соответствующих Работ за каждый день просрочки выполнения таких Работ или поручить выполнение Работ третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика. Уплата неустойки не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств в натуре.

    - При неисполнении или ненадлежащем исполнении Субподрядчиком обязательств по сдаче Результата Работ Генподрядчику к сроку завершения Работ (пункт 3.2 Договора) Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от Цены Работ, указанной в пункте 4.1 Договора.

    - В случае нарушения Генподрядчиком срока оплаты Работ (за исключением оплаты авансовых платежей, если таковые предусмотрены Договором), произошедшего по вине Генподрядчика, Субподрядчик вправе взыскать с Генподрядчика неустойку в размере 0,02 (ноля целых двух сотых) процента от стоимости не оплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от размера просроченного платежа.

    - Генподрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты неустойки:

        - за нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 6.1.2, – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за каждый выявленный и не устраненный Субподрядчиком в установленный срок случай несоответствия Работ требованиям Приложения № 1 (Техническое задание), Исходных данных, Обязательных технических правил – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей;

        - за неосуществление контроля за качеством используемых Материалов, применяемых при выполнении Работ; за не обеспечение предоставляемых Субподрядчиком Материалов соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие Приложению № 1 (Техническое задание) – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за несоставление актов освидетельствования Скрытых работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за не проведение индивидуального и/или комплексного испытания смонтированного оборудования – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;

        - за нарушение обязательств (две просрочки подряд на более чем 10 (десять) рабочих дней каждая), по предоставлению Генподрядчику в установленные Договором сроки оформленных Акта о приемке выполненных работ и/или Справки о стоимости выполненных работ с приложением полного комплекта Исполнительной документации на выполненный объем Работ, а также требований к Исполнительной документации – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за нарушение условия об освобождении Объекта от принадлежащего Субподрядчику имущества – в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей;

        - за непредставление информации о Субподрядных организациях, предоставление которой предусмотрено Договором – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за несоблюдение обязанности, установленной в пункте 11.5, – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за нарушение срока информирования Генподрядчика о любых происшествиях (авариях, травмах, несчастных случаях, пожарах, противоправных действиях, нарушениях технологического режима, загрязнения окружающей среды в ходе выполнения Работ), возникших при выполнении Работ по Договору – в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;

        - если Субподрядчик приступает к выполнению последующей Работы без освидетельствования предыдущих скрываемых Работ – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - в случае замены Материалов без предварительного согласования с Генподрядчиком, либо за отказ Субподрядчика представить Генподрядчику копии документов о приобретении материалов в собственность – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - в случае неприбытия уполномоченного Представителя Субподрядчика для участия в составлении акта о выявленных дефектах – в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

        - в случае уступки Субподрядчиком права требования без предварительного согласия Генподрядчика – в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей;

        - за нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в Работах против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним актом, – в размере 1% (одного процента) от стоимости дефектных Работ и конструкций за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов);

        - за нарушение обязанности, установленной пунктом Error: Reference source not found и/или 16.1.6, – в размере 10% (десяти процентов) от общей Цены Работ.

    - За каждый случай нарушения срока направления (а равно не направления) Субподрядчиком уведомления о наступившем событии из числа указанных в п. 35.10 Договора Субподрядчик обязуется оплатить Генподрядчику неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей, а также обязуется возместить все причиненные убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе, от блокировки операций по счетам Генподрядчика, связанной с непринятием налоговым органом у Генподрядчика деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Субподрядчика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по п. 35.10 Договора.

    - В случае непредоставления Субподрядчиком полного комплекта Исполнительной документации в момент передачи Генподрядчику фактически выполненных Работ Генподрядчик вправе нанять независимую экспертную организацию, имеющую необходимую разрешительную документацию для выполнения соответствующих исследований, для проведения комплексного обследования выполненных Субподрядчиком Работ, не подтвержденных соответствующей Исполнительной документацией, с целью восстановления Исполнительной документации по ним. Оплата Генподрядчиком таких Работ осуществляется не ранее восстановления Генподрядчиком не представленной Субподрядчиком Исполнительной документации и производится путем зачета понесенных Генподрядчиком расходов на восстановление указанной документации в счет любых встречных денежных требований Субподрядчика [(в том числе, к сумме сформированного Гарантийного фонда и/или банковской гарантии на исполнение обязательств по Договору)].

    - Ответственность за вред, причинённый жизни и здоровью, имуществу третьих лиц в результате выполнения Работ (в процессе выполнения работ) по Договору, в полном объёме несёт Субподрядчик.

    - Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику убытки, возникшие при эксплуатации оборудования за весь период от окончания Работ до момента устранения недостатков. При расчете убытков также будет учитываться перерасход условного топлива, определенный по отклонениям основных параметров технического состояния оборудования в сторону ухудшения. Оценка отклонений осуществляется в результате анализа величин, полученных при замерах и испытаниях, проведенных до и после выполнения Работ в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта; Методикой оценки технического состояния паротурбинных установок до и после ремонта и в период между ремонтами, РД 34.20.581-96; Методическими указаниями по проведению эксплуатационных испытаний котельных установок для оценки качества ремонта, РД 153-34.1-26.303-98 (или соответствующих документов, введенных взамен вышеперечисленных).

    - За нарушение требований Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика (Приложение № 11), требований соглашения о Соблюдении требований Субподрядчиком в области антитеррористической безопасности (Приложение № 12), Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере установленном  разделом 7 Приложения № 11  к настоящему договору. В случае привлечения к выполнению работ по договору Субподрядных организаций, Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за надлежащее выполнение Работ Субподрядными организациями.

    - В случае привлечения к выполнению работ по договору Субподрядных организаций, Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за надлежащее выполнение Работ Субподрядными организациями.

    - В случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей, установленных в пунктах 23.1-23.5, 23.7 Договора (в том числе, при досрочном прекращении Договора), Генподрядчик вправе направить Субподрядчику соответствующее письменное уведомление с установлением срока на устранение каждого выявленного нарушения. При неисполнении требования Генподрядчика последний вправе поручить выполнение данных обязательств третьему лицу с отнесением на Субподрядчика всех соответствующих расходов.

    - В случае привлечения Генподрядчика Государственными органами к административной ответственности в результате ненадлежащего исполнения Субподрядчиком условий Договора (при условии, что Генподрядчиком исполнены все необходимые встречные обязательства), повлекшего за собой наложение на Генподрядчика административного штрафа, Субподрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 3 (трех) банковских дней со дня вступления постановления или решения Государственного органа в законную силу, перечислить на расчетный счет Генподрядчика соответствующую сумму штрафа, а также компенсировать убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды. Кроме того, в каждом из указанных случаев Субподрядчик уплачивает Генподрядчику (в том же порядке, который установлен для возмещения соответствующей суммы штрафа) [зачетную] неустойку в размере 20% (двадцати процентов) от суммы штрафа.

    - В случае появления у Генподрядчика имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды (ввиду фиктивности сделок, совершенных Субподрядчиком в течение срока действия настоящего Договора; в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе, суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

- Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Генподрядчика (требование выставляется по факту получения Генподрядчиком соответствующей информации от налоговых органов).

- Получение Генподрядчиком указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Генподрядчика в соответствии с пунктами 30.4-30.5.

    - Субподрядчик возмещает Генподрядчику убытки, возникшие в связи с допущенными при выполнении Работ нарушениями законодательства, в том числе, природоохранного, земельного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, включая оплату штрафов, пеней, а также возмещение причиненного в связи с этим вреда.

    - Субподрядчик возмещает Генподрядчику убытки, возникшие в связи с пожарами, авариями, инцидентами и/или несчастными случаями с работниками Генподрядчика, произошедшими в процессе выполнения Работ. Указанные убытки возмещаются при наличии вины Субподрядчика, отсутствие которой подлежит доказыванию Субподрядчиком.

    - Субподрядчик несет полную ответственность за нарушение действующего законодательства Российской Федерации в части порядка привлечения к работе иностранных граждан и лиц без гражданства. В случае привлечения Генподрядчика к ответственности за нарушение действующего законодательства в указанной части, допущенное Субподрядчиком, Субподрядчик обязан возместить Генподрядчику все понесенные в связи с этим расходы.

    - Субподрядчик (наряду с любой другой установленной Договором и/или применимым правом ответственностью, а также независимо от каких-либо ее ограничений в иных подразделах Договора) несет перед Генподрядчиком следующую ответственность на основании подраздела 19 Договора:

        - по выбору Генподрядчика: в виде штрафной неустойки в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от Цены Работ за каждый день просрочки предоставления соответствующего документа в требуемой форме либо штрафа в размере 5% (пяти процентов) от Цены Работ за каждый случай непредоставления соответствующего документа в требуемой форме;

        - в виде обязанности полного возмещения (сверх сумм любых неустоек и штрафов по Договору) убытков Генподрядчика (в том числе, упущенной выгоды), возникших вследствие любых ошибок, неточностей, противоречий и т.п. предоставленного перевода, а также нарушений иных требований к форме документов; в том числе, затрат Генподрядчика на устранение недостатков в предоставленных документах собственными силами и/или силами третьих лиц.

    - Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с выполнением персоналом Субподрядчика Работ, а также от всякого рода расходов в отношении персонала Субподрядчика, связанных с увечьем, несчастными случаями, болезнями, пищевыми отравлениями, смертельным исходом и другими происшествиями, которые могут случиться с персоналом Субподрядчика на Объекте.

    - В случае возникновения каких-либо претензий к персоналу Субподрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генподрядчик не несет по ним никакой материальной, финансовой или юридической ответственности.

    - Если Субподрядчику и/или Генподрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ было нарушено законодательство о персональных данных, Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать такие требования третьих лиц (в том числе административные и (или) судебные споры) а также полностью возместить Генподрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов и расходы, понесенные на основании вступившего в законную силу решения суда. Субподрядчик обязуется возместить убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Генподрядчиком.

    - Субподрядчик обеспечивает защиту Генподрядчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком и/или его Субподрядными организациями своих обязательств при производстве Работ и/или перевозке грузов, а в случае возникновения таковых – принимает на себя оплату в полном объеме любого ущерба, издержек и расходов, возникших у Генподрядчика. Защита от исков включает в себя участие Субподрядчика в судебном процессе на стороне Генподрядчика, а также безусловное обязательство компенсировать Генподрядчику все суммы, взыскиваемые с Генподрядчика в связи с вышеуказанными исками. Защита от претензий означает участие Субподрядчика в урегулировании претензий на стороне Генподрядчика и безусловную компенсацию Субподрядчиком Генподрядчику любых сумм, выплаченных Генподрядчиком при урегулировании претензий.

    - При несоблюдении Субподрядчиком сроков выполнения земляных работ, согласованных Сторонами. Субподрядчик самостоятельно несет затраты по продлению ордера на производство земляных работ и оплачивает штрафные санкции Государственных органов за несвоевременное закрытие разрешения (ордера).

    - В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных подразделом 33, Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику все понесенные убытки, а также уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ.

    - В случае нарушения Субподрядчиком существенных условий настоящего Договора, включая Приложение №  (Гарантии и заверения), в связи с чем настоящий Договор расторгнут по решению суда, Генподрядчик обязан направить сведения о Субподрядчике в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

    - Генподрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание/зачет неустоек (штрафов, пеней) и/или убытков из любых сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые Генподрядчиком Работы, или (по усмотрению Генподрядчика) потребовать выплаты сумм штрафов и/или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

    - Оплата или удержание неустойки, штрафа не освобождает Субподрядчика от исполнения его обязательств по Договору, а также от обязанности компенсировать все понесенные Генподрядчиком убытки в полном объеме (сверх неустойки и штрафов, предусмотренных Договором).

    - Любые убытки Субподрядчика, возникшие в связи с заключением, исполнением и/или прекращением Договора, возмещаются Генподрядчиком (с учетом вышеуказанного ограничения) только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Субподрядчика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты/повреждения.

  - Разрешение споров

    - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Стороны предпринимают усилия для урегулирования всех противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке в переписке или с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

    - Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

    - В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

    - Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих договорных обязательств должны быть заявлены Стороной в письменной форме.  В претензии  должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

    - Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными представителями Сторон и направлены любым способом, позволяющим подтвердить факт направления Стороне претензии (ответа на претензию). Претензионный порядок считается соблюденным, в том числе, если претензия направлена по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре.

    - Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

    - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

    - В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

    - В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию все споры, разногласия и конфликты, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, нарушением или расторжением, могут быть переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения ООО «Автозаводская ТЭЦ» по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии.

    - При возникновении между Генподрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию Генподрядчика может быть назначена экспертиза, расходы на проведение которой несет Субподрядчик; в случае, если выяснится вина Генподрядчика, последний компенсирует Субподрядчику понесенные затраты на экспертизу.

  - Применимое право

    - Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

- РАЗДЕЛ VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Изменение, прекращение и расторжение Договора

    - В случае получения письменного предложения Генподрядчика о внесении дополнений, изменений в Договор, Субподрядчик в семидневный срок рассматривает и подписывает проект направленного Генподрядчиком дополнительного соглашения либо дает мотивированный отказ в указанный срок.

    - Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе Генподрядчика.

    - Генподрядчик имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке по собственной инициативе.

    - В случае:

        - аннулирования свидетельства саморегулируемой организации о допуске Субподрядчика к виду/видам работ на проектирование и/или строительство или исключения Субподрядчика из соответствующей саморегулируемой организации, членство в которой дает право на осуществление Работ;

        - принятия актов Государственных органов, лишающих Субподрядчика права на производство Работ, в частности в случае приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

        - непередачи Субподрядчиком Генподрядчику доказательств заключения договора страхования в соответствии с Договором;

        - прекращения действия банковской гарантии или иного обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, предусмотренного Договором;

        - если Субподрядчик полностью или частично не предоставляет документы, необходимые для оплаты Работ свыше 15 (пятнадцати) календарных дней;

        - отрицательных результатов испытаний за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2) свыше 45 (сорока пяти) календарных дней;

        - обнаружения недостатков в выполненных за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2) Работах;

        - привлечения Субподрядчиком иностранных рабочих в нарушение требований миграционного законодательства;

        - вступления Субподрядчика в процедуру ликвидации либо принятия судом определения о введении в отношении Субподрядчика наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления, а также принятия судом решения о признании Субподрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;

        - если Субподрядчик отказывается соблюдать или не соблюдает письменные предписания или инструкции, полученные от Генподрядчика, не противоречащие условиям Договора и действующего законодательства, в течение свыше 10 (десяти) календарных дней;

        - невыполнения Субподрядчиком либо лицом, привлечённым Субподрядчиком для выполнения Работ, требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и экологии и/или нарушения требований внутриобъектового режима на Объекте;

        - уступки прав по Договору без письменного согласия Генподрядчика;

        - непредоставления уведомления обо всех собственниках Субподрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) в установленные Договором сроки, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, дополнительным соглашением Сторон или действующим законодательством Российской Федерации, Генподрядчик имеет право после представления Субподрядчику письменного уведомления о нарушении и не устранения такого нарушения Субподрядчиком в срок, указанный в уведомлении Генподрядчика (за исключением случая ликвидации или банкротства Субподрядчика), в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и вступить в распоряжение Работами и Объектом, включая все, что на нем находится.

- Генподрядчик вправе потребовать возмещение убытков, связанных с прекращением Договора по вышеуказанным основаниям. Субподрядчик при прекращении Договора по вышеуказанным основаниям утрачивает право на компенсацию каких-либо убытков (в том числе, упущенной выгоды) в связи с прекращением Договора и имеет право исключительно на оплату надлежащим образом выполненных и принятых Генподрядчиком Работ, а также переданных Генподрядчику Материалов Субподрядчика.

    - В случае:

        - если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в сроки в соответствии с Графиком выполнения Работ и такая просрочка составляет более 5 (пяти) календарных дней;

        - если Субподрядчик выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, в частности, если Субподрядчик полностью или частично приостановит выполнение Работ без оснований, вытекающих из условий Договора и действующего законодательства, на срок более 5 (пяти) календарных дней;

        - если Субподрядчик не выполняет или ненадлежащим образом выполняет Работы за Отчетный период либо в рамках Этапа Работ (в зависимости от порядка приемки согласно пункту 20.2), в том числе, в случае нарушения сроков выполнения Работ (Этапа Работ) по Графику выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

- Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать от Субподрядчика возмещения убытков. Субподрядчик при прекращении Договора по вышеуказанным основаниям утрачивает право на компенсацию каких-либо убытков (в том числе, упущенной выгоды) в связи с прекращением Договора и имеет право исключительно на оплату надлежащим образом выполненных и принятых Генподрядчиком Работ, а также переданных Генподрядчику Материалов Субподрядчика.

    - Об отказе от исполнения Договора в порядке пунктов 31.4-31.5 Генподрядчик направляет Субподрядчику письменное уведомление, в котором указывается срок, с которого Договор считается прекратившим свое действие. Если в уведомлении такой срок не указан, Договор считается расторгнутым с даты получения Субподрядчиком такого уведомления.

    - В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Субподрядчик представляет на утверждение Генподрядчику перечень Работ и Материалов, фактически выполненных и закупленных им до получения уведомления Генподрядчика об отказе от исполнения Договора. В отношении Работ и Материалов, выполненных и закупленных Субподрядчиком до получения уведомления и принимаемых Генподрядчиком, Стороны составляют соответствующие акты.

    - В случаях, предусмотренных пунктами 31.4-31.5 Договора, Генподрядчик имеет право завершить Работы своими силами, либо привлечь другого субподрядчика для завершения Работ. С даты письменного уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об отказе Генподрядчика от Договора прекращается выплата причитающихся Субподрядчику платежей за выполненные Работы (за исключением Работ, в отношении которых Генподрядчиком уже были подписаны Акты о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ) до тех пор, пока Работы не будут должным образом завершены, после чего Субподрядчику будет оплачена та часть Работ, которая была выполнена Субподрядчиком с надлежащим качеством и не была оплачена Генподрядчиком на день досрочного прекращения Договора, а также будет выплачена стоимость всех Материалов Субподрядчика, принятых Генподрядчиком, за вычетом всех убытков, понесенных Генподрядчиком в связи с прекращением действия Договора.

- В случае обнаружения недостатков выполненных Работ, Генподрядчик вправе привлечь третьих лиц для исправления указанных недостатков с отнесением затрат на Субподрядчика или, по усмотрению Генподрядчика, с зачетом указанных затрат в счет причитающихся Субподрядчику платежей.

    - Если сумма расходов и убытков Генподрядчика, связанных с досрочным прекращением Работ по Договору, превысит сумму, которая подлежала бы выплате Субподрядчику при надлежащем завершении Работ, то в этом случае Субподрядчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с даты соответствующего письменного требования Генподрядчика уплатить Генподрядчику сумму такого превышения. Указанная сумма превышения рассматривается как долг Субподрядчика перед Генподрядчиком и, в случае ее неуплаты, подлежит взысканию в установленном законом порядке.

    - В случае если Договор прекращается по взаимному согласию Сторон, то Стороны заключают соглашение о расторжении Договора. Соглашение о расторжении Договора заключается в той же форме, что и Договор.

    - В случае расторжения Договора по инициативе Генподрядчика либо по взаимному согласию сторон Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику предоставленные ему Генподрядчиком для выполнения Работ Давальческие материалы и иное имущество в срок, указанный в уведомлении Генподрядчика, либо в срок, указанный в соглашении о расторжении Договора.

    - Субподрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором или императивными нормами действующего законодательства. В случае прекращения Договора вследствие одностороннего отказа от исполнения Договора Субподрядчиком по основаниям, предусмотренным Договором или императивными нормами действующего законодательства, Субподрядчик обязан письменно уведомить Генподрядчика о своем решении отказаться от договора за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

    - Субподрядчик не вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации.

  - Способы обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика

    - Субподрядчик предоставляет Генподрядчику банковскую гарантию на сумму аванса в обеспечение надлежащего исполнения обязательств, в счет которых Субподрядчиком будет получен авансовый платеж, в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания Договора. Форма банковской гарантии установлена в Приложении №  (Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа). Предоставление аванса возможно в любом случае не ранее предоставления соответствующей банковской гарантии, к отношениям Сторон в данном случае применяются правила о встречном исполнении обязательств согласно статье 328 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - В качестве способа обеспечения обязательств Субподрядчика по надлежащему исполнению своих обязательств по Договору, Генподрядчик формирует Гарантийный фонд путем удержания 10% (десяти процентов), в том числе НДС (20%), от суммы каждого счета-фактуры (Акта о приемке выполненных работ).

Формирование Генподрядчиком Гарантийного фонда является обеспечением надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору. Стороны признают, что формирование Генподрядчиком Гарантийного фонда представляет собой согласованный способ обеспечения выполнения Субподрядчиком своих обязательств.

В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения своих обязательств Субподрядчиком, суммы неустоек, предусмотренных законом и/или Договором, документально подтвержденных убытков, любых иных денежных требований Генподрядчика к Субподрядчику подлежат удержанию из Гарантийного фонда и не освобождают Субподрядчика от уплаты/возмещения сумм, не покрытых суммой Гарантийного фонда.

    - В качестве способа обеспечения обязательства Субподрядчика в Гарантийный период Субподрядчик обязан предоставить банковскую гарантию исполнения обязательств в Гарантийный период в размере 5% (пяти процентов) от Цены Работ, указанной в пункте в пункте 4.1 Договора. Форма банковской гарантии установлена в Приложении №  (Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа) (применение данного условия не предусмотрено итоговым решением №520).

    - Банк (гарант), предоставляющий гарантию, должен удовлетворять следующим требованиям:

        - наличие лицензии на осуществление банковских операций;

        - ведение банковской деятельности не менее пяти лет;

        - собственные средства (капитал) в размере не менее 1 миллиарда рублей;

        - соблюдение обязательных нормативов, предусмотренных Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на все отчетные даты в течение [●];

        - отсутствие требований Центрального Банка Российской Федерации о мерах финансового оздоровления.

    - Гарантийный фонд, банковская гарантия, предусмотренные пунктами 31.1 и 31.1 Договора, выплачивается/возвращается Субподрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней после наступления последнего из нижеуказанных условий:

- приемки Результата Работ;

- передачи Генподрядчику полного комплекта Исполнительной документации;

- получения положительного результата всех требуемых для данных Работ испытаний (тестирований, опробований и т.п.), в случае если соответствующее испытание, тестирование, опробование (в том числе комплексное) может быть произведено не ранее готовности систем, оборудования, сопряженных с Работами, выполненными по Договору, то Субподрядчик дает согласие на отсрочку проведения вышеуказанных мероприятий в отношении выполненного им комплекса Работ до момента готовности сопряженных систем, оборудования;

- получения Генподрядчиком при содействии Субподрядчика (или, если это предусмотрено условиями Договора, получения Субподрядчиком от своего имени или от имени Генподрядчика) необходимых документов (разрешений, допусков, согласований и т.п.) в надзорных органах, требуемых для начала фактической законной эксплуатации (использования, применения) Результата Работ или их части;

- подписания акта о сверке взаиморасчетов; при этом уклонение Субподрядчика от подписания данного документа влечет автоматическое признание им размера обязательств, установленного по данным Генподрядчика;

- оплаты Субподрядчиком сумм неустойки (штрафов, пеней), процентов за пользование чужими денежными средствами, стоимости утраченных/поврежденных Материалов, переданных Субподрядчику для производства Работ, любых услуг, оказанных Генподрядчиком Субподрядчику в рамках Договора;

- предоставления Субподрядчиком банковской гарантии в обеспечение своих обязательств по Договору в Гарантийный период.

    - В случае досрочного (до завершения выполнения Субподрядчиком полного комплекса Работ по Договору) прекращения Договора по любым основаниям Гарантийный фонд возвращается Субподрядчику в сроки, в порядке и на условиях, аналогичных описанным в пункте 31.5. При этом Генподрядчик вправе удержать (путем зачета) из Гарантийного фонда денежную сумму, рассчитанную как 5% (пять процентов) от стоимости выполненных к моменту прекращения Договора Работ. Указанная денежная сумма является согласованной Сторонами неустойкой за частичную потерю Генподрядчиком соответствующих гарантийных обязательств со стороны Субподрядчика.

    - Банковские гарантии, предоставление которых предусмотрено пунктами 31.1-31.3 Договора, должны быть безусловными и безотзывными. Банк-гарант и текст банковской гарантии должны быть предварительно согласованны Генподрядчиком. Вознаграждение банку за выдачу и поддержание в силе банковской гарантии уплачивается Субподрядчиком и Генподрядчиком не компенсируется (включено в цену Договора). Предоставление вышеуказанных банковских гарантий является существенным условием Договора.

    - Срок действия банковской гарантии на сумму аванса [и банковской гарантии надлежащего исполнения обязательств] должен не менее, чем на 30 (тридцать) дней, превышать срок окончания выполнения Работ (последнего Этапа Работ) по Договору. Срок действия банковской гарантии исполнения обязательств в Гарантийный период должен не менее, чем на 30 (тридцать) дней, превышать срок окончания Гарантийного периода.

    - В случае если действие любой из вышеуказанных банковских гарантий истекает до фактического завершения Работ (последнего Этапа Работ), до окончания Гарантийного периода или иных указанных в Договоре для банковских гарантий сроков, Субподрядчик обеспечит предоставление не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую (либо продленную) банковскую гарантию взамен истекающей, которая будет удовлетворять требованиям Договора (условия и порядок согласования такой банковской гарантии должны удовлетворять требованиям Договора, установленным в отношении соответствующего вида банковской гарантии). Генподрядчик возвращает ранее предоставленную банковскую гарантию в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком Генподрядчику новой банковской гарантии взамен истекающей.

    - Генподрядчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора банковскую гарантию и проверяет действительность любой предоставляемой по Договору банковской гарантии, направляя запрос на подтверждение действительности банковской гарантии в банк-гарант. Банковская гарантия считается не предоставленной, если в ответ на запрос Генподрядчика банк-гарант направляет уведомление, что не выпускал предоставленную Субподрядчиком банковскую гарантию, или информирует о недействительности представленной Субподрядчиком банковской гарантий по иной причине. Банковская гарантия также считается не предоставленной, если банк-гарант не предоставляет ответа на запрос Генподрядчика о подтверждении действительности предоставленной Субподрядчиком банковской гарантии в течение [3 (трех) рабочих дней] со дня получения такого запроса банком-гарантом. В случае непринятия любой предоставляемой по Договору банковской гарантии Генподрядчик письменно уведомляет об этом Субподрядчика с указанием причин такого отказа.

    - В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по предоставлению банковской гарантии, предусмотренной в пунктах 31.1-31.3 Договора, и/или неисполнения обязательств по предоставлению новой (продленной) банковской гарантии в порядке и сроки согласно пункту 31.9 Договора, Генподрядчик вправе по своему усмотрению воспользоваться одним или несколькими из нижеуказанных способов восстановления нарушенного права:

- отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с пунктами 30.4-30.5;

- взыскать с Субподрядчика штраф в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ (пункт 4.3. Договора Договора), в том числе путем одностороннего зачета штрафных санкций против стоимости выполненных и подлежащих оплате Работ, иных встречных однородных требований Субподрядчика по Договору или иному основанию. Сумма штрафа может быть также взыскана за счет соответствующей банковской гарантии. Вышеуказанный штраф не взыскивается с Субподрядчика исключительно в случае не предоставления банковской гарантии на сумму аванса, при этом за нарушение порядка и условий продления такой банковской гарантии штраф взыскивается на общих основаниях;

- произвести удержания в Гарантийный фонд из любых причитающихся к уплате Субподрядчику денежных сумм по Договору или иным заключенным между Сторонами договорам в любом фактическом размере, но не свыше суммы непредставленной (непродленной) банковской гарантии. При последующем предоставлении соответствующей банковской гарантии возврат Гарантийного фонда производится в порядке и в срок, дополнительно согласованные Сторонами;

- в случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по предоставлению новой (продлению) банковской гарантии на сумму аванса, срок возврата аванса считается наступившим; Генподрядчик также вправе удержать всю сумму аванса из любых встречных платежей, причитающихся Субподрядчику по Договору или иному основанию (в том числе, из Гарантийного фонда) или удовлетворить свои требования за счет соответствующей банковской гарантии).

    - Субподрядчик обеспечивает предоставление новой банковской гарантии, которая будет удовлетворять требованиям Договора, в следующих случаях:

- если в процессе исполнения Договора становится очевидным, что срок действия любой из банковских гарантий может истечь ранее, чем через 30 (тридцать) дней после предполагаемой даты завершения Работ, окончания Гарантийного периода или иных указанных в Договоре для банковских гарантий сроков.

- В таком случае Субподрядчик обеспечит предоставление новой (или продленной) банковской гарантии взамен истекающей в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии.

- если у банка-гаранта отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что подтверждается соответствующей информацией на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- В таком случае Субподрядчик обеспечит предоставление новой банковской гарантии другого банка-гаранта, лицензия на осуществление банковских операций которого не будет отозвана на момент предоставления банковской гарантии Генподрядчику, в срок не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после получения соответствующего требования от Генподрядчика.

- После предоставления Субподрядчиком Генподрядчику новой банковской гарантии Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней вернет предыдущую банковскую гарантию.

  - Обстоятельства непреодолимой силы

    - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

    - К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

    - При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 32.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (Сертификат) из Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного Государственного органа.

- Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

    - Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.

    - После получения сообщения, указанного в пункте 32.3 Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

    - При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 32.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

    - Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Работ. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

    - Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются.

- РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Конфиденциальность

    - Вся информация и документация, связанная с действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, сведения делового, научно-технического, технологического, финансово-экономического, производственного, коммерческого или иного характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также дополнительная информация, переданная Генподрядчиком или от его имени Субподрядчику в связи с Договором, и обозначенная Генподрядчиком грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», признается конфиденциальной информацией Генподрядчика и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия Генподрядчика (далее «Конфиденциальная информация»).

    - Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим подразделом, если документы и (или) информация:

        - являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны;

        - являются общедоступными и (или) были раскрыты Сторонами публично на дату заключения Договора;

        - стали общедоступными после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной;

        - получены Стороной независимо и на законных основаниях иначе, чем в результате нарушения Договора;

        - разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности;

        - не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания действующего законодательства.

    - Субподрядчик обязуется обеспечивать надлежащую защиту Конфиденциальной информации в период действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Защита в соответствии с Договором распространяется на Конфиденциальную информацию независимо от ее носителя и формы представления.

    - Предоставление доступа и использование Конфиденциальной информации будет осуществляться только теми сотрудниками и должностными лицами Субподрядчика, которым Конфиденциальная информация непосредственно необходима для исполнения Договора. Субподрядчик обязан оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и иными лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации.

    - Субподрядчик не вправе использовать Конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска каких-либо официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций, прямо или косвенно касающихся Договора, субподрядчик обязуется направлять Генподрядчику проекты таких документов для ознакомления.

    - В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить ее максимально возможную защиту.

  - Толкование

    - Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.

    - При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Генподрядчик во всем полагается на квалификацию и опыт Субподрядчика, который, по его собственным заявлениям, является компетентным субподрядчиком и обладает всеми необходимыми разрешениями Государственных органов, а также значительным опытом в области ремонта. Данное обстоятельство учтено Субподрядчиком в Цене Работ.

    - С момента заключения Договора любые предыдущие договорённости: переговоры, переписка, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между Сторонами в отношении предмета Договора прекращаются и утрачивают юридическую силу. Переговоры и переписка, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.

    - При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

    - Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения составляются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке, при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.

  - Уведомления

    - Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменной форме, если иное прямо не предусмотрено Договором, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и доставлены одним из следующих способов:

- путем передачи лично в руки уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером по адресу Стороны, указанному в Договоре, считается вручением лично в руки), либо

- путем передачи предоплаченным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, по адресу Стороны, указанному в Договоре.

    - В случаях, прямо указанных в Договоре, допускается направление уведомлений по факсимильной связи или электронной почте без последующей передачи оригинала.

    - В любом случае не допускается направление уведомлений на или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все уведомления должны направляться по нижеследующим реквизитам (или по такому иному адресу, который может быть заранее сообщен другой Стороне в соответствии с настоящим подразделом).

| - Для Субподрядчика; Для Генподрядчика. ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ИНН 3811469790 КПП 381101001 ОГРН 1203800014087 Адрес: 664050, г. Иркутск ул. Байкальская, д.259, а/я 270 тел. 8(3952) 794-652, 794-655/ 794-709 Банковские реквизиты: р/с 4070281090030000479 Филиал Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» г. Красноярск БИК 040407877 к/с 30101810100000000877 email: ier@irer.ru |  |
| --- | --- |

    - Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».

    - Дата и время получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением определяются по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.

    - Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны.

    - Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время получения сообщения электронной почты на адрес электронной почты получателя сообщения.

    - В любых уведомлениях или сообщениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении сообщения по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного Стороной на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо Стороны.

    - В случае изменения реквизитов, указанных в п. 35.3, соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты.

    - Помимо случаев, установленных пунктом 35.9, Субподрядчик в течение всего срока действия Договора направляет Генподрядчику письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:

        - изменение юридического и/или почтового адреса;

        - изменение банковских реквизитов;

        - изменение учредительных документов;

        - изменение ИНН и/или КПП;

        - принятие решения о смене наименования;

        - принятие решения о реорганизации;

        - введение процедуры банкротства;

        - принятие решения о добровольной ликвидации;

        - принятие решения об уменьшении уставного капитала.

    - Кроме того, Субподрядчик письменно уведомляет Генподрядчика обо всех собственниках Субподрядчика на момент заключения Договора, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Субподрядчика с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

  - Заключительные положения

    - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

    - Договор заключается путем собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра.

    - Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств.

    - Договор является обязательным для правопреемников Сторон.

    - Любая договоренность между Генподрядчиком и Субподрядчиком, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

    - Уступка права требования по Договору либо перевод долга могут быть произведены только с письменного согласия Генподрядчика. Уступка права требования либо перевод долга по Договору оформляется трехсторонним договором.

    - Генподрядчик имеет право на приостановление Работ по собственному усмотрению и на любой срок, не расторгая Договора. В случае получения Субподрядчиком от Генподрядчика письменного уведомления о приостановке производства Работ, Субподрядчик обязан немедленно приостановить выполнение Работ, обеспечив их надежную сохранность и консервацию, при этом Генподрядчик обязан возместить Субподрядчику расходы по консервации Работ в месячный срок с момента завершения работ по консервации и предъявления обоснованного и документально подтвержденного требования о компенсации.

    - При исполнении Договора Стороны руководствуются следующими антикоррупционными условиями:

      - При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерных целей.

      - При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

      - Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

      - Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

      - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

      - В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Российской Федерации «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

      - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а равно действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

      - Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

      - Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

      - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

      - Стороны гарантируют полную конфиденциальность при выполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

    - Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.

  - Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложение № 1 	Техническое задание;

Приложение № 2 	Форма Заявки;

Приложение № 3 	Форма Реестра Заявок

Приложение № 4.1 	Форма накладной на отпуск материалов на сторону;

Приложение № 4.2	Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Генподрядчика;

Приложение № 4.3	Форма акта на списание давальческих материалов;

Приложение № 5 	Гарантии и заверения;

Приложение № 6	Нормативно-техническая документация;

Приложение № 7     Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа;

Приложение № 8	Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по Договору;

Приложение № 9 	Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств в Гарантийный период;

Приложение № 10 	Форма акта приема-передачи имущества;

Приложение № 11	Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;

Приложение № 12	Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности;

Приложение № 13.     Дефектная ведомость.

Приложение № 14 «Методика определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR)организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности».

Приложение № 15    СОГЛАШЕНИЕ «О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19»;

Приложение № 16   СОГЛАШЕНИЕ «Об обязательствах обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников организаций-контрагентов».

  - Реквизиты и подписи Сторон

|  | - Генподрядчик: | Субподрядчик: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

ИНН  3811469790  КПП  381101001

ОГРН 1203800014087

Адрес:

664050, г. Иркутск

ул. Байкальская, д. 259, а/я 279

тел. 8(3952) 794-652, 794-655/794-709

Банковские реквизиты:

р/с 4070280900340000479

Филиал Банка ГПБ (АО)

«Восточно-Сибирский» г. Красноярск

БИК 040407877

к/с 30101810100000000877

email: ier@irer.ru

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев/ | Субподрядчик: ____ __________________/__________/ |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту тепломеханического оборудования

ООО «Автозаводская ТЭЦ»

1. Требование к месту проведения работ:

ООО «Автозаводская ТЭЦ» г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88.

1.1 Объекты проведения работ:

Энергетические Котлы (ТГМ-96, ТГМ-96Б, БКЗ-420-140); Водогрейные котлы (ПТВМ-100,ПТВМ-180); Турбины (Т-100-130, ПТ-60-130/13, Т-100/120-130-3); трубопроводы в пределах котлов и турбин; вспомогательное оборудование и трубопроводы.

2. Требование к сроку выполнения работ:

С даты заключения договора по 31 декабря 2023г.

3. Требования к последовательности  выполнения работ, перечень работ:

Работы по ремонту тепломеханического оборудования АТЭЦ включают в себя:

  - Текущие, средние и капитальные ремонты котлоагрегатов ст. №10,11,12,13,14,15,16 и водогрейных котлов№ 1В,2В,3В,4В,5В,6В,7В,8В с узлами и элементами, в том числе:

3.1.1.  Ремонт обмуровки котла (системы огнеупорных и теплоизоляционных ограждений или конструкций котла).

3.2.  Сопутствующие работы при ремонте основного и вспомогательного оборудования

3.2.1.   Очистка и уборка рабочих мест и оборудования после проведения ремонта.

3.2.2.   Установка и разборка деревянных и металлических лесов для проведения работ.

3.3. Конкретные объемы, сроки выполнения и перечень работ определяются в письменных Заявках, ведомостях объёмов работ, соответствующих сметах и годовых графиках ремонта основного и вспомогательного оборудования, оформленных с соблюдением действующих норм и правил.

Субподрядная организация обеспечивает выполнение работ в установленные сроки,

определенные Заявкой, соблюдая требования охраны труда и  техники безопасности.

  - Изменение сроков возможно по инициативе Заказчика при изменении сроков вывода оборудования в ремонт.

4. Требования к организации работ:

4.1. Работы должны быть организованы в соответствии с "Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", проектом производства работ и Технологическими картами, разработанным  Генподрядчиком в соответствии с действующими НТД и согласованным с Заказчиком.

4.2. Субподрядчик обеспечивает производственный контроль качества выполняемых работ, своевременно предъявляет их для освидетельствования Генподрядчику.

4.3. По завершению работ Субподрядчик за свой счет проводит уборку места производства работ от мусора, образовавшегося в процессе проведения работ, в специально предназначенные для этого шаланды. Приемка на чистоту осуществляется совместно с представителем подразделения Генподрядчика непосредственно при приемке работ.

4.4. Субподрядчик должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ.

5. Требования к качеству результатов выполненных работ:

5.1. Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями "Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" и документацией, предусмотренной п.8 настоящего Технического задания.

5.2. В случае выявления дефектов Субподрядчик должен за свой счет и в согласованные с Генподрядчиком сроки устранить замечания.

6. Требования к объемам выполняемых работ (детализация этапов работ):

6.1. Работы должны быть выполнены качественно, в полном объеме согласно утвержденному сметному расчету и ведомости объемов работ, к установленному сроку.

- 6.2. Изменение объемов возможно по результатам дополнительно выявленных скрытых дефектов, после утверждения Заказчиком акта дефектации, определения дополнительных и корректировки первоначальных объемов работ в рамках договора, с учетом установленных договором требований и коэффициентов. В случае отклонения фактически выполненных работ от указанных в сметной документации по заключенным договорам, Акты выполненных работ утверждаются с учетом Исполнительной сметы и Акта по отклонению фактических затрат.

- 6.3. Основанием для оплаты выполненных работ являются: надлежаще оформленная исполнительная документация и подписанный Акт приемки выполненных работ.

7. Требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям:

7.1. Субподрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов или использует давальческие материалы Генподрядчика.

На применяемые материалы Субподрядчик предоставляет документы, подтверждающие их приобретение в собственность и подтверждает их качество изготовления (с предоставлением паспортов, сертификатов)

7.2. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте, должны иметь разрешение на применение технического устройства на опасном производственном объекте, выданного в установленном порядке органами Ростехнадзора.

7.3. Применяемые материалы и изделия должны соответствовать действующим стандартам (ГОСТ, ОСТ, ТУ), санитарным, противопожарным, техническим характеристикам и сопровождаться паспортами, сертификатами, сертифицированными в системе стандартов РФ и Таможенного Союза.

7.4. Применение поставленных материалов, конструкций и изделий   допускается в производство работ после проведения входного контроля комиссионной проверки: наименование, марка, количество, срок годности, наличие сертификата или паспорта и их соответствие ведомости объемов. На применяемые материалы подрядчик представляет документы, подтверждающие их стоимость.

8. Требования к применению нормативно-технической документации (СНиП, ПБ, СП и прочие):

8.1. Работы должны быть организованы и выполнены в соответствии со следующими документами:

- РД 34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей, электроустановок (ПОТ Р М-016-2001)

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом № 328н от 24.07.2013;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Правила противопожарного режима в российской федерации;

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- Правилами работы на высоте;

- другими действующими локальными нормативными актами (ЛНА) и внутренними инструкциями.

8.2. Выполнение и приемка работ производится в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на проведение данных видов работ.

9. Требования к выполнению правил при проведении работ:

9.1. При ремонте обязательно выполнение требований действующих Правил. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве ремонтных работ, правил Ростехнадзора, а также противопожарного режима, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдению пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика.

10. Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания:

10.1. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования составляет не менее 12 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта выполненных работ.

10.2. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Субподрядчик после оформления двустороннего Акта устраняет их за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В случае проведения ремонта, гарантийный период продлевается на время, затраченное на ремонт.

11. Требования к квалификации персонала Субподрядчика:

11.1. Персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией соответствующей видам выполняемых работ, иметь удостоверения о проверке знаний, обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом.

11.2. Количество и квалификация ремонтного персонала в течение всего времени выполнения ремонта должны соответствовать требованиям, установленным проектом производства работ (ППР) или Технологическими картами, а также обеспечивать выполнение ремонтных работ в установленные сроки и качество выполнения работ.

11.3. Персонал подрядной организации в обязательном порядке должен иметь соответствующие для ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады группы по электробезопасности, подтверждаемые удостоверениями, а так же все необходимые документы для ответственных за безопасное производство работ на высоте, работ с применением подъемных сооружений.

12. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

12.1. Субподрядчик самостоятельно оформляет необходимые разрешительные документы по допуску на объект (транспортный пропуск, разрешение на внос и вынос оборудования через проходные, пропуска на работников).

12.2. Перед началом работ персонал подрядчика проходит вводный инструктаж по охране труда.

12.3. Субподрядчик перед началом работ оформляет наряд-допуск на производство работ согласно ПТБ и ППБ.

13. Требования к проектно-сметной документации, обосновывающей стоимость работ:

13.1. Сметная документация, разработанная подрядчиком, должна быть составлена на основании «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» ЦКБ «Энергоремонт» 2003г. с изменениями и дополнениями. Примененные коэффициентов к расценкам должны быть обоснованны с указанием наименования, пункта, раздела, примечания нормативного документа на данный коэффициент.

13.2. В случае невозможного определения стоимости работ по нормативным документам, указанным выше, затраты определять по калькуляциям с обязательным обоснованием трудозатрат, стоимости чел-ч, накладных расходов по статьям затрат.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/____________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 2
Форма Заявки

Согласовано:							   Утверждаю:

________________            				              ________________

ЗАЯВКА  № ______

Прошу выполнить подрядным способом  ремонтные работы

- Наименование оборудования: ______________________________

2. Содержание работ: _______________________________

3. Объем работ: __________________ __________________

4. Сроки выполнения: _____________________________

5. Сторона, обеспечивающая ремонтные работы,  материалами, в том числе деталями

и конструкциями, оборудованием: __________________________

6. Приложения:

1.________________________

2.________________________

3.________________________

Все приложения являются неотъемлемой частью настоящей заявки.

________________

_________________

________________

Экземпляр заявки получил _____________________________________

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/ /... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 3
Форма Реестра Заявок

Согласовано:							   Утверждаю:

________________            				              ________________

| Реестр заявок на 20____ год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № заявки | Содержание работ | Сметная стоимость без НДС (руб) | НДС (руб) | Всего с НДС (руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого за 20___год |  |  |  |

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/_____________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 4.1
Форма накладной на отпуск материалов на сторону

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма ВН-1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТ № от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сдачи-приемки давальческих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комиссией в составе представителей генподрядчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подрядной организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование организации, Ф.И.О., должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | произведена сдача-приемка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (когда, где) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | материалов, предназначенных для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование объекта и титул стройки, № и дата договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (название объекта, № и дата договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код генподрядчика |  |  | Авизо |  |  |  |  |  | № записи в аналитическом регистре |  | Корреспонденция счетов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код субподрядчика |  |  | дата |  |  | № |  |  |  |  | По дебету |  |  |  | По кредиту |  |  |
|  |  |  | Код документа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  | Наименование материалов |  |  | Тип и техническая характеристика |  |  | Ед. измерения |  |  | Количество |  | Цена |  |  |  | Стоимость |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комиссия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Генподрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подрядная организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ___________________/ М.В. Кудрявцев / |  |  |  |  |  |  |  | Субподрядчик: ___________________/________________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 4.2
Форма отчета о расходовании материалов и оборудования Генподрядчика

| город ________________ | «____» ____________ 20 _ г. |
| --- | --- |

В течение [___этапа] / [_____________ месяца 20__ г.] Субподрядчиком было израсходовано указанное ниже количество материалов и произведены соответствующие  работы  в рамках исполнения Договора подряда на выполнение ремонтных работ № ___ от «___» _______ 20 __ г. согласно смете от «___» _______ 20 __ г.

1. Отчет об израсходованных материалах

| № п/п | Наименование материала, сорт, размер, марка | Единица измерения материала | Остаток у Субподрядчика материала на начало [этапа/месяца] (по данным предыдущего отчета на конец [этапа/месяца]) | Общее количество полученного в течение [этапа/месяца] материала (по данным актов приема-передачи) | Общее количество израсходованного в течение [этапа/месяца] материала | Общее количество возвращенного Давальцу в течение [этапа/месяца] материала (по данным актов приема-передачи) | Остаток материала у Субподрядчика на конец [этапа/месяца] | Наименование объекта, куда был израсходован материал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Утверждение настоящего Отчета обеими Сторонами подтверждает согласие обеих Сторон с представленными в нем данными.

| Утверждаю От лица Субподрядчика Должность____________________________ ________________________________/____________________/ М.П. | Утверждаю От лица давальца (Генподрядчика) Должность_____________________________ ________________________________/____________________/ М.П. |
| --- | --- |

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ___________________/ М.В. Кудрявцев / | Субподрядчик: ___________________/______________/ |
| --- | --- |

- Приложение № 4.3
Форма акта на списание давальческих материалов

|  | Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКТ на списание давальческих материалов № от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Субподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Договор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № | Код |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  | Единица измерения |  |  |  | Цена |  |  | Сумма |  |  |
|  | Всего наименований , на сумму руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Генподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Субподрядчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |
|  |  | должность |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  | должность |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |  |  |  |
| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» ___________________/ М.В. Кудрявцев / |  |  |  |  |  |  | Субподрядчик: ___________________/_____________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5
Гарантии и заверения

Для целей настоящего Приложения Стороны договорились о том, что термины и определения имеют следующее значение:

«Должностное лицо Субподрядчика» – лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, входящее в состав коллегиального исполнительного органа, наблюдательного совета, правления и (или) совета директоров и лица, отвечающие за осуществление внутреннего контроля Субподрядчика или его представителя-юридического лица.

«Представители Субподрядчика» – любые третьи физические или юридические лица, уполномоченные в установленном законом порядке действовать от имени Субподрядчика при исполнении Договора.

«Объекты Генподрядчика» – любые объекты недвижимости, законным владельцем или пользователем которых является Генподрядчик, на которых Представители Субподрядчика выполняют Работы или исполняют иные обязанности, предусмотренные Договором.

«Третьи лица» – любые физические или юридические лица, российские и иностранные организации, в том числе работники Субподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору.

Субподрядчик настоящим заявляет, что на дату вступления в силу Договора:

- Правоспособность и дееспособность

Субподрядчик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации/иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

Субподрядчиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения Договора.

Субподрядчик по требованию Генподрядчика представит копию решения уполномоченного органа управления или иного органа или лица об одобрении заключения Договора, надлежащим образом заверенную Субподрядчиком.

В случае если заключение Договора в соответствии с учредительными документами Субподрядчика, законодательства Российской Федерации и/или применимого иностранного законодательства, не подлежит предварительному одобрению, Субподрядчик передает Генподрядчику мотивированное заявление об отсутствии необходимости предварительного одобрения заключения Договора, надлежащим образом заверенное Субподрядчиком.

Субподрядчик уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством.

Субподрядчик отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой статистической и другой отчетности, которую он обязан вести.

Субподрядчик отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Генподрядчиком в составе цены Работ.

Субподрядчик представит Генподрядчику первичные документы, соответствующие закону (включая счета-фактуры, товарные накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции, спецификации, акты приема-передачи и т.д.).

Субподрядчик настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу Договора:

- Субподрядчик не совершал никаких корпоративных или иных действий, а также в отношении Субподрядчика и его Должностных лиц или Представителей не совершены никакие действия, не было возбуждено и не ожидается каких-либо процессуальных действий, которые могут повлечь: банкротство, ликвидацию или реорганизацию; привлечение к уголовной или административной ответственности; невозможность исполнения обязательств по Договору;

- ни один из участников, акционеров, владеющих более чем 5% акций/долей в уставном капитале Субподрядчика или Представителей и (или) иное юридическое или физическое лицо, которое напрямую или через участие в других организациях пользуется правами владельца и является собственником компании («конечный бенефициар») одновременно не является государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства либо работником какой-либо компании, в которой Российская Федерация или иное иностранное государство имеет более 50% долей участия;

- ни одна часть любых денежных средств или сумм, уплаченных в соответствии с условиями Договора, не будет передана государственным или муниципальным служащим Российской Федерации или иностранного государства.

- в отношении должностных лиц, Представителей Субподрядчика и (или) его конечного бенефициара не возбуждено уголовное дело, не выдвинуто обвинение, не вынесен приговор, отсутствует непогашенная судимость по факту совершения ими уголовно-наказуемого деяния, признаваемого таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: уклонения от уплаты налогов и (или) сборов; легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества; получения или дачи взятки; организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней); иного преступления в сфере экономической деятельности; осуществления террористической деятельности, финансирования и иного содействия ее осуществлению.

Субподрядчик подтверждает, что ознакомлен со всей необходимой информацией, связанной с исполнением Договора, в том числе Технической документацией, и располагает всеми необходимыми ресурсами для исполнения настоящего Договора в установленный Договором срок и в пределах установленной Договором Цены Работ.

Субподрядчик подтверждает, что ознакомлен с Кодексом корпоративной этики ООО «Автозаводская ТЭЦ», (доступным в бумажном виде в помещении Генподрядчика) и обязуется при исполнении Договора соблюдать, насколько это применимо к Субподрядчику, основные принципы, изложенные в указанных в настоящем пункте документах.

Субподрядчик обязуется сообщить своим работникам и Третьим лицам, участвующим в исполнении Договора, о необходимости принятия мер, обеспечивающих соблюдение обязанностей Субподрядчика, предусмотренных в настоящем пункте Гарантий и заверений.

Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что, в случае возникновения претензий к Субподрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Генподрядчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Генподрядчика доказана в судебном порядке.

Субподрядчик гарантирует Генподрядчику соблюдение требований законодательства о персональных данных.

- Отказ от найма работников

В период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Субподрядчик обязуется не предлагать работникам Генподрядчика ни в какой форме (в том числе ни устно, ни письменно) заключения трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг/выполнение работ), не заключать с работниками Генподрядчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не принимать предложения работников Генподрядчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

Субподрядчик гарантирует, что в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Третьи лица, действующие в интересах, с согласия или с ведома Субподрядчика, не будут предлагать работникам Генподрядчика ни в какой форме (в том числе, ни устно, ни письменно) заключения трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг/выполнение работ), не будут заключать с работниками Генподрядчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не будут принимать предложения работников Генподрядчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

В случае если у Генподрядчика есть основания полагать, что Субподрядчик нарушил обязательство, указанное в настоящем пункте Гарантий и заверений, либо что гарантия, выданная Субподрядчиком в данном пункте, оказалась нарушена, Генподрядчик вправе потребовать выплаты штрафа в размере 10% (десять процентов) от цены Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Генподрядчика.

- Миграционные требования

Генподрядчик не оказывает Представителям Субподрядчика какого-либо содействия по организации въезда/выезда на/с территории Российской Федерации Представителей Субподрядчика, в получении разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, а также в осуществлении любых иных действий, прямо или косвенно связанных с соблюдением Представителями Субподрядчика законодательства о въезде и выезде с территории Российской Федерации, о правовом положении иностранных граждан и миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (далее – «Миграционное законодательство»).

Субподрядчик обязуется:

- допускать Представителей Субподрядчика и Третьих лиц к выполнению Работ в соответствии с Миграционным законодательством Российской Федерации, в том числе, но не ограничиваясь этим, только при наличии действительных документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации;

- предоставить Генподрядчику документы, подтверждающие соблюдение требований Миграционного законодательства, в любое время по требованию Генподрядчика.

Генподрядчик вправе:

- осуществить проверку наличия документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, у Представителей Субподрядчика и Третьих лиц, находящихся на Объектах Генподрядчика, в любое время;

- не допустить или удалить с территории Объектов Генподрядчика Представителей Субподрядчика и Третьих лиц, у которых отсутствуют разрешительные документы. При этом, такие действия Генподрядчика не являются нарушением Договора;

- отказаться от Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного или существенного нарушения Субподрядчиком требований настоящего раздела.

Субподрядчик обязуется:

- уведомить Представителей и Третьих лиц о требованиях и правах Генподрядчика, установленных настоящим пунктом;

- обеспечить соблюдение Представителями и Третьими лицами требований настоящего пункта, в том числе путем включения соответствующих условий в договоры с Третьими лицами.

Субподрядчик несет ответственность за неисполнение Представителями и Третьими лицами требований Генподрядчика, установленных настоящим пунктом, а именно: в случае если Представители или Третьи лица привлечены Субподрядчиком к выполнению работ в отсутствие действительных разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штрафную неустойку в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей по каждому факту нарушений, вне зависимости от числа Представителей Субподрядчика, не имеющих разрешений.

Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику причиненные неисполнением требований настоящего пункта убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, сверх неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, в том числе, но не ограничиваясь этим, убытки в размере административных штрафов, наложенных на Генподрядчика в связи с нарушением Субподрядчиком требований настоящего пункта по результатам проверки Государственных органов.

Возмещение Генподрядчику убытков, причиненных неисполнением требований настоящего пункта, не освобождает Субподрядчика от иной ответственности, предусмотренной Договором или применимым законодательством.

- Опубликование информации о Договоре

Субподрядчик обязуется не размещать в СМИ и не публиковать (доводить до сведения неопределенного круга лиц) иным способом информацию о заключении, исполнении, изменении, расторжении и условиях Договора, без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

- Соответствие продукции, работ (услуг) стандартам качества

Субподрядчик обеспечивает соответствие выполняемых Работ требованиям Технического задания, иным условиям Договора; Исходным данным; Проектной и Рабочей документации (в том числе заказным спецификациям и опросным листам); действующему законодательству и Обязательным техническим правилам (в том числе, носящим рекомендательный характер).

При этом:

- наличие прямой ссылки в тексте Договора на любые конкретные нормы действующего законодательства и Обязательных технических правил, не означает исключение ответственности Субподрядчика за обеспечение соответствия выполняемых Работ действующему законодательству и Обязательным техническим правилам, прямо не поименованным в Договоре;

- изменение действующего законодательства и Обязательных технических правил в период исполнения Сторонами Договора является предпринимательским риском Субподрядчика. В связи с чем, последний обязуется в счет цены Договора внести требуемые изменения в выполняемые Работы, а также в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, проектную, рабочую, исполнительную и т.п.), требующиеся для законной коммерческой эксплуатации результата выполняемых Работ.

В таком случае Субподрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет (либо по доверенности от имени Генподрядчика, но за свой счет) урегулировать с соответствующими Государственными органами любые вопросы, касающиеся получения согласований (разрешений, допусков и т.п.) для законной коммерческой эксплуатации Генподрядчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.

За невыполнение требования любого Обязательного технического правила, прямо поименованного в Договоре в качестве обязательного для Субподрядчика, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штрафную неустойку в размере [10% (десяти процентов) от стоимости Работ] за каждый выявленный факт несоответствия выполняемой Работы каждому вышеуказанному Обязательному техническому правилу в отдельности.

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязанностей Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика соответствующие убытки в полном размере (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). В состав таких убытков включаются любые затраты Генподрядчика, понесенные или необходимые для внесения изменений в выполняемые Работы, в любую сопутствующую документацию (в том числе разрешительную, сертификационную, таможенную, гарантийную, проектную, рабочую, исполнительную и т.п.), требующуюся для законной коммерческой эксплуатации Генподрядчиком результата выполняемых Работ, и ее согласования с соответствующими Государственными органами; взысканные с Генподрядчика штрафные санкции, в том числе Государственными органами, а также неполученная Генподрядчиком прибыль от законной коммерческой эксплуатации Генподрядчиком результата выполняемых Работ на территории Российской Федерации.

- Ответственность за нарушение Гарантий и заверений

Выполнение Субподрядчиком требований, указанных в настоящем Приложении № 6 (Гарантии и заверения), является существенным условием настоящего Договора.

В случае нарушения Субподрядчиком настоящих Гарантий и заверений Генподрядчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор полностью или частично без возмещения Субподрядчику убытков, связанных с прекращением Договора.

Субподрядчик обязуется возместить Генподрядчику любые убытки, возникшие вследствие или в связи с нарушением Субподрядчиком настоящих Гарантий и заверений.

Субподрядчик уведомлен о том, что в случае нарушения настоящих Гарантий и заверений Генподрядчик вправе отказаться от заключения с Субподрядчиком каких-либо договоров в будущем, в том числе, но не ограничиваясь этим, отказать в приеме заявки Субподрядчика на участие в закупочных процедурах, проводимых Генподрядчиком.

Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генподрядчика в письменной форме о любом событии или обстоятельстве, которое нарушает или может вызвать нарушение любых настоящих Гарантий и заверений.

Субподрядчик подтверждает, что вся информация, предоставленная Субподрядчиком Генподрядчику в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Субподрядчик не скрывает никаких фактов, которые, если бы они стали известны, могли бы оказать неблагоприятное влияние на решение Генподрядчика о продолжении договорных отношений с Субподрядчиком.

Если в период исполнения обязанностей по Договору какие-либо лицензии, сертификаты и иные разрешения и свидетельства, в том числе допуски к работам на уникальных, особо опасных и технически сложных объектах Субподрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат или разрешение; если во время производства работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, допуски, Субподрядчик обязан направить Генподрядчику соответствующее письменное уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат, разрешение или допуск. Для целей Договора «лицензией» считается также членство Субподрядчика в саморегулируемой организации, являющееся основанием для законного исполнения Субподрядчиком обязанностей по Договору, частично или в полном объеме.

В случае нарушения Субподрядчиком указанной обязанности, Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере [10% (десяти процентов) от общей Цены Работ] по Договору.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/______________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 6
Нормативно-техническая документация

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889;

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484;

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденные постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

- СниП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения»;

- СниП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СниП 41-03-2003 «Тепловая изоляция»;

- СниП 12-04-2002 «Строительное производство»;

- РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция»;

- РД 34.03.201-97(2000) «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом № 328н от 24.07.2013;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС - 032 - 2013);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. ВППБ 01-02-95;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями;

- Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные Приказом Минтруда России от 17.09.2014 № 642н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;

- СО 34.0-03.702-99 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СО 34.03.284-96 (РД 34.03.284-96) Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности;

- Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, утвержденная Госгортехнадзором СССР 20.02.1985;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах на предприятиях Генподрядчика;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115;

- Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, утвержденный Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212.

В случае если какой-либо из перечисленных выше документов будет отменен, утратит силу или иным образом потеряет актуальность, подлежит применению документ, введенный взамен отмененного, утратившего силу или иным образом потерявшего актуальность, или иной документ, регулирующий те же правоотношения.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/____________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 7
Форма Банковской гарантии на возврат авансового платежа

- Условиями настоящего договора не предусмотрено.

## БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___________

г. [город]	[дата]

Настоящей гарантией (далее – «Гарантия») [наименование банка–гаранта], [юридический адрес, банковские реквизиты] в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемое «Гарант», дает безусловное, безотзывное обязательство по уплате денежных средств в сумме настоящей Гарантии пользу [наименование организации–бенефициара], расположенного по адресу: [юридический адрес организации–бенефициара, реквизиты, в том числе, платежные], в дальнейшем именуемого «Бенефициар», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения [наименование организации–принципала], расположенным по адресу: [юридический адрес организации–принципала, реквизиты, в том числе, платежные], в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемым «Принципал», обязательств, в счёт исполнения которых, был направлен авансовый платёж в сумме [●] ([●]) по Договору [номер] от [дата] (далее по тексту – «Договор»), заключенному между Принципалом и Бенефициаром:

Сумма настоящей Гарантии составляет [●] ([●]).

Срок настоящей Гарантии [●].

Гарант обязуется произвести оплату по настоящей Гарантии в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Бенефициара письменного требования (далее – «Требование»), содержащего указание на то, что Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства в соответствии с Договором, в счёт выполнения которых был направлен авансовый платёж в сумме [●], и не возвратил авансовый платеж в пользу Бенефициара.

К Требованию Бенефициара должны быть приложены копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование.

Требование Бенефициара об уплате суммы гарантии должно быть представлено Гаранту по месту выдачи Гарантии в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара либо уполномоченным им по доверенности лицом и главным бухгалтером Бенефициара, а также заверено печатью Бенефициара. В Требовании Бенефициар должен указать реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Во избежание сомнений, никакие другие требования к форме и содержанию Требования не предъявляются, и никакие другие документы к Требованию не прилагаются.

Требование Бенефициара должно быть предъявлено Гаранту до истечения указанного в настоящей Гарантии срока. По истечении срока действия Гарантии, требования Бенефициара не принимаются и Бенефициар должен вернуть подлинный текст настоящей Гарантии по запросу Гаранта.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются суммой, на которую выдана Гарантия, и уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром не ограничивается суммой Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по данной Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде (в зависимости от местонахождения [Генподрядчика]).

При разрешении любых споров, вытекающих из настоящей Гарантии, применяется законодательство Российской Федерации.

Место выдачи банковской гарантии: [●].

## Управляющий 			_____________________ (____________________)

Главный бухгалтер		_____________________ (____________________)

м.п.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/_____________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 8
Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств по Договору

## БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___________

- Условиями настоящего договора не предусмотрено.

г. [город]	[дата]

Настоящей гарантией (далее – «Гарантия») [наименование банка–гаранта], [юридический адрес, банковские реквизиты] в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемое «Гарант», дает безусловное, безотзывное обязательство по уплате денежных средств в сумме настоящей Гарантии пользу [наименование организации–бенефициара], расположенного по адресу: [юридический адрес организации–бенефициара, реквизиты, в том числе, платежные], в дальнейшем именуемого «Бенефициар», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения [наименование организации–принципала], расположенным по адресу: [юридический адрес организации–принципала, реквизиты, в том числе, платежные], в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемым «Принципал», обязательств по Договору [номер] от [дата] (далее по тексту – «Договор»), заключенному между Принципалом и Бенефициаром:

Сумма настоящей Гарантии составляет [●] ([●]).

Срок настоящей Гарантии [●].

Гарант обязуется произвести оплату по настоящей Гарантии в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Бенефициара письменного требования (далее – «Требование»), содержащего указание на то, что Принципал не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства в соответствии с Договором.

Требование Бенефициара об уплате суммы гарантии должно быть представлено Гаранту по месту выдачи Гарантии в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара либо уполномоченным им по доверенности лицом и главным бухгалтером Бенефициара, а также заверено печатью Бенефициара.

К Требованию Бенефициара должны быть приложены копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование.

В Требовании Бенефициар должен указать реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Во избежание сомнений, никакие другие требования к форме и содержанию Требования не предъявляются, и никакие другие документы к Требованию не прилагаются.

Требование Бенефициара должно быть предъявлено Гаранту до истечения указанного в настоящей Гарантии срока. По истечении срока действия Гарантии, требования Бенефициара не принимаются и Бенефициар должен вернуть подлинный текст настоящей Гарантии по запросу Гаранта.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются суммой, на которую выдана Гарантия, и уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром не ограничивается суммой настоящей Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по данной Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде (в зависимости от местонахождения [Генподрядчика]).

При разрешении любых споров, вытекающих из настоящей Гарантии, применяется законодательство Российской Федерации.

Место выдачи банковской гарантии: [●].

## Управляющий 			_____________________ (____________________)

Главный бухгалтер		_____________________ (____________________)

м.п.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/___________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 9
Форма Банковской гарантии на надлежащее исполнение обязательств в Гарантийный период

- Условиями настоящего договора не предусмотрено.

## БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №___________

г. [город]	[дата]

Настоящей гарантией (далее – «Гарантия») [наименование банка–гаранта], [юридический адрес, банковские реквизиты] в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемое «Гарант», дает безусловное, безотзывное обязательство по уплате денежных средств в сумме настоящей Гарантии пользу [наименование организации–бенефициара], расположенного по адресу: [юридический адрес организации–бенефициара, реквизиты, в том числе, платежные], в дальнейшем именуемого «Бенефициар», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения [наименование организации–принципала], расположенным по адресу: [юридический адрес организации–принципала, реквизиты, в том числе, платежные], в лице [●], действующего(-ей) на основании [●], в дальнейшем именуемым «Принципал», обязательств в период гарантийного срока по Договору [номер] от [дата] (далее по тексту – «Договор»), заключенному между Принципалом и Бенефициаром:

Сумма настоящей Гарантии составляет [●] ([●]).

Срок настоящей Гарантии [●].

Гарант обязуется произвести оплату по настоящей Гарантии в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Бенефициара письменного требования (далее – «Требование»), содержащего указание на то, что Принципал не исполнил свои обязательства в период гарантийного срока в соответствии с Договором.

По настоящей Гарантии могут быть предъявлены требования о возмещении убытков и расходов, связанных с возникновением и устранением недостатков по Договору в гарантийный срок.

Требование Бенефициара об уплате суммы гарантии должно быть представлено Гаранту по месту выдачи Гарантии в письменной форме и подписано руководителем Бенефициара либо уполномоченным им по доверенности лицом и главным бухгалтером Бенефициара, а также заверено печатью Бенефициара.

К Требованию Бенефициара должны быть приложены копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Требование.

В требовании Бенефициар должен указать реквизиты банковского счета, на который Гарант должен перечислить истребованную Бенефициаром сумму.

Во избежание сомнений, никакие другие требования к форме и содержанию Требования не предъявляются, и никакие другие документы к Требованию не прилагаются.

Требование Бенефициара должно быть предъявлено Гаранту до истечения указанного в настоящей Гарантии срока. По истечении срока действия Гарантии, требования Бенефициара не принимаются и Бенефициар должен вернуть подлинный текст настоящей Гарантии по запросу Гаранта.

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром, предусмотренные настоящей Гарантией, ограничиваются суммой, на которую выдана Гарантия, и уменьшаются по мере осуществления Гарантом платежей по настоящей Гарантии. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром не ограничивается суммой настоящей Гарантии.

Принадлежащее Бенефициару по данной Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано третьему лицу.

Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Неурегулированные споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящей Гарантии, разрешаются в Арбитражном суде (в зависимости от местонахождения [Генподрядчика]).

При разрешении любых споров, вытекающих из настоящей Гарантии, применяется законодательство Российской Федерации.

Место выдачи банковской гарантии: [●].

## Управляющий 			_____________________ (____________________)

Главный бухгалтер		_____________________ (____________________)

м.п.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/_________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 10
Форма акта приема-передачи имущества

АКТ № _____
приема-передачи имущества

| г. [город] | [дата] |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-сервис» (ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»), именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Кудрявцева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____________, именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________, действующего на основании ______, с другой стороны, составили настоящий Акт о передаче Субподрядчику для выполнения Работ по договору подряда на выполнение ремонтных работ № [номер] от [дата] следующего имущества:

| № п/п | Наименование имущества | Количество единиц | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные замечания Генподрядчика:

Дополнительные замечания Субподрядчика:

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Субподрядчика, другой – у Генподрядчика.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/_________/... |  |
| --- | --- |

# Приложение № 11
Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика

«___»________20___ г.

- Основные положения

  - Субподрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:

- охраны труда;

- правил противопожарного режима в Российской Федерации,

- федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- охраны окружающей среды;

а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком Субподрядными организациями.

  - Субподрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

  - При проведении Работ на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Генподрядчику, в том числе на территории, переданной по Акту-допуску, Субподрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Генподрядчика (далее – «ЛНА»).

Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Генподрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться, о чем уведомляется Субподрядчик. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Генподрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его Субподрядными организациями.

  - В случае нарушения Субподрядчиком и/или его Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Генподрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном условиями Договора.

  - Руководитель Субподрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые Субподрядные организации.

  - Генподрядчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Генподрядчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Генподрядчика с последующим уведомлением Генподрядчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

  - В случае, если действия Субподрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Субподрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.

- Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности

  - Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).

Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субсубподрядчиком.

  - Все оборудование Субподрядчика и Субподрядной организации, используемое на территории Генподрядчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Генподрядчику по требованию.

Субподрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию оборудования Генподрядчика, переданного им Субподрядчику.

  - Перед началом производства Работ Субподрядчик обязан согласовать с Генподрядчиком:

- схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;

- схемы разрешенных проездов по территории;

- схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);

- необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;

- необходимые средства индивидуальной защиты;

- порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.

  - Персонал Субподрядчика и Субподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний.

  - Субподрядчик разрабатывает и согласовывает с Генподрядчиком проект производства Работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору.

В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Субподрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Генподрядчиком.

  - Субподрядчик в присутствии Генподрядчика обязан лично убедиться в готовности Объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает Объект согласно акту (наряду) - допуску.

  - При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими подрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Генподрядчиком.

  - Субподрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Генподрядчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности вне зависимости от числа или категории сотрудников Субподрядчика, задействованных на территории Генподрядчика.

  - Представители Субподрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Субподрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Генподрядчика и обязаны предъявлять их работникам Генподрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Персонал Субподрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.

  - Субподрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Генподрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Генподрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

  - Субподрядчику запрещается:

- допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- допускать на территории Генподрядчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Субподрядчика;

- доставлять любым способом на территорию Генподрядчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;

- нарушать согласованный с Генподрядчиком маршрут движения по территории закрытых объектов, а также посещать объекты Генподрядчика за пределами территории производства Работ без соответственно оформленных пропусков или в сопровождении представителя Генподрядчика;

- без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Генподрядчика;

- отвлекать работников Генподрядчика во время проведения ими производственных работ;

- пользоваться оборудованием и механизмами Генподрядчика без согласования с ним;

- курить вне отведенных для этого мест;

- накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;

- совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;

- вывозить с территории Генподрядчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;

- транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;

- привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;

- сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Генподрядчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;

- применять в работе открытый огонь на территории Генподрядчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;

- хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;

- допускать сжигание любых видов отходов на территории Генподрядчика;

- допускать сброс и слив отходов в системы канализации, на грунт;

- хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;

- хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;

- допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;

- использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

- Отдельные требования

  - Средства индивидуальной защиты, транспорт:

    - Работники Субподрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Генподрядчика, должны быть обеспечены работодателем средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ.

    - Работники Субподрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородочным ремнем защитные каски:

- при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне;

- при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;

- при строительных работах;

- при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;

- при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;

- в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.

Применение касок без подбородочных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородочный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.

    - Работники Субподрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:

- при работе с ручным инструментом ударного действия;

- при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;

- при электро- и газосварочных работах.

    - Работники Субподрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.

    - Все транспортные средства Субподрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);

- аптечкой первой помощи;

- огнетушителем;

- системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);

- знаком аварийной остановки;

- противооткатными башмаками;

- искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Генподрядчика);

    - Субподрядчик должен обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;

- проведение регулярных техосмотров транспортных средств;

- использование и применение транспортных средств по их назначению;

- соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Генподрядчиком;

- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Генподрядчика.

    - Субподрядчик обязан:

- организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;

- организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.

  - При проведении работ на территории на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Генподрядчику Субподрядчик обязан:

- в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Генподрядчику;

- размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);

- складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;

- складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;

- накапливать отходы раздельно по видам отходов или группам однородных отходов, в соответствии с порядком, установленным Генподрядчиком;

- полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.

  - Субподрядчик обязан информировать Генподрядчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Генподрядчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

- Осведомленность

  - На момент заключения Договора, Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Генподрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.

  - В случае внесения Генподрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА.

  - В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Генподрядчиком.

  - Субподрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Генподрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

- Порядок взаимодействия Генподрядчика и Субподрядчика

  - Генподрядчик совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на объектах Генподрядчика, в сроки, установленные Генподрядчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

  - В случае обнаружения Генподрядчиком на объекте Генподрядчика факта нарушения работниками Субподрядчика (Субподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Генподрядчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.

- Ответственность Субподрядчика

  - За нарушение требований, перечень которых указан в Разделе 7 настоящего Соглашения, Субподрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Договором и настоящим Соглашением.

  - При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Субподрядчика или персоналом Субподрядной организации, Генподрядчиком составляется Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте, участке (далее-Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Соглашения.

  - Субподрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Субподрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.

  - Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены Разделом 7 настоящего Соглашения (Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение)

  - В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Генподрядчика или причинения ущерба имуществу Генподрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Генподрядчика штраф может не начисляться.

6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Генподрядчика, сотрудника Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.7. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Генподрядчика, сотруднику Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.

6.9. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Субподрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает Генподрядчику все понесенные Генподрядчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Генподрядчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Генподрядчик вправе потребовать оплату штрафа от Субподрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые Генподрядчиком Работы, или (по усмотрению Генподрядчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

- Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.

  - Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности

|  | Вид нарушения* | Мера ответственности / штрафная санкция |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Штраф (тыс. руб.) | Дополнительная санкция |
|  | Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. |
|  | Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного / повторного / целевого), проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия. | 50 | Отстранение от работы, удаление с территории объекта (блокирование пропуска нарушителя(-ей)). |
|  | Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение правил по охране труда при работе на высоте. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Невыполнение требований правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды: |  |  |
|  | - средств защиты от падения с высоты; | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | - других средств индивидуальной защиты. | 25 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, УШМ). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением. (газовые баллоны, компрессора). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Несоответствующее складирование материалов. | 25 | Остановка работ. |
|  | Несоответствующая организация, содержание рабочего места, территории, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда, захламление рабочих мест и т.п и т.д.). | 25 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт). | 100 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований электробезопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки). | 20 | Отстранение от работы, удаление с объекта, остановка работ. |
|  | Нарушения требований промышленной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований экологической безопасности. | 50 | Остановка работ. |
|  | Причинение ущерба окружающей среде и / или имуществу Генподрядчика (выплачивается сверх возмещения убытков). | 40 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Отсутствие достаточного количества специалистов по ОТ на Объекте и / или не предоставления документов (уведомлений) об их месте нахождения (изменении места нахождения) на Объекте (примечание: проверка соблюдения данной обязанности и применение мер ответственности производится Генподрядчиком ежемесячно). | 200 | Не применяется. |
|  | Отсутствие специалиста по ОТ на рабочем месте более 2 (двух) часов. | 50 | Не применяется. |
|  | Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в пп. 1-23, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства Российской Федерации. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Сокрытие от Генподрядчика информации о несчастном случае, о Происшествии произошедшем на территории Генподрядчика. | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Не устранение в срок нарушения требований локальных нормативных актов Генподрядчика, не несущих риска наложения штрафа или возникновения инцидентов. | 5 | Не применяется. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора | 100 | отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушение базовых правил | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушение кардинальных правил | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |

7.2. Перечень нарушений Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Генподрядчика

|  | Название / описание действия (бездействия) | Основная санкция Штраф*, (тыс. руб.) | Дополнительная санкция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта, в том числе, попытка проникновения / выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения). | 30 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия; а также попытка выйти с указанной территории по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. А также изъятие чужого / поддельного документа / пропуска с истекшим сроком действия. Удаление с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка пронести (ввезти) на территорию Объекта спиртные напитки и / или вещества, имеющие признаки наркотических или токсических. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка доставки любым способом / выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Генподрядчика. | 5 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Генподрядчику, в нарушение установленного порядка. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Установленная, в том числе, с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Генподрядчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Тайное хищение имущества Генподрядчика, установленное вступившим в законную силу решением суда. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта лица, ранее удаленного с территории Объекта по любому основанию. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу Генподрядчика. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение без необходимости за пределами рабочего места / участка в потенциально опасных участках Объекта, а также в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, машинный, генераторный, трансформаторный залы, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения). | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение на территории Объекта сверх установленного времени без согласования Генподрядчика. | 15 | Не применяется. |
|  | Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Объекта. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Осуществление на Объекте фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Генподрядчика. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нарушение Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками субсубподрядчика) правил дорожного движения, как на территории Генподрядчика, так и по пути следования к месту выполнения работ. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Сокрытие или попытка сокрытия Субподрядчиком от Генподрядчика информации по п. 1-13 Раздела настоящего Приложения о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субподрядных организаций. | 100 | Не применяется. |
|  | Передача ложной информации о минировании или угрозе проведения диверсионно-террористического акта на объектах Генподрядчика. | 100 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Обращение правоохранительных органов Российской Федерации, поступившее в адрес Генподрядчика по факту совершения работником Субподрядчика или его субсубподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния (преступления). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, в отношении которого поступило обращение. |
|  | Курение вне установленных в надлежащем порядке мест для курения. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Курение в потенциально опасных элементах (участках) Объекта, которое может привести к прекращению нормального функционирования Объекта, его повреждению или к аварии на Объекте. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Оставление без необходимости включенным светового освещения в арендованных Субподрядчиком производственных или офисных помещениях Генподрядчика во внерабочее время. | 2 | Не применяется. |

* За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается на усмотрение Генподрядчика.

* Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.

- Порядок фиксации нарушений, совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субподрядных организаций)

  - При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Субподрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Генподрядчика (руководителем филиала, любого подразделения Генподрядчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы;  ответственным за работу Субподрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Генподрядчика, сторонних организаций персоналом Субподрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Генподрядчика составляет Акт  проверки всех выявленных замечаний (форма Акта прилагается ОБРАЗЕЦ 1).

  - Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).

8.3.  Требование к Акту проверки:

8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Субподрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

-  нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

8.3.5.  Акт проверки должен быть подписан со стороны Субподрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

8.4 В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

9. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субподрядных организаций)

9.1. Составленный и подписанный Субподрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

9.2.  На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Субподрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Субподрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3.  В Претензии  указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (иях), указанных в Перечне требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 7 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Генподрядчика о  режиме допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Генподрядчика.

9.4. В случае неудовлетворения Субподрядчиком требований претензии Генподрядчик вправе предъявить требования к Субподрядчику в судебном порядке.

10. Заключительные положения

10.1.  Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

11. Подписи Сторон

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/__________ /... |  |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Приложению № 11 к Договору

ОБРАЗЕЦ № 1

АКТ №

проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору

_________________________________________№ _________от  «____»___________20___

(указать наименование договора)

между_______________________________________________________________________

(указать наименования сторон)

«     » ____________ 20___г.  ___:__ч.

Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.):  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Работы выполняются по наряду (распоряжению) № ________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Комиссия в составе:

______________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

______________________________________________________________

(Ф.И.О. должность)

В результате проверки установлено:

| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены | Ф.И.О. нарушителя, подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Оценка и выводы по результатам проверки:

По результатам проверки предлагается:

1.

2.

Подписи членов комиссии:   Должность  _______________________/Ф.И.О.

Должность________________________/Ф.И.О.

С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Подрядной организации__________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(В случае отказа представителя Подрядной организации об ознакомлении с актом):

От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.

Обстоятельства, причины отказа:__________________________________________

Подписи членов комиссии:   Должность  _______________________/Ф.И.О.

- Должность________________________/Ф.И.О.

- Приложение № 12
Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности

« ___»________20___ г.

- Основные положения

  - Субподрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобьектового режимов своими работниками, а также привлеченными Субподрядчиком Субподрядными организациями.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Субподрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

1.2. При проведении Работ на объекте Генподрядчика, Субподрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение Субподрядными организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «АТБ»), а также требования локальных нормативных актов Генподрядчика (далее – «ЛНА»).

Перечень ЛНА в области АТБ Генподрядчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Генподрядчика обязательны для выполнения Субподрядчиком и его Субсубподрядчиками.

1.3. В случае нарушения Субподрядчиком и/или Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Генподрядчика в области АТБ, Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктами 31.4 Договора.

1.4. Генподрядчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Субподрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Генподрядчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Генподрядчика с последующим уведомлением Генподрядчика о проделанной работе согласно акту контрольной проверки.

- Основные требования в области антитеррористической безопасности

  - Субподрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности.

Субподрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядной организацией.

  - Субподрядчик обязан:

    - В течение [●] дней с момента получения соответствующего запроса Генподрядчика предоставить следующие сведения о персонале:

- списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;

- заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Субподрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.

    - При заключении Договора:

- приложить к Договору полный список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, обеспечив в указанном списке отсутствие лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, а также лиц, состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.

- предоставить справку об отсутствии судимости в течение 1 (одного) месяца с момента заключения Договора на всех работников, допускаемых на Объект;

- согласовывать с дирекцией по защите активов изменения списка лиц, привлекаемых для выполнения Работ.

  - Представители Субподрядчика в области АТБ, работники Субподрядчика и Субподрядной организации должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Генподрядчика и обязаны предъявлять их работникам Генподрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.

  - Персонал Субподрядчика до начала Работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.

  - Субподрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Субподрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Генподрядчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Генподрядчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

  - Субподрядчику запрещается:

- допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- доставлять любым способом на территорию Генподрядчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;

- нарушать согласованный с Генподрядчиком маршрут движения, а также посещать объекты Генподрядчика за пределами территории производства Работ;

- без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Генподрядчика;

- курить вне отведенных для этого мест;

- размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;

- выполнять по собственной инициативе на территории Генподрядчика работы, не согласованные с Генподрядчиком.

- Отдельные требования

  - Субподрядчик обязан предоставлять Генподрядчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Генподрядчиком при проверках выполнения Работ Субподрядчиком.

- Осведомленность

  - На момент заключения Договора Субподрядчик ознакомлен с ЛНА Генподрядчика в части, относящейся к деятельности Субподрядчика.

  - В случае внесения Генподрядчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Субподрядчик обязуется руководствоваться ЛНА.

  - В целях выполнения требований настоящего Соглашения Субподрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Генподрядчиком.

  - Субподрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Субподрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Генподрядчика в области АТБ.

- Порядок взаимодействия Генподрядчика и Субподрядчика

  - Генподрядчик, совместно с представителем Субподрядчика, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Генподрядчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Субподрядчика. Субподрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Субподрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области АТБ.

- Ответственность Субподрядчика

6.1. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Субподрядчика или персоналом Субподрядной организации, Генподрядчиком составляется Акт о нарушении режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе по форме Акта ОБРАЗЕЦ 1 (Приложение № 12 к настоящему Договору), (далее - Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Соглашения.

Субподрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Субподрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.

Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены в Разделе 7 Приложения № 12 к Договору (Перечень требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение и Перечень нарушений Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Генподрядчика).

В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Генподрядчика или причинения ущерба имуществу Генподрядчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Генподрядчика штраф может не начисляться.

6.2. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Генподрядчика, сотрудника Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.3. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Генподрядчика, сотруднику Субподрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Генподрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

6.4 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.2. и 6.3. Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. Раздела 7 Приложения № 12 настоящего Соглашения.

6.5. Если произошли инциденты, связанные с антитеррористической безопасностью, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Субподрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Субподрядчиком, Субподрядчик возмещает Генподрядчику все понесенные Генподрядчиком расходы на устранение последствий происшествий в области антитеррористической безопасности (в том числе, расходы, понесенные Генподрядчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Генподрядчик вправе потребовать оплату штрафа от Субподрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Генподрядчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Субподрядчику за выполненные и принятые Генподрядчиком Работы, или (по усмотрению Генподрядчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

7. Порядок фиксации нарушений, совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субподрядных организаций)

7.1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Субподрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Генподрядчика (руководителем филиала, любого подразделения Генподрядчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы;  ответственным за работу Субподрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований антитеррористической безопасности на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области антитеррористической безопасности, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Генподрядчика, сторонних организаций персоналом Субподрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования антитеррористической безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Генподрядчика составляет Акт  проверки всех выявленных замечаний (форма Акта ОБРАЗЕЦ 1 содержится в Приложении № 12 к настоящему Договору).

7.2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).

7.3.  Требование к Акту проверки:

7.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Субподрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

7.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

7.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

7.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

-  нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

7.4.  Акт проверки должен быть подписан со стороны Субподрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

7.5. В случае отказа Субподрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

8. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Субподрядчиком (работниками Субподрядчика, работниками Субподрядных организаций)

8.1. Составленный и подписанный Субподрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

8.2.  На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Субподрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Субподрядчика заказным письмом с уведомлением о доставке.

8.3.  В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) Субподрядчиком требовании (иях) антитеррористической безопасности, указанных в Разделе 7 Приложения № 12 к Договору и пункты Правил антитеррористической безопасности, нормы локально-нормативных актов Генподрядчика о  режиме допуска и пребывания на территории Объектов Генподрядчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Генподрядчика.

8.4. В случае неудовлетворения Субподрядчиком требований претензии Генподрядчик вправе предъявить требования к Субподрядчику в судебном порядке.

9. Заключительные положения

9.1.  Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Субподрядчик несет перед Генподрядчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

9.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

- Подписи Сторон

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/____________/... |  |
| --- | --- |

- Приложение № 14
Дефектная ведомость

- Условиями настоящего договора не предусмотрено.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев / | Субподрядчик: ____ __________________/____________/ |
| --- | --- |

- Приложение № 15 к договору подряда на выполнение ремонтных работ от ____ №____

- Методика определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR)организациями Группы для целей бизнес-планирования и подготовки отчетности»

- Общие положения

  - Настоящая Методика устанавливает единый порядок определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR) всеми организациями Группы с разделением на Сотрудников и Субподрядчиков.

- Термины и определения

  - Ниже приводятся термины/сокращения и определения, используемые для целей исполнения положений данной Методики:

| № п/п | Термин/сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
|  | Группа | Совокупность юридических лиц, связанных отношениями экономической и корпоративной зависимости с МК ПАО «ЭН+ ГРУП», за исключением нерезидентов и юридических лиц, учитываемых в периметре ОК «РУСАЛ» для целей подготовки отчетности по охране труда |
|  | Менеджмент Группы | Работники, осуществляющие в числе прочих функции по определению стратегических ориентиров в области охраны труда и осуществляющие непосредственное взаимодействие с советом директоров МК ПАО «ЭН+ ГРУП» (генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго», директор по устойчивому развитию МКООО «Эн+ Холдинг» и другие) |
|  | Дирекция по охране труда (ДОТ) | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции методического руководства и контроля в части определения LTIFR Группы при исполнении положений настоящей Методики |
|  | Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции по учету актуальной структуры Группы при исполнении положений настоящей Методики |
|  | Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» | Структурное подразделение, осуществляющее в числе прочих функции по управлению бизнес-планированием Бизнесов/Организаций |
|  | Ответственный работник | Лицо, ответственное за подготовку информации по Бизнесу/Организации в соответствии с Регламентом. Внимание! В случае, если ответственное лицо не закреплено Регламентом (организация не предоставляет единую отчетность по охране труда в установленном порядке), ответственным работником за предоставление всей необходимой информации в ДОТ для целей исполнения положений настоящей Методики является руководитель Бизнеса/Организации. |
|  | Бизнес | Совокупность юридических лиц Группы, сгруппированных в управленческих целях по функциональному направлению деятельности, составляющая промежуточный уровень детализации при исполнении положений настоящей Методики (при необходимости) |
|  | Организация | Юридическое лицо Группы, составляющее нижний уровень детализации при исполнении положений настоящей Методики |
|  | Сотрудник | Любое лицо, занятое деятельностью в Организации, в течение полного или неполного рабочего времени и получающее за это соответствующую оплату от Организации, состоящее в трудовых отношениях с Организацией |
|  | Субподрядчик | Любой работник компании, осуществляющей работу или предоставляющей услуги для Организации по договору подряда или субподряда, работающий на территории Организации или выполняющий задание по поручению Организации (за исключением Сотрудников). Внимание! Для целей корректного определения LTIFR (исключения двойного учета) сотрудники одних Организаций Группы не могут учитываться в качестве субподрядчиков для других Организаций Группы при исполнении положений настоящей Методики. |
|  | Регламент | Действующая на момент подготовки отчетных данных редакция регламента единой отчетности по охране труда ГК «ЕвроСибЭнерго» |
|  | LTI (Lost Time Injury) | Травма, повлекшая временную или стойкую утрату трудоспособности. Учитываются производственные травмы, в результате которых на следующий день после случившегося, пострадавший временно (на один день и более) не способен выполнять свою обычную работу в полном объеме либо с ограничением рабочих функций. В определение «следующий день» включается день отдыха, выходной день, день запланированного отпуска, праздничный день либо день, последовавший за днем прекращения работы по найму. Внимание! Для целей корректного определения LTIFR (исключения двойного учета) при исполнении положений настоящей Методики количество LTI определяется без учета травм, повлекших смерть пострадавшего. |
|  | F (Fatality) | Травма, повлекшая смерть пострадавшего. Учитываются случаи смерти, наступившей в результате получения производственной травмы. |
|  | LTIFR (Lost Time Incident Frequency Rate) | Коэффициент частоты травм с утратой трудоспособности (на каждые 200 000 человеко-часов), определяемый по формуле: LTIFR = (LTI+F)/ФЧЧ200000 |
|  | LTIFR_план_1 | Плановый показатель LTIFR Организации в текущем году |
|  | LTIFR_план_2 | Плановый показатель LTIFR Организации на следующий год |
|  | ФЧЧ (фактически отработанные человеко-часы) | Суммарное количество рабочих часов, фактически отработанных Сотрудниками или Субподрядчиками, включая оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и т.п. |

- Планирование

  - По Энергетическому сегменту Группы

    - Плановый (целевой) показатель LTIFR по Группе в целом утверждается приказом по Группе.

    - Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» предоставляет в ДОТ целевой показатель LTIFR, утвержденный приказом по Группе, в течение 3-х рабочих дней с момента утверждения.

  - По Бизнесам/Организациям

    - Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» представляет в ДОТ полный перечень юридических лиц Бизнесов Группы в срок до 1 декабря, предшествующего планируемому.

    - ДОТ выполняет сопоставление действующей структуры формирования отчетности по охране труда с перечнем юридических лиц Бизнесов Группы для обеспечения требуемой полноты учета Организаций при определении LTIFR в планируемом периоде, и подготавливает предложения генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» по корректировке бизнес-процесса в случае выявления отклонений в срок до 10 декабря года, предшествующего планируемому.

    - ДОТ представляет генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» предложения по целевым показателям LTIFR в разрезе Бизнесов/Организаций для использования в целях бизнес-планирования в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому, в следующем порядке:

      - Определяется прогноз фактически отработанных человеко-часов ФЧЧ_прогноз по Организациям на конец года, предшествующего планируемому:

| Для Бизнесов/Организаций, осуществляющих ежемесячную подготовку отчетности по охране труда (в соответствии с п. 4.2.1 настоящей Методики) | Для Бизнесов/Организаций, осуществляющих ежеквартальную подготовку отчетности по охране труда (в соответствии с п. 4.2.1 настоящей Методики) |
| --- | --- |
| ФЧЧ_прогноз = ФЧЧ_факт12/11 (1) где ФЧЧ_факт – суммарное количество фактически отработанных человеко-часов за 11 месяцев года в текущем году | ФЧЧ_прогноз = ФЧЧ_факт4/3 (2) где ФЧЧ_факт – суммарное количество фактически отработанных человеко-часов за 3 квартала текущего года |

      - Определяется прогнозное значение LTIFR по Организациям в году, предшествующему планируемому:

LTIFR_прогноз = (LTI_факт + F_факт)/ФЧЧ_прогноз  200 000			         (3)

где LTI_факт и F_факт – фактическое количество зафиксированных ДОТ случаев LTI и F на момент выполнения расчета.

      - Определяется плановое значение показателя LTIFR на следующий год LTIFR_план_2 в разрезе Организаций:

| Если в текущем году по Организации не был установлен целевой показатель LTIFR | Если в текущем году по Организации был установлен целевой показатель LTIFR (LTIFR_план_1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Если по итогам текущего года ожидается выполнение целевого показателя LTIFR (LTIFR_прогноз <= LTIFR_план_1) | Если по итогам текущего года ожидается невыполнение целевого показателя LTIFR (LTIFR_прогноз > LTIFR_план_1) |
| LTIFR_план_2 = LTIFR_прогноз 90% (4) |  | LTIFR_план_2 = LTIFR_план_1 (5) |

      - Для Организаций, которые укрупняются в Бизнесы и предоставляют отчетность в соответствии с Регламентом, осуществляется соответствующее укрупнение целевых показателей до уровня Бизнеса LTIFR_биз_2:

LTIFR_биз_2 = ∑(LTIFR_план_2  ФЧЧ_прогноз)/ ∑(ФЧЧ_прогноз) 		         (6)

      - В случае, если плановый показатель LTIFR Бизнеса (п. 3.2.3.4) превышает плановый показатель по Группе (п. 3.1.3) или иной лимит, установленный Менеджментом Группы (при наличии), ДОТ осуществляет корректировку плановых показателей LTIFR Организаций в объеме, необходимом для соблюдения установленных требований.

    - После согласования генеральным директором АО «ЕвроСибЭнерго» ДОТ направляет в Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» предложения по целевым показателям LTIFR в разрезе Бизнесов/Организаций для включения в КПЭ Бизнесов/Организаций.

    - Финансовый департамент АО «ЕвроСибЭнерго» в срок до 20 февраля отчетного года направляет в ДОТ консолидированный перечень утвержденных целевых показателей LTIFR на отчетный год по всем Бизнесам/Организациям, которые осуществляли планирование данного показателя.

- Отчетность

  - По Энергетическому сегменту Группы

    - Департамент по правовым вопросам ООО «УСЦ ЕвроСибЭнерго» предоставляет в ДОТ сведения об изменении перечня юридических лиц Бизнесов Группы, относительно представленного согласно п. 3.2.1 настоящей Методики, в течение 5 рабочих дней с момента изменения.

    - ДОТ выполняет анализ влияния произошедших изменений перечня юридических лиц Бизнесов Группы на порядок сбора отчетности и подготавливает предложения генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго» по корректировке бизнес-процесса (при необходимости).

    - ДОТ выполняет расчет фактического показателя LTIFR по Группе ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании ежемесячной отчетности Бизнесов/Организаций.

    - ДОТ выполняет расчет фактического показателя LTIFR Группы в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным.

  - По Бизнесам/Организациям

    - Ответственные работники осуществляют подготовку и предоставление в ДОТ отчетности до 23 числа месяца, следующего за отчетным периодом:

| № п/п | Наименование показателя | Бизнес/Организация входит в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом | Бизнес/Организация не входит в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Форма и объем предоставления | В соответствии с Регламентом | В соответствии с табл. 1 |
|  | Уровень детализации | Организация |  |
|  | Периодичность представления | Ежемесячно | Ежеквартально |
|  | Порядок представления | В действующем порядке сбора в соответствии с Регламентом | На электронную почту менеджера аналитического отдела ДОТ или в ином порядке, установленном ДОТ |

Таблица 1 – Форма предоставления отчетности Бизнесами/Организациями, которые не входят в структуру сбора отчетности по охране труда в соответствии с Регламентом

| Наименование юр. лица | Сотрудник |  |  | Субподрядчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЧЧ | LTI | F | ФЧЧ | LTI | F |
| … | … | … | … | … | … | … |

    - Для обеспечения полноты отчетности по Группе и исключения случаев систематического непредставления данных ДОТ осуществляет двухступенчатый контроль в следующем порядке:

- ДОТ направляет уведомление руководителям Бизнесов/Организаций о необходимости предоставления информации за 3 рабочих дня до истечения срока, указанного в п. 4.2.1 (в случае непредставления);

- ДОТ направляет повторное уведомление руководителям Бизнесов/Организаций, допустивших непредставление информации на следующий день после истечения срока, указанного в п. 4.2.1 с копией генеральному директору АО «ЕвроСибЭнерго».

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/___________/... |  |
| --- | --- |

Приложение № 15

СОГЛАШЕНИЕ

«О соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19»

г. Нижний Новгород							«      »                                 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-сервис» (ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»), именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  генерального директора Кудрявцева М.В., действующего  на основании  Устава, с одной стороны, и

____________, именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», в лице  ______________, действующего  на основании  __________, с другой стороны,

вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)  заключили настоящее соглашение к договору от   25 января 2022г.  № ДПЗ/020/01/22  о нижеследующем:

  - Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

  - Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель обязуется обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил нахождения и пребывания на территории объектов Генподрядчика/Покупателя, согласно рекомендациям по нераспространению коронавирусной инфекции, выданных  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

  - Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель обязуется при перемещении персонала Субподрядчика/Поставщика/Исполнителя по территории Генподрядчика/Покупателя в зданиях, строениях, сооружениях (включая коридоры, лестничные марши, главный корпус и т.д.) и на прилегающей территории, строительных площадках и иных объектах обеспечить недопустимость его приближения к изолированному персоналу (вахта) Генподрядчика/Покупателя на расстоянии менее 1,5 метров. Знак отличия изолированного персонала – _____________________________ (указать какой будет знак отличия)».

  - Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель обязуется обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты – перчатки, одноразовые маски, средства дезинфекции,  контролировать нахождение и передвижение своего персонала по территории Генподрядчика только с использованием указанных средств индивидуальной защиты, а также обеспечить соблюдение своим персоналом мер социального дистанцирования, т .е. не допускать приближение одного человека к другому ближе чем на 1,5 метра.

  - Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель обязуется ежедневно проводить  обработку  применяемых для выполнения работ по договору инструментов и механизмов, автотранспорта дезинфицирующими средствами. Обеспечить информирование и при необходимости провести инструктаж персонала о всех видах работ с дезинфицирующими средствами, в том числе о необходимости проведения дезинфекции с  использованием средств индивидуальной защиты (органы дыхания защищаются респиратором, глаз - защитными очками или используются противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью).

- .Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель обязуется самостоятельно осуществлять ежедневное измерение температуры тела персонала до начала работ, в процессе и по окончании работ, и фиксировать данные показатели в соответствующем журнале. При том, о каждом случае ухудшения состояния здоровья своего персонала   –       незамедлительно сообщать руководству Генподрядчика/Покупателя (рекомендую установить перечень лиц, которые обязаны принимать такую информацию) (повышения температуры, признаках ОРВИ, выявленных случаях коронавирусной инфекции и т.д.), отстранять подчиненных от работы и отправляет домой, если у них повышена температура или обнаружены иные признаки вирусного заболевания.

- В случае нарушения обязательств Субподрядчиком/Поставщиком/Исполнителем, предусмотренных условиями настоящего Дополнительного соглашения  Генподрядчик/Покупатель вправе потребовать, а Субподрядчик/Поставщик/Исполнитель  в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и  зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения в 10-дневный срок с момента составления Протокола (в Протоколе должно быть поле для указания реквизитов для перечисления денежных средств).

- При повторном нарушении персоналом Субподрядчика/Поставщика/Исполнителя условий, предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, Генподрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

- Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору либо до заключения сторонами соглашения об отмене мер, оговоренных настоящим Соглашением.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/__________/... |  |
| --- | --- |

Приложение № 16

СОГЛАШЕНИЕ

«Об обязательствах обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников организаций-контрагентов»

г. Нижний Новгород							«     »                                    2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСибЭнерго-сервис» (ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»), именуемым в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Кудрявцева М.В., действующего  на основании Устава, с одной стороны, и

__________, именуемым в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________, действующего  на основании ________, с другой стороны вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение к договору от __________________ 2023г.  № __________ о нижеследующем:

1.	При исполнении своих обязательств по договору, Контрагент обязуется обеспечить каждого своего сотрудника, который  посещает/выполняет работы, оказывает услуги, доставляет товар  в производственные помещения и на открытые площадки на предприятии Генподрядчика следующими средствами индивидуальной защиты:

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с нанесенным на спине логотипом и наименованием Субподрядчика длиной не менее 20 см);

- Ботинки кожаные/Сапоги кожаные с защитным подноском;

- Каска защитная с подбородочным ремнем;

- Наушники противошумные или Вкладыши противошумные;

- Перчатки с полимерным покрытием;

- Жилет сигнальный 2 класса защиты;

- Очки защитные.

2. При  выполнении работ, оказании услуг сотрудниками Контрагента имеющих специфические риски (электродуга, запыленность, контакт с опасными химическими веществами итд), Контрагент обязуется обеспечить каждого своего сотрудника соответствующими  средствами  индивидуальной защиты.

3. В период действия эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)  Контрагент обязуется  дополнительно обеспечить каждого своего сотрудника, который  посещает/выполняет работы, оказывает услуги, доставляет товар  в производственные помещения и на открытые площадки на предприятии Генподрядчика следующими средствами индивидуальной защиты:

-Маска медицинская из расчета 1 шт на каждые 2 часа пребывания на предприятии (или респиратор не ниже FFP2 из расчета 1 шт на смену);

-Перчатки нитриловые одноразовые из расчета 2 шт на смену;

-Санитайзер для рук из расчета 15 мл на смену.

4. Сотрудники Контрагента, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при нахождении в производственных помещениях и на открытых площадках на предприятия Генподрядчика, должны удаляться с территории предприятия  Генподрядчика до устранения этого нарушения

5.	За нарушение требований настоящего Соглашения Контрагент несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Соглашением.

6. Контрагент  обязуется выплатить Генподрядчику штраф за зафиксированные Протоколом нарушения требований настоящего Соглашения, допущенные Контрагентом, оформленные в соответствии с п. 10 настоящего Соглашения. Выявленные нарушения требований охраны труда оформляются протоколом в соответствии с приложением 6 СТП 011.517.081-2015 Система управления охраной труда. Основные положения.

7.	Генподрядчик вправе (но не обязан) взыскать с Контрагента штраф за каждый случай нарушения.

8.	Работник Генподрядчика, уполномоченный в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, обнаруживший факт нарушения Контрагентом требований настоящего Соглашения передает в адрес Контрагента уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Контрагента в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении Соглашения в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока.

9.	Уведомление направляется в адрес Контрагента телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Контрагента, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Контрагентом данного уведомления.

10.	Протокол о нарушении требований Соглашения Контрагентом составляется комиссией с участием представителей Генподрядчика и Контрагента, уполномоченных в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. В случае отказа представителя Контрагента от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка.

11.	В случае нарушения обязательств Контрагентом, предусмотренных условиями настоящего Соглашения  Генподрядчик вправе потребовать, а Контрагент  в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и  зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения в 10-дневный срок с момента составления Протокола.

12. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

| Генподрядчик: Генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис» __________________/ М.В. Кудрявцев /; Субподрядчик: ____ __________________/__________/... |  |
| --- | --- |