|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
| Приложение № 4  к договору № Т9-25-05/2022-ПИР от "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ЗАКАЗЧИК** |  | **ПОДРЯДЧИК** | | Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» |  |  | |  |  |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кудрявцев |  |  | |  | | |
|  |  | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

по объекту «Трансформатор 3-х фаз. 3-х обм. ГТ-3 (Инв. № ИЭ9141066). Техническое перевооружение. Замена силового трансформатора 110/35/6 кВ ГТ-3».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Срок выполнения работ |
|  | Предпроектное обследование | **с даты заключения договора** – 20.06.2022 |
|  | Рабочая документация (строительная часть) | **с даты заключения договора** - 31.07.2022 |