Приложение №2

к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2023 г. (далее – договор)

**Календарный план выполнения работ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № этапа | Наименование работ, этапы их выполнения | Сроки выполнения | |
| Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Выполнение инженерных изысканий | С даты подписания договора | 10.11.2023 |
| 2 | Подготовка отчетной документации | 26.10.2023 | 10.12.2023 |
| 3 | Приемка документации Заказчиком | 10.12.2023 | 25.12.2023 |
| 4 | Конечный срок выполнения работ | 25.12.2023 | |

**Подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Директор ТЭЦ‑10 филиала  ООО «Байкальская энергетическая компания»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Васильев  М. П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  М. П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |