| УТВЕРЖДАЮ Главный инженер филиала ООО «ЭН+ ГИДРО» Братская ГЭС _________________А.В. Боярский «_____» _______________2026 г. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Текущий ремонт ГПМ Ремонт АКЗ металлоконструкций сооружения – вертикального грузоподъемника с козловым краном грузоподъемностью 250 тн. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ |  |  |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1 | Общие данные |  |
| 1.1 | Наименование организации-заказчика | Филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Братская ГЭС» |
| 1.2 | Местонахождение объекта заказчика | Иркутская обл., г. Братск территория Братской ГЭС |
| 1.3 | Наименование и характеристика объекта | Вертикальный грузоподъёмник инв. № 00020049 |
| 1.4 | Наименование выполняемых работ | - Гидроструйная очистка: металлических поверхностей; - Обработка поверхности преобразователем ржавчины; - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; - Окраска металлических огрунтованных поверхностей на 2 раза |
| 1.5 | Цель выполнения работ | Приведение строительных конструкций в нормативное состояние. |
| 1.6 | Критерии достижения цели | Подписание акта приёмки выполненных работ КС-3, КС-2, при условии выполнения требований п. 1.4 настоящего ТЗ. |
| 2 | Требования к работам |  |
| 2.1 | Описание работ. Технические требования | Выполнить работы согласно ведомости объемов работ. Все технические решения, материалы и оборудование, используемые при выполнении работ согласовать с Заказчиком. |
| 2.2 | Срок выполнения работ | Установить срок производства работ с момента заключения договора по 31.10.2026г. Конкретные сроки выполнения работ (этапы/подэтапы работ) устанавливаются графиком выполнения работ к договору. |
| 2.3 | Подготовительные мероприятия | 1. Подрядчик до начала выполнения работ обязан подготовить и согласовать с заказчиком ППР; 2. Подрядчик за 20 календарных дней до начала выполнения работ обязан предоставить заказчику список лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады, перечень машин, оборудования, инструмента и приборов для допуска на территорию заказчика; 3. Заказчик в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора сообщает подрядчику перечень лиц, уполномоченных выступать от имени заказчика, осуществлять контроль за качеством и технологией выполнения работ, производить приемку выполненных работ. |
| 2.4 | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Не требуется. |
| 2.5 | Технический контроль и техническая отчетность | 1. В процессе выполнения работ подрядчик обязан предоставить заказчику исполнительную документацию (акты скрытых работ, сертификаты на применяемые материалы, фотографии) в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf. |
| 2.6 | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | 1. Работы выполняются из материалов подрядчика в соответствии c ведомостью объемов работ. 2. Подрядчик должен осуществлять приемку, хранение, расконсервацию и входной контроль оборудования, материалов и деталей, необходимых для проведения работ. 3. На ТМЦ, наличие которых обеспечивает подрядчик, должны быть предоставлены следующие документы (но не ограничиваясь): – сертификаты соответствия продукции требованиям Технических регламентов РФ и/или Таможенного союза, ГОСТ. |
| 2.7 | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте: https://www.eurosib-td.ru/ru/zakupki-rabot-i-uslug/dokumenty.php. |
| 2.8 | Условия окончания работ | Условиями окончания работ в полном объеме являются: 1. Выполнение работ в полном объеме в соответствии с п. 2.1 ТЗ, с подписанием акта о приемке выполненных (законченных) работ/акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств, составленный по форме ОС-3); 2. Предоставление подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с пунктом 246 правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённых приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, в том числе в электронном носителе в формате pdf. |
| 3 | Требования к подрядчику |  |
| 3.1 | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен быть аттестован в соответствии с действующими Правилами по охране труда при работе на высоте и иметь удостоверение о допуске к работам на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа |
| 3.2 | Дополнительные требования к подрядной организации (при необходимости) | - Не требуются |
| 3.3 | Оценочные критерии | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, необходимые подтверждающие документы и порядок оценки указаны в закупочной документации. Критерий аналогичности опыта - Ремонт АКЗ металлоконструкций с применением систем канатного доступа. |
| 3.4 | Гарантийный срок. | Гарантийный срок на результат выполненных работ при эксплуатации после ремонта гидротехнических сооружений, зданий и сооружений Братской ГЭС устанавливается продолжительностью 24 месяца с даты подписания сторонами: - Акта о приемке выполненных работ, на весь объем работ по ТЗ и ВОР. |

Начальник ОППР									М.А. Шевченко

Инженер по техническому надзору СМГТС					             Д.В. Нахабцев