# Приложение №1 к договору №11-21-И от_________

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СМУ

ООО «БЭК - ремонт»

______________Е.В. Герасимов

«______»___________2021 г

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству –

главный инженер

ООО «БЭК - ремонт»

___________К.С. Галянт

«___»______2021 г

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На филиале ООО «Байкальская энергетическая компания» Ново-Зиминская ТЭЦ «Выполнение работ (обязательный объем ООО «БЭК-ремонт») по ремонту тепловой изоляции на филиале НЗ ТЭЦ в г. Саянске».

- Основание для выполнения работ.

  - Заявка Генподрядчика.

- Цель выполняемых работ.

  - Выполнение обязательных объемов ремонтных работ тепловой изоляции на тепломеханическом оборудовании, трубопроводах, баковом хозяйстве, фильтрах, сооружениях НЗ ТЭЦ при проведении плановых ремонтов в период с даты заключения договора по 31.12.2021 года.

- Задача выполняемых работ.

  - Обеспечение заданных нагрузок по режиму работы.

  - Поддержание оборудования в работоспособном состоянии.

  - Повышение надежности оборудования.

Конкретные объемы, сроки выполнения и перечень работ, необходимость обеспечения работ материалами определяются в письменных заявках, ведомостях объёмов работ, соответствующих сметах и графиках выполнения работ, оформленных с соблюдением действующих норм и правил. Данные приложения будут являться неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами.

Обеспечение выполнения работ необходимыми материалами, в том числе деталями и конструкциями осуществляет Генподрядчик / Субподрядчик на основании письменных заявок.

- Срок выполнения работ.

Начало – с даты заключения договора

Окончание – 31.12.2021 г.

- Результаты выполнения работ.

  - Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2.

5. Стоимость ремонтных работ, выполняемых на филиале ООО «Байкальская энергетическая компания» НЗТЭЦ

5.1. Цена ремонтных работ, выполняемых по заявке, в которой указаны сроки проведения и объект выполнения ремонтных работ, а также общие объемы работ, определяется сметой (сметами) и ведомостями объёмов работ, составляемыми Генподрядчиком с участием Субподрядчика.

5.2. Сметная документация и расчет стоимости работ в текущих ценах выполняется в соответствии с СТП БЭК 504.115-2020 «Ценообразование в ремонтной, строительной деятельности, услуг производственного и непроизводственного (технического) характера» с учетом поправочных коэффициентов и часовой заработной платы принятым в ООО «Байкальская энергетическая компания» на момент подписания сметной документации.

5.3. Общая стоимость ремонтных работ, выполняемых на филиале ООО «Байкальская энергетическая компания» НЗТЭЦ, является предельной, приблизительной и составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

5.4. Окончательная стоимость ремонтных работ определяется после выполнения Субподрядчиком всего объема работ.

6. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, Роспотребнадзора и пожарного надзора, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также требованиями соответствующих надзорных, контролирующих и инспектирующих органов, эксплуатирующих организаций.

7. Работы должен выполнять квалифицированный персонал, аттестованный в соответствии с нормативно-технической документацией и правилами, действующими в РФ.

8. Гарантия выполненных работ 24 месяца.

9. Субподрядчик отвечает за соответствие качества поставляемых им материалов и запасных частей, применяемых при производстве работ, государственным стандартам, техническим условиям, чертежам и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

Стоимость материалов, предоставляемых Субподрядчиком, включается в сметный расчет по ценам, не выше публикуемых в региональном сборнике, (в случае отсутствия в региональном сборнике - по прайс-листам, согласованным с Генподрядчиком).

Инженер СМУ 	Дмитриева Н.Н.