|  |
| --- |
| Директор филиала ООО «ЕвроСибЭнерго-  Гидрогенерация» Усть-Илимская ГЭС |
| А.А. Карпачёв |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |
|  |

**График выполнения работ**

Выполнение проектных работ по объекту: "Локальная система оповещения. Инв. № 00451905. Модернизация с созданием комплексной системы экстренного оповещения населения"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа работ** | **Срок начала выполнения работ** | **Срок окончания**  **выполнения работ** |
| 1 | Предпроектное обследование, согласование отчета, проектных решений. | с даты заключения настоящего договора | 01.04.2024 |
| 2 | Разработка и согласование проектной документации. | 01.04.2024 | 31.05.2024 |
| 3 | Разработка и согласование рабочей документации | 01.06.2024 | 31.08.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий |
| Начальник ССДТУ У-ИГЭС |  | Е.В. Котляков |