|  |
| --- |
|  |
| Приложение №5 |
| к договору №\_\_\_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 |
|  |

**Календарный график выполнения работ**

Выполнение проектных работ по объекту: "Локальная система оповещения. Инв. № 00451905. Модернизация с созданием комплексной системы экстренного оповещения населения"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания  выполнения работ |
| 1 | Предпроектное обследование, согласование отчета, проектных решений. | с даты заключения настоящего договора | 01.04.2024 |
| 2 | Разработка и согласование проектной документации | 01.04.2024 | 31.05.2024 |
| 3 | Разработка и согласование рабочей документации | 01.06.2024 | 31.08.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер У-ИГЭС |  | С.В. Крапицкий |
| Начальник ССДТУ У-ИГЭС |  | Е.В. Котляков |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор Усть-Илимской ГЭС  филиал ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»,  действующий на основании  доверенности №41 от 01.04.2023г  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Карпачев  М.П. | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |