- ДОГОВОР субподряда    №_______

г. Н. Новгород                                                                                                       _______________   2022г.

ООО «Иркутскэнергоремонт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны  и

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________________________________, действующего на основании ___________________________ с другой стороны, при совместном упоминании стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Подрядчик, в соответствии с оговоренными в Договоре условиями, принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ «Восстановление геометрии разъемов, пазов и гребней диафрагм проточной части турбоагрегата ст.№12 инв. №113862»  на ООО «Автозаводская ТЭЦ».

и сдать их результат Заказчику в установленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

Настоящий договор заключается Заказчиком во исполнение договора №ДПЗ/020/01/22  от 25.01.2022г «Ремонт тепломеханического оборудования  на ООО «Автозаводская ТЭЦ».

1.2. Конкретный перечень Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, определен в Ведомости объемов работ (Приложение № 1) и Смете (Приложение №2), которые согласовываются  Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Результат Работ должен соответствовать требованиям законодательства РФ в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

- Цена Договора

2.1. Стоимость Работ по Договору определена на основании согласованной Сторонами Сметы  на выполнение работ, являющейся  неотъемлемой частью Договора (Приложение №2 к договору), которая содержит постатейный перечень затрат и составляет _______________________________, в т.ч. НДС (20%)  _________. Стоимость Работ, указанная в настоящем пункте Договора, является твердой и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора, если иное не определено Сметой на выполнение работ (Приложение №2  к договору).

3. Оплата Работ, расчеты

3.1. Основанием для оплаты выполненных Работ являются надлежаще оформленные и подписанные Сторонами акты выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ (унифицированные формы КС-2, КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100) и представленные Подрядчиком счета-фактуры.

3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком Работы по Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента выполнения п.3.1 Договора, либо в иной форме, согласующейся с действующим законодательством РФ (в т.ч. передачей в счет оплаты векселей/ценных бумаг).

Оплата осуществляется в размере стоимости фактически выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком объема Работ.

3.3. При выполнении поэтапных Работ возможна оплата по промежуточным актам выполненных работ (унифицированные формы КС-2, КС-3).

3.4. В случае отставания Подрядчика более чем на 15 календарных дней от сроков, указанных в в п.4.1. договора, неустранения выявленных после приемки Работ дефектов, причинения ущерба Заказчику, невыполнения Подрядчиком п. 5.1.29. Договора, Заказчик вправе задержать оплату по Договору в целом или в очередной части до устранения выявленных недостатков. В этом случае срок оплаты продлевается соответственно на период урегулирования всех разногласий по поводу приемки результата выполненных Работ.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- 4. Срок выполнения Работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:

- начало Работ –   с даты подписания договора

- окончание Работ – 31.10.2022 г.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет  свое действие на отношения сторон, возникшие с даты согласования Отбора поставщика услуг   и действует до полного исполнения.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с согласованными Сторонами Ведомостью объемов работ (Приложение №1) и Сметой  (Приложение №2), и обеспечить надлежащее качество Работ, соблюдая нормативно-техническую документацию, и сдать их Заказчику в законченном виде в установленные Договором сроки.

5.1.2. Использовать при выполнении Работ материалы, оборудование и комплектующие изделия, на которые имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие их качество. Указанные документы Подрядчик обязан предоставить Заказчику в процессе входного контроля. При отсутствии указанной документации Заказчик обязан приостановить выполнение Работ с возложением ответственности за простой на Подрядчика.

5.1.3.Выполнить Работы своими материалами и оборудованием, принадлежащим ему на праве собственности, и передать Заказчику копии документов о приобретении их в собственность в процессе входного контроля. При отсутствии указанных документов Заказчик имеет право дать указание Подрядчику приостановить выполнение Работ с возложением ответственности за простой на Подрядчика, а Подрядчик обязан приостановить выполнение Работ, оплатить Заказчику соответствующий штраф, а также возместить сверх него убытки за все время простоя.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, применяемые по настоящему Договору материалы, комплектующие и запасные части, оборудование должны иметь необходимые сертификаты качества установленного образца. При отсутствии указанной документации Заказчик обязан приостановить Работы с возложением ответственности за простой на Подрядчика.

Подрядчик обязан согласовать стоимость материалов, применяемых при выполнении Работ с Заказчиком,

Подрядчик гарантирует, что на момент выполнения Работ по Договору материалы, используемые для выполнения Работ, являются новыми, если иное не предусмотрено Подрядчик не вправе использовать материалы, оборудование обремененные правами третьих лиц, поскольку расходование (уничтожение) этих материалов при выполнении Работы нарушает права третьих лиц.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения претензии Заказчика заменить неправомерно предоставленные и использованные материалы и оборудование, а также по указанию Заказчика за свой счет незамедлительно произвести замену поставленных материалов, оборудования и т.п., если их качество не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

Просрочка предоставления указанных документов более чем на 5 (пяти) календарных дней или неправомерное использование Подрядчиком материалов, оборудования и не устранение в срок выявленных нарушений будут считаться существенным нарушением Договора, дающим Заказчику право расторгнуть Договор в судебном порядке в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ.

5.1.4. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать выполнение Работ при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- непригодности или недоброкачественности, поставленных Подрядчиком либо Заказчиком материалов, оборудования;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- неучтенного в проектно-сметной документации (Приложение №1,2 к договору) дополнительного объема Работ;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения Работы.

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на предотвращение или минимизацию причиняемого вреда жизни и здоровью находящихся на Объекте лиц и ущерба Объекту, ликвидацию последствий таких событий.

При неполучении от Заказчика указаний (ответа) на предупреждение Подрядчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, в течение десяти календарных дней, Подрядчик обязан приостановить соответствующие Работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

5.1.5. При получении от Заказчика уведомления о приостановлении выполнения Работ немедленно приостановить Работы. Подрядчик, не выполнивший обязанности по немедленному приостановлению Работ, лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Работ и возмещения вызванных приостановлением убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление Работ могло привести к гибели или повреждению результата выполнения Работ.

5.1.6. Оформлять акты на скрытые работы, которые подписываются обеими Сторонами.

5.1.7.  По требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, использованных при выполнении Работ по Договору.

5.1.8. Устранить за свой счет недостатки, выявленные Заказчиком при приемке Работ, а также дефекты, возникшие в гарантийный период эксплуатации.

5.1.9. За 15 рабочих дней до начала Работ по Договору передать Заказчику документы, необходимые для оформления личных пропусков персоналу Подрядчика, а также список работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору, с указанием фамилии, имени, отчества и должности работников. При изменении состава работников, привлеченных к выполнению Работ по Договору, уведомить об этом Заказчика за 15 рабочих дней до такого изменения.

5.1.10. Взять на себя расходы по оформлению пропусков на территорию Заказчика.

5.1.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обеспечить свой персонал необходимой спецодеждой с нанесенной символикой организации Подрядчика и средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов при производстве Работ.

5.1.12. Привлекать к выполнению Работ персонал с высоким профессиональным уровнем, подтвержденным соответствующими документами.

Не позднее 3-х дней с даты подписания Договора назначить представителей ответственных за ход выполнения Работ по настоящему Договору, известив об этом Заказчика с указанием предоставленных им полномочий и контактных данных.

5.1.13. В случае, если законодательством РФ к лицам, осуществляющим Работы, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, а также иметь необходимые допуски к выполнению соответствующих видов работ, выданные такой саморегулируемой организацией, в течение всего срока исполнения Договора.

Помимо документов, выданных саморегулируемой организацией, Подрядчик обязан до начала выполнения Работ обеспечить получение в органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство, наличие которых обязательно согласно нормам действующего законодательства РФ, если иное не предусмотрено Договором.

5.1.14. Обеспечить соблюдение своими работниками Правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, действующих у Заказчика,  в том числе соблюдение требований в части входа/выхода на/с территорию(-ии) ООО «Автозаводская ТЭЦ» через контрольно-пропускной пункт, оснащенный стационарным сертифицированным медицинским оборудованием (алкотестером), Правил противопожарной безопасности, Правил Ростехнадзора РФ, ПТЭ, ПТБ, требований действующего законодательства об охране труда, охране окружающей среды и других действующих норм и правил, обязательных при производстве Работ. Назначить ответственное лицо за исполнение указанных требований.

5.1.15. В случае привлечения с письменного согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), включить в заключаемые договоры условия об их ответственности в области нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и пропускного режима, действующих у Заказчика Правил противопожарной безопасности, Правил Ростехнадзора РФ, ПТЭ, ПТБ, требований действующего законодательства об охране труда, охране окружающей среды и других действующих норм и правил, обязательных при производстве Работ и осуществлять контроль их исполнения.

По требованию Заказчика предоставить копии договоров, заключенных с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

5.1.16. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований п.п. 5.1.14, 5.1.15. настоящего Договора является существенным нарушением условий Договора и дает Заказчику право расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

5.1.17. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья и смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии.

5.1.18. Принять на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения Работ на Объекте.

Ответственность за риск случайной гибели и случайного повреждения Объекта, на котором ведутся Работы, строительных материалов, а также результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.1.19. Постоянно поддерживать чистоту и порядок на Объекте Работ, соблюдать санитарно-гигиенические нормы. После окончания Работ или в связи с досрочным расторжением Договора в 10-тидневный срок вывезти с Объекта Работ принадлежащее ему имущество, а также своими силами и за свой счет произвести очистку от мусора и отходов, возникших в ходе выполнения Работ по Договору, и обеспечить их погрузку и вывоз.

5.1.20. Ответить на запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов о ходе выполнения Работ в течение 3 (трёх) рабочих дней после их получения.

5.1.21. Немедленно, с момента обнаружения, представить Заказчику сведения о несчастных случаях на Объекте (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях.

5.1.22. Организовывать (участвовать) расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.1.23. Возместить расходы Заказчика, связанные с оплатой медицинских услуг, оказанных специализированным медицинским учреждением работникам Подрядчика.

5.1.24. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых Работ проектно-сметной документации (Приложение № 1,2 к договору), строительным нормам и правилам на производство и приемку Работ.

5.1.25. Возместить Заказчику причиненные убытки за допущенные при выполнении Работ нарушения природоохранного, земельного законодательства, в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

5.1.26. Возместить Заказчику причиненные убытки при наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе выполнения Работ.

5.1.27. Передать Заказчику вместе с результатом Работ всю имеющуюся информацию, документацию, касающуюся эксплуатации или использования результата Работ. Представить Заказчику техническую документацию на поставляемое оборудование (на русском языке).

5.1.28. Передать Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки Работ один экземпляр исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным Работам.

5.1.29. В случае привлечения Заказчика государственными органами власти к административной ответственности, в результате ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Договора (при условии того, что Заказчиком исполнены все необходимые встречные обязательства), повлекшего за собой наложение на Заказчика административного штрафа, Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязуется в течение 3 (трех) банковских дней со дня вступления постановления или решения суда в законную силу, перечислить на расчетный счет Заказчика, соответствующую сумму штрафа, а также убытки, в виде реального ущерба и неполученных доходов, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Кроме того, в каждом из указанных случаев Подрядчик уплачивает Заказчику (в том же порядке, который установлен для возмещения соответствующей суммы штрафа) зачетную неустойку в размере 20 (двадцать) процентов от суммы штрафа.

5.1.30. В течение всего срока действия Договора направлять Заказчику письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:

а) изменение юридического и/или почтового адреса;

б) изменение банковских реквизитов;

в) изменение учредительных документов;

г) изменение ИНН и/или КПП;

д) принятие решения о смене наименования;

е) принятие решения о реорганизации;

ж) введение процедуры банкротства;

з) принятие решения о добровольной ликвидации;

и) принятие решения об уменьшении уставного капитала.

5.1.31. В течение одних суток с момента подписания Договора направить Заказчику по электронным каналам связи скан-копию подписанного Договора.

5.1.32 В применимых случаях обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти разрешения на ввод его в эксплуатацию, если иное не предусмотрено Договором.

5.1.33. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также принять все меры, направленные на то, чтобы оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. На вознаграждение в размере, предусмотренном Договором;

5.2.2. Получать информацию, необходимую для выполнения Работ по Договору;

5.2.3. Самостоятельно определить количество своих специалистов, необходимых для выполнения Работ по Договору.

# 5.2.4. Предоставить для выполнения Работ материалы, принадлежащие ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, однако при этом он обязан соблюдать установленный законом порядок пользования и распоряжения этими материалами и передать по требованию Заказчика копии документов о соблюдении данного порядка.

Копии документов, подтверждающие правомерность предоставления и использования материалов Подрядчиком, должны передаваться (заказным письмом, по факсу, иным способом) в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения письменного запроса Заказчика.

    - Для выполнения Работ по Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по Договору субподрядчиков.

Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о субподрядчиках, привлекаемых для выполнения Работ, в рамках проверки соответствия требованиям законодательства к лицам, осуществляющим поручаемый им вид работ (в том числе свидетельства о допусках к соответствующим видам работ, выданных саморегулируемыми организациями (СРО) и т.п.) до момента заключения договора с субподрядчиком. Информация в обязательном порядке также должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

При этом Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком следующие условия заключаемого с субподрядчиком договора субподряда:

предмет договора субподряда;

стоимость выполняемых работ субподрядчиком (цена договора субподряда);

сроки выполнения работ субподрядчиком;

порядок расчетов с субподрядчиком.

Подрядчик обязан включить в заключаемый им с субподрядчиком договор положение, обязывающее субподрядчика выполнять переданные ему работы собственными силами, т.е. без привлечения третьих лиц.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней представить отчет о ходе выполнения работ субподрядными организациями, включая:

информацию о выполненных субподрядными организациями работах, подтвержденных соответствующими документами;

информацию о сумме перечисленных Подрядчиком денежных средств субподрядным организациям за выполненные работы;

копии заключенных с субподрядными организациями договоров.

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков по настоящему Договору несет Подрядчик.

При согласовании с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о субподрядчиках, с приложением скан-копий подтверждающих документов (учредительные документы контрагента, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из реестра акционеров, паспортные данные и т.д.) и письменное согласие на обработку персональных данных лица, указанного в предоставляемой информации.

5.2.6. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения Работ.

5.2.7. Подрядчик не вправе передавать/переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных Работ согласованными с Заказчиком третьими лицами.

5.2.8. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации Договора.

5.3 Заказчик обязан:

5.3.1. До начала Работ подготовить и передать Подрядчику Объект для выполнения Работ, а также проектно-сметную  документацию  на Объект для выполнения Работ с указанием точек подключения по сжатому воздуху, теплу, воде, электроэнергии, канализации.

5.3.2. Принять выполненные Работы в течение 5 (пяти) календарных дней после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче Работ.

5.3.3. Произвести оплату выполненных Работ Подрядчика в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

5.3.4. Если по не зависящим от Сторон причинам Работы по Договору приостановлены, и Объект выполнения Работ законсервирован, Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации Работы.

Не позднее 3-х дней с даты подписания Договора Заказчик обязан распорядительным документом назначить своего представителя на Объекте, который от его имени будет осуществлять приемку выполненных работ, технический надзор и контроль качества, проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов смете.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Во всякое время осуществлять надзор, контроль, проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (требовать увеличения численности, перестановки бригад, замены специалистов и т.д.).

В целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ по Договору и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком вправе заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг по осуществлению контроля и надзора с инженерной организацией.

В этом случае, инженерная организация может обязываться:

- обеспечивать технический надзор за всеми Работами, проводимыми на Объекте выполнения Работ, в течение всего срока действия Договора.

- принимать участие в переговорах с Подрядчиком с целью уточнения условий Договора, проектной  документации, технологии производства Работ и др.

- осуществлять контроль за геодезическими, монтажными, инженерными работами и испытаниями, производимыми Подрядчиком, и соответствием их СНиПам, ГОСТам, иным техническим регламентам и законодательству.

- контролировать качество применяемых материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиПами, ГОСТами, иными техническими регламентами и законодательством РФ.

- осуществлять контроль за сроками выполнения Работ, предусмотренными Договором.

- контролировать своевременное устранение Подрядчиком недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке Работ.

- участвовать в приемке Работ.

- осуществлять проверку актов на соответствие выполненным объемам Работ и их качеству.

5.4.2. Вмешаться в производство Работ только, если Подрядчик:

а) своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации оборудования или нарушает Правила технической эксплуатации, Правила технической безопасности, правила Ростехнадзора РФ, правила противопожарной безопасности или другие действующие нормы и правила, обязательные при производстве Работ;

б) выполняет Работы с нарушением согласованных сроков, если окончание их в срок оказывается под угрозой;

в) допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими Работами;

г) не выполняет требования технологической и нормативно-технической документации;

д) привлек к исполнению Договора субподрядчика без согласования с Заказчиком.

В случаях, указанных в п. 5.4.2. Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения. Если Подрядчиком не будут приняты меры к устранению нарушений, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, без возмещения Подрядчику убытков, в том числе упущенной выгоды.

Осмотр и проверка выполняемых Работ осуществляются Сторонами в лице уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика.

Если в результате осмотра и проверки выполняемой Работы Заказчиком будут выявлены нарушения требований к выполнению Работ Стороны составляют акт с отражением в нем выявленных недостатков.

5.4.3. Принять меры к Подрядчику в случае не поддержания должного порядка и несоблюдения чистоты на Объекте вплоть до отстранения от Работы. В этом случае Работы считаются не принятыми Заказчиком до устранения замечаний по наведению порядка на Объекте и рабочих местах отдельных специалистов.

5.4.4. Требовать замены персонала, нарушающего дисциплину.

5.4.5. Предоставить Подрядчику на основании письменной заявки, в пользование помещение по двухстороннему Акту приема-передачи имущества с указанием конкретного помещения, его состояния и представителя Подрядчика, назначенного ответственным за противопожарное состояние, утрату или повреждение и чистоту помещения. Риск случайной гибели или случайного повреждения помещения несет Подрядчик.  Право собственности на предоставленное в пользование помещение сохраняется за собственником.

5.4.6. Давать указания Подрядчику о приостановлении выполнения Работ.

5.4.7. Удержать взыскиваемую с Подрядчика неустойку, а также проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами из суммы, подлежащей оплате по Договору, а также из суммы обеспечительного платежа.

5.4.8. В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им субподрядчиками и поставщиками импортного товара (материал и оборудование) Заказчик имеет право потребовать представления ему документов (копий), подтверждающих, что таможенное оформление в отношении такого товара завершено. В случае отказа от предоставления или не предоставления указанных документов Заказчик вправе предъявить обязательное для исполнения требование о надлежащем оформлении импортного товара и о невозможности использования такого товара до получения необходимых таможенных документов.

5.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

5.5.4. В случае если это предусмотрено действующим законодательством РФ, Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых для исполнения настоящего Договора лицензий, разрешений и согласований, выданных соответствующими компетентными государственными органами.

В случае невыполнения Подрядчиком настоящего условия, Подрядчик несет ответственность, в соответствии с законодательством РФ, за все неблагоприятные последствия, которые могут наступить.

5.5.5. У него имеются все необходимые документы, подтверждающие правомерность заключения Договора (корпоративные одобрения, согласования и т.п.).

- 6. Производство Работ

6.1. Указания Заказчика обязательны, если они не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик ведет журнал производства работ (по форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах.

6.3. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

6.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять объём Работ в сторону уменьшения либо увеличения путём направления заказным письмом Подрядчику уведомления об уменьшении или увеличении объёма Работ.

При уменьшении объема Работ общая стоимость Работ по Договору уменьшается на стоимость объема Работ, не подлежащего выполнению Подрядчиком.

Увеличение объема Работ допускается при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают 30% указанной в Смете (Приложение №,2) общей стоимости Работ и не меняют характера предусмотренных Договором Работ. Увеличение объема Работ оформляется путём заключения дополнительного соглашения к договору.

6.4.1. В уведомлении об уменьшении или увеличении объёма Работ Заказчик указывает:

- виды, объемы и стоимость Работ, не подлежащих или подлежащих выполнению Подрядчиком;

-  общую стоимость Работ по Договору, с учетом уменьшения или увеличения объема Работ.

6.4.2. Изменение объемов Работ в пределах общей стоимости Работ в порядке пунктов 6.4 и 6.4.1 Договора осуществляется Сторонами путем оформления Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Договора.

6.5. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшит предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики результата Работ. Указанные мероприятия должны быть предварительно согласованы Сторонами.

6.6. С момента начала Работ и до их сдачи Подрядчик ведет по установленной форме журнал производства Работ, в котором отражается весь ход выполнения Работ, включая замечания Заказчика и меры Подрядчика, принятые к устранению недостатков.

6.7. В применимых случаях временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с проектной документацией.

6.8. В применимых случаях Подрядчик обеспечивает в счет цены Договора сооружение всех временных (подъездных к Объекту) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения Работ. В процессе проведения Работ и после их завершения, Подрядчик собственными силами и в счет цены Договора:

- обеспечивает систематическую уборку Объекта от строительного мусора и погрузку мусора в транспорт Заказчика.

6.9. Заказчик передает Подрядчику материалы  по Акту приёма-передачи давальческих материалов по форме ВН-1. Списываются материалы по Акту на списание давальческих материалов по форме ВН-26. Остаток неиспользованного материала по окончании работ Подрядчик передает Заказчику по форме ВН-1.

6.10. Заказчик передает Подрядчику оборудование для выполнения Работ Актом о приёмке-передаче оборудования в монтаж по унифицированной форме ОС-15. Остаток неиспользованного оборудования по окончании работ Подрядчик передает Заказчику по унифицированной форме                 ОС-15.

6.11. Подрядчик предоставляет Заказчику доверенность по форме М-2 на получение давальческих материалов. Отчет об использовании давальческих материалов Подрядчик составляет ежемесячно по факту выполненных работ на основании акта выполненных работ по форме КС-2.

7. Сдача-приемка выполненных Работ

7.1. Сдаче-приемке по Договору подлежат результаты всех Работ, в том числе скрытых.

Подрядчик вправе приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ путём подписания Сторонами актов освидетельствования скрытых работ, оформленных в соответствии обязательными требованиями, установленными нормативными документами (СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, РД-11-02-2006).

7.2. Сдача-приемка скрытых Работ:

7.2.1. О дате сдачи-приемки скрытых Работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика путем направления, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу либо иным способом, позволяющим достоверно определить дату/время отправления/получения, отправителя, получателя) Извещения о готовности скрытых работ/о готовности результатов работ к сдаче.

Заказчик обязуется обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя, имеющего документ, подтверждающий его полномочия (Доверенность) к месту проведения Работ для их приемки.

Если результаты Работ скрыты без соответствующего уведомления со стороны Подрядчика, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть скрытые Работы, а затем восстановить их за свой счет.

7.2.2. Если при приемке скрытых Работ Заказчиком будут выявлены недостатки, дефекты Стороны оформляют Акт о выявленных недостатках/дефектах по форме, в котором оговаривают разумный срок для их устранения.

7.2.3. До устранения выявленных недостатков, дефектов акты освидетельствования скрытых работ подписанию Заказчиком не подлежат.

7.3. Сдача-приемка выполненных Работ:

7.3.1. По окончании всех Работ, а также каждого из этапов Работ, Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результатов работ к сдаче путем направления, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу либо иным способом, позволяющим достоверно определить дату/время отправления/получения, отправителя, получателя) Извещения о готовности скрытых работ/о готовности результатов работ к сдаче.

Подрядчик обязан передать Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала приемки Работ один экземпляр исполнительной документации по Акту передачи с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным Работам. Акт передачи исполнительной документации подписывается обеими сторонами в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязан приступить к приемке результатов Работ не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня, после получения исполнительной документации.

7.3.2. Сдача результатов Работ Подрядчиком, и их приемка Заказчиком оформляются актами о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3, срок предоставления документации КС-2 и КС-3 не позднее 1-ого числа следующего за отчетным.

7.3.3. Если при приемке Работ Заказчиком будут выявлены недостатки, Стороны оформляют акт о выявленных недостатках/дефектах,  в котором оговаривают разумный срок для их устранения.

7.3.4. До устранения выявленных недостатков акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3 подписанию Заказчиком не подлежат.

7.4. В случае обнаружения недостатков после приемки скрытых Работ/Работ Заказчик в срок, не позднее 3 (трёх) рабочих дней, с момента их обнаружения направляет Подрядчику извещение об обнаружении скрытых недостатков/дефектов

Подрядчик обязуется направить своего полномочного представителя имеющего документ, подтверждающий его полномочия (доверенность), для осмотра выявленных недостатков и составления акта о выявленных недостатках/дефектах в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения указанного извещения.

7.5. При уклонении Подрядчика от осмотра выявленных недостатков либо подписания Акта о выявленных недостатках/дефектах Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик организовывает проведение независимой экспертизы качества и оплачивает услуги независимого эксперта.

Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Договора Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

7.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента принятия Заказчиком результата всех Работ, предусмотренных настоящим Договором, по Акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Подрядчик оформляет Акт   и подписывает его Заказчиком.

8.	Качество и гарантийные обязательства

8.1. Качество выполненных Работ и их результатов должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества Работ соответствующего вида и их результатов, а также Договору и приложениям к нему.

Подрядчик гарантирует наличие у него всех необходимых для исполнения настоящего Договора лицензий, разрешений и согласований, выданных соответствующими компетентными государственными органами. В случае невыполнения Подрядчиком настоящего условия, он несет ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ, за все неблагоприятные последствия, которые могут наступить.

Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

8.2. Подрядчик обязан выполнить все гарантийные обязательства за свой счет и под свою ответственность.

8.3. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- качество выполненной Работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, а также требованиями Договора и приложений к нему, в течение гарантийного срока.

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта, неправильной его эксплуатации.

8.4. Гарантийный срок на результаты выполненных Работ, указанных в п.1.1. Договора, устанавливается в течение 24 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия результата Работ Заказчиком по акту о приемке выполненных работ по унифицированной форме           КС-2.

8.5. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом Работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков.

8.6. При обнаружении недостатков/дефектов в период гарантийного срока Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения направляет Подрядчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу либо иным способом, позволяющим достоверно определить дату/время отправления/получения, отправителя, получателя) Извещение об этом.

В этом случае Подрядчик обязуется направить полномочного представителя, имеющего документ, подтверждающий его полномочия (доверенность), для осмотра выявленных недостатков/дефектов и составления двухстороннего акта о выявленных недостатках/дефектах  в течение 3 (трёх) рабочих дней после получения указанного извещения.

8.7. При уклонении Подрядчика от осмотра выявленных недостатков/дефектов либо подписания акта о выявленных недостатках/дефектах Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт заказным письмом с уведомлением о вручении, который обязуется устранить своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все выявленные недостатки/дефекты.

8.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки/дефекты в согласованные с Заказчиком сроки, либо отказывается от их устранения, Заказчик может устранить недостатки/дефекты, либо своими силами, либо привлекая третьих лиц.

В этом случае Подрядчик обязан оплатить Заказчику все затраты и возместить убытки, нанесенные Заказчику. Если дефекты или иные недостатки результата Работы являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.9. Гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение недостатков/дефектов. При замене некачественного оборудования, изделий, конструкций и материалов гарантийный период на замененные оборудование, изделия, конструкций и материалы устанавливается заново.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков/дефектов.

- Ответственность сторон

9.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и нормами действующего законодательства РФ.

9.2. За нарушение сроков выполнения Работ (как окончательных, так и промежуточных) Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки до полного выполнения обязательства, а также проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами.

При превышении конечного срока выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20% от общей стоимости работ по договору.

Заказчик вправе удержать взыскиваемую с Подрядчика неустойку, а также проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами из суммы, подлежащей оплате по Договору, а также из суммы обеспечительного платежа.

9.3. При повреждении материальных ценностей Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно привести их в пригодное состояние за счет собственных средств и/или возместить Заказчику понесенные убытки.

9.4. За задержку устранения дефектов, предусмотренных актом о выявленных недостатках/дефектах, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом о выявленных недостатках/дефектах, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,3 % от стоимости дефектных Работ за каждый просроченный день до момента устранения.

9.5. За нарушение сроков оплаты Работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,02% от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости неоплаченных в срок Работ.

9.6. В случае предъявления Заказчиком требования об уплате неустойки Подрядчик обязуется оплатить Заказчику неустойку в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента его получения.

За нарушение сроков оплаты неустойки, предусмотренных п.9.6 Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика выплаты процентов в размере 0,1 % от неуплаченной суммы неустойки за каждый день просрочки оплаты.

9.7. За каждый случай нарушения срока направления (а равно не направления) Подрядчиком уведомления о наступившем событии, из числа указанных в п. 5.1.30. Договора, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 5000 руб., а также обязуется возместить все причиненные убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе от блокировки операций по счетам Заказчика, связанной с непринятием налоговым органом у Заказчика деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Подрядчика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по п. 5.1.30. Договора.

9.9. Стороны несут ответственность за организацию безопасного производства работ, обеспечение безопасных условий труда при производстве работ на территории/объекте Заказчика, предусмотренных условиями Договора, в целях исключения причин и условий возникновения производственного травматизма, а также охраны здоровья персонала.

9.9.1. Ответственность Подрядчика:

9.9.1.1. За каждый случай нарушения требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенный работниками Подрядчика (субподрядчика), выполняющими работы по настоящему договору, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере, определенном согласно Приложению № 4 к договору, а также убытки в размере реального ущерба.

9.9.1.2. По факту выявленного нарушения Заказчиком составляется Акт, который вручается представителю Подрядчика – руководителю, ответственному за непосредственное выполнение работ по договору (главный инженер, начальник участка, прораб, мастер, инженер и др.).

Заказчик в течение 5 календарных дней от даты подписания Акта направляет в адрес Подрядчика письмо с описанием выявленных нарушений, копией Акта и суммой штрафа, подлежащего оплате. Оплату штрафа Подрядчик обязан произвести в течение 10 календарных дней от даты получения соответствующего письма.

9.9.1.3. Подрядчик, нарушивший условия настоящего соглашения, повлекшие за собой на объекте Заказчика инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, несет полную материальную ответственность за нанесенный Заказчику и его персоналу ущерб, а также возмещает Заказчику убытки, вызванные данными нарушениями.

9.9.1.4. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств за работы по договору суммы штрафов, подлежащие возмещению Подрядчиком за нарушение правил в области ОТ, ПБ, ППР.

9.9.1.5. Ответственность Заказчика

Заказчик несет ответственность за невыполнение мер безопасности, предусмотренных актом-допуском или нарядом-допуском, обеспечивающих защиту работников Подрядчика (субподрядчика) при выполнении работ по договору.

9.10. Уплата неустойки (штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.11. Штрафные санкции по Договору начисляются со дня, следующего за днем истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения соответствующего обязательства либо даты нарушения норм права.

9.12. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежат возмещению виновной Стороной в полной сумме сверх неустойки в виде реального ущерба, а также неполученных доходов, которые эта Сторона получила бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы ее право не было нарушено (упущенная выгода). Возмещение убытков, а также упущенной выгоды не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.13. В случае наступления обстоятельств не связанных с нарушением одной из Сторон обязательств по Договору, в т.ч. но не исключительно невозможность исполнения Договора, предъявление требований третьими лицами, органами государственной власти,  виновная Сторона обязана возместить другой Стороне имущественные потери в размере 10% от суммы неисполненного обязательства.

9.14. Подрядчик в любом случае отвечает за недостатки оборудования, используемого при выполнении Договора.

Если качество оборудования не соответствует требованиям Договора, либо оборудование непригодно для использования в составе Объекта по иным основаниям, Заказчик вправе по своему выбору требовать от Подрядчика, а Подрядчик обязан:

- приобрести за свой счет новое оборудование взамен непригодного;

- устранить за свой счет дефекты и иные недостатки в оборудовании;

- компенсировать расходы Заказчика на приобретение нового оборудования взамен непригодного.

9.15. В случаях, когда Объект по завершению Работ не может быть принят в эксплуатацию из-за невозможности выполнения им своего функционального назначения, Подрядчик обязуется в течение 3 (трех) месяцев устранить недостатки и сдать объект в эксплуатацию. При этом Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты ввода Объекта в эксплуатацию.

9.16. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном в настоящем Договоре, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от Цены Договора.

9.17. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

9.18. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), правительственные постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение Договора.

9.19. За отказ в предоставлении копий документов о приобретении материалов в собственность Подрядчик обязуется оплатить Заказчику неустойку за простой в размере 10 000,00 (десять тысяч) руб. за каждый день.

- Срок действия Договора и порядок разрешения споров

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Момент заключения Договора определятся датой его подписания обеими Сторонами, указываемой в разделе Реквизиты и подписи Сторон одновременно с подписанием Договора уполномоченными представителем Стороны, проставляющим свою подпись последним.

10.3. Условия Договора распространяют свое действие на фактические отношения Сторон, возникшие с даты подписания договора.

10.4. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. Стороны прилагают усилия для урегулирования всех противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке в переписке или с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.5. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.6. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

10.7. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих договорных обязательств должны быть заявлены Стороной в письменной форме. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными представителями Сторон и направлены любым способом, позволяющим подтвердить факт направления Стороне претензии (ответа на претензию). Претензионный порядок считается соблюденным, в том числе, если претензия направлена по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре.

10.8. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.9. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.10. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию все споры, разногласия и конфликты, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с его исполнением, нарушением или расторжением, могут быть переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика  по истечении 15 календарных дней со дня направления претензии.

- Порядок изменения, расторжения договора

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

11.2. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть Договор в случаях:

- снижения качества Работ в результате нарушения Подрядчиком условий Договора;

- если вследствие просрочки по вине Подрядчика окончание Работ к согласованному сроку становится явно невозможным;

- указанных в п. 5.1.16. Договора;

- указанных в п. 5.4.2. Договора.

11.3. Расторжение Договора может произойти по одной из причин, указанных в п. 11.2. Договора. Выполнение Работ по Договору не прекращается до письменного уведомления Заказчиком о своем решении по расторжению Договора.

11.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченные Работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом Сторонами по взаимному соглашению.

11.5. Все изменения, дополнения условий Договора, а равно его расторжение оформляются  путем заключения Сторонами дополнительных соглашений, за исключением случаев, когда  условиями Договора и/или действующим законодательством РФ предусмотрено  одностороннее расторжение Договора, в таком случае  Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон.

11.6. Документы, переданные по факсимильной связи и электронной почте, имеют юридическую силу, что не освобождает Стороны от последующего представления друг другу оригиналов документов, путем направления их заказным письмом с уведомление с приложением описи вложения.

11.7. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора.

Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

12. Право собственности

12.1. В случае, когда Объект относится к недвижимому имуществу право собственности на него возникает у Заказчика (риск случайной гибели или повреждения объекта переходят к Заказчику) после государственной регистрации права собственности на Объект.

12.2. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, Работы на котором не закончены, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением к Договору.

12.3. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение сохранности Объекта, оборудования и материалов, начиная со дня начала Работ до дня подписания акта передачи в эксплуатацию объекта после выполнения работ, после чего ответственность за их сохранность переходит к Заказчику.

12.4. Подрядчик также отвечает за любой вред или повреждение, причиненные Объекту вследствие каких-либо действий Подрядчика после подписания акт передачи в эксплуатацию объекта после выполнения работ, а также за любой вред или повреждение, ставшие явными после подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, но явившиеся следствием ранее случившегося события, за которое Подрядчик нес ответственность.

12.5. Подрядчик не имеет права продавать или передавать Объект, в т.ч. если Работы в отношении него не завершены, или его часть, а также документацию на него какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

13.  Права на результаты интеллектуальной деятельности

13.1. В случае если в числе результатов Работ по Договору будут получены охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обеспечивает передачу Заказчику исключительных и/или неисключительных прав на использование таких результатов в объеме, необходимом для проектирования, строительства и эксплуатации Объекта, включая подготовку и регистрацию договоров о передаче исключительных прав, лицензионных и сублицензионных договоров. При этом Подрядчик несет указанную обязанность и в случае досрочного прекращения Договора по любым основаниям.

14.	Прочие условия

14.1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектно-сметную документацию на выполнение Работ или отдельную ее часть никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

14.2. Ущерб, нанесенный в результате выполнения Работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком.

14.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

14.4. Для перехода к другому лицу от Подрядчика прав кредитора по Договору требуется письменное согласие Заказчика.

14.5. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. При исполнении Договора Стороны руководствуются следующими антикоррупционными условиями:

14.6.1. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или неправомерные цели.

14.6.2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.6.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими клиентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

14.6.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.

В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

14.6.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений антикоррупционных условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.6.6. Стороны Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролирую их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а так же оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.6.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

14.6.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

14.6.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14.7. В целях соблюдения порядка получения подтверждения полномочий представителя от представляемого, установленного п.2 ст.312 ГК РФ, Стороны пришли к соглашению, о том, что для надлежащего подтверждения полномочий, Стороны по запросу друг друга направляют сканированные копии доверенностей с официальных адресов электронной почты Сторон Договора, с последующим предъявлением их подлинных экземпляров представителями:

Заказчик email: ier@irer.ru ;

Подрядчик email: ___________________________

Вышеприведенный порядок считается Сторонами достаточным для соблюдения требования о непосредственном представлении одной Стороной другой Стороне письменного уполномочия на соответствующего представителя, предусмотренного п.3 ст.185 ГК РФ.

14.8. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

Стороны настоящим подтверждают, что условия Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу её неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании.

14.9. Подрядчик вправе привлекать к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

Подрядчик обязан предусмотреть в договорах с субподрядчиками условия о конфиденциальности, аналогичные условиям Договора, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) субподрядчиков как за собственные действия.

14.10. Заявления для печати или иные публичные заявления любой из Сторон, связанные с условиями Договора, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

14.11. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

14.12. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением условий о конфиденциальности, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

14.13. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, иные проявления сил природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, эпидемии, принятие органом государственной власти или управления, правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий, Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (Сертификат) из Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного Государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.

После получения данного сообщения, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости Работ, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

При отсутствии своевременного извещения виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, в таком случае Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не возмещается.

Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения в данном случае не начисляются».

14.4. На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться Сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности. Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами при исполнении Договора.

Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

Приложение № 1  – Ведомость объемов работ

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет

Приложение №3 – Соглашение по организации безопасного производства работ, выполняемых подрядными (сервисными) организациями

Приложение № 4 - Размеры штрафов за нарушения требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенные работниками подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы в ООО «Автозаводская ТЭЦ

Приложение №5 - Антикоррупционное соглашение

Приложение №6 – Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

15. Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК ООО «Иркутскэнергоремонт» ИНН 3811469790 КПП 381101001 ОГРН 1203800014087 Юридический и почтовый адрес: 664050, Россия, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 259, а/я 270 Тел.: (3952) 794-652, 794-655 Факс: (3952) 794-709, 794-608 Платежные реквизиты: Р/счет 40702810900340000479 в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» к/счет: 30101810100000000877 БИК 040407877 ОКВЭД основной 35.11.1 | ПОДРЯДЧИК ___________________________ |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «Иркутскэнергоремонт» ________________М.В. Кудрявцев «____»________________ 2022 г. | ПОДРЯДЧИК «____»____________ 2022 г. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору субподряда №ОП/29

от  «11»  октября  2021г.

СОГЛАСОВАНО:	                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

____________________                                                                                                    Генеральный директор

_____________________                                                                                                ООО «Иркутскэнергоремонт»

_____________/ ________________/                                                                                  _____________ /М.В. Кудрявцев/

«____»_____________ 2022г.                                                                                                     «____»_______________ 2022г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Восстановление геометрии разъемов, пазов и гребней диафрагм проточной части турбоагрегата ст.№12 113862

на ООО «Автозаводская ТЭЦ»

| № п/п | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов) , номенклатура планируемых работ, с указанием вида ремонта (категории сложности) для вспомогательного оборудования | Тип, марка, диаметр ремонтируемого оборудования | Объем планируемых работ |  | Нормативные трудозатраты (ч/час) |  | Исполнитель работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | кол-во | на единицу измерения | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Турбоагрегат ст.№11 | Разъемы, пазы, гребни диафрагм |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Обеспыливание поверхности (щетками, ветошью) |  | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 4 |  |  | Подрядчик |
| 2 |  | Обезжиривание поверхностей ацетоном |  | 1 м2 обезжириваемой поверхности | 4 |  |  | Подрядчик |
| 3 |  | Нанесение полимерных защитных покрытий Бельзона 1111 (заполнение расшлифованных эрозионных промывов) |  | 1 м3 обкладываемой поверхности | 0,01 |  |  | Подрядчик |
| 4 |  | Нанесение полимерных защитных покрытий Бельзона 1391 (для защитного покрытия пазов корпуса ЦСД под обоймы диафрагм) |  | 1 м2 обезжириваемой поверхности | 1,2 | 0,00 | 0,00 | Подрядчик |

Приложение №2 к договору субподряда №_____________ от _____» __________ 2022г. СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «Иркутскэнергоремонт» _____________/_______________/ _____________ /М.В. Кудрявцев/ «____»_______________ 2022г «____»_____________ 2022г. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ восстановление геометрии разъемов, пазов и гребней диафрагм проточной части турбоагрегата ст.№12 на ООО «Автозаводская ТЭЦ» Приложение № 3

к договору субподряда №_____ от «___»_________ 2022 г.

СОГЛАШЕНИЕ

по организации безопасного производства работ,

выполняемых подрядными (сервисными) организациями

г. Н.Новгород                                                                                                                 ______________2022

ООО «Иркутскэнергоремонт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кудрявцева М.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора  ____________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, при совместном упоминании стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения являются общие требования по организации безопасного производства работ, обеспечению безопасных условий труда для работников Подрядчика при производстве работ на территории/объекте Заказчика, предусмотренных условиями Договора, имеющие целью исключение причин и условий возникновения производственного травматизма и направленные на охрану здоровья работников Подрядчика.

1.2. Данное соглашение определяет общие принципы взаимодействия Подрядчика с Заказчиком, направленные на организацию безопасного производства работ, порядок и требования к обеспечению Подрядчиком безопасных условий ведения работ, допуска персонала Подрядчика к работам, соблюдения Подрядчиком требований охраны труда на Объекте и территории Заказчика, ответственность за несоблюдение нормативных требований по организации безопасного производства работ.

1.3. Данное соглашение составлено в соответствии с Договором и является его неотъемлемой частью.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. В целях организации безопасного производства работ, предусмотренных Договором, Стороны предпринимают все меры для эффективного взаимодействия своих подразделений и служб в части соблюдения требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда на объектах производства работ.

2.2. При взаимодействии Стороны обязаны соблюдать общие требования:

- неукоснительно выполнять требования организационных, распорядительных и локальных нормативных документов;

- осуществлять взаимодействие с обязательным документальным подтверждением всех действий;

-  определить порядок подготовки, непосредственного проведения и завершения работ;

- производить работы на территории/объекте Заказчика, в строгом соответствии с договором или иным письменным соглашением, в котором должны быть указаны сведения о содержании, объемах и сроках выполнения работ;

- определить основные меры по обеспечению пожарной, промышленной безопасности и охраны труда при выполнении работ;

- определить порядок действий при возникновении аварийной ситуации;

- определить ответственность участников процесса выполнения работ и оказания услуг на объектах Заказчика;

- разработать мероприятия по предупреждению происшествий на объектах Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Основные обязанности Подрядчика

3.1.1. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, а также мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды при производстве работ по договору на территории и/или объекте Заказчика

3.1.2. Строго соблюдать требования промышленной и экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм, а также требований положений, регламентов, инструкций, технических условий, отраслевых и межотраслевых норм и правил, а также локальных нормативных актов, действующих у Заказчика, обязательных при производстве работ, выполняемых Подрядчиком по договору, и направленных на обеспечение промышленной безопасности и безопасности труда.

3.1.3. Довести до работников своей организации (а также в случае привлечения субподрядчика – до работников привлекаемой организации) локальные нормативные акты, действующие у Заказчика, определяющие требования к персоналу, производящему работы, порядок и условия допуска к выполнению работ и производства работ, организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ на объектах Заказчика, правила внутреннего трудового распорядка и пропускного режима.

3.1.4. Осуществлять производственный контроль за соблюдением требований Охраны труда (ОТ), Промышленной безопасности (ПБ), Правил противопожарного режима в РФ (ППР) технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам. Обеспечить проверку соблюдения технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

3.1.5. Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами и допусков на выполняемые работы.

3.1.6. Представить Заказчику до начала работ информацию о безопасности (сертификаты соответствия, декларации соответствия, документация по регистрации соответствующими органами и др.) материалов и веществ, используемых в ходе выполнения работ.

3.1.7. Обеспечить постоянное присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ.

3.1.8. Перед началом производства работ предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (ПБОТОС) с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов и обеспечить возможность их оперативного взаимодействия по данным вопросам с представителями Заказчика.

3.1.9. Осуществлять составление графиков совмещенных работ (при привлечении субподрядной организации) и согласовать их с Заказчиком.

3.1.10. Приступать к производству работ повышенной опасности, огневых и других работ на объектах Заказчика только после соответствующего оформления наряда-допуска. При выполнении работ на высоте, при производстве строительно-монтажных работ и т.д. – при наличии ППР.

3.1.11. Направлять своего представителя по согласованию с Заказчиком, для участия в совещаниях по ОТ и ПБ, созываемых Заказчиком.

3.1.12. Координировать свои действия по вопросам ОТ и ПБ с Заказчиком и другими Подрядчиками, привлекаемыми Заказчиком.

3.1.13. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях в области ОТ, ПБ, ППР произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их расследование в соответствии с установленным порядком.

3.1.14. Возместить ущерб (затраты), вызванный не соблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п.5.2.3. данного соглашения.

3.2. Требование к Подрядчику в области подготовки персонала

3.2.1. Обеспечить наличие у персонала Подрядчика, допускаемого на территорию/объект Заказчика для производства работ, квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по данной профессии, а также удостоверения о проверке знаний по охране труда, промышленной, пожарной и другим видам безопасности, установленных действующими нормативными правовыми актами.

3.2.2. Обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлекать исполнителей к выполнению работ, не свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа с фиксацией в соответствующем журнале).

3.2.3. Допускать к работам работников не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование и признанных годными к выполнению работ, имеющих удостоверение установленной формы проверки знаний норм и правил.

3.2.4. Проводить со своими работниками – вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи в установленном порядке.

3.2.5. При проведении инструктажей работникам Подрядчика должны быть разъяснены:

- основные трудовые обязанности работников и правила поведения на рабочем месте;

- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;

- устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования, предохранительные приспособления и ограждения, блокировка, заземление и другие средства защиты;

- основные опасные и вредные производственные факторы при производстве работ;

- установленный порядок подготовки, безопасной организации и содержания в чистоте рабочих мест;

- содержание инструкций по безопасному ведению работ;

- требования пожарной безопасности;

- места расположения средств пожаротушения и сигнализации;

- действия работников при аварийных ситуациях;

- приемы оказания первой помощи пострадавшим и действия работников при возникновении несчастного случая.

3.2.6. Обучить работников рабочих профессий умению владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим.

3.2.7. Проводить периодический медицинский осмотр работников с учетом выполняемой ими работы и профессий и информировать об этом Заказчика.

3.3. Требования к Подрядчику в области применения средств идивидуальной защиты (СИЗ)

3.3.1. Подрядчик обязан обеспечить весь свой персонал, направляемый на объект Заказчика, необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее  СИЗ), инструментами и приспособлениями, согласно установленным нормам действующих в электроэнергетике, с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов и обязывает их использовать во время работы на площадке Заказчика.

Перечень средств индивидуальной защиты, применяемых при выполнении работ на конкретном объекте, должен устанавливаться в организационно-технологической документации на объект (в ППР), но, не ограничиваясь следующим:

- защитная каска при нахождении в зоне производства ремонтных работ и в производственных помещениях Общества;

- беруши или наушники при нахождении в зонах с повышенным шумом;

- защитная маска для работы с химическими реагентами или со шлифовальным кругом;

- закрытые защитные очки, защитные маски, термоустойчивые перчатки (краги) и костюм для проведения газо-электросварочных работ;

- комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги, при работах в электроустановках;

- электрозащитные средства (изолирующий инструмент, изолирующие стеклопластиковые лестницы и стремянки) при работах в электроустановках;

- предохранительные пояса при работе на высоте;

- очки для защиты глаз от попадания инородных тел при производстве ремонтных работ;

- специальные перчатки и фартуки для работ с химическими реагентами.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

3.3.2. Спецодежда, предназначенная для использования на взрыво- и пожароопасных производственных объектах (взрывопожароопасных участках производства), должна быть изготовлена из термостойких и антистатичных материалов

3.3.3. Провести предварительное обучение работников приемам правильного использования положенных им СИЗ.

3.3.4. Работники подрядной организации, не обеспеченные СИЗ, а также выполняющие работы на территории Заказчика в неисправной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, к работам на территории Заказчика не допускаются.

3.3.5. Осуществлять контроль организации работ на объектах и территории Заказчика и нести ответственность за соблюдение работниками Подрядчика следующих требований:

- применение спецодежды, спецобуви и других СИЗ согласно утвержденным нормам и установленному порядку, действующему у Заказчика;

- применение только проверенных (сертифицированных) СИЗ;

- не применение СИЗ с истекшим сроком поверки или (и) состояние которых не соответствует выполняемым функциям.

3.3.6. Обеспечить каждую бригаду аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой медицинской помощи.

3.4. Подрядчику запрещается:

- провозить на объекты Заказчика посторонних лиц.

- самовольно   изменять условия, последовательность и объем работ, согласованных с Заказчиком.

- находиться без надобности в действующих электроустановках, в производственных помещениях Заказчика.

- находится на рабочих местах и в производственных помещениях без соответствующих СИЗ.

- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения.

- отвлекать работников Заказчика во время проведения последними производственных работ.

- курить в не отведенных для этого местах.

- члены бригад подрядчика, допускающие систематические нарушения правил ОТ, не допускаются на объекты Заказчика, а, следовательно, и к выполнению работ, что отражается в письме, направленном в адрес подрядной организации.

- находиться на территории/объекте Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

3.5. Требования в области охраны окружающей среды

3.5.1. Подрядчик обязан постоянно поддерживать чистоту и порядок на ремонтной площадке и рабочих местах, в подсобных помещениях, соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.

3.5.2. Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

3.5.3. При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ и владельцем которых он является, а также отчуждаемых отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между Заказчиком и Подрядчиком;

- внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

- обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе, вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

3.5.4. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов от принадлежащих ему и (или) переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду, в том числе за отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.

3.5.5. Запрещается:

- сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом), нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;

- использовать в производстве химреагенты, не укомплектованные следующими документами:

* гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

* инструкция по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала;

Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

- использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков, производящих работы и оказывающих услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти);

3.5.6. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

4.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Основные обязанности Заказчика

4.1.1. В составе Договора передать Подрядчику следующие локально-нормативные документы Общества, обязательные для исполнения Подрядчиком:

- «Положение по организации безопасного производства работ, выполняемых подрядными организациями на территории ООО «Автозаводская ТЭЦ», СП 10-23.019-2017.

- Утвержденные генеральным директором ООО «Автозаводская ТЭЦ» «Размеры штрафов за нарушения требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенных работниками подрядных организаций, выполняющих работы в ООО «Автозаводская ТЭЦ» (далее - Заказчик).

- Приказ  № 50 от 22.02.2017г. «Об организации безопасной эксплуатации лифтов в ООО «Автозаводская ТЭЦ».

- Приказ № 229 от 13.10.2016г. «Об организации производственного контроля за безопасной эксплуатацией подъемных сооружений»

- Приказ № 67 от 16.03.2017г. «О внесении изменений в приказ ООО «Автозаводская ТЭЦ» № 229 от 13.10.2016г.

- Приказ № 235 от 14.10.2016г. «О порядке производства работ стреловыми кранами и подъемниками (вышками) вблизи воздушных линий электропередачи».

- Производственная инструкция по действиям работников в аварийных ситуациях на подъемных сооружениях, ПИ 80.001-2016.

- Инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ в ООО «Автозаводская ТЭЦ».

- Инструкция по пожарной безопасности в помещениях мастерских ООО «Автозаводская ТЭЦ», дата утв. 02.12.2016г.

- Инструкция по пожарной безопасности для гардеробных помещений ООО «Автозаводская ТЭЦ», дата утв. 2015г.

- Регламент проведения работ по нарядам-допускам и распоряжениям, выполняемым на тепломеханическом оборудовании ООО «Автозаводская ТЭЦ», дата утв. 01.04.2010г.

- Приказ № 110 от 12.05.2011г. «Об установке и демонтаже лесов».

- Общеобъектовая инструкция № ИПБ 10.23.017-2014 «По производству пожароопасных работ в ООО «Автозаводская ТЭЦ».

- Общеобъектовая инструкция № ИПБ 10-23.016-2012 «О мерах пожарной безопасности в ООО «Автозаводская ТЭЦ».

- Инструкция № ИП 10.23.012-2008 «По содержанию и применению огнетушителей.»

4.1.2. Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

4.1.3. Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).

4.1.4. Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).

4.1.5. Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

4.1.6. Проводить вводный инструктаж для работников Подрядчика и фиксировать в «Журнале регистрации вводного инструктажа работников подрядных и субподрядных организаций».

4.1.7. С работниками Подрядчика при их допуске на объекты Заказчика для проведения работ, независимо от уровня их квалификации и стажа работы, после обязательного вводного инструктажа проводить инструктаж на рабочем месте.

Инструктаж на рабочем месте проводится с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства, сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работ.

4.1.8. Проведение инструктажей на рабочем месте оформлять в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте Заказчика.

4.1.9. Заказчик не несет ответственности при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если травмирование работников Подрядчика произошло не по вине Заказчика.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Производить, согласно заключенному договору, под своим руководством и контролем, работы на объектах и территории Заказчика.

5.1.2. Принимать производственные участки, технологические линии или отдельно стоящее оборудование, здания и сооружения, а также другие объекты, выделенные для выполнения на них работ подчиненным персоналом, согласно акту-допуску по установленной форме.

5.1.3. Не принимать по акту-допуску объект для производства работ подчиненным персоналом, если через объект, выделенный для производства работ, проходят действующие электрокабели (сети), паропроводы, газопроводы, трубопроводы, или другие действующие коммуникации, а также в случаях, если на нем работает технологическое оборудование Заказчика или другого Подрядчика.

5.1.4. Выполнять обязанности на объектах Заказчика или им обслуживаемым подчиненными лицами Подрядчика, которым предоставлены соответствующие права в установленном законодательством порядке.

5.1.5. Требовать от Заказчика своевременного инструктажа, а также обеспечения необходимыми технологическими схемами энергооборудования и энергосооружений (вкл. трубопроводы), оборудования находящегося под давлением.

5.2. Заказчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Подрядчика выполнения каждого вида работ, выполняемых персоналом Подрядчика на объектах Заказчика или им обслуживаемых, по наряду-допуску, распоряжению выданных в установленном законодательством порядке.

5.2.2. Проверять выполнение персоналом Подрядчика требований действующих нормативно-технических документов, определяющих безопасные условия выполнения работ персонала Подрядчика на объектах Заказчика или им обслуживаемых.

5.2.3. Осуществлять технический надзор и проводить проверки бригад или отдельных лиц Подрядчика, при производстве работ на объектах Заказчика или им обслуживаемых. При обнаружении отсутствия или не применения работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты, нарушения требований по охране труда, промышленной, пожарной и другим видам безопасности, установленных действующими нормативными правовыми актами, или других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, приостановить работу персонала Подрядчика до устранения обнаруженных нарушений с направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству Подрядчика.

5.2.4. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат) вызванного несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за несоблюдения сроков исполнения работ по договору, возникших в результате отстранения от работы персонала Подрядчика на основаниях п.5.2.3. данного соглашения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Подрядчика:

6.1.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.1.2. По факту выявленного нарушения составляется Акт, который вручается представителю Подрядчика - руководителю ответственному за непосредственное выполнение работ по договору (главный инженер, начальник участка, прораб, мастер, инженер и др.).

Заказчик в течение 5 дней с даты подписания Акта направляет в адрес Подрядчика письмо с описанием выявленных нарушений, копией Акта и суммой подлежащей оплате штрафных санкций. Оплата Исполнителем штрафных санкций должна быть проведена в течение времени, указанного в Договоре.

6.1.3. За нарушение обязательств, принятых по данному соглашению, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется согласно Приложению № 4 к Договору.

6.1.4. Подрядчик, нарушивший условия настоящего соглашения, повлекшие за собой на объекте Заказчика инцидент, аварию, пожар, чрезвычайную ситуацию, несчастные случаи на производстве, несет полную материальную ответственность за нанесенный Обществу и его персоналу ущерб, а также возмещает Заказчику убытки, вызванные данными нарушениями.

6.1.5. Заказчик вправе удерживать из причитающихся к выплате Подрядчику денежных средств за оказанные услуги (выполненные работы), суммы штрафов, подлежащих возмещению Подрядчиком за нарушение правил в области ОТ, ПБ, ППР.

6.2. Ответственность Заказчика

6.2.1. Заказчик несет ответственность за невыполнение мер безопасности, предусмотренных актом-допуском или нарядом-допуском, обеспечивающих защиту работников Подрядчика при выполнении работ по договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все, что не урегулировано настоящим соглашением, регламентируется действующим законодательством РФ.

7.2. Споры, возникающие по настоящему соглашению, рассматриваются в порядке, определенном Договором.

7.3. Приложения, изменения, дополнения к соглашению считаются действительными и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения при условии письменного оформления и подписания обеими Сторонами.

7.4. Настоящее соглашение действует с момента подписания обеими Сторонами в течение всего срока действия Договора.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «Иркутскэнергоремонт» ___________________ М.В. Кудрявцев «____»_____________ 2022 г. | ПОДРЯДЧИК _________________ «____»_______________ 2022 г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору субподряда № _________

от     «_____»  ____________ 2022г.

Размеры штрафов

за нарушения требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенные работниками подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы в ООО «Автозаводская ТЭЦ»

| № п/п | Наименование нарушения Исполнителя | Сумма штрафа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Обнаружение на территории АТЭЦ работников Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории АТЭЦ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Исполнителя с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | 50,0 |
|  | В случае обнаружения сокрытия Исполнителем от Заказчика информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактов производственного травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды произошедших при оказании услуг | 30,0 |
|  | В случае привлечения Исполнителем к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Соисполнителя с Заказчиком | 50,0 |
|  | Не соблюдение требований промышленной безопасности, включая: |  |
| 4.1 | - невыполнение отдельных конкретных разделов/требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" | 30,0 |
| 4.2 | - невыполнение отдельных конкретных требований Типовой Инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ | 50,0 |
| 4.3 | - в случае обнаружения на территории АТЭЦ работников Исполнителя, осуществляющих работы без соответствующих квалификации и аттестации | 30,0 |
| 4.4 | - отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Заказчика. | 30,0 |
| 4.5 | - в случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения технических устройств, подземных коммуникаций, зданий и сооружений, произошедших на территории АТЭЦ по вине Исполнителя, помимо возмещения убытков | 30,0 |
|  | Не соблюдение требований экологической безопасности, включая: |  |
| 5.1 | - загрязнение территории АТЭЦ нефтепродуктами (ГСМ) | 30,0 |
| 5.2 | - несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) | 30,0 |
| 5.3 | - несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате оказания услуг компонентам природной среды, в сроки согласованные с Заказчиком | 50,0 |
| 5.4 | - невыполнение сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов и других отходов производства и потребления, образовавшихся при оказании услуг (выполнении работ). | 50,0 |
|  | Не соблюдение требований пожарной безопасности, включая: |  |
| 6.1 | - невыполнение требований Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390, при оказании услуг (производстве работ) и отдельных операций на территории АТЭЦ | 30,0 |
| 6.2 | невыполнение локальных актов Руководства АТЭЦ: - общеобъектовой инструкции № ИПБ 10.23.017-2014 «По производству пожароопасных работ в ООО «Автозаводская ТЭЦ»; - общеобъектовой инструкции № ИПБ 10-23.016-2012 «О мерах пожарной безопасности в ООО «Автозаводская ТЭЦ»; - инструкции № ИП 10.23.012-2008 «По содержанию и применению огнетушителей»; - инструкции по пожарной безопасности в помещениях мастерских ООО «Автозаводская ТЭЦ», дата утв. 02.12.2016г.; - инструкции по пожарной безопасности для гардеробных помещений ООО «Автозаводская ТЭЦ», дата утв. 2015г. | 30,0 |
| 6.3 | Курение на территории и (или) в помещениях АТЭЦ вне специально отведенных для курения мест | 50,0 |
| 6.4 | - выполнение пожароопасных работ на временных местах без оформления работ нарядом-допуском, на не подготовленном рабочем месте, без исправных первичных средств пожаротушения, без согласования пожароопасных работ с уполномоченным представителем Заказчика или в установленных случаях представителями пожарных подразделений, без наличия у лиц, проводящих работы, действующего удостоверения на право производство работ и по прохождению обучения по пожарно-техническому минимуму (ПТМ), выполнение пожароопасных работ неисправным оборудованием, инструментом | 30,0 |
| 6.5 | Пожар или возгорание произошедшие в результате действий (бездействий) Исполнителя. | 50,0 |
|  | Не соблюдение требований правил охраны труда, включая: |  |
| 7.1 | - несоблюдение Правил по охране труда при работе на высоте, утверждённых Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (ред. от 17.06.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 05.09.2014 № 33990), выполнение работ на высоте не обученным персоналом, без удостоверений установленного образца, не применение страховочных поясов, ограждений, лестниц и др. | 30,0 |
| 7.2 | - невыполнение требований Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201-97 (утв. Минтопэнерго РФ 03.04.1997) | 30,0 |
| 7.3 | - невыполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2013 № 30593) | 30,0 |
| 7.4 | - нарушение Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утверждённых приказом Мин-труда России от 23.12.2014 № 1101н (Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2015 № 36155) | 30,0 |
| 7.5 | - осуществление работ без соответствующих СИЗ, спецодежды и спецобуви в соответствии с характером выполняемых работ (за каждого допустившего нарушение работника) | 15,0 |
| 7.6 | - выполнение работником Исполнителя производственных операций: без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого), с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного, при отсутствии удостоверения на рабочем месте | 50,0 |
| 7.7 | - отсутствие ответственного лица (руководителя работ, производителя работ) на месте проведения работ (оказания услуг) повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску | 50,0 |
| 7.8 | Отсутствие проекта (плана) производства работ (ППР), не выполнение мероприятий включенных в ППР и (или) акт допуск | 15,0 |
| 7.9 | Не ознакомление под роспись работника с проектом (планом) производства работ | 15,0 |
| 7.10 | Отсутствие согласования с представителем Заказчика наряда-допуска (схемы) на проведение работ, в зоне прохождения инженерных коммуникаций и сетей | 15,0 |
|  | Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению) | 30,0 |

По выявленным нарушениям Заказчиком оформляется Постановление о приостановке работ, которое вручается представителю Исполнителя – руководителю, ответственному за непосредственное выполнение работ по договору (главный инженер, начальник участка, прораб, мастер, инженер и др.). Заказчиком в адрес подрядчика в течение 5 дней направляется письмо с описанием выявленных нарушений, копией Постановления о приостановке работ и суммой штрафных санкций, подлежащих к оплате, в соответствии с принятым соглашением по безопасности. Оплата Исполнителем штрафных санкций должна быть проведена в течение времени, указанного в договоре.

Контроль со стороны Заказчика за нарушениями требований в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, допущенных работниками подрядных организаций, выполняющих работы в ООО «Автозаводская ТЭЦ» осуществляют: руководители структурных подразделений отвечающих за качество и объем выполняемых Исполнителем работ,   работники отдела промышленной безопасности и охраны труда, в лице начальника отдела, ведущего инженера по охране труда и техники безопасности (специалиста по охране труда), ведущего инженера – технического инспектора, инженера по надзору за состоянием зданий и сооружений).

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ООО «Иркутскэнергоремонт» ___________________ М.В. Кудрявцев «____»_____________ 2022 г. | ПОДРЯДЧИК _________________ «____»_______________ 2022 г. |
| --- | --- |