**Календарный план выполнения работ:**

"Реконструкция устройств РЗА ВЛ 500кВ БГЭС -Тулун№2 (ВЛ-562) с реализацией ОАПВ на Братской ГЭС" строительно-монтажные работы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения** | | **Стоимость** |
| 1 | поставка материалов, кабельной продукции | С даты подписания договора | До 15.07.21 |  |
| 2 | демонтажные работы | До 31.12.21 |
| 3 | строительно-монтажные работы | До 31.08.21 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  Генеральный директор  ООО «Стройресурс холдинг»  М.В. Кудрявцев  м.п. | Подрядчик: |