ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

г. Москва 										    « ___» ______ 202_ г.

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по  отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ (далее – «Работы») по внедрению Автоматизированной системы управления горнотранспортным комплексом (далее – АСУ ГТК, «Система»). Состав и содержание Работ, выполняемых Исполнителем, определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). Комплекс работ по внедрению АСУ ГТК включает в себя разработку требований и решений к Системе, поставку оборудования (в соответствии с Договором поставки и Спецификацией (перечнем поставляемого оборудования) – Приложение № 3 к настоящему Договору) и лицензий (на условиях Лицензионного соглашения – Приложение № 4 к настоящему Договору), выполнение работ по монтажу оборудования, оказание услуг по адаптации и настройке типового функционала Системы, оказание услуг по обучению, проведение опытно-промышленной эксплуатации Системы. Настоящий Договор, включая все приложения к Договору, является смешанным и включает в себя элементы договора подряда, договора оказания услуг, договора поставки, лицензионного договора.

  - Исполнитель и Заказчик, подписав настоящий Договор, согласовали и подтверждают, что настоящий Договор в соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации является безотзывной офертой Исполнителя. Срок действия безотзывной оферты Исполнителя составляет 210 (Двести десять) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Акцептом оферты Исполнителя является направление Заказчиком в адрес Исполнителя уведомления о начале выполнения работ (далее – Уведомление»). Направление Уведомления является правом Заказчика. В случае, если Заказчик не направит Уведомление в течение указанного выше срока, оферта Исполнителя утрачивает силу, а предусмотренные Договором права и обязанности Сторон считаются не наступившими.

  - Сроки выполнения Работ (этапов Работ) по Договору:

    - Сроки выполнения Работ (этапов Работ) по Договору определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

    - Исполнитель приступает к выполнению каждого этапа Работ по настоящему Договору на основании полученного от Заказчика Уведомления по каждому этапу Работ соответственно. Исполнитель приступает к выполнению первого этапа Работ в срок 10 (Десять) календарных дней с даты получения Уведомления Заказчика, в отношении второго и последующих этапов Работ – в срок 5 (Пять) календарных дней с даты получения Уведомления Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:

2.1.1. Выполнить Работы с надлежащим качеством в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), а также передать их результат Заказчику не позднее срока, указанного в п. 1.2.2. настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить конфиденциальность условий настоящего Договора и информации, полученной от Заказчика в процессе выполнения Работ. При этом Стороны обязаны руководствоваться условиями раздела 10 настоящего Договора.

2.1.3. Безвозмездно и в согласованные с Заказчиком сроки исправить недостатки и недоработки и своевременно информировать Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих выполнение Работ по Договору, или препятствующих их выполнению в соответствии с условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Незамедлительно извещать Заказчика обо всех независящих от Исполнителя обстоятельствах, способных негативным образом повлиять на сроки и качество выполнения Работ по Договору.

2.1.4. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания настоящего Договора назначить со своей стороны ответственного представителя, обеспечивающего координацию взаимодействий Исполнителя и Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением Договора. Назначаемый представитель должен иметь достаточно прав для принятия всех решений, связанных с исполнением настоящего Договора, за исключением прав, для целей реализации которых необходима выдача доверенности (подписание документов и иные права).

2.1.5. По предварительному письменному приглашению Заказчика незамедлительно обеспечивать участие своих представителей в совещаниях Заказчика по видеоконференцсвязи при рассмотрении вопросов, связанных с ходом выполнения Работ по Договору.

2.1.6. По требованию Заказчика приостановить выполнение Работ по замечаниям, связанным с допущением Исполнителем в ходе выполнения Работ отступлений от условий Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

2.1.7. Выполнить работы своими силами, без привлечения субподрядчиков в объеме не менее 30% от общего объема работ.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ к месту выполнения Работ.

2.2.2.  По запросу ответственного представителя Исполнителя передать Исполнителю информацию, необходимую для выполнения Работ.

2.2.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора назначить со своей стороны ответственного представителя, обеспечивающего координацию взаимодействий Исполнителя и Заказчика по всем вопросам, связанным с исполнением Договора. Назначаемый представитель должен иметь достаточно прав для принятия всех решений, связанных с исполнением настоящего Договора, за исключением прав, для целей реализации которых необходима выдача доверенности (подписание документов и иные права).

2.2.4. Произвести оплату Работ, выполненных Исполнителем по настоящему Договору, в порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с п.1.1 и 1.2.

2.3.2. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) для выполнения Работ по настоящему Договору при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на следующих условиях:

2.3.3. Привлечение соисполнителей осуществляется на условиях полной ответственности Исполнителя за результаты выполнения Работ соисполнителями.

2.3.4. При привлечении соисполнителей Исполнитель обязан включать в договоры с ними разделы о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну, по форме раздела о конфиденциальности настоящего Договора. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение условий конфиденциальности соисполнителями.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, оповестив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней, и оплатив Исполнителю фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет ______________ (________________) рублей. Цена настоящего Договора увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией Налогового кодекса Российской Федерации. [Цена настоящего Договора является неизменной на весь период действия настоящего Договора.]

3.2. Стоимость каждого этапа Работ, выполняемого Исполнителем, определяется в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

Заказчик осуществляет оплату в размере 100 % (Сто процентов) стоимости этапа Работ по Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты приемки соответствующего этапа Работ, на основании Акта сдачи-приемки работ, и счета, выставленного Исполнителем.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика по каждому платежу соответственно.

3.5. Оплата выполненных Работ (этапа Работ) осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, на основании выставленного Исполнителем счета.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ, ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИЙ

4.1. После завершения Работ (этапа Работ) Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра оформленного в соответствии с требованиями настоящего Договора и подписанного уполномоченным представителем Исполнителя Акта сдачи-приемки Работ, согласно форме Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 2 к настоящему Договору);

4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней после дня получения обоих экземпляров Акта сдачи-приемки работ (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) обязан, при отсутствии замечаний, направить Исполнителю один экземпляр подписанного уполномоченным представителем Заказчика Акта сдачи-приемки работ.

4.3. При наличии у Заказчика обоснованных претензий к качеству выполненных Исполнителем работ при их несоответствии требованиям Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в подписании Акта сдачи-приемки работ и Перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Акт сдачи-приемки работ при этом не подписывается, а работы считаются невыполненными. В случае, если заказчик не подписал Акт сдачи-приемки в течение 10 (десяти) рабочих дней и не направил Исполнителю письменный мотивированный отказ, работы Исполнителя считаются выполненными, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате.

4.4. Устранение недостатков, указанных в Перечне необходимых доработок, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторной приемки выполненных Работ Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Исполнителем без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

4.5. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных работ производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

4.6. Сроком выполнения работ или этапа работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки работ (по форме Приложения №2 к настоящему Договору).

4.7. В случае, если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель обязан приостановить их, поставив об этом в известность Заказчика в течение 5 (Пяти) дней после приостановки Работ. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения Работ.

4.8. Исполнитель приостанавливает Работы при получении обязательного для Сторон распоряжения о прекращении или переносе Работ или предложения Заказчика о расторжении или изменении Договора. Работы приостанавливаются в день получения Исполнителем такого уведомления.

4.9. Поставка Исполнителем и приемка Заказчиком оборудования в рамках этапов Работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с условиями Договора поставки, являющегося приложением к настоящему Договору (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также спецификации (перечнем поставляемого оборудования) к Договору поставки.

4.10. Передача Исполнителем прав и приемка Заказчиком лицензий в рамках этапов Работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с условиями Лицензионного договора, являющегося Приложением к настоящем Договору (Приложение № 4 к настоящему Договору), а также спецификаций к Лицензионному договору.

- ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных Работ, соответствующее настоящему Договору и Техническому заданию (Приложение № 1).

5.2. Исполнитель предоставляет гарантию на результаты Работ по Договору, выполненных Исполнителем, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обнаруженных Заказчиком на период в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки работ (Приложение № 2 к настоящему Договору). Устранение выявленных ошибок производится Исполнителем за свой счет в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обращения Заказчика.

5.3.  Исполнитель не несет гарантийные обязательства перед Заказчиком в следующих случаях:

- несоблюдения Заказчиком требований инструкций по эксплуатации, а также правил, изложенных в технической документации на результаты Работ.

5.4. Исполнитель гарантирует патентную и лицензионную чистоту всех применяемых в процессе выполнения Работ технических решений и несет полную ответственность в случаях предъявления к Заказчику претензий третьими лицами, в том числе обладателями исключительных прав, чьи интересы могут быть нарушены в результате выполнения Работ Заказчику согласно законодательству Российской Федерации.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно настоящему Договору и действующему законодательству Российской Федерации.

6.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения Работ как в целом, так и по этапам, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя неустойку в размере 5% (пять процентов) от стоимости соответствующего этапа Работ, сроки которого нарушены, за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты Работ (п.3.3. настоящего Договора), Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от суммы, сроки оплаты которой нарушены за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы, сроки оплаты которой нарушены.

6.4. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, а также сроков устранения замечаний, более чем на 10 (Десять) календарных дней, Заказчик по своему выбору вправе:

6.4.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя о расторжении в срок за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом Исполнитель обязан вернуть сумму авансового платежа Заказчику, если таковой был осуществлен Заказчиком, и оплатить неустойку, предусмотренную п. 6.2., в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Договора, или

6.4.2. Потребовать, а Исполнитель в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20 % (Двадцать процентов) от цены настоящего Договора, указанной в п. 3.1.

6.5. Любые штрафные санкции за нарушение обязательств любой из Сторон могут быть применены, как в досудебном порядке (путем предъявления письменной претензии, Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства), так и в судебном порядке, без обязательного предварительного направления претензии. Возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены. Никакие штрафные санкции не будут применяться автоматически.

6.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

7.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, ураган или иные проявления сил природы, эпидемия, эпизоотия, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

7.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.2. Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их предполагаемой продолжительности и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (сертификат) из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

7.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.

7.5. После получения сообщения, указанного в пункте 7.3. Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с обязательным указанием новых сроков, порядка и стоимости его исполнения, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7.6. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 7.3. Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые неизвещением или несвоевременным извещением.

7.7. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, и, в таком случае, Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не подлежит возмещению.

7.8. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения обязательств в данном случае не начисляются.

- ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор считается заключенным Сторонами с момента получения Исполнителем Уведомления Заказчика и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение Договора возможны: (а) по соглашению Сторон, (в) в одностороннем внесудебном порядке с учетом требований действующего законодательства для данного вида договора, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами.

8.4. Заказчик в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) и тем самым досрочно расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления об этом Исполнителю не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения с учетом того, что:

- при отказе Заказчика он обязан оплатить Исполнителю стоимость фактически выполненных Исполнителем до получения уведомления об отказе работ, что должно быть подтверждено подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ.

Односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору, возникших до даты расторжения Договора.

8.5. В случае изменения сведений о Стороне, в том числе наименования, банковских реквизитов, адреса местонахождения, номеров телефона и телефакса и иных данных, такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону. Для целей Договора сведения считаются измененными с момента получения письменного уведомления другой Стороной.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, получившая претензию, игнорирует ее рассмотрение или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока Сторонами не будет достигнуто соглашение, другая Сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.

9.2. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10.1. Вся информация и документация, связанная с действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, сведения делового, научно-технического, технологического, финансово-экономического, производственного, коммерческого или иного характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также дополнительная информация, переданная Стороной или от её имени другой Стороне в связи с Договором, и обозначенная грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», признается конфиденциальной информацией Стороны и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия передавшей Стороны (далее «Конфиденциальная информация»).

10.2. Информация и документы не являются конфиденциальными, и Стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим разделом, если документы и (или) информация:

        - являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями Стороны;

        - являются общедоступными и (или) были раскрыты Сторонами публично на дату заключения Договора;

        - стали общедоступными после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения настоящего Договора получающей Стороной;

        - получены Стороной независимо и на законных основаниях иначе, чем в результате нарушения Договора;

        - разрешены к раскрытию по письменному согласию другой Стороны на снятие режима конфиденциальности;

        - не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания действующего законодательства.

- 10.3. Стороны обязуются обеспечивать надлежащую защиту Конфиденциальной информации в период действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Защита в соответствии с Договором распространяется на Конфиденциальную информацию независимо от ее носителя и формы представления.

- 10.4. Предоставление доступа к Конфиденциальной информации будет осуществляться только тем сотрудникам и должностным лицам Сторон, которым Конфиденциальная информация непосредственно необходима для исполнения Договора. Стороны обязаны оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и иными лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации.

10.5. Исполнитель не вправе использовать Конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях.

10.6. В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти, раскрывающая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить ее максимально возможную защиту.

10.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим разделом, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все понесенные убытки, а также уплатить штраф в размере 10 (десять) процентов от Цены Договора.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.2. Договор может быть заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон.

11.3. Документы, подписанные надлежащими лицами, будут считаться направленными надлежащим образом:

- если они направлены заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлены курьером по адресам, указанным в Договоре, а также по телеграфу и факсу, при условии документального подтверждения факта и даты получения сообщения другой Стороной и последующей отправки оригинала документа заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером;

- если они сделаны в электронном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон электронной цифровой подписью, выданной в соответствии со ст. 13 Федерального закона № 63-ФЗ зарегистрированным в установленном порядке удостоверяющим центром, и переданы через оператора электронного документооборота. В этом случае, сообщения и документы, указанные в настоящем пункте, считаются предоставленными надлежащим образом, если они отправлены через оператора электронного документооборота при наличии подтверждения доставки.

11.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщать об изменении своих почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов.

11.5. Все предыдущие переговоры и обмен письменными сообщениями теряют силу с момента подписания настоящего договора.

11.6. Договор регулируется, исполняется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом нижеследующего:

1) каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую проверку текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора в целом или любого из его положений применяться не будет;

2) при толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что каждая из Сторон полагается на квалификацию, компетенцию и опыт другой Стороны;

3) с момента заключения Договора его положения заменяют собой любые предыдущие взаимодействия и договоренности между Сторонами в отношении предмета Договора, в том числе: переговоры, переписку, заявления, предложения, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, протоколы, заверения, гарантии и тому подобное. По общему правилу любые такие взаимодействия и договорённости, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий;

4) при обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений или дополнительных соглашений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении или дополнительном соглашении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения или дополнительного соглашения пользуется приоритетом;

5) если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. При необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения действительным, которое будет наилучшим образом отражать интересы Сторон;

6) Договор, а также все связанные с ним уведомления, деловая корреспонденция, материалы и документация составляются на русском языке. При составлении одновременно на русском и иностранном языке при толковании приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью Договора:

Приложение № 1 — Техническое задание;

Приложение № 2 — Форма Акта сдачи-приемки работ;

Приложение № 3 — Договор поставки;

Приложение № 4 — Лицензионный договор;

Приложение № 5 — Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий;

Приложение № 6 — Антисанкционная оговорка.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| ____________________________________________ Юридический адрес: Тел.: ИНН: КПП: ОГРН: Наименование банка: Р/с: К/с: | ____________________________________________ Юридический адрес: Тел.: ИНН: КПП: ОГРН: Наименование банка: Р/с: К/с: |
| __________________________ __________________/ ____________ М.П. | __________________________ __________________/ ____________ М.П. |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

от “ ___ ” _____ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Внедрение автоматизированной системы управления горнотранспортным комплексом» (АСУ ГТК)

| № этапа Работ | Этапы Работ | Стоимость этапов Работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инициация работ |  |
| 2 | Поставка оборудования |  |
| 3 | Монтаж оборудования |  |
| 4 | Поставка лицензий ПО АСУ ГТК, настройка и адаптация типового функционала, интеграции с ПО Заказчика, пуско-наладочные работы |  |
| 5 | Опытная эксплуатация, обучение пользователей |  |
| 6 | Перевод в промышленную эксплуатацию |  |
| 7 | Гарантийная поддержка |  |

Внедрение АСУ ГТК на филиал «Разрез «Жеронский» - в течение 4 месяцев с даты заключения договора.

Внедрение АСУ ГТК на остальные предприятия – в течение 5 месяцев с даты направления уведомления о начале исполнения работ Заказчиком в адрес Исполнителя.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________________ __________________/ ____________ М.П. | __________________________ __________________/ ____________ М.П. |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

от “ ___ ” _____ 202_ г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

к Договору на выполнение работ от «___» _________ 202_ г.

| г. Москва | «___» ______________ 20_ г. |
| --- | --- |

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по  отдельности «Сторона»,

подписали настоящий Акт сдачи-приемки работ (далее по тексту – «Акт») о том, что в соответствии с Договором на выполнение работ от «__» _________ 202_ г.

- Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты следующие Работы:

| № п/п | Перечень выполненных Работ | Стоимость Работ, без НДС | Стоимость Работ, включая НДС 22% |
| --- | --- | --- | --- |

- Стоимость работ составляет цифрами (прописью) валюта, вкл. НДС цифрами (прописью) валюта, итого с учетом НДС цифрами (прописью) валюта.

- К оплате по Акту цифрами (прописью) валюта, вкл. НДС (22%) цифрами (прописью) валюта, итого с учетом НДС цифрами (прописью) валюта  .

- Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи представителей Сторон:

| От Исполнителя | От Заказчика: |
| --- | --- |
| __________________ М.П. | __________________ М.П. |

Форма согласована:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________/ _________ М.П. | __________________/ _________ М.П. |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

от “ ___ ” ______ 202_ г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. _________				                                                         «__» ________ 20__ года

________________________________________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

(______________________________________________________________________________),

(указывается сокращенное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(должность и Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

(______________________________________________________________________________), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице	______________________________________,

(должность и Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар согласно настоящему договору и приложениям к нему.

Наименование товара, его количество и ассортимент, информация о стране происхождения товара согласовываются сторонами в спецификациях, являющихся приложениями к настоящему договору.

- КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

  - Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим договором товар является новым, не бывшим в эксплуатации или восстановленным.

  - Качество поставленного товара должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям, чертежам и иным нормам, указанным в документах, относящихся к товару, и/или согласованным сторонами в настоящем договоре и приложениях к нему.

  - Документы, относящиеся к товару (технический паспорт, инструкция по эксплуатации, иная техническая документация, сертификат соответствия (декларация соответствия) и т.д.), должны быть переданы Покупателю одновременно с товаром.

  - Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору или в документах, относящихся к товару, продолжительность гарантийного срока на товар составляет ___________.

  - Если иное не установлено в спецификации к настоящему договору гарантийный срок начинает течь с момента получения товара Покупателем.

  - Товар должен поставляться комплектно согласно настоящему договору, приложениям к нему и документам, относящимся к товару.

  - В случае поставки товара ненадлежащего качества и/или некомплектного товара Поставщик обязан по требованию Покупателя устранить недостатки товара (доукомплектовать товар) либо заменить товар качественным (комплектным) в 30-дневный срок после получения требования, если иной разумный срок не будет определен дополнительно соглашением сторон.

Расходы, связанные с устранением недостатков (доукомплектованием) товара или заменой товара (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.

Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки (не укомплектует) товар или не заменит его качественным (комплектным), Покупатель вправе по своему выбору:

- отказаться от товара (в этом случае Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченные за товар денежные средства в течение 5 календарных дней с момента получения извещения Покупателя об отказе от товара);

- без ущерба своих прав по гарантии самостоятельно устранить недостатки товара, (доукомплектовать товар) (в этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные расходы в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя).

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Поставка товара производится в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем) в сроки, согласованные сторонами в спецификации. Поставка товара по истечении согласованных сроков, а также досрочная поставка товара допускается только с письменного согласия Покупателя.

В случае если в спецификации предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты за поставленный товар, при досрочной поставке товара период отсрочки оплаты продлевается на период времени, равный периоду с фактической даты поставки товара до даты наступления согласованного в спецификации срока поставки товара. В случае если в соответствии со спецификацией оплата за поставленный товар производится несколькими отдельными платежами, период отсрочки оплаты продлевается по каждому платежу.

  - Доставка товара в адрес грузополучателя осуществляется согласно спецификации:

    - Железнодорожным или иным согласованным сторонами видом транспорта до пункта (станции) назначения, указанной Покупателем;

    - Организацией почтовой связи;

    - Транспортно-экспедиционной компанией;

    - Путем выборки товара (самовывозом) грузополучателем со склада грузоотправителя (Поставщика или иного лица, указанного Поставщиком).

  - При поставке товара на условиях выборки (самовывоза) товара грузополучателем со склада грузоотправителя, Поставщик обязан направить письменное уведомление (с помощью средств факсимильной или иной электронной связи, или по телеграфу) Покупателю о готовности товара не позднее, чем за 3 дня до срока поставки (срока выборки).

  - Если иное не установлено в спецификации к договору транспортные расходы по доставке товара (при их наличии) включены в цену товара.

  - Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент:

    - выдачи товара перевозчиком грузополучателю в пункте (на станции) назначения, подтверждаемый соответствующей отметкой (календарным штемпелем) пункта (станции) назначения на перевозочном документе (при доставке товара железнодорожным или иным видом транспорта до пункта (станции) назначения, указанной Покупателем);

    - выдачи товара организацией почтовой связи, транспортно-экспедиционной компанией грузополучателю в пункте назначения (при доставке товара организацией почтовой связи, транспортно-экспедиционной компанией);

    - вручения товара грузополучателю, подтверждаемый датой акта приема-передачи или соответствующей отметкой в товарной и/или транспортной накладной (при выборке (самовывозе) товара грузополучателем со склада грузоотправителя).

  - Все риски случайной гибели или случайного повреждения товара, а также право собственности на товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента, когда в соответствии с условиями договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче товара Покупателю.

  - При выборке (самовывозе) товара грузополучателем со склада грузоотправителя погрузка товара в транспорт Покупателя производится силами и за счет Поставщика.

  - Требования к таре и упаковке товара согласовываются сторонами в спецификациях к настоящему договору. Если требования к таре и упаковке товара не определены в спецификации, то товар должен быть затарен и упакован способом, обеспечивающим его сохранность при хранении и транспортировке. Стоимость тары и упаковки товара входит в цену товара.

  - При поставке товара на условиях доставки автомобильным транспортом, а также при выборке (самовывозе) товара грузополучателем со склада грузоотправителя Поставщик обеспечивает оформление грузоотправителем транспортной накладной в соответствии с требованиями действующего законодательства. Неисполнение данной обязанности Поставщиком дает право Покупателю не принимать товар.

  - Поставщик обязан письменно уведомить грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем) об отгрузке Товара по Спецификации не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки товара с указанием точной даты и времени отгрузки товара. При этом, уведомление должно быть направлено с адреса электронной почты Поставщика, указанного в разделе 12 настоящего договора на электронный адрес Покупателя __________.

  - В случае неисполнения Поставщиком обязанности по своевременному уведомлению о дате и времени отгрузки товара в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем), разгрузка Товара производится по возможности Покупателя. При этом Покупатель не несет ответственности за не своевременную организацию разгрузки товара (простой автотранспорта).

  - Поставщик также обязан:

3.12.1. В день отгрузки товара направить Покупателю и Грузополучателю посредством электронной почты копию товарной накладной (по форме ТОРГ-12) на отгруженный товар и копию перевозочного документа, с одновременной передачей Покупателю оригинала товарной накладной и удостоверенной Поставщиком копии перевозочного документа вместе с товаром или заказным письмом по почте или курьером. Товарная накладная должна содержать ссылку на номер и дату настоящего договора, номер и дату спецификации.

В случае поставки товара, запасных частей иностранного производства (кроме товара, изготовленного в странах ЕврАзЭС) поставщик обязан предоставить, вместе с товарной накладной, заверенную копию грузовой таможенной декларации (допускается предоставление ГТД без указания таможенной стоимости).

3.12.2. В течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара Поставщик должен передать Покупателю с использованием средств факсимильной связи или электронной почтой копию счета-фактуры на отгруженный товар с последующей передачей оригинала счета-фактуры заказным письмом по почте или курьером.

- ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена на товар согласовывается сторонами в спецификации. Цена товара по Договору увеличивается на НДС по ставке, установленной Налоговым кодексом РФ. Цена на товар, согласованная в спецификации, может быть изменена только по соглашению сторон.

  - Порядок расчетов согласовывается сторонами в спецификации.

  - В спецификации к настоящему договору может быть предусмотрена полная или частичная отсрочка оплаты поставленного товара. В этом случае Покупатель оплачивает товар (производит окончательный расчет за товар) при условии получения к моменту оплаты надлежаще оформленных документов, указанных в п. 2.3., 3.12. настоящего договора. Покупатель вправе приостановить оплату до момента предоставления Поставщиком вышеуказанных документов. Стороны особо оговорили, что в отношении любого денежного обязательства Сторон друг перед другом, предусмотренного или вытекающего из Договора, в чем бы оно не заключалось, Стороны не имеют права на получение процентов или иных дополнительных платежей.

  - Оплата товара производится на основании счета Поставщика на оплату. Счет на оплату должен содержать ссылку на номер и дату настоящего договора, номер и дату спецификации. Счет на оплату подписывается уполномоченным лицом Поставщика и скрепляется печатью Поставщика.

  - Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами.

  - Обязанность Покупателя по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя по каждому платежу соответственно.

  - Стороны будут проводить сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующих актов не реже 1 раза в квартал. Каждая Сторона обязуется подписывать акт о сверке взаиморасчетов, предоставленный другой Стороной, в течение 5 (пяти) дней с момента получения.

  - В случае установления по Договору цены в иностранной валюте, оплата осуществляется в российских рублях по курсу соответствующей валюты, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день осуществления платежа. Все расходы, связанные с банковским обслуживанием, каждая из Сторон оплачивает самостоятельно.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - При выборке товара со склада грузоотправителя (при самовывозе) приемка товара по количеству и визуальный осмотр товара производятся Покупателем (грузополучателем) при получении товара.

В остальных случаях приемка товара по количеству и визуальный осмотр товара производятся Покупателем (грузополучателем) в течение 5 дней после получения товара.

  - Приемка товара по качеству производится в течение 50 дней после получения товара.

  - В случае выявления при приемке товара несоответствия количества (качества/комплектности/ассортимента) полученного товара условиям договора вызов представителя Поставщика для участия в приемке товара обязателен. Вызов представителя Поставщика осуществляется телеграммой или по факсу. Уведомление о вызове Поставщика должно содержать сведения о наименовании товара, перечень выявленных несоответствий и недостатков, сведения о дате и месте проведения приемки товара. Уполномоченный представитель Поставщика должен прибыть к месту приемки в срок, указанный в уведомлении Покупателя, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность либо документы, подтверждающие его право действовать от имени Поставщика без доверенности.

  - В случае неявки Поставщика в указанный в уведомлении срок или получения в этот же срок сообщения Поставщика о неявке по каким-либо причинам Покупатель осуществляет приемку товара в одностороннем порядке.

- ЗАВЕРЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Каждая из Сторон заявляет и заверяет, что:

6.1.1. Сторона является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству Российской Федерации, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в её нынешнем виде.

    - Сторона имеет право заключить Договор, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

    - Стороной были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, необходимые для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору.

    - Органы управления Стороны являются действующими, избраны (назначены) уполномоченными лицами (органами управления) в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации, в их состав не входят дисквалифицированные лица.

    - Лица, подписывающие и исполняющие Договор от имени Стороны, надлежащим образом уполномочены последней на совершение всех необходимых действий по подписанию и исполнению Договора

    - Сторона не имеет признаков банкротства, не принято корпоративных решений о её реорганизации или ликвидации, нет законных оснований к её исключению из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

    - Исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению какого-либо договора, стороной которого является Сторона.

    - Сторона уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.9. Сторона отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, которую она обязана вести.

  - Поставщик заявляет и заверяет, что:

6.2.1. отразит в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем в составе цены Договора.

    - представит Покупателю первичные документы, соответствующие закону (включая счета-фактуры, товарные накладные, и т.д.).

  - Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любом изменении в его заявлениях и заверениях.

6.4. Заверения, перечисленные в настоящем разделе, являются в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверениями об обстоятельствах. В случае недостоверности указанных в настоящем разделе заверений Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязуется возместить другой Стороны по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению вышеуказанных последствий.

Вариант 1 (если Поставщик НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ СМСП включаем в договор следующую редакцию п. 6.5.):

  - Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по Спецификации к настоящему Договору может обеспечиваться безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Покупателя, банковской гарантией. Срок действия банковской гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (девяносто) календарных дней с конечной даты поставки, согласованной Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. В случае если действие банковских гарантий истекает до фактической даты поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика обеспечить предоставление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия такой банковской гарантии, другую (либо продленную) банковскую гарантию взамен истекающей, которая будет удовлетворять требованиям Договора.

- Безотзывная и безусловная банковская гарантия исполнения (надлежащего исполнения) обязательств должна быть предоставлена и вступить в силу не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Спецификации к Договору, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

Если Спецификацией к настоящему договору предусмотрена предоплата за поставляемый товар, в таком случае, оплата авансового платежа производится после передачи Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии. При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки товара по Спецификации, банковская гарантия на дополнительный объем товара оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта.

Срок платежа по банковской гарантии в пользу Покупателя должен быть установлен не позднее 5 (пяти) календарных дней после представления Покупателем гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

Поставщик предварительно согласовывает банк, предоставляющий гарантию и форму банковской гарантии с Покупателем. При не предоставлении согласованной банковской гарантии в установленный срок (или передаче банковской гарантии, оформленной ненадлежащим образом), Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Поставщика об этом, а также взыскать с Поставщика неустойку в размере 1 % от суммы Спецификации.

Вариант 2 (если Поставщик ЯВЛЯЕТСЯ СУБЪЕКТОМ СМСП и договор заключается по результатам закупки в соответствии с требованиями 223-ФЗ, включаем в договор следующую редакцию п. 6.5.):

6.5. Надлежащее исполнение обязательств Поставщика по Спецификации к настоящему Договору может обеспечиваться безотзывной, не подлежащей аннулированию без согласия Покупателя, независимой гарантией. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим договором срок исполнения обязательств, которые обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем 90 (девяносто) календарных дней, в том числе в случае изменения срока исполнения обязательств.

В случае если действие независимых гарантий истекает до фактической даты поставки Покупатель вправе потребовать от Поставщика обеспечить предоставление не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия такой независимой гарантии, другую (либо продленную) независимую гарантию взамен истекающей, которая будет удовлетворять требованиям Договора.

Безотзывная независимая гарантия исполнения (надлежащего исполнения) обязательств должна быть предоставлена и вступить в силу не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами Спецификации к Договору, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации.

Безотзывная независимая гарантия исполнения (надлежащего исполнения) обязательств должна соответствовать обязательным требованиям, установленным ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции), Постановления Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 "О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (в действующей редакции).

Если Спецификацией к настоящему договору предусмотрена предоплата за поставляемый товар, в таком случае, оплата авансового платежа (предварительной оплаты) производится после передачи Покупателю оригинала безотзывной независимой гарантии. При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки товара по Спецификации, независимая гарантия на дополнительный объем товара оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта.

Срок платежа по независимой гарантии в пользу Покупателя должен быть установлен не позднее 10 (десяти) рабочих дней после представления Покупателем гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной форме с приложением указанных в гарантии документов. В требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия.

При не предоставлении согласованной банковской гарантии в установленный срок (или передаче банковской гарантии оформленной ненадлежащим образом), Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, уведомив Поставщика об этом, а также взыскать с Поставщика неустойку в размере 1 % от суммы Спецификации.

  - Поставщик гарантирует, что поставка Товара не нарушает авторские или патентные права третьих лиц. Если третье лицо предъявит к Покупателю претензию или иск, связанные с поставленным по настоящему Договору Товаром, (далее «Претензии»), и в дальнейшем будет установлено, что поставленный в рамках Договора Товар и (или) его использование нарушает авторские или патентные права третьего лица, охраняемые в Российской Федерации, Поставщик несет перед Покупателем и правообладателем ответственность, установленную Законом и настоящим договором.

Поставщик обязан проводить все переговоры с третьим лицом по урегулированию связанных с Претензией вопросов, о результатах письменно информировать Покупателя.

Если в связи с Претензией Покупатель будет лишен или, по мнению Покупателя, может быть лишен возможности использовать Товар, Поставщик обязан по своему усмотрению и за свой счет:

- обеспечить Покупателю право на дальнейшее использование Товара;

- заменить его таким же товаром, который не нарушает прав третьего лица;

- заменить Товар иным товаром, который обладает теми же основными характеристиками и не нарушает прав третьих лиц.

Если ни один из указанных выше вариантов не возможен, Покупатель вправе вернуть Поставщику Товар. При этом Поставщик обязан вернуть Покупателю покупную цену Товара в срок, указанный Покупателем в требовании о возврате.

Если Товар использован (используется) в производстве и утратил свои исходные потребительские качества, либо не может быть выделен из непрерывного технологического процесса – товар не возвращается Поставщику. В этом случае, Поставщик несет перед правообладателем ответственность, установленную Законом.

Если в результате удовлетворения Претензии согласно окончательному и вступившему в законную силу решению суда на Покупателя будет возложена обязанность вернуть товар, уплатить какие-либо суммы третьему лицу, чье право нарушено, Поставщик обязуется возместить Покупателю соответствующие расходы, а также возместить Покупателю все документально подтвержденные убытки, связанные с невозможностью использовать товар.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - За просрочку поставки товара Поставщик по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 1/180 ключевой ставки Банка России, установленной на момент просрочки поставки, от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки поставки до фактического исполнения обязательств по поставке товара.

Если просрочка поставки товара составляет от 20 дней до 30 дней, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере 10 процентов от стоимости не поставленного в срок товара, сверх начисленной пени.

Если просрочка поставки товара превышает 30 дней, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере 20 процентов от стоимости не поставленного в срок товара, сверх начисленной пени.

Покупатель вправе осуществить взыскание суммы пени и единовременного штрафа в бесспорном порядке путем удержания суммы пени и единовременного штрафа при окончательном расчете с Поставщиком

  - В случае просрочки Покупателем оплаты за поставленный товар в сроки, предусмотренные настоящим договором, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пеню в размере 1/360 ключевой ставки Банка России, установленной на момент платежа, от просроченной суммы за каждый день просрочки.

  - В случае поставки товара ненадлежащего качества (некомплектного товара) Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере 20 процентов от стоимости товара ненадлежащего качества (некомплектного товара). Штраф не взыскивается, если Поставщик в установленный настоящим договором или соглашением сторон срок заменил поставленный некачественный (некомплектный) товар качественным товаром (комплектным) или устранил дефекты в поставленном товаре (доукомплектовал его).

  - За поставку вопреки требованиям нормативных документов или условиям настоящего договора товара без тары или упаковки либо в ненадлежащей таре или упаковке Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 процентов от стоимости такого товара.

  - В случае просрочки поставки товара более чем на 30 дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора (полностью или частично). При этом настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.

В случае если Покупателем была произведена предварительная оплата товара, Поставщик должен возвратить Покупателю сумму уплаченных за товар денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора.

  - В случае неисполнения Поставщиком обязанности по своевременному уведомлению о дате и времени отгрузки товара в адрес грузополучателя (Покупателя или иного лица, указанного Покупателем), согласно п. 3.10 настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю единовременный штраф в размере _________.

  - В случае, если товар по настоящему договору приобретается с целью производства и поставки электрической энергии и мощности во исполнение обязательств на оптовом рынке электрической энергии (мощности), и в случае неисполнения и ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору (недопоставка, просрочка поставки, поставка некачественного товара и т.п.) что послужило основанием для неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств перед грузополучателями по договору (владельцами генерирующего оборудования), и в этой связи повлекло причинение грузополучателю убытков на оптовом рынке электрической энергии (мощности) (применение штрафных санкций и т.п.) и предъявление данных убытков Покупателю в претензионном или судебном порядке, Поставщик возмещает Покупателю такие документально подтверждённые убытки. При этом размер компенсации Поставщиком данных убытков, не ограничен по настоящему договору и подлежит оплате Поставщиком в полном размере.

  - Покупатель вправе потребовать возмещения Поставщиком убытков, причиненных Покупателю вследствие нарушения сроков поставки товара по Договору, поставки некачественного товара, в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка).

  - Уплата неустойки, штрафа и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Поставщика от исполнения его обязательств по настоящему Договору.

  - В случае появления у Покупателя имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС в соответствии с положениями статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, в том числе: в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды ввиду фиктивности сделок, совершенных Поставщиком в течение срока действия настоящего Договора, или в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами (в том числе контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Поставщик обязан возместить Покупателю имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

Поставщик обязан возместить Покупателю указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования (требование выставляется по факту получения Покупателем соответствующей информации от налоговых органов).

Получение Покупателем указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Покупателя (Договор считается расторгнутым в день получения Поставщиком письменного уведомления о расторжении, если иной срок не установлен в уведомлении или не согласован Сторонами).

  - Покупатель вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Покупателю по условиям настоящего Договора, или (по усмотрению Покупателя) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

7.13. Любые убытки Поставщика, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Покупателем только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Поставщика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения, но в любом случае не более суммы Договора.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 8.1. 	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

- 8.2. 	К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, ураган или иные проявления сил природы, эпидемия, эпизоотия, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

- 8.3. 	При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их предполагаемой продолжительности и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (сертификат) из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного государственного органа.

- Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

- 8.4. 	Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.

- 8.5. 	После получения сообщения, указанного в пункте 8.3 Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с обязательным указанием новых сроков, порядка и стоимости его исполнения, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

- 8.6. 	При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 8.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые не извещением или несвоевременным извещением.

- 8.7. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, и, в таком случае, Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не подлежит возмещению.

- 8.8. 	Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения обязательств в данном случае не начисляются.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, получившая претензию, игнорирует ее рассмотрение или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока Сторонами не будет достигнуто соглашение, другая Сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.

  - Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с момента _____________________________________. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков, предусмотренных Договором, не освобождает Стороны от исполнения неисполненных обязательств Договор заключается путем собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра.

  - Договор является обязательным для правопреемников Сторон.

  - С момента заключения Договора его положения заменяют собой любые предыдущие договорённости, переговоры, переписку, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между Сторонами в отношении предмета Договора. Любые подобные предыдущие договорённости, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.

  - Изменение и дополнение условий настоящего договора, его расторжение допускается по взаимному письменному соглашению сторон, за исключением случаев, когда настоящим договором и/или действующим законодательством предусмотрено одностороннее изменение условий договора, односторонний отказ от его исполнения, расторжение договора в одностороннем порядке.

  - Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по инициативе Покупателя, если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации.

  - Под соглашением в письменной форме об изменении и дополнении настоящего договора понимается соглашение, оформленное в виде приложения к настоящему договору, подписанное уполномоченными на то лицами сторон, а также то, которое достигнуто путем обмена письмами, телеграммами, сообщениями по факсу с последующим направлением подлинного документа заказным письмом по почте или вручением под расписку.

  - Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все приложения, упомянутые в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

  - Уступка права требования к Компании по Договору либо перевод долга Компании могут быть произведены только с письменного согласия Компании. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

  - Товар, поставляемый по настоящему договору, не признается находящимся в залоге у Поставщика.

  - Юридически значимые сообщения, в том числе заявления, требования, претензии, уведомления, связанные с исполнением Договора или вытекающие из него, могут быть направлены и получены Сторонами друг другу почтой заказным письмом по указанным в Договоре адресам с уведомлением о вручении.

  - Если иное прямо не предусмотрено Договором, любые уведомления, извещения, заявления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с Договором или в связи с ним (далее – «уведомление»), должны быть оформлены в письменной форме, на фирменном бланке Стороны (при наличии), составлены на русском языке, иметь неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица Стороны, скреплены печатью Стороны (при наличии) и доставлены одним из следующих способов:

- путем передачи лично в руки уполномоченным представителям Сторон (вручение курьером по адресу Стороны, указанному в Договоре, считается вручением лично в руки); либо

- путем передачи предоплаченным почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре.

  - В случаях, прямо указанных в Договоре, допускается направление уведомлений по факсимильной связи или электронной почте без последующей передачи оригинала.

11.7. В любом случае не допускается направление уведомлений на почтовые адреса или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все уведомления должны направляться по указанным в настоящем Договоре адресам.

  - Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».

11.9. Дата и время получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением, определяются по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.10. Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей Стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей Стороны.

11.11. Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время его получения на адрес электронной почты получающей Стороны, но не позднее чем день, следующий за днём направления такого уведомления.

  - В любых уведомлениях относительно Договора Стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении уведомления по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного Стороной на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо Стороны.

11.13. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, соответствующая Сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую Сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на Сторону, изменившую свои реквизиты.

  - Поставщик в течение всего срока действия Договора направляет Покупателю письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:

1.изменение адреса государственной регистрации и (или) почтового адреса;

2. изменение банковских реквизитов;

3. изменение учредительных документов;

4. изменение ИНН и (или) КПП;

5. принятие решения о смене наименования;

6. принятие решения о реорганизации;

7.введение процедуры банкротства;

8.принятие решения о добровольной ликвидации;

9.принятие решения об уменьшении уставного капитала.

  - За каждый случай нарушения срока направления или не направления Поставщиком уведомления о наступившем событии из числа указанных в пункте 11.14. Договора Поставщик обязуется уплатить Покупателю неустойку в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, а также возместить все причиненные убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе от блокировки операций по счетам Покупателя, связанной с непринятием налоговым органом у Покупателя деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Поставщика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Поставщиком обязанности по пункту 11.14. Договора.

  - Кроме того, Поставщик письменно уведомляет покупателя обо всех собственниках Поставщика на момент заключения Договора, а также обо всех изменениях в цепочке собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

  - Стороны гарантируют соблюдение требований всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Сторон.

  - В случае установления достоверных фактов, дающих основание считать о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

  - В период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Поставщик обязуется не предлагать работникам Покупателя ни в какой форме (в том числе ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе на оказание услуг/выполнение работ), не заключать с работниками Покупателя указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не принимать предложения работников Компании о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

  - Поставщик гарантирует, что в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия третьи лица, действующие в интересах, с согласия или с ведома Поставщика, не будут предлагать работникам Покупателя ни в какой форме (в том числе, ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не будут заключать с работниками Покупателя указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не будут принимать предложения работников Покупателя о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

  - В случае, если у Покупателя есть основания полагать, что Поставщик нарушил обязательство, указанное в настоящем разделе, Покупатель вправе потребовать выплаты компенсации, равной 12-ти кратному размеру оплаты труда сотрудника за последний месяц его работы у Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Покупателя.

  - Поставщик обязуется не размещать в СМИ и не публиковать (доводить до сведения неопределенного круга лиц) иным способом информацию о заключении, исполнении, изменении, расторжении и условиях Договоров, равно как и о факте любого имеющегося сотрудничества между Сторонами, без предварительного согласия Покупателя.

В случае нарушения указанного обязательства Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10 (десяти) процентов от общей цены Договора.

11.23. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

11.24. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.

11.25. Каждая из Сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем Стороны договорились считать, что текст Договора был составлен Сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст Стороны» в отношении Договора применяться не будет.

11.26. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что каждая из Сторон полагается на квалификацию, компетенцию и опыт другой Стороны.

11.27. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного Сторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

11.28. Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения составляются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке, при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.

11.29. Приложения к Договору:

11.29.1 Приложение № 1 к Договору – Спецификация (перечень поставляемого оборудования).

- БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

Поставщик:				       		   Покупатель:

| _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (____________________) |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору поставки от «__» ________ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(перечень поставляемого оборудования)

к Договору поставки от __.__.20__ г.

г. _________				                                                        	         «__» ________ 20__ года

________________________________________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

(______________________________________________________________________________),

(указывается сокращенное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________

_______________________________________________________________________________,

(должность и Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и

________________________________________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

(______________________________________________________________________________),именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице	______________________________________,

(должность и Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании ____________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящую спецификацию к Договору поставки о нижеследующем:

- Поставщик обязуется произвести поставку следующего товара: № п/п; Наименование товара; Ед. изм.; Кол-во; Цена, руб. без НДС; Сумма, руб. с НДС. 1; шт.. Всего без НДС:. Всего с НДС.

Итого по спецификации: Общая стоимость составляет: ________ (________________) рублей __ копеек, в том числе НДС 22% – ________ (________________) рублей __ копеек. 2. Условия поставки – доставка по адресу: __________________________________________ (доставка входит в стоимость товара). 3. Срок поставки товара: не позднее ________ (________________) рабочих дней с даты подписания настоящей Спецификации. 4. Условия оплаты: 10 (десять) рабочих дней с момента монтажа оборудования на технику Покупателя .

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| _______________ (___________________) | _______________ (___________________) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

от “ ___ ” ______ 202_ г.

Лицензионный договор

| г. ______________ | "___"_________ ____ г. |
| --- | --- |

_____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», в лице _________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании __________________, с одной стороны и

_____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий лицензионный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Лицензиар предоставляет (вариант: обязуется предоставить) Лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования ____ , (наименование, характеристики которого указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Лицензиар гарантирует, что является правообладателем исключительного права на ________ (далее – Объект), что подтверждается ________.

[Вариант для случая, когда предоставление права его использования подлежат государственной регистрации.]

Исключительное право на Объект принадлежит Лицензиару на основании __________ (указывается наименование правоустанавливающего документа) от "__"_______ ____ г. № _____, срок действия __________, выдан __________).

  - Лицензиату предоставляется право использования Объекта, с сохранением за Лицензиаром права выдавать лицензии другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

  - По настоящему Договору использование Объекта Лицензиатом допускается на территории ____________________.

[Вариант для случая, когда предоставление права использования подлежит государственной регистрации.]

  - Предоставление права использования Объекта по настоящему Договору подлежит государственной регистрации.

Обязанности по государственной регистрации предоставления права использования Объекта, сбору и подаче документов для осуществления регистрации и расходы, связанные с такой регистрацией, [выбрать нужное:] - несет Лицензиар; - несет Лицензиат; Документы, необходимые для государственной регистрации предоставления права использования Объекта, должны быть поданы в орган, осуществляющий государственную регистрацию предоставления права использования Объекта, в срок не позднее __________________ со дня подписания настоящего Договора).

  - Лицензиар гарантирует, что Объект предоставлен Лицензиату на законных основаниях, без нарушения прав третьих лиц, в том числе не порочит честь, достоинство и деловую репутацию, и не нарушает действующее законодательство Российской Федерации, а также право, применимое к Объекту.

  - Лицензиар гарантирует, что на момент предоставления исключительных прав на Объект Лицензиар не будет связан какими-либо обязательствами с третьими лицами, способными тем или иным образом помешать полному или частичному осуществлению всех положений настоящего Договора.

  - В случае если гарантии, содержащиеся в настоящем разделе Договора, будут нарушены, Лицензиар обязуется принять меры, которые обеспечат Лицензиату беспрепятственное использование предоставленных по настоящему Договору прав, а в случае невозможности обеспечить беспрепятственное использование предоставленных прав возместить Лицензиату понесенные убытки, которые могут возникнуть у Лицензиата в связи с таким нарушением гарантий).

- Порядок использования и условия предоставления права использования Объекта

  - По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату право использования Объекта следующими способами:

- _________________________________;

- ________________________________ (указываются способы использования в зависимости от его вида).

  - Лицензиат не вправе:

- ____________;

- ___________.

  - Лицензиар обязан предоставить Лицензиату право использования __________ в течение ___ дней с даты заключения Договора путем _________.

Проверка наименования и иных данных, касающихся предоставляемых прав на Объект, осуществляется Лицензиатом в момент предоставления права использования Объекта. В случае выявления каких-либо несоответствий стороны составляют соответствующий акт.

[Вариант, если осуществляется передача экземпляра Объекта на материальном носителе.]

  - Передача экземпляра Объекта для его дальнейшего использования производится следующим образом: _________________ по Акту приема-передачи Объекта на материальном носителе __________________ (Приложение N ___ к Договору) в срок ________________. Характеристики Объекта: ________________.

[Вариант, дополнительно]

Лицензиар предоставляет Лицензиату документацию, необходимую для использования Объекта, ___________________ в срок не позднее _______________.).

  - Лицензиат может по договору предоставить право использования Объекта другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору Сублицензиату может быть предоставлено право использования Объекта только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены настоящим Договором для Лицензиата.

Ответственность перед Лицензиаром за действия Сублицензиата несет Лицензиат.

  - Факт предоставления Лицензиату права использования Объекта оформляется Актом приема-передачи.

Лицензиар направляет Акт приема – передачи в адрес Лицензиата не позднее ___ с даты предоставления права использования посредством ____.

Лицензиат подписывает Акт приема-передачи и в течение ___ дней с момента его получения направляет один подписанный экземпляр Лицензиару посредством ________ либо предоставляет Лицензиару мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. В случае неполучения Лицензиаром подписанного в указанный срок Акта приема-передачи, права использования Объекта считаются предоставленными Лицензиату в день составления Акта приема – передачи.

  - Предоставление прав использования Объекта по настоящему Договору может сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский оборот сопроводительных материалов, носителей, документации и иных принадлежностей, необходимых для эффективного использования прав Лицензиатом.

- Права и обязанности Сторон

  - Лицензиар вправе:

    - расторгнуть Договор и отказать в предоставлении Лицензиату прав использования Объекта в случае нарушения сроков оплаты Лицензиатом, более чем на ________ рабочих дней, либо по другим основаниям, предусмотренным настоящим Договором;

    - в случае нарушения Лицензиатом условий (способов) использования прав на Объект по Договору, Лицензиар имеет право лишить Лицензиата права на использование Объекта. Нарушение норм об охране авторских прав может также повлечь гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на момент нарушения.

[В случае, если Объектом является программное обеспечение (ПО):]

    - выпускать новые релизы и версии Объекта, устанавливать условия их предоставления Лицензиату, условия технической поддержки и сопровождения (если применимо).

  - Лицензиар обязан:

    - передать Лицензиату право использования Объекта в порядке и на условиях Договора;

    - воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права использования Объекта в установленных Договором пределах.

    - предоставлять информацию по вопросам работы с _______ посредством электронной почты и горячей линии. Актуальные адреса электронной почты и телефонный номер горячей линии находятся на сайте ________________________;

    - предоставлять информацию об обновлениях текущей версии ______, вышедших в течение срока действия настоящего Договора;

[В случае, если Объектом является программное обеспечение (ПО):]

    - устранять возможные программные сбои в работе ____, возникшие по вине Лицензиара, на основании заявки Лицензиата, за исключением случаев нарушения Лицензиатом Правил эксплуатации ___, изложенных в содержании ____.

  - Лицензиат вправе:

    - частично или полностью отказаться от исполнения Договора, если Лицензиар в нарушение условий Договора не передал Лицензиату права использования Объекта по Договору;

    - с предварительного письменного согласия Лицензиара, в соответствии с п. 2.5 Договора, Лицензиат вправе передать права по Договору другому лицу (сублицензионный договор). При этом права могут передаваться только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены Договором для Лицензиата.

    - осуществлять любые действия, связанные с функционированием Объекта, в соответствии с его назначением.

  - Лицензиат обязан:

    - использовать Объект только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены в настоящем Договоре;

    - осуществлять оплату по настоящему Договору, в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные Соглашением о соблюдении антикоррупционных условий, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Гарантии прав использования Объекта

  - Лицензиар гарантирует, что передаваемые Лицензиату по Договору имущественные права на использование Объекта принадлежат Лицензиару на законных основаниях; Лицензиар вправе передавать названные права Лицензиату; на момент заключения Договора Объект является свободным от каких бы то ни было требований третьих лиц, как связанных с самим Объектом, так и связанных с предоставляемыми по Договору правами.

  - Лицензиар не несет ответственности и не возмещает убытки Лицензиата, вызванные нарушениями и/или ошибками при эксплуатации Объекта, возникшие в результате неправомерных действий персонала Лицензиата, либо третьих лиц, а также неполадок технических средств и сбоев электрооборудования.

  - Лицензиар будет защищать Лицензиата от всех исков третьих сторон в отношении интеллектуального или промышленного владения Объекта. В случае возникновения такого иска Лицензиат должен незамедлительно информировать Лицензиара обо всех претензиях, предъявленных третьей стороной, и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся этого спора.

[В случае, если Объектом является программное обеспечение (ПО):]

  - Объект  и сопутствующая ему документация предоставляются Лицензиату «КАК ЕСТЬ (AS IS)», в соответствии с общепринятым в международной практике принципом. Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе установки, обновления, поддержки и эксплуатации ПО (в том числе: проблемы совместимости с другими программными продуктами (пакетами, драйверами и др.), проблемы, возникающие из-за неоднозначного толкования сопроводительной документации, несоответствия результатов использования ПО ожиданиям Лицензиата и т.п.), Лицензиар ответственности не несет. Лицензиат должен понимать, что несет полную ответственность за возможные негативные последствия, вызванные несовместимостью или конфликтами ПО с другими программными продуктами, установленными на компьютере Лицензиата. ПО не предназначено и не может быть использовано в информационных системах, работающих в опасных средах, либо обслуживающих системы жизнеобеспечения, в которых сбой в работе ПО может создать угрозу жизни людей или повлечь большие материальные убытки.

- Размер лицензионного вознаграждения, порядок и сроки его выплаты

  - Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за предоставление права использования Объекта.

[Выбрать нужное]

- единовременно, сумму в размере _____ (________) рублей, в том числе НДС _____% (вариант: НДС не облагается на основании _________) не позднее _____ (________) рабочих (вариант: календарных) дней с момента подписания настоящего Договора;

- в течение ___ рабочих (вариант: календарных) дней с момента подписания обеими Сторонами Акта-приема-передачи;

- в соответствии с Графиком платежей (Приложение N ____ к настоящему Договору);

- не позднее ___ числа каждого месяца, следующего за расчетным, в размере _____ (________) процентов от дохода за использование __ каждым способом, установленным настоящим Договором.

  - Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами.

Обязанность Лицензиата по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Лицензиата по каждому платежу соответственно

[Вариант:]

Обязанность Лицензиата по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Лицензиара по каждому платежу соответственно.

- Ответственность Сторон

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения Лицензиатом срока уплаты лицензионного вознаграждения Лицензиар вправе потребовать выплаты неустойки в виде пени в размере 0,1 % от суммы лицензионного вознаграждения за каждый день просрочки, а Лицензиат обязан оплатить неустойку.

  - За нарушение сроков передачи прав использования _______ Лицензиат вправе требовать с Лицензиара уплаты неустойки в виде пеней в размере 0,1 % от суммы лицензионного вознаграждения за каждый день просрочки.

[Для объектов интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации].

6.4. За уклонение от государственной регистрации предоставления права использования Объекта интеллектуальной собственности добросовестная Сторона вправе требовать от Стороны, допустившей такое нарушение, уплаты неустойки (пеней) в размере _____ (________) рублей за каждый день просрочки.

  - Выплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - При существенном нарушении Лицензиатом обязанности уплатить Лицензиару в установленный срок лицензионное вознаграждение за предоставление неисключительной лицензии Лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого Договора.

Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от Договора, если в этот срок Лицензиат не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

  - Использование Лицензиатом ______ способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении действия Договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по Договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, установленную законодательством.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля Сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля Сторон, которые Стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

  - К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, ураган или иные проявления сил природы, эпидемия, эпизоотия, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

  - При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.2 Договора, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их предполагаемой продолжительности и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (сертификат) из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на такие обстоятельства.

  - После получения сообщения, указанного в пункте 7.3 Договора, Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору с обязательным указанием новых сроков, порядка и стоимости его исполнения, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

  - При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 7.3 Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые неизвещением или несвоевременным извещением.

  - Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора, и, в таком случае, Стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не подлежит возмещению.

  - Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения обязательств в данном случае не начисляются.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если Сторона, получившая претензию, игнорирует ее рассмотрение или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока Сторонами не будет достигнуто соглашение, другая Сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.

  - Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Расторжение Договора

  - Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством. В случае прекращения действия настоящего Договора его положения сохраняют свою силу для обязательств, возникших на его основе и не исполненных Сторонами в период его действия.

  - Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предполагаемого расторжения. Договор прекращает свое действие через 10 (десять) рабочих дней с даты получения Стороной уведомления, если более продолжительный срок не указан в самом уведомлении.

# 10. Срок действия договора

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента _________________________________________________________________.

  - Срок, на который заключается Договор, не превышает срок действия исключительного права на __________.

  - Договор заключается путем собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой Стороны каждого его оригинального экземпляра.

  - Договор является обязательным для правопреемников Сторон.

  - Переход исключительного права на _______ к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения Договора, заключенного предшествующим правообладателем.

  - Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства Сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями Сторон и скреплены печатями.

  - Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, Стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Заключительные положения

  - Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

  - Стороны гарантируют соблюдение требований всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для Сторон.

  - Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

  - Приложение к договору, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Форма акта приема-передачи прав».

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

| Лицензиар: |  | Лицензиат: |
| --- | --- | --- |
| Наименование: __________________ |  | Наименование: __________________ |

- Подписи Сторон

| Лицензиар: |  | Лицензиат: |
| --- | --- | --- |
| ________/________ (подпись/Ф.И.О.) |  | ________/________ (подпись/Ф.И.О.) |

#### Приложение № 1

к Лицензионному договору

#### от ____ № __________

## Спецификация

| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

- Лицензионное вознаграждение по Договору составляет: ________________, в том числе НДС 22 % в размере _____________ / НДС не облагается в соответствии пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ / НДС не облагается в соответствии п. 2 ст. 346.11 НК РФ

- Лицензиат не предоставляет/предоставляет Лицензиару отчеты об использовании_______.

- Срок передачи права использования: ____: ___________. Способ передачи:________.

| Лицензиар: |  | Лицензиат: |
| --- | --- | --- |
| ________/________ (подпись/Ф.И.О.) |  | ________/________ (подпись/Ф.И.О.) |

Приложение № 2

к Лицензионному договору

от "___"_________ ____ г. № _____

# ФОРМА

Акт

приема-передачи прав

| г. _______________ | "___"___________ ____ г. |
| --- | --- |

_____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Лицензиар», в лице _________________ (должность, Ф.И.О.), действующ __ на основании __________________, с одной стороны и

_____________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем «Лицензиат», в лице __________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _________________, с другой стороны, во исполнение Лицензионного договора от "___"_______ ____ г. № ___ оформили настоящий Акт приема-передачи неисключительных прав о нижеследующем:

1.1. Лицензиар передал Лицензиату, а Лицензиат принял права использования ____ по Лицензионному договору от "___"_______ ____ г. № ___.

[Вариант, при необходимости.]

1.2. Объект интеллектуальной собственности - _________________________ (наименование, описание, автор, иные характеристики) (вариант дополнительно: документация, необходимая для использования объекта интеллектуальной собственности по Лицензионному договору) передан(-ы) Лицензиату на ______________________ (указать материальный носитель) в ___ (_____) экземплярах. Материальный носитель передан в собственность (вариант: во временное пользование на срок __________) в состоянии _________________________ (фактическое состояние материального носителя на момент приемки).

1.3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

1.4. Настоящий Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Подписи Сторон

| Лицензиар |  | Лицензиат |
| --- | --- | --- |
| _______/_________ (подпись/Ф.И.О.) |  | _______/_________ (подпись/Ф.И.О.) |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

| Лицензиар: |  | Лицензиат: |
| --- | --- | --- |
| ________/________ (подпись/Ф.И.О.) |  | ________/________ (подпись/Ф.И.О.) |

Приложение № 5

к Договору на выполнение работ

от “ ___ ” ______ 202_ г.

Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий

1. 	При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от их имени и (или) в их интересах:

(1) 	лично или через посредников не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но, не ограничиваясь, коммерческим организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также не оказывают содействие в реализации данных незаконных действий;

(2) 	не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

(3) 	не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

2. 	В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.

3.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

4. 	Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых отношений с контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.

5. 	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения договора.

6. 	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

7. 	Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8. 	Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________/ _________ М.П. | __________________/ _________ М.П. |

Приложение № 6

к Договору на выполнение работ

от “ ____ ” ______ 202_ г.

Антисанкционная оговорка

1.         Исполнитель настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), не контролируется и не действует по указанию или в интересах физического или юридического лица, которое является объектом применимых санкций.

Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством страны или объединения стран (например, Европейский Союз).

2.	Исполнитель обязуется уведомить Заказчика немедленно, если Исполнитель или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1, станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения Договора.

3.	Заказчик имеет право немедленно расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора, если станет известно, что Исполнитель или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1, являлось объектом применимых санкций в момент заключения Договора и данная информация не была раскрыта, или если Исполнитель или любое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1 в любой момент, следующий за моментом заключения Договора, но в пределах срока действия или исполнения Договора станет объектом применимых санкций.

4.	Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 3 не создаёт для Исполнителя обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Заказчика, возникающих/возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Заказчику письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| __________________/ _________ М.П. | __________________/ _________ М.П. |