**Приложение № 6**

**График выполнения работ**

по объекту *«Эстакада паротеплопроводов от главного корпуса до теплового распределительного устройства №1(Инв.9130053). Техническое перевооружение лестниц и площадок обслуживания на эстакаде №10, №40, №41, №70, №75, №77(1), №77(2), №78, №79-79(1), №79(2), №81-81(1,2), №82, №83».* ***Монтаж площадок обслуживания на опорах № 10, 40, 41.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа работ** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| 1 | **Оформление разрешительной документации** *(договор, ППР, график выполнения работ и др.)* | 15.07.2021 | 16.08.2021 |
| 2 | **Монтаж площадок обслуживания** *(№ 10, 40, 41).* | 16.08.2021 | 15.10.2021 |
| 3 | **Сдача исполнительной документации** | 15.10.2021 | 15.12.2021 |

|  |
| --- |
| Начальник ОКС\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.В. Кутняков |
|  |
| Инженер ОКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Дворников |