Приложение № \_\_\_\_ к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от « » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**График выполнения работ**

на разработку проектной и рабочей документации на строительство объекта:

**«НПС «Лисиха-2». Участок тепловой сети от НПС «Лисиха-2» до ТК-32Д-8\*»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Этапа | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Сроки выполнения работ | | Стоимость выполнения работ, руб. без НДС |
| Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Рабочая документация ПНС  (Часть ГП2) | с  даты подписания настоящего договора (отношения сторон с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | 30.09.2022 |  |
| 2 | Проектная документация ПНС  210-500-14ПР-2022-00-ППО | 15.08.2022 | 30.09.2022 |  |
| **ИТОГО:** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Генподрядчик: | Субподрядчик: |
| Генеральный директор |  |
| ООО «ИркутскЭнергоПроект» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Зверев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. |
| М.П. | М.П. |