Приложение №4. к договору №24КС-2026 от « ___ » ________ 2026г..

График выполнения работ

Выполнение строительно-монтажных работ и поставка оборудования (участок ПГ17-ВК6) по объекту Усть-Илимской ГЭС "Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Инв. № УИГ_00030001. Техническое перевооружение Замена трубопровода с установкой счетчиков расхода воды"

| № этапа работ | Наименование этапа работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка территории. Демонтаж, монтаж наружного трубопровода | С даты заключения договора | 30.09.2026 |
|  | Демонтаж, монтаж внутренней системы водоснабжения | С даты заключения договора | 20.12.2026 |
|  | Благоустройство | 01.09.2026 | 30.09.2026 |

| Начальник ЦТО У-ИГЭС; П.Ю. Туров. Начальник ОКС Усть-Илимской ГЭС А.В. Стасенко Заказчик: Директор филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС», действующий на основании доверенности №43 от 01.04.2026г _________________ А.А. Карпачев М.П.; Подрядчик: ________________ М.П.. |  | А.В. Стасенко |
| --- | --- | --- |