|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** |  |
| Директор филиала ТЭЦ-9 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.А. Бобровников |  |
|  |  |
|  |  |

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

по объекту: *"Сооружения для передачи паровых нагрузок, химически очищенной воды и возврата конденсата с участка №1 ТЭЦ-9 на участок ТЭЦ-9. Трубопроводы пара, ХОВ, возврата конденсата"* врезка заглушек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование работы | Срок производства работ |
|  | Заменить тройники на катушки трубопровода пара 10 | с даты заключения договора -09.07.2021 |
|  | Заменить тройники на катушки трубопровода пара 20 | 10.07.2021 – 10.08.2021 |
|  | Сдача исполнительной документации | 11.08.2021 - 10.10.2021 |

Технический директор ТЭЦ-1 В.Н. Сливин