Приложение № 1

к договору от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАДАНИЕ**на оказание услуг

**по разработке и внедрению системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда** **ОАО «Иркутская электросетевая компания»,**

**подготовке и сопровождению процедуры сертификации на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018**

| **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| --- | --- |
| 1. Наименование услуг | Оказание услуг по разработке и внедрению системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда ОАО «Иркутская электросетевая компания», подготовке и сопровождению процедуры сертификации на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018. |
| 1. Заказчик | ОАО «Иркутская электросетевая компания» |
| 1. Место оказания услуг | г. Иркутск, ОАО «Иркутская электросетевая компания» (Исполнительная дирекция);  г. Иркутск, филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Южные электрические сети»;  г. Иркутск, филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Восточные электрические сети»;  г. Ангарск, филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети»;  г. Тулун, филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Западные электрические сети»  г. Братск, филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Северные электрические сети». |
| 1. Исполнитель |  |
| 1. Основание и актуальность проведения работ | Сертификат ISO 45001:2018 является официальным документом, подтверждающим наличие действующей концепции по обеспечению безопасности в плане здоровья и условий труда рабочих мест, его наличие необходимо для:  - выполнения требований, предъявляемых к российским предприятиям Всемирной Торговой Организацией (ВТО);  - формирования имиджа предприятия в области выполнения природоохранных требований;  - обеспечения конкурентоспособности предприятия на международном рынке;  - снижение экономических и других рисков в бизнес-процессах предприятия.  Система менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (далее – СМПБиОТ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018 обеспечивает:  - среду для управления рисками и возможностями в области охраны здоровья и безопасности труда (далее – ОЗБТ);  - предотвращение производственных травм и ущерба для здоровья работников, а также обеспечение безопасных в плане здоровья и условий труда рабочих мест.  - улучшение показателей в области ОЗБТ. |
| 1. Сроки оказания услуг | Услуги по разработке и внедрению СМПБиОТ в ОАО «Иркутская электросетевая компания», подготовке к сертификации, а также сопровождению получения заказчиком сертификата на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018 выполняются поэтапно:  - начало – с момента подписания Договора  - окончание – в соответствии с Календарным план-графиком работ. |
| 1. Цель работы | * 1. Разработка и внедрение СМПБиОТ в ОАО «Иркутская электросетевая компания» в объемах, достаточных для проведения сертификации.   2. Подготовка к сертификации СМПБиОТ.   3. Сопровождение получения Заказчиком сертификата на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018. |
| 1. Основные задачи работы | Провести предварительный аудит существующей СМПБиОТ Заказчика и методов для ее управления, определить структуру, состав и схемы взаимодействия процессов СМПБиОТ, составить план-график услуг по внедрению СЭМ, разработать документацию СМПБиОТ в соответствии с требованиями ISO 45001:2018, внедрить СМПБиОТ в соответствии с требованиями ISO 45001:2018, провести предсертификационный аудит СМПБиОТ, провести корректирующие мероприятия в случае выявления в ходе предсертификационного аудита несоответствий внедренной СМПБиОТ требованиям ISO 45001:2018. Провести подготовку к сертификации СМПБиОТ, обеспечить сопровождение процедуры подачи заявки в сертификационный орган на сертификацию, устранить замечания по результатам рассматриваемых сертификационным органом этапов сертификационного аудита. |
| 1. Состав работ | Этап 1. Анализ существующей СМПБиОТ Заказчика и методов для ее управления (предварительный аудит).  Этап 2. Документирование, разработка и внедрение СМПБиОТ.  Этап 3. Анализ СМПБиОТ (предсертификационный аудит).  Этап 4. Сопровождение процедуры сертификации (сертификационного аудита). |
| 1. Требования к составу и выполнению работ | Требования к составу работ по проведению консультационных услуг:   * 1. . **В ходе Этапа 1 выполняются следующие работы:**   10.1.1. Анализ существующей системы менеджмента Заказчика и методов для ее управления (предварительный аудит):  - установление степени соответствия действующей СМПБиОТ требованиям стандарта ISO 45001:2018 и определение путей разработки СМПБиОТ (планирование работ по диагностике СМПБиОТ на соответствие ISO 45001:2018, разработка программы диагностического аудита СМПБиОТ в организации, ознакомление с документацией организации, ее организационной структурой, положениями о подразделениях, должностными инструкциями руководителей, организационно-распорядительной документацией);  - аудит СМПБиОТ в подразделениях (проведение вводного совещания, интервьюирование руководителей, выборочно специалистов, обработка результатов интервью, фиксирование несоответствий).  10.1.2. Определение структуры, состава и схемы взаимодействия процессов СМПБиОТ:  - сбор информации по функциям подразделений;  - описание взаимодействия процессов СМПБиОТ;  - формирование схемы взаимодействия процессов СМПБиОТ;  - работы по определению и оценке аспектов в области охраны труда и промышленной безопасности.  10.1.3. Составление Плана-графика по разработке и внедрению СМПБиОТ:  - распределение полномочий и ответственности по процессам СМПБиОТ;  - определение ответственных по каждой работе и сроков проведения работ.  10.1.4. Подготовка и оформление отчета о состоянии СМПБиОТ Заказчика и степени соответствия ее требованиям стандарта ISO 45001:2018.  **10.2. В ходе Этапа 2 выполняются следующие работы:**  10.2.1. Определение структуры и состава документации СМПБиОТ:  - структурирование и формирование перечня разрабатываемой документации СМПБиОТ;  - формирование состава органов, управляющих внедрением СМПБиОТ в организации;  - определение структуры руководящих и исполнительных органов по разработке и внедрению СМПБиОТ;  - рекомендации по созданию группы по СМПБиОТ и назначению представителя руководства.  10.2.2. Планирование разработки документов СМПБиОТ:  - определение объемов, сроков и ответственных за разработку СМПБиОТ;  - формирование плана-графика разработки документации СМПБиОТ.  10.2.3. Разработка документации СМПБиОТ:  - разработка и апробация документированных процедур в области действия СМПБиОТ,  - введение в действие документированных процедур СМПБиОТ для всех филиалов и Исполнительной дирекции;  - рекомендации по разработке положения о представителе руководства по СМПБиОТ (разработка Положения о представителе руководства по СМПБиОТ);  - консультирование при формировании политики и целей в области СМПБиОТ (разработка политики и целей в области СМПБиОТ);  - консультирование по определению процессов необходимых для функционирования СМПБиОТ (предварительное определение состава, содержания, целей, участников и основных характеристик процессов, распределение и закрепление процессов за владельцами);  - проведение экспертизы, консультирование при разработке (переработке), введении в действие документации СМПБиОТ;  - рекомендации по управлению документацией и записями СМПБиОТ;  - методическое сопровождение работ в соответствии с утвержденным графиком.  **10.3. В ходе Этапа 3 выполняются следующие работы:**  10.3.1. Проведение диагностического (предсертификационного) аудита СМПБиОТ:  - установление несоответствий;  - рекомендации по устранению несоответствий;  - разработка мероприятий по устранению несоответствий.  10.3.2. Реализация корректирующих мероприятий:  - устранение несоответствий СМПБиОТ;  - оценка готовности к сертификации.  10.3.3. Подготовка к сертификации СМПБиОТ:  - методическая помощь в подготовке документации на сертификацию СМПБиОТ.  **10.4. В ходе Этапа 4 выполняются следующие работы:**  10.4.1. Сопровождение процедуры подачи Заказчиком заявки в сертификационный орган на сертификацию:  - методическая помощь в комплектации пакета документов и заявки для подачи Заказчиком в сертификационный орган.  10.4.2. Консультации по устранению замечаний по результатам рассматриваемых этапов сертификационного аудита:  - разработка плана корректирующих и предупреждающих действий и подготовка необходимых документов для устранения замечаний, выданных сертификационным органом;  - консультации при актуализации документов СМПБиОТ. |
| 1. Особые условия | * 1. Услуги оказываются в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, в объемах, достаточных для сертификации на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.   2. Сертификат соответствия системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда требованиям ISO 45001:2018 международной сети Заказчик будет получать у сертификационного органа, аккредитованного в Международном форуме по аккредитации (International Accreditation Forum-IAF) |
| 1. Результаты работ. Состав выпускаемых материалов | По результатам оказанных услуг Исполнитель представляет заказчику:  **12.1. Результатом услуг по Этапу 1 являются:**  - отчет о состоянии СМПБиОТ Заказчика и степени соответствия ее требованиям стандарта ISO 45001:2018;  - схема взаимодействия процессов СМПБиОТ в ОАО «Иркутская электросетевая компания»;  - реестр значимых аспектов в области охраны труда и промышленной безопасности;  - план-график услуг по внедрению СМПБиОТ с указанием ответственных по каждому виду работ и сроков проведения работ.  **12.2. Результатом услуг по Этапу 2 являются:**  - план-график разработки документации СМПБиОТ, стандарт организации по управлению всеми видами документации;  - перечень и проекты разрабатываемых документов СМПБиОТ (документация СМПБиОТ, положение о представителе руководства по СМПБиОТ, политика, цели в области СМПБиОТ);  - перечень владельцев процессов, закрепление границ процессов;  - предварительные состав, содержание, цели и основные характеристики процессов СМПБиОТ.  **12.3. Результатом услуг по Этапу 3 являются:**  - отчет о степени готовности СМПБиОТ к сертификации;  - мероприятия по устранению несоответствий;  - отчет об устранении несоответствий требованиям СМПБиОТ;  - оценка готовности к сертификации;  - комплект заявочных документов на сертификацию с учетом требований выбранного Заказчиком органа сертификации.  **12.4. Результатом услуг по Этапу 4 являются:**  - план проведения корректирующих и предупреждающих действий, актуализированные документы.  - корректно укомплектованный пакет документов и правильно оформленная заявка на сертификацию. |
| 1. Требования по качеству оказываемых услуг | 13.1. Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт консультирования по СМПБиОТ в энергетической отрасли промышленности (копии договоров, копии актов выполненных работ, рекомендательные письма).  13.2. Исполнитель должен иметь успешный опыт в реализации консалтинговых проектов по развитию СМПБиОТ в крупных международных компаниях (копии договоров, копии актов выполненных работ, рекомендательные письма).  13.3. Исполнитель должен иметь подтвержденный статус официального партнера органа по сертификации, аккредитованного органом по аккредитации - членом IAF и подписантом соглашения о международном признании аккредитаций IAF MLA.  13.4. Высокий уровень компетенции консультантов:  - консультанты Исполнителя должны иметь статус ведущего аудитора по стандартам ISO 45001:2018 в органе по сертификации, члене IAF;  - консультанты Исполнителя должны иметь опыт консультирования по ISO 45001:2018 не менее 10 лет;  - консультанты Исполнителя должны иметь опыт проведения сертификационных аудитов по ISO 45001:2018 не менее 10 лет в органе по сертификации, члене IAF;  - консультанты Исполнителя должны иметь опыт штатной работы в энергетических Компаниях в области экологической безопасности или систем менеджмента;  - консультанты Исполнителя должны иметь опыт по успешному внедрению СМПБиОТ в крупных энергетических Компаниях.  13.5. Наличие экспертов по сертификации в квалификационном составе консультантов (аудиторов), подтверждение удостоверениями.  13.6. Возможность обучения персонала Заказчика современным принципам менеджмента с выдачей удостоверения о прохождении обучения. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности.  13.7. Продолжительность работы на рынке консалтинговых услуг – более 10 лет.  13.8. Количество оказанных консалтинговых услуг по внедрению систем менеджмента - не менее 5, подтверждение письмами отзывами организаций.  13.9. Количество сертификатов на соответствие требованиям международных стандартов, полученных российскими организациями, после внедрения исполнителем системы менеджмента - не менее 5, подтверждение официальными письмами сертификационных органов.  13.10. Наличие в списке сертификационных органов, выдавших сертификаты международного образца на соответствие требованиям ISO 45001:2018 по результатам оказания консалтинговых услуг исполнителя, любого из нижеперечисленных - Det Norske Veritas, Bureau Veritas, BSI, Quality Austria, TUV NORD CERT/TUV Thüringen, Ассоциация по сертификации «Русский Регистр». |
| 1. Сроки оказания услуг | В соответствии с Календарным планом-графиком |
| 1. Требования к оформлению и передаче документации | Результаты работ передаются Заказчику на бумажном носителе на русском языке в одном экземпляре и в электронном виде в нередактируемом (с подписями) формате (PDF) и редактируемом формате в виде файлов специализированных программ, позволяющих редактировать указанные документы. Экземпляр, выдаваемый в электронном виде, должен быть идентичным экземпляру, выполненному на бумаге. |

Начальник СНОТиПБ Ю.М. Алмакаев