Приложение №4 к договору №__КС-2026 от « ___ » ________ 2026г. График выполнения работ. на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по объекту «ОРУ 220-500 кВ. Инв. № УИГ_00040406. Модернизация. Замена трансформаторов напряжения НДЕ-500 ТН-572; ТН-571»

| № п/п | Наименование этапа работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительно-монтажные работы ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-571). 2026 год. |  |  |
| 1 | Архитектурно-строительные решения | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
| 2 | Электротехнические решения | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
| 3 | Релейная защита и автоматика | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
| 4 | Система СОТИ АССО | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
|  | Пуско-наладочные работы: |  |  |
| 5 | Электротехнические решения | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
| 6 | Релейная защита и автоматика | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
| 7 | Система СОТИ АССО | С даты подписания договора | 30.12.2026 |
|  | Строительно-монтажные работы ВЛ 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Братская ГЭС (ВЛ-572). 2027 год. |  |  |
| 1 | Архитектурно-строительные решения | 12.01.2027 | 30.12.2027 |
| 2 | Электротехнические решения | 12.01.2027 | 30.12.2027 |
| 3 | Релейная защита и автоматика | 12.01.2027 | 30.12.2027 |
|  | Пуско-наладочные работы: |  |  |
| 4 | Электротехнические решения | 12.01.2027 | 30.12.2027 |
| 5 | Релейная защита и автоматика | 12.01.2027 | 30.12.2027 |

Главный инженер Усть-Илимской ГЭС	_______________________		С.В. Крапицкий

Начальник ОКС Усть-Илимской ГЭС 	_______________________		А.В. Стасенко

| Заказчик: Директор филиал ООО «ЭН+ ГИДРО» «Усть-Илимская ГЭС», действующий на основании доверенности №43 от 01.04.2026г _________________ А.А. Карпачев М.П. | Подрядчик: ________________ М.П. |
| --- | --- |