Пояснительная записка

Лот№1:

Исследовательские работы по титулу: «Мероприятия по Техприсоединению льготных категорий заявителей (новое строительство/реконструкция)» с целью осуществления исследовательской деятельности в сфере изучения биологического разнообразия, определению природоохранной ценности и оценке планируемого воздействия на побережье озера Байкал на территории Ольхонского района для филиала АО "ИЭСК" "Восточные электрические сети».

Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «ИЭСК» по технологическим присоединениям на 2024 г.

Основные технические характеристики объекта.

Лот №1:

- Рамочный договор на разработку проектной и рабочей документации для технологического присоединения объектов напряжение до 10 кВ включительно по заявке АО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

- Объекты расположены в Иркутской области, Ольхонском районе.

Порядок определения стоимости проектных работ:

Стоимость проектных работ формируется на основании расчета начальной цены (приложение №2 к договору подряда). В стоимость входит получение: исходных данных, согласований с инспектирующими и другими заинтересованными организациями.

Лот №1: 1 031 600 руб. без НДС.

Предполагаемые сроки выполнения работ:

Лот№1: 30 апреля 2024 г.

Начальник ПТО			           		                 А.В. Маляров