|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Щёкин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений**

**в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»**

**г. Иркутск, 2023 г.**

**Оглавление**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3**

**1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 3**

**2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 14**

**3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 18**

**4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 61**

**5. ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 72**

**5.1 Письмо о подаче оферты (форма 1) 72**

**5.2. Анкета Участника запроса предложений (форма 2) 74**

**5.3. Справка о перечне и годовых объемах выполнения подобных договоров (форма 3) 77**

**5.4. Справка о материально-технических ресурсах (форма 4) 78**

**5.5. Справка о кадровых ресурсах (форма 5) 79**

**5.6. Справка о наличии кредиторской задолженности и поручительств (форма 6) 81**

**5.7. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 7) 82**

**5.8. Согласие Участника на обработку персональных данных (форма 8) 85**

**5.9. Декларация соответствия участника запроса предложений общим требованиям к участникам закупки (форма 9) 86**

**5.10. Декларация (форма 10) 89**

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Заказчик Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» Извещением о проведении процедуры запроса предложений, опубликованном в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) приглашает к участию в запросе предложений на право заключения договора на **«Выполнение работ по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».**

2. Информационная карта запроса предложений приведена в разделе 1 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Документации по запросу предложений (далее – Документация)).

Техническое задание, содержащее подробные требования к выполняемым работам, приведено в разделе 2.

Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3.

Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявки, приведены в разделе 4.

Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки, приведены в приложениях к Документации в разделе 5.

# Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| **№ п/п** | **Название пункта** | **Текст пояснений** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика, адрес официального сайта, на котором размещены извещение и документация о проведении запроса предложений** | **Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**  Почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257  Тел.: +7 (3952) 792-459  Факс: +7 (3952) 792-461  E-mail: iesk@irkutskenergo.ru  **Филиал ОАО «ИЭСК»**  **«Восточные электрические сети»**  Почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, Трудовой проезд, 40  Тел.: +7 (3952) 792-859  Факс: +7 (3952) 794-811  E-mail: ves@ves.irkutskenergo.ru  **Контактные лица от филиала ОАО «ИЭСК»**  **«Восточные электрические сети»:**  Заместитель директора по общим вопросам  Адушинов Степан Николаевич  Тел.: +7 (3952) 794-860  E-mail: [adushinov@ves.irkutskenergo.ru](mailto:adushinov@ves.irkutskenergo.ru)  Инженер 1 категории производственно-технического отдела  Громович Василий Николаевич  Тел.: +7 (3952) 794-898  E-mail: [gromovich@ves.irkutskenergo.ru](mailto:gromovich@ves.irkutskenergo.ru)  **Контактное лицо по процедуре закупки:**  Наделяева Юлия Владимировна  Тел.: +7 (3952) 794-910  E-mail: [nadelyaevayv@ves.irkutskenergo.ru](mailto:nadelyaevayv@ves.irkutskenergo.ru)  **Официальный сайт сети Интернет, на котором размещены настоящие Документация и Извещение (далее – Документация, Извещение):**  - сайт ЕИС: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)  - сайт: <https://eurosib-td.ru>  **Горячая линия по вопросам противодействия коррупции и корпоративного мошенничества**  E-mail: doverie@enplus.ru |
| **2** | **Способ осуществления закупки** | Запрос предложений |
| **3** | **Предмет запроса предложений** | Выполнение работ по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» |
| **4** | **Предмет договора (объект, лот)** | Выполнение работ по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» |
| **5** | **Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги** | **Начало выполнения работ:** с даты заключения договора.  **Окончание выполнения работ:** до 25.09.2023 г.  **Срок выполнения этапов работ:** по заявкам Заказчика.  **Место выполнения работ:**  Иркутская область:  - Иркутский район;  - Ольхонский район;  - Усть-Удинский район;  - Осинский район;  - Боханский район;  - Эхирит-Булагатский район;  - Качугский район;  - Баяндаевский район;  - Жигаловский район.  **Условия выполнения работ:** в соответствии с Техническим заданием (Раздел 2 Документации) и Проектом договора (Раздел 3 Документации) |
| **6** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора** | **Начальная (максимальная) цена договора:**  **2 000 000,00(два миллиона) рублей 00 копеек, без НДС**  **НДС (20%) – 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек**  **Общая начальная (максимальная) цена предложения** – суммарная стоимость всех единичных расценок на выполнение работ по ремонту (в соответствии с Приложением № 1 к закупочной документации) (далее – Локальный ресурсный сметный расчет единичных расценок).  Закупка проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены предложения, которая составляет:  **854 209,25 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести девять) рублей 25 копеек, без НДС**  Порядок формирования начальной (максимальной) цены предложения указан в Приложении № 1 к закупочной документации.  Предложение Участника по цене не должно превышать общую начальную (максимальную) цену предложения. Цена за единицу работы не должна превышать цену за единицу работы, указанную в Локальном ресурсном сметном расчете единичных расценок (Приложение № 1 к закупочной документации).  В случае, если стоимость работ, предложенная участником закупки (далее – Участник, Участник закупки), будет превышать начальную (максимальную) стоимость предложения, Заказчик обязан отклонить такую заявку без рассмотрения, по существу.  Оценка заявок по цене осуществляется за вычетом НДС (для тех заявок, которые поданы Участниками - плательщиками НДС).  Перечень работ, которые могут быть выполнены по договору, с указанием цены за единицу работы, указан в Локальном ресурсном сметном расчете единичных расценок (Приложение № 1 к закупочной документации).  Окончательная цена каждой единицы работы определяется с учетом коэффициента снижения общей начальной (максимальной) цены единицы работы по результатам закупочной процедуры.  Коэффициент снижения определяется по формуле:  Кс = Цп/НМЦ (значение округляется до сотых).  где,  Кс - коэффициент снижения;  Цп - цена предложения Участника – победителя;  НМЦ – начальная (максимальная) цена работы.  Цена каждой единицы работы определяется по формуле:  Цiy = НМЦiy х Кс  где,  Цiy – цена единицы работы;  НМЦiy - начальная (максимальная) цена единицы работы согласно Локального ресурсного сметного расчета единичных расценок.  Цена каждой единицы работы фиксируется на весь срок исполнения договора.  Оценка заявки Участников осуществляется согласно общей стоимости всех позиций Локального ресурсного сметного расчета единичных расценок (Приложение № 1 к закупочной документации).  Цена договора устанавливается в соответствии с начальной (максимальной) ценой, при этом заявку Участник подает согласно Приложения № 1 к закупочной документации с указанием общей стоимости всех позиций.  При заключении договора цена каждой единицы работы, указанной в Локальном ресурсном сметном расчете единичных расценок (Приложение № 1 к закупочной документации), в обязательном порядке будет понижена на «коэффициент снижения».  Заказчик обязан отклонить заявку Участника закупки, если предложенная в ней цена предложения (цена лота) в сочетании с другими сведениями, указанными в заявке, аномально занижена, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности Участника исполнить договор на предложенных условиях.  Аномально заниженной ценой предложения (ценой лота) признается снижение цены на 25% (двадцать пять процентов) ниже начальной (максимальной) цены предложения (цены лота), установленной в Извещении и Документации. Документацией может быть установлен иной размер процентов, снижение на который или снижение ниже которого признается аномальным. |
| **7** | **Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)** | В цену договора должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, включая расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей, транспортные, командировочные, погрузочно-разгрузочные расходы, стоимость оборудования, материалов и конструкций, необходимых для ремонта, а также другие расходы, необходимые для качественного выполнения работ по договору |
| **8** | **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги** | В соответствии с Проектом договора |
| **9** | **Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору** | Российский рубль |
| **10** | **Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям** | Участникам необходимо представить следующие документы (документы должны быть пронумерованы, прошиты и заверены печатью организации, допускается двухсторонняя печать заявки):  1. Устав общества (надлежаще заверенная копия).  2. Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц (надлежаще заверенная копия).  3. Документ, подтверждающий непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании Участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.  4. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя (для Участников закупки, которые впервые принимают участие в закупках ОАО «ИЭСК») либо копию паспорта лица, действующего по доверенности.  5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (надлежаще заверенная копия).  6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.  7. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию выписки или выписку, подписанную квалифицированной электронной подписью работника налогового органа, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в ЕИС настоящего Извещения о проведении запроса предложений; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц).  8. Отзывы организаций–заказчиков о выполненных подобных работах (при наличии);  9. Бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату.  10. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период.  11. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, полученную на дату – не ранее чем за один месяц до дня размещения в ЕИС Документации (Извещения) (заверенную в установленном порядке) Форма № 39-1.  12. Письмо о подаче оферты (форма 1 Раздела 5 Документации).  13. Анкету Участника запроса предложений (форма 2 Раздела 5 Документации).  14. Справку о перечне и объемах выполнения договоров о выполненных аналогичных работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий за последние 36 месяцев до дня размещения закупки, с указанием предмета договора, состава и стоимости работ (не менее 3 (трех) договоров) (форма 3 Раздела 5 Документации).  15. Справку о материально-технических ресурсах (форма 4 Раздела 5 Документации).  16. Справку о кадровых ресурсах (наличие в штате работников, имеющих опыт выполнения аналогичных видов работ).  17. Справку о наличии кредиторской задолженности и поручительств (при наличии задолженности) (форма 6 Раздела 5 Документации).  18. Декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 7 Раздела 5 Документации) (в случае если Участник закупки относится к субъектам малого и среднего предпринимательства).  19. Согласие Участника на обработку персональных данных (форма 8 Раздела 5 Документации).  20. Декларацию соответствия участника запроса предложений общим требованиям к участникам закупки (форма 9 Раздела 5 Документации).  21. Декларацию (форма 10 Раздела 5 Документации).  22. Копии надлежаще исполненных Участником договоров о выполненных аналогичных работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий за последние 36 месяцев до дня размещения закупки, с указанием предмета договора, состава и стоимости работ (не менее 3 (трех) договоров) с приложением последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и последнего Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2.  23. Копию отчета о среднесписочной численности по состоянию на последнюю отчетную дату, с отметкой налогового органа о принятии, либо копии договоров гражданско-правового характера.  24. Копии свидетельств о праве собственности либо договоров аренды на используемые помещения.  25. Копии ПТС на имеющийся транспорт или договоры аренды, если техника арендована.  26. Копию действующего договора на оказание услуг в части охраны труда со специализированной организацией или копии внутренних нормативных документов, подтверждающих наличие системы управления охраной труда, в т.ч.:  - положение по СУОТ;  - организационно-распорядительные документы:  1) о создании службы охраны труда;  2) о назначении: специалиста по охране труда, ответственного за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте (имеющего право акта-допуска и выдачи наряда-допуска); лиц, ответственных за безопасное выполнение работ подъемными сооружениями (*если применимо*).  27. Копии документов, подтверждающих обучение и проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в объеме занимаемой должности (протоколы аттестации членов комиссии по проверке знаний; протоколы и удостоверения работников, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации; протоколы обучения персонала по пожарной безопасности; протоколы обучения работам на высоте (*если применимо*); иные необходимые документы).  28. Копии документов, подтверждающих наличие средств коллективной защиты: (инвентарных ограждений для котлованов; системы безопасности работ на высоте, системы эвакуации и спасения и т.д.) (*если применимо в соответствии с характером оказываемых услуг по предмету закупки*).  29. Копии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра с допуском к выполнению определенного вида работ (акт медицинского осмотра), в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (*в случае, если прохождение медицинского осмотра предусмотрено Приказом Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н (ред. от 01.02.2022)*).  Примечание:  В случае отсутствия какого-либо из вышеуказанных документов представить справку, составленную в произвольной форме, объясняющую причину отсутствия требуемого документа и содержащую заверения на соответствие данному требованию. |
| **11** | **Требования, установленные Заказчиком к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика либо обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика** | Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям технической документации по объекту, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными и правовыми актами РФ, в том числе:  1. Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание с исправлениями;  2. РД 34.20.501-95 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;  3. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменением № 1);  4. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (с Изменениями № 1, 2);  5. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;  6. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;  7. Правилам по охране труда в строительстве, а также охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках и предусмотренными нормативными правовыми актами РФ.  Данный список нормативно-технической документации не является полным и окончательным. Необходимо руководствоваться действующими редакциями документов. Внутренние документы Заказчика предоставляются по запросу. |
| **12** | **Требования к описанию предлагаемых к выполнению работ, оказанию услуг и документам, подтверждающим их соответствие требованиям Документации** | В соответствии с Техническим заданием и условиями Проекта договора |
| **13** | **Критерии оценки и сопоставления Заявок Участников***,* **и Порядок их оценки и сопоставления** | Предпочтение отдается «наиболее выгодному предложению» по критериям:  **- цена предложения,**  **- отсутствие негативных судебных решений,**  **- количество договоров,**  **- суммарная цена аналогичных договоров**    Оценка заявок по цене осуществляется за вычетом НДС (для тех заявок, которые поданы Участниками - плательщиками НДС).  При расчёте договорной цены к сметной стоимости работ будет применяется коэффициент снижения по результатам закупки.  Критерии оценки и сопоставления заявок Участников закупки приведены в п. 4.15 Раздела 4 Документации. |
| **14** | **Срок, место подачи Заявки на участие в запросе предложений** | Участник закупки подает заявку на русском языке, в письменной форме в запечатанном конверте. Письмо о подаче оферты должно быть вложено в отдельный запечатанный конверт, входящий в состав Заявки, предоставляемой на бумажном носителе.  Участник в обязательном порядке предоставляет (вкладывает в конверт с оригиналом заявки на участие в запросе предложений в бумажной форме) на электронном носителе (USB флеш-накопитель, диск) электронные версии всех документов, входящих в состав заявки Участника, Анкета участника закупки предоставляется на электронном носителе в формате Word.  Предложения на участие в запросе предложений подаются в рабочие дни по адресу:  **664047, РФ, г. Иркутск, ул. Депутатская, 38, каб. № 205, филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»**  В случае направления заявки через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки заявки.  Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин опоздания.  Участник может подать заявку в электронном виде, **подписанную электронной цифровой подписью**.  Для обеспечения подписания заявки электронной подписью необходимо иметь программу создания электронной подписи.  Для создания электронной подписи возможно использовать программу [КриптоАРМ](https://cryptoarm.ru/) (имеется 14-дневный бесплатный период без ограничения функциональности).   1. 1. Для участия в закупке необходимо заполнить форму заявки в соответствии с Разделом 5 Документации, подать заявку и документы, предусмотренные Документацией (перечисленные в п. 10 Раздела 1 Документации).   В пакете с заявкой, подписанной электронной подписью, должна присутствовать копия заявки в первоначальном формате, допускающем копирование текста (части текста) документа.  2. Участник закупки вправе подать только одну заявку (если иное не предусмотрено).   1. 3. Заявки подаются на сайте <https://eurosib-td.ru>. По факту подачи заявки Участнику рекомендовано направить дополнительное уведомительное письмо на соответствующие электронные адреса: контактного лица от филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» и контактного лица по процедуре закупки, указанные в п. 1 Раздела 1 Документации (далее по тексту – «электронные адреса представителей Заказчика»). 2. 4. Оформленную и подписанную должным образом заявку необходимо добавить в архив и вложить архив в форму подачи заявки на участие в закупке, предварительно заполнив все обязательные поля. 3. Размер одного архива не должен превышать 100 мегабайт.   ВАЖНО!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАЧА ЗАЯВКИ В ВИДЕ ССЫЛКИ НА ОБЛАЧНОЕ ХРАНИЛИЩЕ.   1. 5. Заявку можно исправить, отозвав заявку с ошибкой, уведомив по электронной почте на электронные адреса представителей Заказчика, и подав взамен исправленную заявку в соответствие с п.п. 4 данного пункта настоящего Раздела Документации – не позднее окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 2. 6. В том случае, если на сайте <https://eurosib-td.ru> технические неполадки или отсутствует техническая возможность направить заявку на сайт <https://eurosib-td.ru>, то заявки можно направлять на электронный адрес контактного лица по процедуре закупке, указанный в п. 1 Раздела 1 Документации. 3. В теме письма на электронную почту необходимо указать: № закупки, № лота, фразу «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО (время и дата окончания приема заявок)». 4. Размер одного письма (суммы размеров файлов, пересылаемого архива) не должен превышать 30 мегабайт. 5. **Все документы в электронном письме должны быть подписаны электронной цифровой подписью.**   ***Подавая заявку на участие в закупке, вы соглашаетесь со всеми положениями документации о закупке.***  ***В настоящее время существуют ограничения на получение электронных писем с доменов, зарегистрированных в США и странах ЕвроСоюза: .com, .net, .org и т.д. (пример: @gmail.com, @yahoo.com и пр.)***  ***В этой связи, при направлении писем, необходимо запрашивать подтверждение получения (посредством электронной почты или по телефону).***  **Дата начала подачи заявки на участие в запросе предложений:**  « 28 » февраля 2023 г.  **Дата окончания подачи заявки на участие в запросе предложений:**  « 13 » марта 2023 г. в 17.00 местного времени |
| **15** | **Место и дата рассмотрения, оценки Заявок на участие в запросе предложений** | **Место рассмотрения заявок на участие в запросе предложений:**  664047, г. Иркутск, Трудовой проезд, 40, 2 этаж, филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»  **Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений:**  « 15 » марта 2023 г. в 14.00 местного времени  Процедура публичного вскрытия конвертов при проведении запроса предложений отсутствует. |
| **16** | **Место и дата подведения итогов запроса предложений** | **Место подведения итогов в запросе предложений:**  664047, г. Иркутск, Трудовой проезд, 40, 2 этаж, филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».  **Дата подведения итогов в запросе предложений:**  « 15 » марта 2023 г. в 15.00 местного времени |
| **17** | **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений** | В соответствии с условиями Документации |
| **18** | **Обеспечение заявки на участие в запросе предложений** | Обеспечение заявки не требуется |
| **19** | **Обеспечение**  **исполнения договора/гарантийных обязательств/возврата аванса** | Обеспечение исполнения договора**/**гарантийных обязательств/возврата аванса не требуется |
| **20** | **Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения.** | Постквалификация не предусмотрена |
| **21** | **Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке** | Документация предоставляется с момента публикации Извещения. Участники вправе получить Документацию на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), либо способами, указанными в пп. 4.4 Раздела 4 Документации |
| **22** | **Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения.** | Заказчиком предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам запроса предложений возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной, указанной в заявке, цены при условии сохранения остальных положений заявки без изменений (сроки выполнения, гарантия и др.).  Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядок ее проведения принимает закупочная комиссия после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок Участников закупки.  В случае принятия положительного решения о проведении переторжки она проводится в закрытом режиме путем очного, очно-заочного предоставления улучшенных предложений, допущенных Участников закупки.  Окончательное предложение по результатам переторжки, должно быть представлено по форме 1 Раздела 5 Документации «Письма о подаче оферты».  Рассмотрение улучшенных предложений Участников проводится во время рассмотрения и оценки заявок, указанного в п. 14 Раздела 1 Документации.  Никаких дополнительных уведомлений (приглашений) в адрес Участников закупки, допущенных до участия в закупке, не направляется. |
| **23** | **Даты начала и окончания предоставления участникам запроса предложений разъяснений положений Документации о закупке.** | **Дата начала предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке:**  « 28 » февраля 2023 г.  **Дата окончания предоставления Участникам разъяснений положений Документации о закупке:**  « 07 » марта 2023 г. |
| **24** | **Преференции.**  **Порядок предоставления** | Не предусмотрены |

**Раздел 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Подрядчик обязан выполнить работы по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

2. Содержание, объем, срок выполнения работ, место выполнения работ, технические и другие требования к выполнению работ будут определены непосредственно в дефектных ведомостях, прилагаемых к каждой заявке.

3. Период выполнения работ: с даты заключения договора до 25.09.2023 г. по заявкам Заказчика.

4. Место выполнения работ: Иркутская область:

- Иркутский район;

- Ольхонский район;

- Усть-Удинский район;

- Осинский район;

- Боханский район;

- Эхирит-Булагатский район;

- Качугский район;

- Баяндаевский район;

- Жигаловский район.

в т.ч.:

| **№ п/п** | **Наименование здания** | **Инв. номер** | **Адрес** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Жигаловский РЭС** | | |  |
| 1 | Гараж | 6000201689 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 |
| 2 | Проходная | 6000201592 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 |
| 3 | Пpоизводственное здание | 6000200005 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 |
| 4 | Монтерский пункт | 6000201693 | Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино |
| 5 | Гаpаж | 6000200004 | Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино |
| **Баяндаевский РЭС** | | |  |
| 6 | Здание для персонала сетевых участков | 6000300259 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 7 | Здание для ремонтного персонала | 6000300260 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 8 | Здание склада | 6000301336 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 9 | Здание сторожка с ограждением | 6000301334 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 10 | Производственное здание (диспетчерская) | 6000300095 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 11 | ОПУ при ПС 110/35/10 кВ Баяндай | 6000301104 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ПС 110/35/10 кВ "Баяндай" |
| 12 | Контоpа РЭС c комнатой отдыха | 6000301114 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 13 | Теплая стоянка на 25 а/машин | 6000301115 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| **Еланцынский, Ольхонский СУ** | | |  |
| 14 | ОДУТ-3 одноэтажный дом из 4-х блоков контейнерного типа | 6000300097 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| 15 | Пpоизводственное здание с гаражом | 6000300109 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| 16 | Производственное здание | 6000915028 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| 17 | Теплая стоянка для автотранспорта-нежилое | 6000915027 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| **Эхирит-Булагатский РЭС** | | |  |
| 18 | Гаpаж | 6000500002 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Светлая, 6 |
| 19 | Контоpа | 6000500005 |  |
| 20 | Монтёpский пункт | 6000500016 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября |
| 21 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (Литера К2) | 6000502708 | Иркутская область, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда" |
| 22 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (кирпичный) -шкафы РЗА при ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (Литера К3) | 6000502708 | Иркутская область, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда" |
| 23 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (кирпичный) шкафы РЗА, ДУ, связь, ДП при ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (Литера К4) | 6000502708 | Иркутская область, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда" |
| **Осинский РЭС** | | |  |
| 24 | Гаpаж | 6000600025 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 25 | Гаpаж | 6000600002 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 26 | Диспетчеpский пункт | 6000600031 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 27 | Здание механических мастеpских | 6000600009 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 28 | Здание пpоходной | 6000600021 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 29 | Здание вспомогательного назначения | 6000610308 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 30 | Инвентаpное здание контуpного типа. | 6000600034 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 31 | Гараж №1 | 6000610305 | Иркутская область, Боханский район, с. Ново-Ленино, подстанция |
| 32 | Гараж №2 | 6000610306 | Иркутская область, Боханский район, с. Ново-Ленино, подстанция |
| 33 | Монтёpский пункт | 6000600033 | Иркутская область, Боханский район, с. Ново-Ленино, подстанция |
| 34 | Гаpаж | 6000401113 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 35 | Гаpаж кирпичный | 6000401107 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 36 | Контора, (диспетчерская) | 6000401130 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 37 | Ремонтно-эксплуатационный пункт | 6000401114 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 38 | Ремонтно-эксплуатационный пункт | 6000401090 | Иркутская область, Боханский район, с. Казачье |
| **Усть-Удинский РЭС** | | |  |
| 39 | Гаpаж на 4 автомашины | 6000700136 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 40 | Гаpаж на 6 автомашин | 6000700133 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 41 | Гостиница | 6000700117 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 42 | Контоpа | 6000700127 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 43 | Мастерская | 6000700162 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 44 | Монтерский пункт с электролабораторией | 6000700135 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 45 | Гаpаж на 3 автомашины | 6000700166 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 46 | Монтерский пункт | 6000701687 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 47 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ-ДП, аккумуляторная, связь, шкафы РЗА, ДУ, ВАЗП-80) при ПС 110/35/10 кВ Новая Уда | 6000700180 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 48 | Монтёpский пункт | 6000700132 | Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Сибирская, 58 |
| 49 | Гаpаж на 2 автомашины | 6000700012 | Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Сибирская, 58 |
| 50 | Монтёpский пункт | 6000700016 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька |
| 51 | Гаpаж на 2 автомашины | 6000700137 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька |
| **Качугский РЭС** | | |  |
| 52 | Гаpаж | 6000800001 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 53 | Гаpаж | 6000800008 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 54 | Контора | 6000800006 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 55 | Котельная | 6000800116 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 56 | Гараж | 6000917655 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 57 | Производственное здание | 800104 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 58 | Гаpаж | 6000800002 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Нагорная, 23 |
| 59 | Монтеpский пункт | 6000800117 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Нагорная, 23 |
| 60 | Монтеpский пункт | 6000801215 | Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, 21 |
| 61 | Гаpаж | 6000800003 | Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, 21 |
| **Прибайкальский РЭС** | | |  |
| 62 | Гараж с бытовыми помещениями при ПС 110/10/10 кВ Покровская, инв. №6000917654 | 6000917654 | Территория земельного участка по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, кадастровый номер 38:06:141904:1488 |
| **Оёкский РЭС** | | |  |
| 63 | Монтёpский пункт | 6000100481 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 64 | Производственное здание | 6000101000 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 65 | Гаpаж кирпичный | 6000100480 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 66 | Тёплая стоянка на 25 а/машин | 101220 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 67 | Гаpаж | 6000100491 | Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово |
| 68 | Монтёpский пункт | 6000100492 | Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово |
| 69 | Гараж | 6000103990 | Иркутская область, Иркутский район, с. Горовово, ул. Чехова, 2 |
| 70 | Гаpаж | 6000100488 | Иркутская область, Иркутский район, с. Горовово, ул. Чехова, 2 |
| 71 | Монтёpский пункт | 6000100487 | Иркутская область, Иркутский район, с. Горовово, ул. Чехова, 2 |
| 72 | Монтёpский пункт с гаражом | 6000100490 | Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Энергетиков, 1 |
| 73 | Монтеpский пункт с гаражом | 6000920756 | Иркутская область, Иркутский район, с. Лыловщина, ул. 70 лет Октября, 7 |

5. Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 5 (пяти) календарных лет с момента подписания акта выполненных работ (КС-2) по договору в полном объеме.

Раздел 3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

3.1 Приведенная ниже форма договора обязательна как по существу изложенных требований, так и по форме. Предложение иных условий договора является основанием для отклонения заявки такого Участника.

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**подряда на выполнение работ**

г. Иркутск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» **Щёкина Александра Игоревича**, действующего на основании Доверенности № юр-230 от 31.08.2022 г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (-ый) в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», а каждый по отдельности – «сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заявкам Заказчика работы по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (далее – работы).

1.2. Содержание, объем, срок выполнения работ, место выполнения работ, технические и другие требования к выполнению работ будут определены непосредственно в дефектных ведомостях, прилагаемых к каждой заявке (Приложение № 2 Договора), и являющихся неотъемлемой частью Договора. Данные дефектные ведомости в обязательном порядке должны быть согласованы Подрядчиком и утверждены Заказчиком до даты начала работ по каждой заявке.

1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, представленные Заказчиком для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

1.4. Места выполнения работ по Договору:

| **№ п/п** | **Наименование здания** | **Инв. номер** | **Адрес** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Жигаловский РЭС** | | |  |
| 1 | Гараж | 6000201689 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 |
| 2 | Проходная | 6000201592 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 |
| 3 | Пpоизводственное здание | 6000200005 | Иркутская область, п. Жигалово, ул. Подстанция, д. 1 |
| 4 | Монтерский пункт | 6000201693 | Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино |
| 5 | Гаpаж | 6000200004 | Иркутская область, Жигаловский район, с. Тимошино |
| **Баяндаевский РЭС** | | |  |
| 6 | Здание для персонала сетевых участков | 6000300259 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 7 | Здание для ремонтного персонала | 6000300260 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 8 | Здание склада | 6000301336 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 9 | Здание сторожка с ограждением | 6000301334 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 10 | Производственное здание (диспетчерская) | 6000300095 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 11 | ОПУ при ПС 110/35/10 кВ Баяндай | 6000301104 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ПС 110/35/10 кВ "Баяндай" |
| 12 | Контоpа РЭС c комнатой отдыха | 6000301114 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| 13 | Теплая стоянка на 25 а/машин | 6000301115 | Иркутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Энергетиков, 1 |
| **Еланцынский, Ольхонский СУ** | | |  |
| 14 | ОДУТ-3 одноэтажный дом из 4-х блоков контейнерного типа | 6000300097 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| 15 | Пpоизводственное здание с гаражом | 6000300109 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| 16 | Производственное здание | 6000915028 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| 17 | Теплая стоянка для автотранспорта-нежилое | 6000915027 | Иркутская область, Ольхонский район с. Еланцы, ул. Пенкальского, 41 |
| **Эхирит-Булагатский РЭС** | | |  |
| 18 | Гаpаж | 6000500002 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Светлая, 6 |
| 19 | Контоpа | 6000500005 |  |
| 20 | Монтёpский пункт | 6000500016 | Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. 50 лет Октября |
| 21 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (Литера К2) | 6000502708 | Иркутская область, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда" |
| 22 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (кирпичный) -шкафы РЗА при ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (Литера К3) | 6000502708 | Иркутская область, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда" |
| 23 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ) (кирпичный) шкафы РЗА, ДУ, связь, ДП при ПС 110/35/10 кВ Усть-Орда (Литера К4) | 6000502708 | Иркутская область, Эхирит-булагатский район. п. Усть-Ордынский ПС 110/35/10 кВ "Усть-Орда" |
| **Осинский РЭС** | | |  |
| 24 | Гаpаж | 6000600025 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 25 | Гаpаж | 6000600002 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 26 | Диспетчеpский пункт | 6000600031 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 27 | Здание механических мастеpских | 6000600009 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 28 | Здание пpоходной | 6000600021 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 29 | Здание вспомогательного назначения | 6000610308 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 30 | Инвентаpное здание контуpного типа. | 6000600034 | Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8 |
| 31 | Гараж №1 | 6000610305 | Иркутская область, Боханский район, с. Ново-Ленино, подстанция |
| 32 | Гараж №2 | 6000610306 | Иркутская область, Боханский район, с. Ново-Ленино, подстанция |
| 33 | Монтёpский пункт | 6000600033 | Иркутская область, Боханский район, с. Ново-Ленино, подстанция |
| 34 | Гаpаж | 6000401113 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 35 | Гаpаж кирпичный | 6000401107 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 36 | Контора, (диспетчерская) | 6000401130 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 37 | Ремонтно-эксплуатационный пункт | 6000401114 | Иркутская область, Боханский район, с. Олонки, ул. 40 лет Победы |
| 38 | Ремонтно-эксплуатационный пункт | 6000401090 | Иркутская область, Боханский район, с. Казачье |
| **Усть-Удинский РЭС** | | |  |
| 39 | Гаpаж на 4 автомашины | 6000700136 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 40 | Гаpаж на 6 автомашин | 6000700133 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 41 | Гостиница | 6000700117 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 42 | Контоpа | 6000700127 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 43 | Мастерская | 6000700162 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 44 | Монтерский пункт с электролабораторией | 6000700135 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 45 | Гаpаж на 3 автомашины | 6000700166 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 46 | Монтерский пункт | 6000701687 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 47 | Общеподстанционный пункт управления (ОПУ-ДП, аккумуляторная, связь, шкафы РЗА, ДУ, ВАЗП-80) при ПС 110/35/10 кВ Новая Уда | 6000700180 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, ул. Ленина, д.64 |
| 48 | Монтёpский пункт | 6000700132 | Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Сибирская, 58 |
| 49 | Гаpаж на 2 автомашины | 6000700012 | Иркутская область, Усть-Удинский район, п. Усть-Уда, ул. Сибирская, 58 |
| 50 | Монтёpский пункт | 6000700016 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька |
| 51 | Гаpаж на 2 автомашины | 6000700137 | Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Молька |
| **Качугский РЭС** | | |  |
| 52 | Гаpаж | 6000800001 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 53 | Гаpаж | 6000800008 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 54 | Контора | 6000800006 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 55 | Котельная | 6000800116 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 56 | Гараж | 6000917655 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 57 | Производственное здание | 800104 | Иркутская область, Качугский район, рабочий посёлок Качуг, ул. Энергетическая, д. 2 |
| 58 | Гаpаж | 6000800002 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Нагорная, 23 |
| 59 | Монтеpский пункт | 6000800117 | Иркутская область, Качугский район, с. Верхоленск, ул. Нагорная, 23 |
| 60 | Монтеpский пункт | 6000801215 | Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, 21 |
| 61 | Гаpаж | 6000800003 | Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Больничная, 21 |
| **Прибайкальский РЭС** | | |  |
| 62 | Гараж с бытовыми помещениями при ПС 110/10/10 кВ Покровская, инв. №6000917654 | 6000917654 | Территория земельного участка по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, кадастровый номер 38:06:141904:1488 |
| **Оёкский РЭС** | | |  |
| 63 | Монтёpский пункт | 6000100481 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 64 | Производственное здание | 6000101000 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 65 | Гаpаж кирпичный | 6000100480 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 66 | Тёплая стоянка на 25 а/машин | 101220 | Иркутская область, Иркутский район, с.Оёк, ул. Коммунистическая, 45 |
| 67 | Гаpаж | 6000100491 | Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово |
| 68 | Монтёpский пункт | 6000100492 | Иркутская область, Иркутский район, с.Хомутово |
| 69 | Гараж | 6000103990 | Иркутская область, Иркутский район, с. Горовово, ул. Чехова, 2 |
| 70 | Гаpаж | 6000100488 | Иркутская область, Иркутский район, с. Горовово, ул. Чехова, 2 |
| 71 | Монтёpский пункт | 6000100487 | Иркутская область, Иркутский район, с. Горовово, ул. Чехова, 2 |
| 72 | Монтёpский пункт с гаражом | 6000100490 | Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Энергетиков, 1 |
| 73 | Монтеpский пункт с гаражом | 6000920756 | Иркутская область, Иркутский район, с. Лыловщина, ул. 70 лет Октября, 7 |

.

1. **ЦЕНА РАБОТ**

2.1. Общая стоимость выполняемых по Договору работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (*для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС - НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*). По Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать работы на всю указанную сумму.

2.2. В стоимость работ по Договору включены все расходы на качественное выполнение работ, включая расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей, транспортные, командировочные, погрузочно-разгрузочные расходы, стоимость оборудования, материалов и конструкций, необходимых для ремонта, а также другие расходы, необходимые для качественного выполнения работ по Договору.

2.3. Стоимость работ по каждой заявке будет рассчитана в соответствии с дефектными ведомостями, прилагаемыми к заявке, исходя из стоимости единичных расценок на выполнение работ по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» (Приложение № 1 Договора), и оформлена Локальными ресурсными сметными расчетами (Приложение № 3 Договора), в обязательном порядке согласованными Подрядчиком и утвержденными Заказчиком до даты начала работ по каждой заявке.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом Договора, по заявкам Заказчика, в сроки и в полном объеме в соответствии с дефектными ведомостями Заказчика по каждой заявке, а также в строгом соответствии с технической и сметной документацией, руководствуясь действующими нормами и правилами, установленными законодательством РФ.

3.1.2. В случае обнаружения необходимости выполнения работ, не учтенных в дефектных ведомостях, в течение трех рабочих дней сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении стоимости работ.

3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, независящим от Подрядчика, и до получения от Заказчика указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ.

3.1.4. Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Составить технические акты (формуляры) на отремонтированное оборудование (при наличии).

3.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ, а также обнаруженные Заказчиком в период гарантийного срока.

3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.7. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, безопасности труда, правил промышленной безопасности и о безопасности ремонтных работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, техники безопасности, а также осуществить уборку территории после выполнения работ.

3.1.8. Во время пребывания персонала Подрядчика и субподрядчика на территории Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований в соответствии с Приложением № 5 Договора Соглашение о соблюдении подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности). За нарушение указанных требований Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями данного Приложения № 5.

3.1.9. Во время пребывания персонала Подрядчика и субподрядчика на территории Заказчика, Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований в соответствии с Приложением № 6 (Соглашение о соблюдении подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности). За нарушение указанных требований Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Приложения № 6.

3.1.10. При выполнении работ персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, прошедшей в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

При допуске персонала Подрядчика в качестве командированного, персонал Подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой, в соответствии с типовыми нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организации электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

3.1.11. При выполнении работ с использованием стационарно установленных грузоподъемных механизмов в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику документы на используемые грузоподъемные механизмы, а также документы, подтверждающие право работников Подрядчика на управление данными механизмами, включая документы о прохождении медосмотра и об аттестации.

3.1.12. В случае привлечения субподрядчиков для выполнения работ по объекту, Подрядчик в течение одного рабочего дня со дня заключения договора с субподрядчиком, должен уведомить об этом Заказчика и предоставить информацию, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, декларация по отнесению субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, номер и дата договора, предмет, вид работ (ОКДП) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения, цену, срок выполнения работ по договору, для размещения информации о субподрядном договоре в Единой информационной системе в сфере закупок на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru).

3.1.13. Для перехода прав кредитора к другому лицу в обязательном порядке требуется предварительное письменное согласие должника. Письменное согласие дается должником в течение 15 рабочих дней с даты получения уведомления о переходе прав кредитора. При переходе к другому лицу прав кредитора первоначальный или новый кредитор обязан направить уведомление должнику о переходе права с доказательствами перехода прав к новому кредитору (копия договора или соглашения и т.п.).

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц по дополнительному согласованию с Заказчиком, оформленному в письменном виде, при условии наличия необходимых допусков как у Подрядчика, так и у субподрядчиков. При этом ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ по Договору перед Заказчиком несет Подрядчик.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Передать Подрядчику заявку на выполнения работ с приложением необходимых для выполнения работ дефектных ведомостей (ведомости объемов работ).

3.3.2. Своевременно обеспечить готовность объекта к ремонту, предоставить его Подрядчику для выполнения работ.

3.3.3. В течение десяти дней дать ответ Подрядчику на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ.

3.3.4. Своевременно принять выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Договора.

3.3.5. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях Договора.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

1. **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Работы по каждой заявке Заказчика должны быть выполнены и сданы Подрядчиком Заказчику в срок с даты согласования Подрядчиком и утверждения Заказчиком дефектных ведомостей по каждой заявке и до даты окончания работ, указанной в дефектной ведомости, прилагаемой к конкретной заявки, но в любом случае до 25.09.2023 г. По письменному согласованию сторон данный срок может быть изменен.

4.2. В случае невыполнения работ в срок, предусмотренный п. 4.1, Заказчик оставляет за собой право на односторонний отказ от исполнения Договора.

**5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ**

5.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям сметной и технической документации, являющейся неотъемлемой частью Договора, а также действующим строительным нормам и правилам. В случае несоответствия качества выполненных работ Заказчик оставляет за собой право на односторонний отказ от исполнения Договора, без оплаты работ, выполненных Подрядчиком.

5.2. Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результата выполненных работ в течение гарантийного срока, составляющего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) по Договору в полном объеме.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

**6. ПРИЁМКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

6.1. В срок не ранее 22 (двадцать второго) и не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца Подрядчик представляет Заказчику:

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в двух экземплярах и прилагаемый к ней Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах, счет на оплату – за фактически выполненные работы в текущем месяце;

- документы, подтверждающие командировочные расходы Подрядчика (в случае включения командировочных расходов в цену Договора), в т.ч.: приказы о направлении в командировку, приказы о размере суточных, договоры аренды/квитанции/кассовые чеки на оплату проживания, путевые листы/квитанции/кассовые чеки на оплату проезда к месту выполнения работ и обратно, наряд-заказы, счета-фактуры, приходно-расходные документы, расписки и т.д.

Заказчик оставляет за собой право провести проверку предоставленных документов, и, в случае достоверности, оплатить командировочные затраты Подрядчика по фактическим затратам, но не более суммы, установленной Локальным ресурсным сметным расчетом по каждой заявке.

В случае предоставления недостоверных документов по командировочным расходам Подрядчика, Заказчик, по своему выбору, имеет право не производить оплату по Договору либо не оплачивать командировочные расходы Подрядчика по Договору.

В срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации (*если предоставляется*).

6.2. Не позднее 23 (двадцать третьего) числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Заказчику следующую информацию:

- суммарное количество рабочих часов, фактически отработанных Подрядчиком, включая оплачиваемые сверхурочные, но исключая отпуска, больничные и т.п.;

- информацию о травмах, полученных в период выполнения работы по Договору, повлекших временную или стойкую утрату трудоспособности (***Учитываются производственные травмы, в результате которых на следующий день после случившегося пострадавший временно (на один день и более) не способен выполнять свою обычную работу в полном объеме либо с ограничением рабочих функций. В определение «следующий день» включается день отдыха, выходной день, день запланированного отпуска, праздничный день либо день, последовавший за днем прекращения работы по найму);***

***-*** информацию о травмах, полученных в период выполнения работы по Договору, повлекших смерть пострадавшего (Учитываются случаи смерти, наступившей в результате получения производственной травмы).

Подрядчик несет ответственность за не предоставление информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с Приложением № 5 Договора.

6.3. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются за каждый этап выполненных работ Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, подписанными обеими сторонами (Подрядчик предоставляет Заказчику Акты КС-2 с визой куратора РЭС). По окончании всего цикла работ составляется в двух экземплярах Акт о приеме - сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ОС по форме ОС-3. От имени Заказчика Акты и Справки подписываются директором филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» либо лицом, исполняющим его обязанности.

6.4. В случае если в результате приемки работ Заказчиком будут обнаружены недостатки (дефекты) в выполненных работах, стороны в течение 5 (пяти) дней составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Договором. При этом гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков (дефектов).

При невыполнении в установленные сроки Подрядчиком обязанности исправления некачественно выполненных работ Заказчик вправе привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены. При этом Подрядчик и Заказчик должны принять решение о дальнейших действиях.

**7. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

7.1. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по Договору, осуществляется в срок не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней (в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты выполненных работ – в течение 7 (семи) рабочих дней)с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. препятствий, возникших после заключения Договора, находящихся вне контроля сторон, в результате событий чрезвычайного характера, находящихся вне контроля сторон, которые стороны не могли разумно предвидеть, предотвратить или преодолеть, если эти обстоятельства или их последствия существенным образом повлияли на исполнение обязательств по Договору.

8.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте Договора относятся в том числе, но не ограничиваясь этим: наводнение, землетрясение, шторм, ураган или иные проявления сил природы, эпидемия, эпизоотия, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность исполнения Договора.

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 8.2 Договора, сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) календарных дней известить в письменном виде другую сорону о наступлении этих событий. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их предполагаемой продолжительности и возможных их последствиях. В качестве подтверждения возникновения обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, должна в разумный, технически выполнимый срок предоставить соответствующее подтверждение (сертификат) из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или документ, исходящий от иного компетентного государственного органа.

Сторона также без промедления, т.е. при первой же технической возможности, должна известить другую сторону в письменном виде о прекращении таких обстоятельств.

8.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на такие обстоятельства.

8.5. После получения сообщения, указанного в пункте 8.3. Договора, стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего исполнения обязательств по Договору и заключить дополнительное соглашение к Договору с обязательным указанием новых сроков, порядка и стоимости его исполнения, которые с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

8.6. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 8.3. Договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причинённые неизвещением или несвоевременным извещением.

8.7. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечёт соразмерное увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств, если они действуют не более 2 (двух) месяцев подряд. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения обязательств по Договору. Если стороны не смогут договориться в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора, и, в таком случае, стороны проведут взаимные расчеты в соответствии с условиями Договора. При этом упущенная выгода не подлежит возмещению.

8.8. Если, по мнению сторон, исполнение обязательств по Договору может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. Санкции за просрочку исполнения обязательств в данном случае не начисляются.

8.9. На момент заключения Договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по Договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

**9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.

9.2. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ) Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от общей стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

9.3. При превышении конечного срока выполнения работ по заявке более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20% от общей стоимости работ по Договору.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, в том числе, нарушение сроков выполнения работ (либо отдельного этапа работ), обнаружение недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь этим, затраты Заказчика на тепло, электрическую энергию, топливо, мазут, уголь т.п., затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями, суммы штрафных санкций в рынке мощности на оптовом рынке электрической энергии и т.п. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами  9.2., 9.3., 9.5 Договора.

9.5. За нарушение сроков устранения замечаний (дефектов) в работах и конструкциях против сроков, согласованных актами сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости дефектных работ и конструкций за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (дефектов).

9.6. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ на момент начисления, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной суммы.

9.7. Подрядчикобязанвозместить убытки, возникшие вследствие предъявления претензий и возникновения ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений Подрядчика*,* его субподрядчиков, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных соответствующими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

9.8. За нарушение сроков выполнения работ (либо отдельного этапа работ), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении Договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон Договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение Договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении Договора.

9.9. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена стороной в течение 10 календарных дней с момента предъявления.

9.10. Возмещение убытков и неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.11. В случае привлечения к выполнению работ по Договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.

9.12. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявляемых к приемке объемов работ факту их выполнения. В случае выявления Заказчиком объемов работ, принятых в актах КС-2, но фактически не выполненных (приписок), Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в 5 (пяти) кратном размере от суммы выявленных приписок.

9.13. Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов, оборудования технической документации и смете. В случае выявления не согласованной с Заказчиком замены материалов, оборудования принятых в актах КС-2, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 2 (двух) кратной сметной стоимости замененных материалов.

9.14. В случае появления у Заказчика имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС в соответствии с положениями статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, в том числе: в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды ввиду фиктивности сделок, совершенных Подрядчиком в течение срока действия Договора, или в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами (в том числе контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Подрядчик обязан возместить Заказчику имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

Подрядчик обязан возместить Заказчику указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования (требование выставляется по факту получения Заказчиком соответствующей информации от налоговых органов).

Получение Заказчиком указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Заказчика Договор считается расторгнутым в день получения Подрядчиком письменного уведомления о расторжении, если иной срок не установлен в уведомлении или не согласован сторонами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику по условиям Договора, или по усмотрению Заказчика потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

9.15. Любые убытки Подрядчика, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Заказчиком только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Подрядчика, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения, но в любом случае не более суммы Договора.

9.16. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении договора подряда с субподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информации в соответствии с п. 3.1.12. Договора, необходимой для размещения на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 300 000,00 рублей.

9.17. Подрядчик несет ответственность за достоверность предъявляемых к приемке объемов работ факту их выполнения. В случае выявления Заказчиком объемов работ, принятых в актах выполненных работ, но фактически не выполненных (приписок), Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в 5 (пяти) кратном размере от суммы выявленных приписок.

9.18. Подрядчик несет ответственность за соответствие применяемых материалов, оборудования технической документации и смете. В случае выявления не согласованной с Заказчиком замены материалов, оборудования, Подрядчик оплачивает Заказчику штраф в размере 2 (двух) кратной сметной стоимости замененных материалов.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Срок действия Договора устанавливается с даты заключения Договора до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

**11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

11.1. Вся информация и документация, связанная с действием и исполнением Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, сведения делового, научно-технического, технологического, финансово-экономического, производственного, коммерческого или иного характера, включая сведения, составляющие коммерческую тайну, а также дополнительная информация, переданная стороной или от её имени другой стороне в связи с Договором, и обозначенная грифом «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна», признается конфиденциальной информацией стороны и не подлежит разглашению без предварительного письменного согласия передавшей стороны (далее «Конфиденциальная информация»).

11.2. Информация и документы не являются конфиденциальными, и стороны не несут каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим разделом, если документы и (или) информация:

* + - * 1. являются или стали общедоступными по причинам, не связанным с действиями стороны;
        2. являются общедоступными и (или) были раскрыты сторонами публично на дату заключения Договора;
        3. стали общедоступными после заключения Договора иначе, чем в результате нарушения Договора получающей стороной;
        4. получены стороной независимо и на законных основаниях иначе, чем в результате нарушения Договора;
        5. разрешены к раскрытию по письменному согласию другой стороны на снятие режима конфиденциальности;
        6. не могут являться конфиденциальными в силу прямого указания действующего законодательства.

11.3. Стороны обязуются обеспечивать надлежащую защиту Конфиденциальной информации в период действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора. Защита в соответствии с Договором распространяется на Конфиденциальную информацию независимо от ее носителя и формы представления.

11.4. Предоставление доступа к Конфиденциальной информации будет осуществляться только тем сотрудникам и должностным лицам Сторон, которым Конфиденциальная информация непосредственно необходима для исполнения Договора. Стороны обязаны оформить соглашения о конфиденциальности с сотрудниками и иными лицами, которым предоставляется доступ к Конфиденциальной информации.

11.5. Подрядчик не вправе использовать Конфиденциальную информацию в официальных бюллетенях, пресс-релизах, официальных сообщениях и публикациях. До момента выпуска каких-либо официальных бюллетеней, пресс-релизов, официальных сообщений и публикаций, прямо или косвенно касающихся Договора, Подрядчик обязуется направлять Заказчику проекты таких документов для ознакомления.

11.6. В случае необходимости раскрытия Конфиденциальной информации в целях исполнения требований законов, иных нормативных правовых актов, распоряжений суда или предписаний органов исполнительной власти, раскрывающая сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону и раскрыть Конфиденциальную информацию таким образом, чтобы обеспечить ее максимально возможную защиту.

11.7. В случае нарушения стороной обязательств, предусмотренных настоящим разделом, сторона обязуется возместить потерпевшей стороне все понесенные и доказанные убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.**

**ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

12.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных Договором, одной из сторон;

- в результате одностороннего отказа от исполнения Договора одной из сторон в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

- в случае аннулирования разрешительных документов Подрядчика на выполнение работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

- по иным основания, предусмотренным условиями Договора.

12.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть предусмотренной Договором цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

12.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

12.4. Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Каждая из сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора.

Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения Договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

**13. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ**

13.1. Каждая из сторон заявляет и заверяет следующее.

13.1.1. Сторона является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству Российской Федерации, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в её нынешнем виде.

13.1.2. Сторона имеет право заключить Договор, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

13.1.3. Стороной были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, необходимые для заключения Договора и исполнения обязательств по Договору.

13.1.4. Органы управления стороны являются действующими, избраны (назначены) уполномоченными лицами (органами управления) в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации, в их состав не входят дисквалифицированные лица.

13.1.5. Лица, подписывающие и исполняющие Договор от имени стороны, надлежащим образом уполномочены последней на совершение всех необходимых действий по подписанию и исполнению Договора.

13.1.6. Сторона не имеет признаков банкротства, не принято корпоративных решений о её реорганизации или ликвидации, нет законных оснований к её исключению из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

13.1.7. Исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению какого-либо договора, стороной которого является сторона.

13.1.8. Сторона уплачивает все налоги и сборы, а также ведет и своевременно подает налоговую, статистическую и иную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.1.9. Сторона отражает все операции хозяйственной деятельности в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности, которую она обязана вести.

13.2. Заверения, перечисленные в настоящем разделе, являются, в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ, заверениями об обстоятельствах. В случае недостоверности указанных в настоящем разделе заверений сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязуется возместить другой стороне по её требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Признание Договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению вышеуказанных последствий.

**14. УВЕДОМЛЕНИЯ И ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ**

14.1. Если иное прямо не предусмотрено Договором, любые уведомления, извещения, заявления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные юридически значимые сообщения, направляемые сторонами друг другу в соответствии с Договором или в связи с ним (далее – «уведомление»), должны быть оформлены в письменной форме, на фирменном бланке стороны (при наличии), составлены на русском языке, иметь неповторяющийся (в рамках отношений сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица стороны, скреплены печатью стороны (при наличии) и доставлены одним из следующих способов:

1. путем передачи лично в руки уполномоченным представителям сторон (вручение курьером по адресу стороны, указанному в Договоре, считается вручением лично в руки); либо
2. путем передачи предоплаченным почтовым отправлением с объявленной ценностью и описью вложения и с уведомлением о вручении по адресу стороны, указанному в Договоре.

14.2. В случаях, прямо указанных в Договоре, допускается направление уведомлений по факсимильной связи или электронной почте без последующей передачи оригинала.

14.3. В любом случае не допускается направление уведомлений на почтовые адреса или с почтовых адресов публичных электронных почтовых служб (mail.ru, yandex.ru, rambler.ru, hotmail.com и др.). Все уведомления должны направляться по указанным в Договоре адресам.

14.4. Датой и временем получения уведомлений, доставленных курьером, считается дата и время отметки о получении уведомления, проставленной на копии уведомления «для отметки».

14.5. Дата и время получения уведомлений, направленных предоплаченным заказным почтовым отправлением, определяются по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.6. Датой и временем получения уведомлений, направленных по факсу, являются дата и время получения на факсимильный аппарат получающей стороны в соответствии с отметкой на отчете факсимильного аппарата направляющей стороны.

14.7. Датой и временем получения уведомления по электронной почте являются дата и время его получения на адрес электронной почты получающей стороны, но не позднее чем день, следующий за днём направления такого уведомления.

14.8. В любых уведомлениях относительно Договора стороны ссылаются на номер и дату Договора. При направлении уведомления по электронной почте подпись обязательно должна содержать фамилию и имя, а также отчество (если применимо) лица, уполномоченного стороной на направление соответствующего уведомления, наименование уполномочившей лицо стороны.

14.9. В случае изменения реквизитов, указанных в Договоре, соответствующая сторона обязана незамедлительно в письменной форме известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты.

14.10. Подрядчик в течение всего срока действия Договора направляет Заказчику письменные уведомления (с приложением копий подтверждающих документов, заверенных подписью уполномоченного лица и печатью) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления любого из следующих событий:

1. изменение адреса государственной регистрации и (или) почтового адреса;
2. изменение банковских реквизитов;
3. изменение учредительных документов;
4. изменение ИНН и (или) КПП;
5. принятие решения о смене наименования;
6. принятие решения о реорганизации;
7. введение процедуры банкротства;
8. принятие решения о добровольной ликвидации;
9. принятие решения об уменьшении уставного капитала.

14.11. За каждый случай нарушения срока направления или ненаправления Подрядчиком уведомления о наступившем событии из числа указанных в пункте 14.10. Договора Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, а также возместить все причиненные убытки (в части, не покрытой неустойкой), в том числе от блокировки операций по счетам Заказчика, связанной с непринятием налоговым органом у Заказчика деклараций по налогу на добавленную стоимость, возникшей по причине некорректного указания реквизитов Подрядчика, допущенного из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по пункту 14.10. Договора.

14.12. Кроме того, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика обо всех собственниках Подрядчика на момент заключения Договора, а также обо всех изменениях в цепочке собственников (включая бенефициаров, в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика с приложением подтверждающих документов в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

**15. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (ЦЕССИЯ) И ПЕРЕВОД ДОЛГА**

15.1 Уступка права требования по Договору либо перевод долга могут быть произведены только с письменного согласия сторон. Уступка права требования либо перевод долга по Договору оформляется трехсторонним Договором.

**16. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО**

16.1. Договор будет толковаться и исполняться, а споры, вытекающие из Договора или связанные с ним, будут разрешаться в соответствии с материальным правом Российской Федерации, за исключением коллизионных норм.

**17. ТОЛКОВАНИЕ**

17.1. Каждая из сторон осуществила надлежащую юридическую экспертизу текста Договора, в связи с чем стороны договорились считать, что текст Договора был составлен сторонами совместно, и принцип толкования «против составившей текст стороны» в отношении Договора применяться не будет.

17.2. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что каждая из сторон полагается на квалификацию, компетенцию и опыт другой стороны.

17.3. С момента заключения Договора его положения заменяют собой любые предыдущие договорённости, переговоры, переписку, предложения, заявки, встречные предложения, оферты, встречные оферты, гарантийные письма, договоры, заверения, условия или гарантии между сторонами в отношении предмета Договора. Любые подобные предыдущие договорённости, предшествующие Договору, не принимаются во внимание для определения содержания Договора при толковании его условий.

17.4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений к нему приоритетом будет пользоваться текст документа, совершенного сторонами позднее. Если указанные документы были совершены сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

17.5. Договор, а также вся связанная с ним документация, уведомления и сообщения составляются на русском языке. Если какой-либо из документов составлен одновременно на русском и иностранном языке, при толковании такого документа приоритетом будет пользоваться текст на русском языке.

**18. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

18.1. Стороны гарантируют соблюдение требований всех нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации, включая все федеральные, региональные нормативные акты субъекта Российской Федерации, муниципальные нормативные акты, влияющие на выполнение Договора и обязательные для сторон.

**19. РАЗРЕШИЕ СПОРОВ**

19.1. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, стороны решают в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть её и направить ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии. В случае если сторона, получившая претензию, игнорирует ее рассмотрение или в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по истечении указанного выше срока сторонами не будет достигнуто соглашение, другая сторона имеет право обратиться за разрешением спора в суд.

19.2. Все споры, разногласия или требования, вытекающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся заключения, исполнения, изменения или расторжения Договора, а также связанные с недействительностью Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

**20. ОТКАЗ ОТ НАЙМА РАБОТНИКОВ**

20.1. В период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия Подрядчик обязуется не предлагать работникам Заказчика ни в какой форме (в том числе ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе на оказание услуг/выполнение работ), не заключать с работниками Заказчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не принимать предложения работников Заказчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

20.2. Подрядчик гарантирует, что в период действия Договора и в течение 3 (трех) лет с даты окончания срока его действия третьи лица, действующие в интересах, с согласия или с ведома Подрядчика, не будут предлагать работникам Заказчика ни в какой форме (в том числе, ни устно, ни письменно) заключение трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера (в том числе, на оказание услуг / выполнение работ), не будут заключать с работниками Заказчика указанные выше в настоящем пункте трудовые и гражданско-правовые договоры, а также не будут принимать предложения работников Заказчика о заключении названных трудовых и гражданско-правовых договоров.

20.3. В случае, если у Заказчика есть основания полагать, что Подрядчик нарушил обязательство, указанное в настоящем разделе, Заказчик вправе потребовать выплаты компенсации, равной 12-ти кратному размеру оплаты труда сотрудника за последний месяц его работы в организации Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

**21. ОПУБЛИКОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОГОВОРЕ**

21.1. Подрядчик обязуется не размещать в СМИ и не публиковать (доводить до сведения неопределенного круга лиц) иным способом информацию о заключении, исполнении, изменении, расторжении и условиях Договоров, равно как и о факте любого имеющегося сотрудничества между сторонами, без предварительного согласия Заказчика.

В случае нарушения указанного обязательства Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10 (десяти) процентов от общей цены Договора.

**22. АНТИСАНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

***Вариант 1 (если в отношении Контрагента или его участников (акционеров) не введены международные санкции):***

* 1. Подрядчик настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), не контролируется и не действует по указанию или в интересах физического или юридического лица, которое является объектом применимых санкций.

Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством страны или объединения стран (например, Европейский Союз).

* 1. Подрядчик обязуется уведомить Заказчика немедленно, если Подрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1, станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения Договора.
  2. Подрядчик имеет право немедленно расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора, если станет известно, что Подрядчик или любое другое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1, являлось объектом применимых санкций в момент заключения Договора и данная информация не была раскрыта, или если Подрядчик или любое физическое или юридическое лицо, указанное в пункте 1 в любой момент, следующий за моментом заключения Договора, но в пределах срока действия или исполнения Договора станет объектом применимых санкций.
  3. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 3 не создаёт для Подрядчика обязательства в отношении возмещения расходов/убытков, иных платежей и/или затрат Подрядчика, возникающих/возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Подрядчиком письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

***Вариант 2 (если в отношении Контрагента или его участника/акционера введены международные санкции, имеется Согласование Комплаенс службы о возможности взаимодействия и указание включить в Договор санкционную оговорку/заключить соглашение о санкционных условиях)*:**

22.1. Подрядчик настоящим подтверждает, что является объектом применимых санкций, которые раскрыты Подрядчиком Заказчику как применимые к Подрядчику санкции \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*с указанием наименования санкций, установившую их страну или объединение стран, реквизитов устанавливающего документа и иных существенных условий*). В отношении данных санкций Подрядчик подтверждает, что такие санкции не влияют на законность и действительность Договора и не влекут возникновение у Заказчика риска нарушения санкций.

Термин «применимые санкции» означает любые законодательные, нормативные, экономические или иные запреты/ограничения/ограничительные меры или иные аналогичные механизмы, которые ограничивают отношения с некоторыми странами или отдельными лицами, и которые были оформлены в соответствии с законодательством страны или объединения стран (например, Европейский Союз).

22.2. Подрядчик обязуется в полной мере соблюдать все применимые санкции. Несоблюдение Подрядчиком в полной мере всех применимых санкций является существенным нарушением Договора, которое даёт Заказчику право расторгнуть и (или) прекратить исполнение Договора.

22.3. Если Подрядчик будет признан виновным в нарушении применимых санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику любые убытки, возникшие / возникающие в результате нарушения Подрядчиком применимых санкций.

22.4. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора согласно пункту 2 не создаёт для Заказчика обязательства в отношении возмещения расходов / убытков, иных платежей и/или затрат Подрядчика, возникающих / возникших в связи с таким расторжением и (или) прекращением исполнения. Расторжение и (или) прекращение исполнения Договора осуществляется путем направления Заказчику письменного уведомления не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения и (или) прекращения действия Договора. Договор считается расторгнутым и (или) прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора.

**23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

23.2. Договор заключается путем собственноручного подписания уполномоченным представителем каждой стороны каждого его оригинального экземпляра.

23.3. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. Истечение сроков, предусмотренных Договором, не освобождает стороны от исполнения неисполненных обязательств.

23.4. Договор является обязательным для правопреемников сторон.

23.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обязательства сторон, которые не вытекают из условий Договора, а равно изменение обязательств, установленных Договором, считаются действительными, если они подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями.

23.6. Если какое-либо положение Договора признано недействительным в соответствии с действующим законодательством, это не затрагивает и не ограничивает действительность остальных положений Договора. После того, как какое-либо из положений Договора будет признано недействительным, стороны должны договориться о внесении соответствующих изменений в Договор.

23.7. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон, все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

23.8. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Локальный ресурсный сметный расчет единичных расценок на выполнение работ по ремонту помещений в зданиях РЭС филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».

Приложение № 2 – Дефектные ведомости (ведомости объёмов работ).

Приложение № 3 – Локальные ресурсные сметные расчеты.

Приложение № 4 – Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.

Приложение № 5 – Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика.

Приложение № 6 – Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области Антитеррористической безопасности.

Приложение № 7 – Требования к Проектам производства работ (ППР) подрядных организаций для работ на объектах ОАО «ИЭСК».

Приложение № 8 – Требования по вопросам охраны труда к ППР для работ подрядных организаций на объектах ОАО «ИЭСК».

Приложение № 9 - Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Приложение № 10 - Соглашение об обязательствах обеспечения средствами индивидуальной защиты сотрудников Поставщика.

**24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»**  Юридический адрес:  664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257  Тел./факс +7 (3952) 792-459, 792-461  ИНН/КПП 3812122706/775050001  **Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»**  Почтовый адрес:  664047, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40, Тел. +7 (3952) 794-859  ИНН/КПП филиала 3812122706/381143001  **Реквизиты банка:**  Иркутский филиал Банка «Союз» (АО)  БИК 042520728  р/с 40702810090040001454,  к/с 30101810300000000728  Адрес электронной почты:  [ves@ves.irkutskenergo.ru](mailto:ves@ves.irkutskenergo.ru) | **Подрядчик:** |

**ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

Приложение № 4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий**

г. Иркутск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» **Щёкина Александра Игоревича**, действующего на основании Доверенности № юр-230 от 31.08.2022 г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (-ый) в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о соблюдении антикоррупционных условий к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. (далее Договор):

1. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или лица, действующие от их имени и (или) в их интересах:

- лично или через посредников не осуществляют, не предлагают, не требуют, не добиваются, не разрешают, не дают согласие осуществлять передачу или получение вознаграждения в виде денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав прямо или косвенно любым лицам, включая, но, не ограничиваясь, коммерческим организациям и их представителям, органам власти и самоуправления, государственным и муниципальным служащим, для оказания влияния на действия или решения этих или иных лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать неправомерные цели, а также не оказывают содействие в реализации данных незаконных действий;

- не злоупотребляют и не пренебрегают своими полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам;

- не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

1. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме.
2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий Контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения деловых отношений с Контрагентами, вовлеченными в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение антикоррупционного законодательства.
4. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности Контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с Контрагентом, вплоть до расторжения Договора.
5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по выявленным фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применением эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

Приложение № 5

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика

г. Иркутск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» **Щёкина Александра Игоревича**, действующего на основании Доверенности № юр-230 от 31.08.2022 г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (-ый) в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «**Соглашение**») к Договору подряда на выполнение ремонтных работ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

1. **Основные положения**
   1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов в области:

* охраны труда;
* правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;
* федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;
* охраны окружающей среды;

а также за обеспечение в ходе выполнения Работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.

* 1. Подрядчик обязуется принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных нормативно-правовых актов. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.
  2. При проведении Работ на любых участках, территориях, объектах и оборудовании, принадлежащих или относящихся к Заказчику, в том числе на территории, переданной по Акту-допуску, Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»), размещенных на веб-сайте*:* <http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг> .

Перечень ЛНА в области охраны окружающей среды и экологической, промышленной и пожарной безопасности Заказчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядными организациями.

* 1. В случае нарушения Подрядчиком и/или его Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре.
  2. Руководитель Подрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемые Субподрядные организации.
  3. Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований пунктов 1.1.-1.3. настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения законодательства, условий Договора, ЛНА Заказчика с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
  4. В случае, если действия Подрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия); дальнейшее взаимодействие выполняется на основании Соглашения о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности. Дублирование санкций по отношению к Подрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутриобъектового режима не допускается.

1. **Основные требования в области охраны труда, охраны окружающей среды,**

**промышленной и пожарной безопасности**

* 1. Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).

Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядчиком.

* 1. Все оборудование Подрядчика и Субподрядной организации, используемое на территории Заказчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Заказчику по требованию.

Подрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за исправную работу отремонтированного оборудования Заказчика в гарантийный период.

* 1. Перед началом производства Работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком (при необходимости):
* схему мест производства Работ, установки техники и агрегатов, складирования Материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;
* схемы разрешенных проездов по территории;
* схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства Работ);
* необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;
* необходимые средства индивидуальной защиты;
* порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.
  1. Персонал Подрядчика и Субподрядной организации до начала Работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний.
  2. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства Работ не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения Работ по Договору (если применимо).

В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Подрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения Работ с Заказчиком.

* 1. Подрядчик в присутствии Заказчика обязан лично убедиться в готовности объекта к производству Работ (условия, объем и последовательность выполнения Работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации), после чего принимает объект согласно акту (наряду) - допуску.
  2. При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении несколькими подрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем, осуществляется Заказчиком.
  3. Подрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Заказчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, вне зависимости от числа или категории сотрудников Подрядчика, задействованных на территории Заказчика.
  4. Представители Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Подрядчика и Субподрядной организации должны иметь документы/удостоверения об обучении/аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.

* 1. Подрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
  2. Подрядчику запрещается:
* допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* допускать на территории Заказчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, работниками Подрядчика;
* доставлять любым способом на территорию Заказчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства Работ;
* без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;
* пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;
* курить вне отведенных для этого мест;
* накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;
* совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;
* вывозить с территории Заказчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;
* транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
* привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;
* сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и др. вне отведенных для этого мест;
* применять в работе открытый огонь на территории Заказчика, кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;
* хранить баллоны (кислород, пропан) и легко воспламеняющиеся жидкости (краски, растворители, горюче-смазочные материалы и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания Работ;
* допускать сжигание любых видов отходов на территории Заказчика;
* допускать сброс и слив отходов в системы канализации, на грунт;
* хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;
* хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;
* допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;
* использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

1. **Отдельные требования**
   1. Средства индивидуальной защиты, транспорт:
      1. Работники Подрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Заказчика, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – «СИЗ») в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ.
      2. Работники Подрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородным ремнем защитные каски:

* при нахождении в помещениях с действующим энергетическим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне;
* при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;
* при строительных работах;
* при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;
* при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;
* в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.

Применение касок без подбородных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.

* + 1. Работники Подрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:
* при работе с ручным инструментом ударного действия;
* при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;
* при электро- и газосварочных работах.
  + 1. Работники Подрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении Работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.
    2. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении Работ, должны быть оборудованы следующим:
* ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом-изготовителем);
* аптечкой первой помощи;
* огнетушителем;
* системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами);
* знаком аварийной остановки;
* противооткатными башмаками;
* искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика);
  + 1. Подрядчик должен обеспечить:
* обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;
* проведение регулярных техосмотров транспортных средств;
* использование и применение транспортных средств по их назначению;
* соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
* движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожным знакам на территории Заказчика.
  + 1. Подрядчик обязан:
* организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;
* организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.
  1. При проведении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан:
* в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизацию, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Заказчику;
* размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);
* складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;
* складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;
* накапливать отходы раздельно по видам отходов или группам однородных отходов, в соответствии с порядком, установленным Заказчиком;
* полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя.
  1. Подрядчик обязан информировать Заказчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных пунктами 1.1., 1.3. настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

1. **Осведомленность**
   1. На момент заключения Договора, Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика в части, относящейся к деятельности Подрядчика.
   2. В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: <http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>***.***
   3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, проводимых Заказчиком.
   4. Подрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, по требованиям настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
2. **Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика**
   1. Заказчик совместно с представителем Подрядчика, ведущим Работы на объектах Заказчика, в сроки, установленные Заказчиком, проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.
   2. В случае обнаружения Заказчиком на объекте Заказчика факта нарушения работниками Подрядчика (Субподрядной организации) требований безопасности и охраны труда, а также требований документов, предусмотренных пунктами настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Заказчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить Работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.
3. **Ответственность Подрядчика**
   1. За нарушение требований, перечень которых указан в Разделе 7 настоящего Соглашения, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, Договором и настоящим Соглашением.
   2. При обнаружении факта совершения нарушения или нарушений персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, Заказчиком составляется Акт проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объекте, участке (далее-Акт проверки). Акт проверки оформляется в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Соглашения.
   3. Подрядчик устраняет выявленные нарушения в ходе проверки и допускается для продолжения выполнения работ, либо отстраняется от работы путем изъятия удостоверения, наряда-допуска, акта-допуска, распоряжения (с которого снимается копия или делается его фотография и уведомления об этом Руководителя Подрядчика и/или направления Претензии об оплате штрафных санкций.
   4. Мера ответственности / штрафные санкции и дополнительные меры определены Разделом 10 настоящего Соглашения (Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение)
   5. В случае однократных нарушений, не несущих риска привлечения к ответственности Заказчика или причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, а также немедленного устранение в процессе проверки по усмотрению Заказчика штраф может не начисляться.

6.6. Независимо от периодичности нарушения (первое, второе, и т.д.) в случае, если нарушение повлекло причинение вреда здоровью сотрудника Заказчика, сотрудника Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотрудника Субподрядной организации), а именно: вреда, опасного для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни, тяжкого вреда здоровью, вреда здоровью средней тяжести – Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 000 000,00 (одного миллиона) рублей за каждое такое нарушение.

6.7. В случае если нарушение повлекло причинение смерти сотруднику Заказчика, сотруднику Подрядчика или любого третьего лица (в том числе сотруднику Субподрядной организации), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 3 000 000,00 (трех миллионов) рублей.

6.8 Ответственность в виде неустойки, предусмотренной в п. 6.6. и 6.7. настоящего Соглашения применяется вместо штрафа, предусмотренного в п. 7.1 и 7.2. настоящего Соглашения.

6.9. Если произошли инциденты, связанные с охраной труда, инциденты на опасном производственном объекте, причинен вред окружающей среде в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе, расходы, понесенные Заказчиком в случае взыскания Государственными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.10. Заказчик вправе потребовать оплату штрафа от Подрядчика за каждый случай нарушения.

6.11. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные и принятые Заказчиком Работы, или (по усмотрению Заказчика) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

1. **Перечень требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.**
   1. **Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности**

|  | **Вид нарушения\*** | **Мера ответственности / штрафная санкция** | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Штраф**  **(тыс. руб.)** | **Дополнительная санкция** |
|  | Проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующе оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. |
|  | Отсутствие у работников документов, подтверждающих их аттестацию, квалификацию, прохождение вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного / повторного / целевого), проверок знаний по охране труда, промышленной безопасности и электробезопасности. Предъявляемые документы не соответствуют установленной форме. Документы имеют истекший срок действия. | 50 | Отстранение от работы, удаление с территории объекта (блокирование пропуска нарушителя(-ей)). |
|  | Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъёмных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение правил по охране труда при работе на высоте. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Невыполнение требований правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Неприменение или несоответствующее применение средств индивидуальной защиты и спецодежды: |  |  |
| - средств защиты от падения с высоты; | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
| - других средств индивидуальной защиты. | 25 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований безопасности при работе с ручным слесарным инструментом, электрическим инструментом, отбойным инструментом. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при проведении огневых работ (электросварочных, газорезательных, паяльных, УШМ). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации, хранении и перевозке сосудов, работающих под избыточным давлением. (газовые баллоны, компрессора). | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Несоответствующее складирование материалов. | 25 | Остановка работ. |
|  | Несоответствующая организация, содержание рабочего места, территории, необеспечение безопасного прохода к рабочим местам (наличие открытых проёмов, не ограждённых участков, загромождение проходов и проездов, отсутствие оборудованных спусков, переходов, отсутствие ограждения опасных зон проведения работ, несоответствующее освещение, несвоевременная очистка проходов от льда, захламление рабочих мест и т.п и т.д.). | 25 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами в части сбора, накопления, обработки, транспортирования, утилизации, обезвреживания и размещения отходов (за каждый выявленный факт). | 100 | Остановка работ. |
|  | Нарушение требований пожарной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований электробезопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований законодательства Российской Федерации при эксплуатации автомобилей, строительных машин и механизмов (экскаваторы, бульдозеры, автогидроподъёмники, подъёмные сооружения, трубоукладчики, сваебойные установки). | 20 | Отстранение от работы, удаление с объекта, остановка работ. |
|  | Нарушения требований промышленной безопасности. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований экологической безопасности. | 50 | Остановка работ. |
|  | Причинение ущерба окружающей среде и / или имуществу Заказчика (выплачивается сверх возмещения убытков). | 40 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушения требований охраны труда при проведении земляных работ. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение требований охраны труда при работе в труднодоступных и замкнутых пространствах. | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Отсутствие достаточного количества специалистов по ОТ на Объекте и / или не предоставления документов (уведомлений) об их месте нахождения (изменении места нахождения) на Объекте *(примечание: проверка соблюдения данной обязанности и применение мер ответственности производится Заказчиком ежемесячно).* | 200 | Не применяется. |
|  | Отсутствие специалиста по ОТ на рабочем месте более 2 (двух) часов. | 50 | Не применяется. |
|  | Иные нарушения требований охраны труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности, не указанные в п.п. 1-23 пункта 7.1 настоящего Положения, а также санитарно-эпидемиологических требований законодательства Российской Федерации. | 20 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Сокрытие от Заказчика информации о несчастном случае, о Происшествии произошедшем на территории Заказчика. | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Не устранение в срок нарушения требований локальных нормативных актов Заказчика, не несущих риска наложения штрафа или возникновения инцидентов. | 5 | Не применяется. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора | 100 | отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Нарушение базовых правил | 200 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Нарушение кардинальных правил | 50 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. |
|  | Не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора. | 100 | Отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя (-ей). |
|  | Не предоставление Заказчику отчетность по форме, порядке и сроки, определенными «Методикой определения коэффициента частоты травм с утратой трудоспособности (LTIFR)» | 5 | Не применяется. |

**7.2. Перечень нарушений Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций) режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика**

|  | **Название / описание действия (бездействия)** | **Основная санкция**  **Штраф\*,**  **(тыс. руб.)** | **Дополнительная санкция** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта, в том числе, попытка проникновения / выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения). | 30 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия; а также попытка выйти с указанной территории по чужим либо поддельным документам (включая личный пропуск), а равно по пропуску с истекшим сроком действия. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. А также изъятие чужого / поддельного документа / пропуска с истекшим сроком действия. Удаление с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка пронести (ввезти) на территорию Объекта спиртные напитки и / или вещества, имеющие признаки наркотических или токсических. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Попытка доставки любым способом / выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Заказчика. | 5 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Заказчику, в нарушение установленного порядка. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Установленная, в том числе, с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Заказчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Тайное хищение имущества Заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение на территории Объекта лица, ранее удаленного с территории Объекта по любому основанию. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Любые действия лица, направленные на умышленное причинение вреда имуществу или персоналу Заказчика. | 20 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нахождение без необходимости за пределами рабочего места / участка в потенциально опасных участках Объекта, а также в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, машинный, генераторный, трансформаторный залы, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения). | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение на территории Объекта сверх установленного времени без согласования Заказчика. | 15 | Не применяется. |
|  | Не предъявление сотруднику охраны по его требованию вносимых (выносимых) сумок, пакетов, коробок, упаковок и пр. для досмотра. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Выявление употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на территории Объекта. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. Блокирование пропуска нарушителя(-ей). |
|  | Однократное нарушение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Осуществление на Объекте фото,- кино,- и видеосъемки без ее согласования с уполномоченным представителем Заказчика. | 10 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Нарушение Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками субподрядчика) правил дорожного движения, как на территории Заказчика, так и по пути следования к месту выполнения работ. | 20 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Сокрытие или попытка сокрытия Подрядчиком от Заказчика информации п.п. 1-13 пункта 7.2 настоящего Приложения о фактах противоправных действий (бездействия) со стороны своего персонала или персонала субподрядных организаций. | 100 | Не применяется. |
|  | Передача ложной информации о минировании или угрозе проведения диверсионно-террористического акта на объектах Заказчика. | 100 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Обращение правоохранительных органов Российской Федерации, поступившее в адрес Заказчика по факту совершения работником Подрядчика или его субподрядчика административного правонарушения или правонарушения, содержащего признаки уголовно наказуемого деяния (преступления). | 50 | Удаление с территории Объекта лица, в отношении которого поступило обращение. |
|  | Курение вне установленных в надлежащем порядке мест для курения. | 10 | Предупреждение об удалении с территории Объекта лица в случае повторного совершения этого правонарушения этим же лицом. |
|  | Курение в потенциально опасных элементах (участках) Объекта, которое может привести к прекращению нормального функционирования Объекта, его повреждению или к аварии на Объекте. | 50 | Удаление с территории Объекта лица, допустившего правонарушение. |
|  | Оставление без необходимости включенным светового освещения в арендованных Подрядчиком производственных или офисных помещениях Заказчика во внерабочее время. | 2 | Не применяется. |

**\*** За второе и каждое последующее нарушение размер штрафа удваивается на усмотрение Заказчика.

**\*** Основанием для обоснования выявленного нарушения являются действующие на территории Российской Федерации законодательные и нормативные документы в области охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и санитарии.

1. **Порядок фиксации нарушений, совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)**
   1. При обнаружении факта допущения нарушения (-ий) персоналом Подрядчика или персоналом Субподрядной организации, уполномоченным лицом Заказчика (руководителем филиала, любого подразделения Заказчика; линейным руководителем (начальником цеха, отдела, производственного участка, службы; ответственным за работу Подрядчика на данном участке; ответственным за соблюдение требований охраны труда на объекте, участке, цехе; уполномоченным в области охраны труда; специалистом СОТ, единолично или в составе комиссии) обнаружившим факт нарушения связанный с угрозой здоровья, жизни персонала и окружающих людей, нанесению ущерба оборудованию Заказчика, сторонних организаций персоналом Подрядчика и/или Субподрядной организации, нарушивших требования охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА, нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Заказчика составляет Акт проверки всех выявленных замечаний (***форма Акта прилагается ОБРАЗЕЦ 1*).**
   2. Фиксация нарушений и /или обстоятельств нарушений, присутствие самого нарушителя проводится на фото- или видеоустройство (по возможности).

8.3. Требование к Акту проверки:

8.3.1. В Акте проверки указываются: дата, время выявления нарушений; объект проверки (цех, участок и т.д.); документ и его номер, на основании которого выполняется работа (акт-допуск, наряд-допуск, распоряжение), наименование подрядной/ субподрядной организации; лицо допустившее нарушение (Ф.И.О., должность, подразделение Подрядчика); уполномоченное лицо проводившее проверку;

8.3.2. В Акте проверки указывается на ведение/отсутствие фото или видеофиксации;

8.3.3. В Акте проверки описываются выявленные нарушения.

8.3.4. В Акте проверки указываются одни из следующих принятых мер для устранения нарушений:

- нарушения устранены в ходе проверки;

- нарушитель (-ли) отстранен (-ы) от выполнения работ и /или удалены с места производства работ;

- работы остановлены.

8.3.5. Акт проверки должен быть подписан со стороны Подрядчика ответственным руководителем работ и/или производителем работ.

8.4. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта проверки обстоятельства и причины отказа от подписания указываются в Акте проверки и фиксируются путем видеофиксации (по возможности).

**9. Порядок привлечения к ответственности за нарушение совершенных Подрядчиком (работниками Подрядчика, работниками Субподрядных организаций)**

9.1. Составленный и подписанный Подрядчиком Акт проверки в течение 2-х рабочих дней передается куратору (ответственному лицу) Договора.

9.2. На основании Акта проверки, куратором (ответственным лицом) Договора, оформляется и направляется в адрес Подрядчика Претензия об оплате штрафа. Претензия, с приложенной копией Акта проверки вручается руководителю Подрядной организации или направляется по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ Подрядчика заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.3. В Претензии указываются сведения о нарушенном (-ых) требовании (-иях), указанных в Перечне требований к Подрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение (Раздел 10 настоящего Соглашения) и пункты Правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, нормы локально-нормативных актов Заказчика о режиме допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика, законодательства Российской Федерации и иных внутренних локально- нормативных актов Заказчика.

9.4. В случае неудовлетворения Подрядчиком требований претензии Заказчик вправе предъявить требования к Подрядчику в судебном порядке.

**10. Заключительные положения**

10.1. Вне зависимости от иных положений Договора устанавливается, что в отношении своего персонала и персонала Субподрядных организаций, выполняющих Работы по Договору, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за своевременное выполнение мероприятий по профилактике совершения указанными лицами нарушений, за совершение указанными лицами нарушений), а также за последствия совершения указанными лицами нарушений.

10.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

Приложение № 1 к Приложению № 5

**АКТ №**

**проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на территории Объектов на объекте, участке, цехе при выполнении работ по договору**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_**

(указать наименование договора)

**между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(указать наименования сторон)

« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. \_\_\_:\_\_ч.

Проведена проверка соблюдения правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности/ или нарушений режима допуска и пребывания на Объекте (цехе, участке и т.п.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Работы выполняются по наряду (распоряжению) № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О. должность)

В результате проверки установлено:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание и характер выявленных нарушений | Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены | Ф.И.О. нарушителя, подрядная организация |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**Оценка и выводы по результатам проверки:**

По результатам проверки предлагается:

1.

2.

Подписи членов комиссии: Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

С актом ознакомлен и один экземпляр получил представитель Подрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

(В случае отказа представителя Подрядной организации об ознакомлении с актом):

От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.

Обстоятельства, причины отказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи членов комиссии: Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ф.И.О.

Приложение № 6

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Соглашение о соблюдении Подрядчиком**

**требований в области антитеррористической безопасности**

г. Иркутск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» **Щёкина Александра Игоревича**, действующего на основании Доверенности № юр-230 от 31.08.2022 г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (-ый) в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») к Договору подряда на ремонтные работы № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **Основные положения**
   1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение всех нормативно-правовых актов в области антитеррористической безопасности и требований правил пропускного и внутриобьектового режимов своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядными организациями.

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных Договором.

* 1. При проведении Работ на объекте Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать (а также обеспечить соблюдение Субподрядными организациями) требования действующего законодательства Российской Федерации в области антитеррористической безопасности (далее – «АТБ»), а также требования локальных нормативных актов Заказчика (далее – «ЛНА»).

Перечень ЛНА в области АТБ Заказчика может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области АТБ Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядчиками.

* 1. В случае нарушения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией действующего законодательства либо ЛНА Заказчика в области АТБ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 12 Договора.
  2. Заказчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения Работ. Результаты проверок будут предоставлены Подрядчику, который, в свою очередь, обязан устранить выявленные представителями Заказчика нарушения правил в области АТБ, условий Договора, ЛНА Заказчика с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно акту контрольной проверки.

1. **Основные требования в области антитеррористической безопасности**
   1. Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности.

Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядной организацией.

* 1. Подрядчик обязан:
     1. В течение двух дней с момента получения соответствующего запроса Заказчика предоставить следующие сведения о персонале:
* списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;
* заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Подрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.
  + 1. При заключении Договора:
* приложить к Договору полный список сотрудников, привлекаемых для выполнения Работ, обеспечив в указанном списке отсутствие лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления, а также лиц, состоящих на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании.
* предоставить справку об отсутствии судимости в течение 1 (одного) месяца с момента заключения Договора на всех работников, допускаемых на Объект;
* согласовывать с дирекцией по защите активов изменения списка лиц, привлекаемых для выполнения Работ.
  1. Подрядчик и Субподрядные организации, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения Работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.
  2. Подрядчику запрещается:
* допускать к выполнению Работ работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
* доставлять любым способом на территорию Заказчика посторонних лиц, а также материально-технические ценности без соответствующего разрешения;
* самовольно изменять условия, последовательность и объем Работ;
* нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства Работ;
* без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;
* курить вне отведенных для этого мест;
* размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест;
* выполнять по собственной инициативе на территории Заказчика работы, не согласованные с Заказчиком.

1. **Отдельные требования**
   1. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Заказчиком при проверках выполнения Работ Подрядчиком.
2. **Осведомленность**
   1. На момент заключения Договора Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика в части, относящейся к деятельности Подрядчика.
   2. В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, опубликованными на веб-сайте: <http://irk-esk.ru/поставщикам-работ-услуг>.
   3. В целях выполнения требований настоящего Соглашения Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ, проводимых Заказчиком.
   4. Подрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников Субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области АТБ.
3. **Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика**
   1. Заказчик, совместно с представителем Подрядчика, ведущим Работы на Объекте, в сроки, установленные Заказчиком, проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядных организаций в области АТБ.
4. **Ответственность Подрядчика**
   1. За нарушение требований настоящего Соглашения Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Договором.
   2. Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий, произошедших по вине Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком.
   3. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере, установленном в Протоколе о нарушении требований норм АТБ.
   4. Работник Заказчика, уполномоченный в области АТБ, обнаруживший факт нарушения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией норм АТБ, передает в адрес Подрядчика уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Подрядчика и/или Субподрядной организации в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении требований норм АТБ в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока. Уведомление направляется в адрес Подрядчика телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Подрядчика, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Подрядчиком и/или Субподрядной организацией данного уведомления.

Протокол (Акт) о нарушении требований АТБ Подрядчиком при выполнении Работ составляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, уполномоченных в сфере АТБ. В случае отказа представителя Подрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка.

* 1. Штрафные санкции, предъявленные Государственными органами Заказчику в результате действий Подрядчика или Субподрядной организации, привлеченной Подрядчиком, возмещаются Подрядчиком.
     1. В случае однократных нарушений, не несущих риска снижения антитеррористической безопасности, наложения штрафа или причинения ущерба имуществу Заказчика и их устранения в срок, определенный уведомлением, штраф может не начисляться по усмотрению Заказчика.

1. **Заключительные положения**
   1. В случае возникновения у Сторон претензий, что произошло или может произойти нарушение каких-либо требований действующего законодательства в области АТБ и персональных данных, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
   2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения Подрядчиком, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как нарушающие требования применимого законодательства в области АТБ.
   3. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении требований в области АТБ, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны.
   4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

Приложение № 7

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Требования к Проектам производства работ (ППР) подрядных организаций**

**для работ на объектах ОАО «ИЭСК»**

1. ППР разрабатывает подрядная организация. ППР согласовываются с техническими службами филиала по профилю деятельности, СНОТиПБ, главным инженером филиала. Утверждает ППР руководитель подрядной организации.
2. ППР разрабатывается и предоставляется подрядной организацией в обязательном порядке при производстве работ в действующих электроустановках ОАО «ИЭСК» на основании требований п.п. 4.4; 4.9; 37.6; 37.9; 37.10; 38.1; 38.21; 38.22; 38.42; 38.44; 41.28 действующих Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
3. Кроме выше перечисленных требований действующих Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок, ППР разрабатываются при производстве работ:
   1. Выполнение работ с применением машин и механизмов для слива, долива и перевозки трансформаторного масла, работ с применением подъемных сооружений (кранов, подъёмников, телескопических вышек, бурильно-крановых установок) и других механизмов в охранной зоне ВЛ, в ОРУ вблизи оборудования, находящегося под напряжением;
   2. Замена изоляторов, траверс, арматуры и замена провода на ВЛ в местах пересечения ВЛ с железными и шоссейными дорогами.
   3. Испытание и измерение эл. оборудования с подачей повышенного напряжения.
   4. Все работы, связанные с установкой инвентарных лесов, временное закрепление конструкций, применение специальных грузоподъемных устройств и т. п. для обеспечения безопасного производства работ;
   5. Производство работ во всех колодцах (тепловых, канализационных, водопроводных), при замене отдельных узлов, задвижек, труб и т.д.
   6. При одновременной работе на опорах по двум технологическим картам (замена траверс и раскосов и т.д.) составляется индивидуальный ППР на выполнение работ.
   7. При работах в закрытых пожарных водоёмах и маслоприёмниках, емкостях.
   8. При выполнении работ на высоте.
   9. При необходимости перемещения составных частей ремонтируемого (модернизируемого) оборудования и других крупногабаритных и тяжелых грузов посредством грузоподъемных кранов по трассам, проходящим над эксплуатируемым оборудованием.

3.10. При работах по технологическим картам, когда имеется необходимость выполнения дополнительных объемов или видов работ, не предусмотренных данной технологической картой.

3.11. Нетиповые, строительно-монтажные и другие работы повышенной опасности по решению главного инженера филиала ОАО «ИЭСК».

1. ППР должен состоять из следующих обязательных разделов:
   1. Титульный лист с указанием организации - разработчика ППР, наименования планируемой работы, ответственного лица от организации - разработчика с указанием контактной информации (сотовый телефон и электронная почта), утверждающей подписи технического руководителя организации - разработчика, и подписями должностных лиц филиала ОАО «ИЭСК», с которыми ППР согласовывается.
   2. Пояснительная записка, с указанием для выполнения какой работы и на основании каких документов (технических условий, договора подряда, рабочего проекта) составлен данный ППР, с указанием этапов выполнения работ, календарных сроков, организационных и технических мероприятий по безопасной организации работ (работы с ГПМ, работы на высоте, земляные работы), пожарной и экологической безопасности (в соответствии с приложением №2 – «Требования по вопросам охраны труда к ППР для работ подрядных организаций на объектах ОАО «ИЭСК»).

В приложениях к пояснительной записке: схемы расстановки ГПМ, других машин и механизмов, с указанием зоны производства работ и способов визуализации, в том числе в темное время суток, габаритов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, допустимых расстояний приближения людей, оснастки, мате­риалов; технологические карты на выполнение отдельных работ; лицензии и сертификаты.

* 1. График производства работ.

1. За 10 рабочих дней до начала производства работ подрядная организация должна предоставить ППР в филиал ОАО «ИЭСК» для рассмотрения и согласования специалистами филиала ОАО «ИЭСК» в установленном в филиале порядке.
2. При изменении технологии производства работ на объекте, необходимости использования ГПМ, автомашин или механизмов, не указанных в ППР, подрядной организацией вносятся изменения в соответствующий раздел ППР и производится его повторное согласование в филиале ОАО «ИЭСК» в установленном порядке.

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

Приложение № 8

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Требования по вопросам охраны труда к ППР**

**для работ подрядных организаций на объектах ОАО «ИЭСК»**

1. **По обеспечению электробезопасности.**
   1. При работе в распределительном устройстве подстанций напряжением 10 кВ и выше. В пояснительной записке необходимо указать:

- порядок подключения, заземления и применения технологического оборудования (насосов, лебедок, и т.д.), исполнения и применения ремонтного освещения (при работе в баках выключателей, силовых трансформаторов и т.д.), применения электрифицированного инструмента, электросварочных аппаратов.

В графической части ППР необходимо указать:

- токоведущие части, находящиеся под напряжением вблизи рабочего места;

- допустимые расстояния приближения людей, инструментов, оснастки, машин, механизмов и т.п. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- маршруты прохода людей, проноса оснастки и инструмента, проезда машин и механизмов до рабочего места;

- допустимый сектор перемещения грузов.

1.2. При работе на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи.

В пояснительной записке необходимо указать:

- ВЛ, находящиеся под наведенным напряжением;

- опоры, подлежащие раскреплению перед подъемом на них персонала;

- способы и методы раскрепления опор;

- способ (метод) подъема (опускания) материалов, запчастей, инструментов и т.п.;

- порядок применения, способы крепления приставных лестниц при работе на ТП.

В графической части ППР необходимо указать:

- оставшиеся в работе (под напряжением) проходящие параллельно ВЛ; ВЛ пересекающие данную ВЛ; другие цепи при совместной подвеске нескольких цепей;

- опасную зону, где не допускается нахождение персонала.

1. **По обеспечению безопасности работ по перемещению грузов с применением грузоподъемных машин и механизмов (ПС).**

В пояснительной записке необходимо указать:

- Ф.И.О специалиста подрядной организации, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

- места и способы крепления лебедок, талей, блоков и т.п.;

- схемы строповки (обвязки) грузов;

- порядок и меры безопасности при выполнении работ по перемещению груза двумя кранами;

- порядок и меры безопасности при перемещении груза над перекрытиями зданий т.п., в которых находятся люди;

- порядок и меры безопасности при погрузке, разгрузке полувагонов (вагонов), железнодорожных платформ, автомашин (способы и методы подъема (спуска) людей) и т.д.

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств, пешеходов.

В графической части ППР необходимо указать:

- опасную зону (зону падения и отлета груза, опускания стрелы, тары и т.п.), где не допускается нахождения персонала;

- места установки ПС;

- места нахождения людей (стропальщиков, технологических рабочих, водителей автомобилей) по двум позициям:

- при строповке (обвязке) груза;

- при перемещении груза;

- места и способы складирования груза;

- допустимое расстояние приближения поворотной части автокрана к стенам, колоннам, зданиям, сооружениям; допустимое расстояние установки ПС до котлована, траншеи;

- допустимый сектор перемещения грузов.

1. **По обеспечению безопасности работ на высоте.**

В пояснительной записке необходимо указать:

- Ф.И.О. работников подрядной организации, ответственных за организацию и безопасное проведение работ на высоте;

- допустимые расстояния приближения людей, инструментов, оснастки, машин, механизмов и т.п. к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов;

- порядок ограждения и освещения опасной зоны работ.

1. **По обеспечению безопасности выполнения земляных работ.**

В пояснительной записке необходимо указать:

- Ф.И.О. работников подрядной организации, ответственных за организацию и безопасное проведение земляных работ;

- глубину и крутизну траншеи (котлована);

- способы и места укрепления откосов;

- места и способы спуска людей в траншеи (котлованы);

- допустимое расстояние установки ГПМ к краю траншеи (котлована);

- способы и меры безопасности при работе в охранной зоне КЛ электропередачи;

- действия персонала, в т.ч. машинистов, водителей при случайном (ошибочном) касании частей машин и механизмов проводов ВЛ электропередачи, находящейся под напряжением и т.д.

- необходимость заземления шасси ГПМ и механизмов до производства работ;

- способы рассредоточения (распределения) нагрузки на грунт от машин, механизмов, оборудования, материалов, вынимаемого грунта;

- условия безопасного производства работ в местах интенсивного движения транспортных средств и пешеходов;

- порядок ограждения и освещения опасной зоны работ.

В графической части ППР необходимо указать:

- маршрут трассы кабельных линий (КЛ) электропередачи (связи и т.п.);

- при работе с землеройной техникой, ГПМ и механизмами в охранной зоне ВЛ электропередачи – допустимое расстояние приближения ковша, стрелы и т.п. к проводам ВЛ;

- места и способы складирования оборудования, материалов, вынимаемого грунта;

- маршрут проезда к рабочим места транспортных средств спецмашин и механизмов;

- места установки (стоянки) транспортных средств, спецмашин и механизмов.

**Перечень нормативно-технической документации для разработки ППР.**

1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. В ред. от 19.02.2016 г.
2. Правила по охране труда в строительстве. В ред. 2015 г.
3. Правила по охране труда при работе на высоте. В ред. от 17.06.2015 г.
4. Правила устройства электроустановок, изд.7.
5. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, в ред. от 12.04.2016 г.

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

# м

Приложение № 9

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Соглашение о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты, связанной с профилактикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19**

г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» **Щёкина Александра Игоревича**, действующего на основании Доверенности № юр-230 от 31.08.2022 г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (-ый) в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) заключили настоящее соглашение к договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – соглашение) о нижеследующем:

* 1. Стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
  2. Подрядчик обязуется обеспечивать неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил нахождения и пребывания на территории объектов Заказчика, согласно рекомендациям по нераспространению коронавирусной инфекции, выданных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
  3. Подрядчик обязуется при перемещении персонала Подрядчика по территории Заказчика в зданиях, строениях, сооружениях (включая коридоры, лестничные марши, главный корпус и т.д.), на прилегающей территории и иных объектах обеспечить недопустимость его приближения к изолированному персоналу (вахта) Заказчика на расстоянии менее 1,5 метров. Знак отличия изолированного персонала приведен в Приложении № 1 к настоящему соглашению.
  4. Подрядчик обязуется обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты – перчатки, одноразовые маски, средства дезинфекции, контролировать нахождение и передвижение своего персонала по территории Заказчика только с использованием указанных средств индивидуальной защиты, а также обеспечить соблюдение своим персоналом мер социального дистанцирования, т.е. не допускать приближение одного человека к другому ближе чем на 1,5 метра.
  5. Подрядчик обязуется ежедневно проводить обработку применяемых для выполнения работ по договору инструментов и механизмов, автотранспорта дезинфицирующими средствами. Обеспечить информирование и при необходимости провести инструктаж персонала о всех видах работ с дезинфицирующими средствами, в том числе о необходимости проведения дезинфекции с использованием средств индивидуальной защиты (органы дыхания защищаются респиратором, глаз - защитными очками или используются противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью).

6. Подрядчик обязуется самостоятельно осуществлять ежедневное измерение температуры тела персонала до начала работ, в процессе и по окончании работ, и фиксировать данные показатели в соответствующем журнале. При том, о каждом случае ухудшения состояния здоровья своего персонала – незамедлительно сообщать руководству Заказчика и *начальнику СНОТиПБ филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»* (повышения температуры, признаках ОРВИ, выявленных случаях коронавирусной инфекции и т.д.), отстранять подчиненных от работы и отправляет домой, если у них повышена температура или обнаружены иные признаки вирусного заболевания.

1. В случае нарушения обязательств Подрядчиком, предусмотренных условиями соглашения Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения*.*
2. При повторном нарушении персоналом Подрядчика условий, предусмотренных соглашением, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
3. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с даты подписания Договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору либо до заключения сторонами соглашения об отмене мер, оговоренных соглашением.

10. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

Приложение № 1 к Соглашению

о соблюдении мер санитарно-эпидемиологической защиты,

связанной с профилактикой распространения

коронавирусной инфекции COVID-19



Приложение № 10

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Соглашение об обязательствах обеспечения**

**средствами индивидуальной защиты сотрудников Подрядчика**

г. Иркутск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»)**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» **Щёкина Александра Игоревича**, действующего на основании Доверенности № юр-230 от 31.08.2022 г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое (-ый) в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе и по отдельности, именуемые в дальнейшем «Стороны» или «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) к договору от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о нижеследующем:

1. При исполнении своих обязательств по договору Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего сотрудника, который выполняет работы, доставляет товар в производственные помещения и на открытые площадки на предприятии Заказчика следующими средствами индивидуальной защиты:

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с нанесенным на спине логотипом и наименованием Подрядчика длиной не менее 20 см);

- Ботинки кожаные/Сапоги кожаные с защитным подноском;

- Каска защитная с подбородочным ремнем;

- Наушники противошумные или Вкладыши противошумные;

- Перчатки с полимерным покрытием;

- Жилет сигнальный 2 класса защиты;

- Очки защитные.

2. При выполнении работ сотрудниками Подрядчик, имеющих специфические риски (электродуга, запыленность, контакт с опасными химическими веществами и т.д.), Подрядчик обязуется обеспечить каждого своего сотрудника соответствующими средствами индивидуальной защиты.

3. В период действия эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Подрядчик обязуется дополнительно обеспечить каждого своего сотрудника, который выполняет работы, доставляет товар в производственные помещения и на открытые площадки на предприятии Заказчика следующими средствами индивидуальной защиты:

- Маска медицинская из расчета 1 шт. на каждые 2 часа пребывания на предприятии (или респиратор не ниже FFP2 из расчета 1 шт. на смену);

- Перчатки нитриловые одноразовые из расчета 2 шт. на смену;

- Санитайзер для рук из расчета 15 мл на смену.

4. Сотрудники Подрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при нахождении в производственных помещениях и на открытых площадках на предприятия Заказчика, должны удаляться с территории предприятия Заказчика до устранения этого нарушения

5. За нарушение требований Соглашения Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и Соглашением.

6. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф за зафиксированные Протоколом нарушения требований Соглашения, допущенные Подрядчиком, оформленные в соответствии с п. 10 Соглашения.

7. Заказчик вправе (но не обязан) взыскать с Подрядчика штраф за каждый случай нарушения.

8. Работник Заказчика, уполномоченный в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, обнаруживший факт нарушения Подрядчиком требований Соглашения передает в адрес Подрядчика уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Подрядчика в назначенное время и место для составления Протокола о нарушении Соглашения в случае не устранения нарушения по истечении установленного в уведомлении срока.

9. Уведомление направляется в адрес Подрядчика телефонограммой либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Подрядчика, с обязательным получением отчета о доставке и прочтении направленного уведомления, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Подрядчиком данного уведомления.

10. Протокол о нарушении требований Соглашения Подрядчиком составляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, уполномоченных в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. В случае отказа представителя Подрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка.

11. В случае нарушения обязательств Подрядчиком, предусмотренных условиями Соглашения, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязуется уплатить штраф в размере 25 000,00 рублей за каждый документально подтвержденный и зафиксированный путем фотофиксации случай нарушения в 10-дневный срок с момента составления Протокола*.*

12. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Директор филиала ОАО «ИЭСК»  «Восточные электрические сети»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.И. Щёкин /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. | **Подрядчик:**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.  м.п. |

# 

# Раздел 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**4.1 Правовой статус процедур и документов**

1. Данная процедура запроса предложений является формой торгов, при которой победителем запроса предложений признается Участник конкурентной закупки (далее – Участник), заявка на участие которого наиболее полно соответствует критериям, определенным в Документации о закупке, и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
2. Опубликованное Извещение о проведении запроса предложений и Документация являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.
3. Заявка Участника (далее – заявка) имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их заявки по мере проведения этапов запроса предложений.
4. Требования к Участникам, установленные Заказчиком, предъявляются в равной мере ко всем Участникам. Предъявление к Участникам иных требований, кроме установленных Документацией, не допускается. Заказчик вправе на любом этапе проверить соответствие Участников и привлекаемых ими субподрядчиков (соисполнителей) требованиям, установленным в Документации, в том числе наличие заявленных ими ресурсов, необходимых для поставки товара, выполнение работ, оказания услуг.
5. При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником заявке, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора субподрядчиков (соисполнителей) установленным к Участникам, субподрядчикам (соисполнителям), несоответствия выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Документацией к работам, услугам, являющихся предметом закупки, Заказчик отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в процедуре запроса предложений на любом этапе ее проведения.
6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка или не подана ни одна заявка на участие в закупочной процедуре, запрос предложений признается несостоявшимся. В случае, если Документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ИЭСК» (далее – Положение о закупке). В случае если указанная заявка не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в Документации Участнику может быть предложено привести ее в соответствие для получения допуска к участию в запросе предложений. Если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, Заказчик вправе передать Участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в закупке, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким Участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемого к Документации. При этом Участник закупки не вправе отказаться от заключения договора.
8. Заказчик вправе отменить проведение запроса предложений по одному и более предмету (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
9. Решение об отмене запроса предложений размещается в ЕИС в день принятия этого решения.
10. По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
11. Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.
12. Договор заключается на условиях, указанных в поданной Участником закупки, с которым заключается договор, заявке на участие в закупке и в Документации о закупке и цена такого предложения не может превышать размера сделанного предложения такого Участника и начальную (максимальную) цену предложения, указанную в Извещении.
13. Во всем, что не урегулировано Извещением и Документацией стороны руководствуются Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ГК РФ, Положением о закупке.
    1. **Общие требования к Участникам закупки**
14. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.
15. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
16. Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.
17. Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято.
18. Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказание услуг, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
19. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
20. Отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
21. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица.
22. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках закупки.
23. Обладание исключительным правом на интеллектуальную собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора.
24. Лица, выступающие на стороне одного Участника процедуры закупки (коллективный Участник закупки), обязаны заключить между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором:

- определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре закупки, так и в рамках исполнения договора;

- определен один из Участников закупки, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого члена коллективного Участника закупки во взаимоотношениях с Заказчиком (лидер), в том числе подписывать заявку от имени всех членов коллективного Участника закупки;

- установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора;

- указаны сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного Участника закупки (в случае установления Заказчиком данного требования в документации (извещении).

В случае несоответствия соглашения требованиям настоящего пункта заявка коллективного Участника подлежит отклонению. Копия соглашения между лицами, выступающими на стороне одного Участника закупки, представляется в составе заявки.

* 1. **Требования к субподрядчикам (соисполнителям)**
     1. Участники могут привлекать субподрядчиков (соисполнителей) при условии соблюдения требований к субподрядчикам (соисполнителям), установленных Документацией.
     2. Вышеуказанные требования к Участникам также установлены к субподрядчикам (соисполнителям), привлекаемым Участником для исполнения договора.
     3. Требования к привлекаемым Участником для исполнения договора субподрядчикам (соисполнителям), установленные Заказчиком, предъявляются в равной мере ко всем субподрядчикам (соисполнителям).
     4. Участник должен включить в свою заявку подробные сведения обо всем объеме работ (услуг), который он предполагает закупить по субдоговорам, указав процент субдоговора к объему закупки, и привести подробную информацию о своих субподрядчиках (соисполнителях), которых он предполагает нанять для выполнения договора.
     5. Участник должен представить в составе своей заявки письма субподрядчиков, (соисполнителей) в которых указывается:

- о том, что субподрядчик (соисполнитель) информирован о том, что Участник предлагает его в качестве субподрядчика (соисполнителя);

- о том, что в случае признания заявки Участника наилучшей, субподрядчик (соисполнитель) готов обеспечить выполнение необходимых работ (оказания услуг), указанных в заявке, в указанные сроки;

- о том, что условия будущего договора между Участником и субподрядчиком (соисполнителем) согласованы.

* + 1. В случае если объем субдоговора превышает 5% от цены договора, Участник должен представить в составе своей заявки документы, подтверждающие соответствие предложенного субподрядчика (соисполнителя) требованиям, предъявляемым к Участникам.
  1. **Предоставление Документации Участникам**
     1. Участники вправе получить Документацию на официальном сайте www.zakupki.gov.ru или обратиться к Заказчику за предоставлением Документации. Запросы на предоставление Документации должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица Участника.
     2. В случае если для участия в запросе предложений иностранному лицу потребуется Документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет, если иного не установлено в Извещении.
     3. Документация предоставляется на основании заявления в форме электронного документа любого заинтересованного лица на электронную почту, указанную в данном заявлении. Запрос направляется на электронный адрес ответственного исполнителя, указанный в Документации.
  2. **Обжалование**

4.5.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками своих обязательств, в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

4.5.2 Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

* 1. **Порядок разъяснения заявок Участников запроса предложений**
     1. Заказчик вправе запросить разъяснения заявки Участника закупки на любом этапе проведения закупки.
     2. Участник должен подать заявку вновь (отозвав предыдущую), если ответ на запрос изменяет условия заявки (сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иные существенные условия заявки).
     3. Заказчик вправе направить Участникам закупки запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки, и исправленные документы.
     4. Заказчик вправе запросить представление непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде документов, подлежащих предоставлению в соответствии с Документацией.
     5. При запросе разъяснений или документов не допускается создание преимущественных условий для кого-либо из Участников закупки.
  2. **Разъяснения положений Документации** 
     1. Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений Извещения и (или) Документации.
     2. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, указанного в пп. 4.7.1 раздела 4 Документации, Заказчик осуществляет разъяснение положений Документации и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
     3. Разъяснения положений Документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
     4. Разъяснения положений Документации размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений.
  3. **Внесение изменений в Документацию** 
     1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в Документацию.
     2. Изменения, вносимые в Документацию, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины установленного срока подачи заявок на участие в закупке.
     3. Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в Документацию. Заказчик не несет ответственность за несвоевременное получение Участником закупки информации в ЕИС.
  4. **Прочие положения**
     1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
     2. Заказчик обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Документацией.
  5. **Общий порядок проведения запроса предложений**
     1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными Документацией.
     2. В ходе рассмотрения заявок закупочная комиссия проверяет: правильность оформления заявок и их соответствие требованиям Документации по существу; соответствие Участников запроса предложений требованиям Документации; соответствие выполнения объемов работ (оказания услуг) и технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям Документации, др.
     3. По результатам рассмотрения закупочная комиссия может отклонять от участия в запросе предложений заявки по следующим основаниям:

- Участник закупки не соответствует требованиям, предъявляемым Документацией, или минимальным требованиям, определенным Положением о закупке.

- заявка на участие в закупке не соответствует требованиям, предъявляемым Документацией, или минимальным требованиям, определенным Положением закупке;

- предложение Участника закупки не соответствует требованиям, предъявляемым Документацией;

- заявка содержит недостоверную информацию;

- заявка подана после срока окончания подачи заявок.

* + 1. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки с учетом результатов переговоров (пп. 4.11 Раздела 4 Документации) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев:

- возможность должного исполнения договора (опыт оказания подобных услуг, качество выполнения, деловая репутация, надежность, ресурсные возможности);

- неценовая предпочтительность заявки (соответствие предложения требованиям документации);

- финансовая устойчивость предприятия (по бухгалтерским отчетам за отчетный период текущего года и предыдущий год);

- правоспособность Участника запроса предложений;

- стоимость и структура стоимости выполнения работ, условия и график выполнения работ и их оплаты.

* + 1. Извещение, Документация и проект договора размещаются Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений.
    2. Информация, связанная с осуществлением запроса предложений, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В течение одного часа с момента размещения такая информация должна быть размещена в ЕИС. Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
    3. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
  1. **Проведение переговоров**
     1. После рассмотрения и оценки предложений Заказчик вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его заявки.
     2. Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Заказчик. При проведении переговоров Заказчик будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных заявок, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

- любые переговоры между Заказчиком и Участником носят конфиденциальный характер;

- ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

* 1. **Общие требования к заявке**
     1. Участник должен подготовить заявку, включающую в себя документы согласно п. 10 Раздела 1 Документации.
     2. Участник имеет право подать только одну заявку. В случае нарушения этого требования все заявки такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.
     3. Участник закупки подает заявку на русском языке, в письменной форме в запечатанном конверте. Письмо о подаче оферты должно быть вложено в отдельный запечатанный конверт, входящий в состав заявки, предоставляемой на бумажном носителе.
     4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплена печатью Участника закупки (при наличии) и подписана Участником закупки или лицом, уполномоченным таким Участником закупки. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к заявке.
     5. На конверте указывается наименование закупки (этапа, лота), на участие в которой подается данная заявка. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
     6. Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок, указанный в Документации, регистрируется Заказчиком в Журнале регистрации заявок.
     7. В случае участия в многолотовой закупке по нескольким лотам, Участник закупки вправе предоставить один пакет учредительных документов, одинаково предусмотренных Документации по нескольким лотам.
     8. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного Участника закупки, требованиям, указанным в Документации, должна в совокупности отвечать такая группа лиц, а не отдельно взятое юридическое лицо, выступающее в составе группы лиц.
     9. Заявка, которую подает коллективный Участник закупки, может быть отклонена на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллективного Участника закупки вышел один или более Участников закупки;

Лицо, входящие в состав коллективного Участника закупки, не может подавать самостоятельную заявку для участия в конкурентной закупке или входить в состав других коллективных Участников для участия в этой конкурентной закупке. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех Участников данной закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно

* + 1. Прием заявок прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного в Документации.
    2. Никакие исправления в тексте заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.
    3. Соблюдение Участником закупки требований оформления заявки на участие в закупке означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке поданы от имени Участника закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в закупке документов и сведений.
  1. **Требования к сроку действия заявки**
     1. Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в Письме о подаче оферты (п. 5.1 Раздела 5 Документации). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема заявки.
     2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения заявки.
  2. **Особенности осуществления запроса предложений**
     1. Рассмотрение заявок осуществляется закупочной комиссией.
     2. Заседания закупочной комиссии могут проводиться посредством использования электронных средств связи (например, путем осуществления видеоконференции) с последующим формированием протоколов заседаний закупочной комиссий в электронном виде и их подписанием с использованием электронной подписи.
     3. Закупочная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений, определение победителя запроса предложений, ведение протоколов, составляемых в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки.
     4. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным Документацией, и осуществляет проверку соответствия Участников процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков), указанных в заявке Участника установленным требованиям.
     5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений Участника процедуры закупки и о признании Участника процедуры запроса предложений, подавшего заявку на участие, Участником запроса предложений или об отказе в допуске такого Участника процедуры закупки к участию в запросе предложений.
     6. В случае если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.
     7. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещает его в ЕИС.
  3. **Критерии и порядок оценки заявок Участников закупки** 
     1. Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

**- «цена предложения»;**

**- «отсутствие негативных судебных решений»;**

**- «количество договоров»;**

**- «суммарная цена аналогичных договоров».**

* + 1. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
    2. Рейтинг критериев определяется в числах от 0 до 100. При этом для расчета рейтингов применяется вес соответствующего критерия.
    3. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в Документации.
    4. Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок, одним из которых является критерий «Цена предложения».
    5. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в Документации, составляет 100.
    6. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в Документации.
    7. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
    8. **Критерий «Цена предложения»**

Предмет оценки: предлагаемая Участником цена предложения.

Тип критерия – минимизирующий, способ оценки – «от предела».

Тип критерия минимизирующий - присваивает максимальный балл предложению с наименьшим числовым значением.

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно их сопоставления с пределом.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена предложения», определяется по формуле:

где: – рейтинг по критерию «Цена предложения»;

– предельное оцениваемое предложение = начальная максимальная цена предложения (НМЦ предложения), указанная в Разделе 1 Документации;

– оцениваемое предложение = цена, предложенная Участником;

– предпочитаемое предложение ценового критерия = минимальному ценовому предложению из предложенных Участниками;

— вес ценового критерия в баллах.

* + 1. **Критерий «Отсутствие негативных судебных решений»**

Предмет оценки: отсутствие негативных судебных решений, вступивших в силу, с участием лиц, указанных в Приложении №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания», или принятых Участником закупки претензиях лиц, указанных в Приложении №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания» — за последние 36 месяцев до дня рассмотрения заявок Участников и признающих Участника закупки не исполнившим или ненадлежаще исполнившим обязательства по договорам.

Тип критерия – негативный бинарный, способ оценки «от предела».

Тип критерия негативный бинарный - присваивает максимальный балл предложению, не совпадающему с заранее определенным значением (которое меньше заранее определённого значения).

Способ оценки «от предела» - заявки оцениваются относительно их сопоставления с пределом.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Отсутствие негативных судебных решений», определяется по формуле:

где: – рейтинг по критерию «Отсутствие негативных судебных решений»;

– нежелательное предложение = 1 судебное решение;

– оцениваемое предложение Участника по негативному бинарному критерию;

– вес негативного бинарного критерия в баллах.

* + 1. **Критерий «Количество договоров»**

Предмет оценки: количество копий надлежаще исполненных Участником договоров о выполненных аналогичных работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий за последние 36 месяцев до дня размещения закупки, с указанием предмета договора, состава и стоимости работ (не менее 3 (трех) договоров) с приложением последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и последнего Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2.

Тип критерия – максимизирующий, способ оценки – «от лучшего».

Тип критерия максимизирующий - присваивает максимальный балл предложению с наибольшим числовым значением.

Способ оценки «от лучшего» - заявки оцениваются относительно сопоставления друг с другом.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Количество договоров», определяется по формуле:

где: – рейтинг по критерию «Количество договоров»;

– максимальное предложение среди предложений Участников по максимизирующему критерию;

– оцениваемое предложение Участников по максимизирующему критерию;

– вес максимизирующего критерия в баллах.

* + 1. **Критерий** **«Суммарная цена аналогичных договоров»**

Предмет оценки: суммарная цена надлежаще исполненных Участником договоров о выполненных аналогичных работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий за последние 36 месяцев до дня размещения закупки, с указанием предмета договора, состава и стоимости работ (не менее 3 (трех) договоров) с приложением последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и последнего Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2.

Тип критерия – максимизирующий, способ оценки – «от лучшего».

Тип критерия максимизирующий - присваивает максимальный балл предложению с наибольшим числовым значением.

Способ оценки «от лучшего» - заявки оцениваются относительно сопоставления друг с другом.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Суммарная цена аналогичных договоров», определяется по формуле:

где: – рейтинг по критерию «Суммарная цена аналогичных договоров»;

– максимальное предложение среди предложений Участников по максимизирующему критерию;

– оцениваемое предложение Участников по максимизирующему критерию;

– вес максимизирующего критерия в баллах.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Номер критерия** | **Критерии оценки заявок** | **Определение критерия** | **Вес критерия**  **в баллах** |
| **1.** | **Критерий «Цена предложения»**  Цена предложения (без учёта НДС) | Согласно п. 4.15.9 Раздела 4 Документации | **94** |
| **2.** | **Критерий «Отсутствие негативных судебных решений»**  Отсутствие негативных судебных решений, вступивших в силу, с участием лиц, указанных в Приложении №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания», или принятых Участником закупки претензиях лиц, указанных в Приложении №1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика, ПАО «Иркутскэнерго», ООО «Байкальская энергетическая компания» — за последние 36 месяцев до дня рассмотрения заявок Участников и признающих Участника закупки не исполнившим или ненадлежаще исполнившим обязательства по договорам | Согласно п. 4.15.10 Раздела 4 Документации | **1** |
| **3.** | **Критерий «Количество договоров»**  Количество копий надлежаще исполненных Участником договоров о выполненных аналогичных работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий за последние 36 месяцев до дня размещения закупки, с указанием предмета договора, состава и стоимости работ (не менее 3 (трех) договоров) с приложением последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и последнего Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 | Согласно п. 4.15.11 Раздела 4 Документации | **3,5** |
| **4.** | **Критерий «Суммарная цена аналогичных договоров»**  Суммарная цена надлежаще исполненных Участником договоров о выполненных аналогичных работах по строительству, реконструкции и ремонту зданий за последние 36 месяцев до дня размещения закупки, с указанием предмета договора, состава и стоимости работ (не менее 3 (трех) договоров) с приложением последней Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и последнего Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 | Согласно п. 4.15.12 Раздела 4 Документации | **1,5** |

**4.16 Переторжка**

4.16.1 Заказчик оставляет за собой право предоставить Участникам запроса предложений возможность добровольно повысить рейтинг их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены предложения (далее - процедура переторжки, переторжка), либо улучшение других условий.

4.16.2 Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает закупочная комиссия самостоятельно согласно нормам Документации.

4.16.3 Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, на нее в обязательном порядке приглашаются, путем указания в Документации/Протоколе времени и места ее проведения, Участники закупки, заявки которых не были отклонены. Закупочная комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения Участников закупки, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с основными. Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклоненных заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться Участникам переторжки. Если результаты оценки Участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем Участникам запроса предложений, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

4.16.4 В переторжке может участвовать любое количество Участников. Участник запроса предложений вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

4.16.5 В случае принятия положительного решения о проведении переторжки она проводится в единовременной форме, путем очно-заочного предоставления улучшенных предложений, допущенных Участников закупки.

4.16.6 Переторжка в единовременной форме проводится путем предоставления Участниками переторжки обновленных заявок на участие в закупке.

4.16.7 Предложения Участника запроса предложений по повышению цены не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в переторжке.

4.16.8 После проведения переторжки закупочная комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки предложений.

4.16.9 Заявки Участников, не участвовавших в процедуре переторжки, учитываются при построении итогового ранжира предложений по первоначальным условиям, указанным в заявке.

4.16.10 Участие в переторжке не расценивается Заказчиком, как нарушение требований п. 4.12.2.

**4.17 Принятие решения об определении победителя**

4.17.1 Закупочная комиссия на своем заседании принимает решение по определению победителя и заключению договора.

4.17.2 В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других на участие в запросе предложений, содержащих такие условия.

4.17.3 В случае отказа от заключения договора Участника закупки, признанного победителем по итогам запроса предложений, закупочной комиссией принимается решение о заключении договора со вторым Участником закупки по итогам оценки и сопоставления заявок.

4.17.4 В случае если по запросу предложений не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям Документации была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. При наличии единственного Участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника закупки требованиям Документации, с таким Участником может быть заключен договор.

**4.18 Подписание договора**

4.18.1 Договор между Заказчиком и победителем подписывается не ранее чем через 10 дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола.

4.18.2 В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии.

4.18.3 Условия договора определяются в соответствии с требованиями Заказчика и Разделом 3 Документации.

**4.19 Отклонение заявок с демпинговой ценой**

4.19.1 Заказчик вправе отклонить заявку Участника закупки, если предложенная в ней цена договора (цена предложения) в сочетании с другими сведениями, указанными в заявке, аномально занижена, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в способности Участника закупки исполнить договор на предложенных условиях. Аномально заниженной ценой договора (ценой предложения) признается снижение цены на 25% (двадцать пять процентов) ниже начальной (максимальной) цены договора (цены предложения), установленной в Извещении и Документации. Документацией может быть установлен иной размер процентов, снижение на который или снижение ниже которого признается аномальным.

4.19.2 Закупочная комиссия вправе запросить у Участника закупки калькуляцию предлагаемой им цены договора (цены предложения) и обоснование такой цены. Закупочная комиссия в сроки осуществления закупки проводит анализ предоставленной Участником информации.

4.19.3 Если Участник не предоставил информацию, указанную в пп. 4.19.2 Документации, или закупочная комиссия пришла к решению, что представленная Участником калькуляция предлагаемой им цены договора (цены предложения) и обоснование такой цены не свидетельствуют о способности Участника надлежащим образом исполнить договор на предложенных условиях, Заказчик вправе отклонить заявку такого Участника с указанием причин отклонения.

**5.** **ОБРАЗЦЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ**

**5.1 Письмо о подаче оферты** **(форма 1)**

**начало формы**

**Письмо о подаче оферты**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Извещение (Приглашение) о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение/оказание **«***Наименование объекта***»,** и Документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить договор на:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(краткое описание работ/услуг)

на общую сумму:

|  |  |
| --- | --- |
| стоимость предложения без НДС, руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| кроме того НДС, руб. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого,  стоимость предложения с НДС, руб. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(полная итоговая стоимость, рублей, с НДС)** |

Сроки выполнения работ (оказания услуг): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Срок гарантии на выполненные работы \_\_\_\_\_\_.

Готовность подписать договор в редакции Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Готовность участия в переторжке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Возможность привлечения субподрядчиков (соисполнителей) для выполнения отдельных видов работ (оказания услуг) в рамках договора \_\_\_\_\_.

Условия оплаты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящее предложение имеет правовой статус оферты и действует до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года.

Данное предложение подается с пониманием того, что Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки.

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного запрос предложений и в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена.

В соответствии с инструкциями, полученными от Заказчика в Документации, информация по сути предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Наименование Участника) в данном запросе предложений представлена в следующих формах, документах и иных материалах, которые прилагаются к настоящему предложению и являются неотъемлемой частью нашей заявки.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| **Наименование приложения** | **№**  **страницы** | **Число страниц** |
| --- | --- | --- |
| 1. Анкета Участника запроса предложений |  |  |
| 2. Справка о материально-технических ресурсах |  |  |
| 3. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров |  |  |
| 4. Справка о кадровых ресурсах |  |  |
| 5. Справка о наличии кредиторской задолженности и поручительств |  |  |
| 6. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 7. Согласие Участника на обработку персональных данных |  |  |
| 8. Декларация соответствия участника запроса предложений общим требованиям к участникам закупки |  |  |
| 9. Декларация |  |  |

Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на \_\_\_\_ листах.

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(М.П.)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.
3. Участник должен указать срок действия предложения.
4. Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника.
5. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

**5.2. Анкета Участника запроса предложений (форма 2)**

**начало формы**

Приложение №1 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анкета Участника запроса предложений**

| п/п | Наименование | Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО/ОКТМО/ОКОПФ Участника запроса предложений |  |
| 5 | Резидент / нерезидент |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника запроса предложений |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Отнесение Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 16 | Наличие Свидетельства, выданного СРО о допуске к определенному виду работ или видам **работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту** (наименование СРО, № свидетельства, дата выдачи, наличие допуска по организации работ генеральным подрядчиком, максимальная сумма по одному договору). |  |
| 17 | Наличие Свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ **по подготовке проектной документации** (наименование СРО, № свидетельства, дата выдачи, наличие допуска по организации работ генеральным проектировщиком, максимальная сумма по одному договору). |  |
| 18 | Наличие Свидетельства СРО о допуске к определенному виду работ или видам работ **по инженерным изысканиям** (наименование СРО, № свидетельства, дата выдачи). |  |
| 19 | Численность собственного персонала, в том числе ИТР рабочие должности (с указанием количества производителей работ с группами допуска, ответственных руководителей работ) и использование привлеченного персонал (аутсорсинг).  В случае привлечения персонала сторонних организаций – приложить копии соответствующих договоров. |  |
| 20 | Техника, имеющаяся в наличии с указанием ее марки и государственных регистрационных номеров. В случае аренды – приложить копии договоров аренды. («Пояснения к бухгалтерскому балансу» Приложение №3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н) |  |
| 21 | Наличие собственной и арендованной базы. В случае аренды – приложить копии договоров аренды. («Пояснения к бухгалтерскому балансу» Приложение №3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. № 66н) |  |
| 22 | Участие в судебных разбирательствах в текущем году и за два предыдущих года в качестве истца или ответчика (указать номера дел) |  |
| 23 | Нахождение активов (включая движимое и недвижимое имущество) в залоге. В случае нахождения в залоге – указать перечень заложенного имущества и реквизиты залогодержателя |  |
| 24 | Наличие задолженности по кредитам и иным поручительствам на дату подачи заявки на участие в запросе предложений (если имеется – заполнить форму №6) |  |
| 25 | Наличие случаев изменения сроков выполнения работ по договору в текущем году и за два предыдущих года по виновным действиям Подрядчика. |  |
| 26 | Наличие письменных претензий и обращения в суды со стороны Заказчиков на ненадлежащее качество выполнения работ в текущем году и за два предыдущих года. |  |
| 27 | Наличие исполнительных производств в отношении Участника |  |
| 28 | Дата образования предприятия |  |
| 29 | Введены ли меры ограничительного характера в отношении участника закупки, а также в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участника закупки, или в отношении физического или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки? |  |
| 30 | Нормативно правовой акт иностранного государства, государственного объединения и (или) и (или) государственного (межгосударственного) учреждения иностранного государства или государственного объединения и (или) союза о введение в отношении участника закупки мер ограничительного характера, а так же в отношении обществ, принадлежащих участнику закупки прямо или косвенно (50% или более акций/долей), которые контролируют участники закупки, или в отношении физического лица или юридического лица, по указанию которого или в интересах которого действует участник закупки. |  |
| 31 | Отсутствие судебных решений связанных с ОАО «ИЭСК» и группой компаний ПАО «Иркутскэнерго» |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
3. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

**5.3. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 3)**

**начало формы**

Приложение №2 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров**

Наименование и адрес Участника запроса предложений: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| * **№**   **№ п/п** | | **Сроки оказания услуг (год и месяц начала оказания, год и месяц фактического или планируемого окончания оказания, для незавершенных договоров - процент выполнения)** | **Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)** | **Описание договора (предмет, объем и состав работ, описание основных условий договора)** | | **Сумма договора, рублей** | | **Реквизиты Актов выполненных работ по представленным договорам (номер, дата, сумма)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | |  |  |  | |  | |  | |
| 2. | |  |  |  | |  | |  | |
| … | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| **ИТОГО за полный 2020 год** | | | | | |  | | **х** | |
| 1. | |  |  |  | |  | |  | |
| 2. | |  |  |  | |  | |  | |
| … | |  |  |  | |  | |  | |
| **ИТОГО за полный 2021 год** | | | | | |  | | **х** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  |
| **ИТОГО за полный 2022 год** | | | | | | | | **х** | |

*\*Заказчик запроса предложений рекомендует Участникам приложить копии рекомендательных писем-отзывов (при наличии)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

1. Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям п. 10 Раздела 1 Документации.

4. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

5. Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

**5.4. Справка о материально-технических ресурсах (форма 4)**

**начало формы**

Приложение №3 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о материально-технических ресурсах**

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Местонахождение** | **Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления), аренда** | **Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)** | **Состояние** | **Примечания** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

1. Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

1. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
2. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и т. п.).

**5.5. Справка о кадровых ресурсах (форма 5)**

**начало формы**

Приложение №4 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о кадровых ресурсах**

(официально трудоустроенные лица на момент подачи заявки по трудовым

или гражданско-правовым договорам)

Наименование и адрес Участника закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Таблица-1. Основные кадровые ресурсы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Группа допуска по электробезопасности | Лица из числа электротехнического персонала (ЭП)  (если лицо относится к ЭП, в графе указывается «да», если не относится к ЭП – «нет») | Право подписи документации (акты, протоколы, др.) (если предоставлено право подписи в графе -указывается «да», если не предоставлено - «нет») |
| **1. Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)** | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **кроме того иностранные граждане (включается при необходимости)** | | | | | | |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ИТР (инженерно-технический персонал)** | | | | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **кроме того иностранные граждане (включается при необходимости)** | | | | | | |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Рабочие (электромонтеры, электромонтажники, электролинейщики, водители и т. д.)** | | | | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **кроме того иностранные граждане (включается при необходимости)** | | | | | | |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |

*Приложение:*

1. Копии трудовых договоров или гарантийное письмо (с приложением согласия на обработку персональных данных по форме № 12) на персонал, который будут непосредственно привлечен Участником к работам в ходе выполнения Договора.

2. Копии удостоверений с группой допуска по электробезопасности.

3. Копии разрешений на привлечение иностранных граждан к работам.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

1. Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые являются официально трудоустроенными на момент подачи заявки.

4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

**5.6. Справка о наличии кредиторской задолженности и поручительств (форма 6)**

**начало формы**

Приложение №5 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Справка о наличии кредиторской задолженности и поручительств Участника запроса предложений**

Участник запроса предложений: Сокращенное наименование (ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **кредитора/**  **поручителя**  **адрес, контактное лицо**  **(телефон, e-mail)** | **Вид задолженности[[1]](#footnote-1)/**  **Общая сумма**  **задолженности или**  **поручительства** | **Дата**  **образования**  **задолженности или принятия обязательств** | **Процентная ставка[[2]](#footnote-2)** | **Остаток задолженности на дату подачи Заявки на участие в запросе предложений[[3]](#footnote-3)** | **Периодичность**  **погашения**  **задолженности** | **Дата окончания действия договора** |
| 1. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. .. |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ФИО)

м.п. Дата / /

**конец формы**

**5.7. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 7)**

**начало формы**

Приложение №6 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Декларация**

**о соответствии Участника закупки**

**критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»**

Подтверждаем, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. ИНН/КПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование уполномоченного органа дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности\*:

| **№**  **п/п** | **Наименование сведений\*\*** | **Единица измерения** | **Показатель** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1\*\*\* | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ) | % | - |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц | **%** | - |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства | **%** | - |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений, указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия), за последние 3 года | **Человек** | 201\_ - \_\_ чел.  201\_ - \_\_ чел.  201\_ - \_\_ чел. |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов), за последние 3 года | **Млн. руб.** | 201\_ - \_\_ руб.  201\_ - \_\_ руб.  201\_ - \_\_ руб. |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - | |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | - | |
| 8 | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)  (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет)  (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства) | |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет)  (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма) | |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) | |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра "Сколково") | - | |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) | |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | да (нет) | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Дата: / /

**конец формы**

**Инструкция по заполнению:**

1. Заполняется в случае отсутствия сведений об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (для вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).

\* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

\*\* Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

\*\*\* Пункты 1 - 7 являются обязательными для заполнения"

**5.8. Согласие Участника на обработку персональных данных (форма 8)**

**начало формы**

Приложение №7 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Согласие на обработку персональных данных (форма 8)**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.**

Настоящим ***{указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН}, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, ***действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_,*дает свое согласие Открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» (ОАО «ИЭСК»), адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, на автоматизированную, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, а также без использования средств автоматизации обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/ контрагента/планируемых к привлечению субконтрагентов и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, сведения о дате выдаче документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации/место жительства; ИНН (участников, учредителей, акционеров) в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.\*

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации при проведении процедур закупок, проводимых ОАО «ИЭСК».

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: в течение 5 (пяти) лет со дня его подписания, либо отзыва настоящего согласия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего\*\*)

М.П.

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

\* Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом)/контрагентом на официальном сайте/сайте электронной торговой площадки/на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о его собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ОАО «ИЭСК» перед собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки/контрагента/их субконтрагентов за предоставление ОАО «ИЭСК» данных о своих собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах своего субконтрагента, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент)/контрагент получил у своих бенефициаров и бенефициаров своих субконтрагентов согласие на представление (обработку) ОАО «ИЭСК» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

\*\* Указывается фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных)».

**5.9. Декларация соответствия участника запроса предложений общим требованиям к участникам закупки (форма 9)**

**начало формы**

Приложение №8 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Декларация соответствия участника запроса предложений общим требованиям к участникам закупки (форма 9)**

| **№**  **п/п** | **Требование к участнику запроса предложений** | **Сведения о соответствии требованию(заполняется Участником запроса предложений)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. |  |
| 2 | Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. |  |
| 3 | Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. |  |
| 4 | Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято. |  |
| 5 | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |  |
| 6 | Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. |  |
| 7 | Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |  |
| 8 | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |  |
| 9 | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки. |  |
| 10 | Обладание исключительным правом на интеллектуальную собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора (в случае необходимости). |  |

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(М.П.)

**конец формы**

**Инструкции по заполнению:**

1. Декларацию следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
2. Участник должен заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае соответствия указанному требованию в графе «Сведения о соответствии требованию» указывается слово «соответствует», в случае несоответствия указать слово «нет» и причину несоответствия.
3. П. 10 таблицы заполняется в случае необходимости обладания исключительным правом на интеллектуальную собственность (результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана) или правом использования интеллектуальной собственности в пределах и способами необходимыми и достаточными для заключения и исполнения договора по результатам проведения закупки. В случае отсутствия необходимости указать слова «не требуется».
4. Письмо должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью.

**5.10. Декларация (форма 10)**

**начало формы**

Приложение №9 к письму о подаче оферты от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Наименование организации)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ИНН)

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим подтверждает, что не является объектом каких-либо применимых санкций и не принадлежит прямо или косвенно (50% или более акций/долей), не контролируется или не действует по указанию или в интересах физического или юридического лица, которое является объектом применимых санкций.
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязуется уведомить ОАО «ИЭСК» ИНН 3812122706 (далее – ОАО «ИЭСК») немедленно, если \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ станет объектом каких-либо применимых санкций после заключения договора,
3. ОАО «ИЭСК» имеет право немедленно расторгнуть договор, если ОАО «ИЭСК» станет известно, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ являлось объектом применимых санкций в момент заключения договора, или если \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ или любое физическое или юридическое лицо в любой момент, следующий за моментом заключения договора, но в пределах срока действия или исполнения договора станет объектом применимых санкций.
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет и гарантирует, что знает Антикоррупционное законодательство и его Персонал в отношении любой деятельности не предпринимали и не будут предпринимать, прямо или косвенно, любые действия, которые представляли бы собой нарушение Антикоррупционного законодательства, или иным образом подвергать ОАО «ИЭСК» или её сотрудников и/или аффилированных лиц нарушению Антикоррупционного законодательства.
5. В отношении любой сделки или деятельности, подлежащей осуществлению в связи с настоящим коммерческим предложением, ни \_\_\_\_\_\_\_\_, ни Персонал \_\_\_\_\_\_\_\_ не будут выплачивать, выдавать, предлагать, обещать или санкционировать, прямо или косвенно, оплату любых взяток, подарков, денежных средств, финансовых или иных преимуществ, или любых других ценностей в нарушение Антикоррупционного законодательства и/или Политики по противодействию коррупции.
6. В отношении \_\_\_\_\_\_ или Персонала \_\_\_\_\_\_\_ не выносились обвинительные приговоры, они не были признаны виновными в правонарушениях, связанных с мошенничеством или коррупцией. Данные лица также не включались в ведущиеся правительствами США, Европейского Союза, Российской Федерации, Китая или иными соответствующими юрисдикциями списки лиц, отстранённых от осуществления профессиональной деятельности или исполнения служебных обязанностей, и не являются кандидатами на внесение в данные списки, а также не лишены по каким-либо иным причинам права на участие в программах государственных закупок.
7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязуется обеспечивать непрерывное функционирование системы внутреннего контроля, соблюдать регламенты и политики по мониторингу, запрещению и предотвращению каких-либо действий, которые могут рассматриваться как нарушение Антикоррупционного законодательства.
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обязуется незамедлительно предоставить ОАО «ИЭСК» письменное уведомление в случае нарушения им в течение срока действия заключенного в будущем договора каких-либо заверений, гарантий или договорённостей, указанных в настоящем коммерческом предложении.
9. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ заявляет и гарантирует, что целью его учреждения является осуществление только законной деятельности, и что он не имеет каких-либо незаконных источников финансирования.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(Должность руководителя, ФИО, подпись, расшифровка подписи, печать)

**конец формы**

1. Кредит, залог, поручительство и т.д. [↑](#footnote-ref-1)
2. Если применимо [↑](#footnote-ref-2)
3. Если применимо [↑](#footnote-ref-3)