**ДОГОВОР № 04-22-ПИР-В**

**субподряда на выполнение проектно-изыскательских работ**

г. Иркутск "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»)**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице Генерального директора Кудрявцева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Субподрядчикобязуется в установленный настоящим договором срок выполнить Разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Аккумуляторная батарея АБ-№ 1 инв. № 054515, аккумуляторная батарея АБ-№ 2 инв. № 040255. Техническое перевооружение» в части вентиляции по заданию Подрядчика (Приложение № 4), являющимся его неотъемлемой частью (далее – Задание), с соблюдением действующих норм и правил и передать результат работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену.

1.2. Субподрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании и других исходных данных, представленных Подрядчиком для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Подрядчика.

**2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Общая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ, выполняемых по настоящему договору, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.** Стоимость работ увеличивается на сумму НДС по ставке, предусмотренной действующей редакцией НК РФ.

2.2. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1), Расчетом договорной стоимости работ (Приложение № 2) и является неизменной на заданный Заданием (Приложение № 4) объем работ.

* 1. 2.3. Оплата работ производится за фактически выполненный Субподрядчиком и принятый Подрядчиком объем работ, на основании подписанного сторонами Акта приемки проектно-изыскательских работ и представленного Субподрядчиком счета, в течении **60 (шестидесяти) календарных дней** с даты подписания сторонами актов выполненных работ.
  2. 2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Контрагента, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами.
  3. 2.5. Обязанность Компании по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Компании по каждому платежу соответственно.
  4. 2.6. В течение установленных настоящим договором сроков оплаты выполненных работ проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.

2.7. Оплата услуг сторонних организаций за: согласования, выдачу технических условий, получение разрешения на проведение работ и т.п., входит в стоимость работ по настоящему договору.

2.8. Стороны будут проводить сверку взаиморасчетов по Договору с подписанием соответствующих актов не реже 1 раза в квартал. Каждая Сторона обязуется подписывать акт о сверке взаиморасчетов, предоставленный другой Стороной, в течение 5 (пяти) дней с момента получения.

2.9. Стороны особо оговорили, что в отношении любого денежного обязательства Сторон друг перед другом, предусмотренного или вытекающего из Договора, в чем бы оно не заключалось, Стороны не имеют права на получение процентов или иных дополнительных платежей, как по правилам статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и по иным основаниям.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.**

* 1. **Субподрядчик обязуется:**

3.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Заданием (Приложение № 4) на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение № 3) и в срок, установленный настоящим договором и календарным планом выполнения работ (Приложение № 5);

3.1.2. Сообщить Подрядчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в Задании (Приложение № 4);

3.1.3. В срок, установленный настоящим договором, информировать Подрядчика об обнаруженной невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Субподрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;

3.1.4. Передать Подрядчику результат выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором;

3.1.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные сторонами в соответствующих актах, в сроки, согласованные сторонами;

3.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Подрядчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика;

3.1.8. Субподрядчик обязан уведомить Подрядчика обо всех собственниках Субподрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Субподрядчика в течение 5 (Пяти) дней с момента таких изменений;

3.1.9. В случае привлечения субсубподрядчиков для выполнения работ по настоящему договору, Субподрядчик в течение одного рабочего дня со дня заключения договора с субсубподрядчиком, должен уведомить об этом Подрядчика и предоставить информацию, в том числе наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения субсубподрядчика, его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, декларацию по отнесению субсубподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, номер и дата договора, предмет, вид работ (ОКДП) со сведениями о количестве (объеме) с указанием единиц измерения, цену, срок выполнения работ по договору, для размещения информации о субсубподрядном договоре на официальном сайте <https://eurosib.ru/ru/tenders/zakupki-ooo-evrosibenergo-gidrogeneratsiya/standarty-predpriyatiya/>.

3.1.10. В обязательном порядке привлекать Подрядчика для осуществления выбора субсубподрядчиков для выполнения более 5% объема работ.

3.1.11. По мере заключения Субподрядчиком договоров с субсубподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ по Договору, представить Подрядчику копии этих договоров, заверенные надлежащим образом.

3.1.12. При этом Субподрядчик обязан предусмотреть в договорах, заключаемых с субсубподрядчиками, выполняющими более 5% объема работ по Договору, условия, позволяющие Субподрядчику раскрывать Подрядчику информацию о цене указанных договоров.

3.1.13. Нести ответственность перед Подрядчиком за ненадлежащее выполнение работ по Договору привлеченными субсубподрядчиками, а также привлекаемыми субсубподрядчиками лицами, за координацию их деятельности, за соблюдение ими «нормативных актов в области проектирования и строительства».

3.1.14. Обеспечить выполнение требований, установленных в Соглашении о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности (Приложение № 6). За нарушение указанных требований Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения.

3.1.15. Обеспечить выполнение требований, установленных в Соглашении о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности (Приложение № 7). За нарушение указанных требований Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения.

3.1.16. Обеспечить выполнение требований, установленных в Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований антикоррупционных условий (Приложение № 8).

За нарушение указанных требований Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения.

* + 1. Субподрядчик обязуется письменно оповещать Подрядчика о всех происшествиях, которые могли бы повлечь и/или уже повлекли ухудшение здоровья, профессиональные заболевания, микротравмы, производственные травмы, в результате которых произошел перевод на другую работу, производственные травмы с временной и/или стойкой утратой трудоспособности, смерть персонала Субподрядчика, а также ущерб или уничтожение имущества, оборудования и техники, задействованной при выполнении работ (далее – Происшествия) в рамках настоящего Договора;
    2. Субподрядчик обязуется проводить расследования всех Происшествий, произошедших во время выполнения работ в рамках настоящего Договора и сообщать Подрядчику о ходе расследования Происшествия и его результатах в сроки, установленные Подрядчиком;
    3. В случае не проведения расследования Происшествия и/или сокрытия от Подрядчика информации о Происшествии, произошедшем во время выполнения работ в рамках настоящего Договора, Субподрядчик будет привлечен к ответственности согласно Перечня требований к Субподрядчику по охране труда, промышленной, экологической, пожарной и иной безопасности и ответственность за их нарушение.
    4. За сокрытие от Подрядчика информации о Происшествии, произошедшем на территории Подрядчика. Штраф: 200 тысяч руб. Дополнительная санкция: отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя (-ей).
    5. За не проведение расследования происшествия, произошедшего во время выполнения работ в рамках настоящего Договора. Штраф: 100 тысяч руб. Дополнительная санкция: отстранение от работы, удаление исполнителей с места производства работ. Остановка работ. Блокирование пропуска нарушителя (-ей).
  1. **Подрядчик обязуется:**

3.2.1. Передать Субподрядчику необходимую для выполнения работ документацию и иные исходные данные в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного запроса от Субподрядчика;

3.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных настоящим договором и календарным планом выполнения работ (Приложение № 5);

3.2.3. Принимать участие при осуществлении выбора субсубподрядчиков для выполнения более 5% объема работ по настоящему Договору.

3.2.4. Заявить Субподрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках.

3.2.5. Своевременно принять результат выполненных Субподрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора;

3.2.6. Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Проектно-изыскательские работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Субподрядчиком в срок **с даты заключения настоящего договорапо** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

4.2. Сроки выполнения отдельных этапов работ определены календарным планом выполнения работ (Приложение № 5), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Сроки выполнения работ (отдельных этапов работ) могут быть изменены путем заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.4. «Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, не являются существенным изменением обстоятельств по смыслу ст. 451 Гражданского кодекса РФ.

Каждая из Сторон самостоятельно несет все риски, которые могут возникнуть в связи с указанными обстоятельствами, при исполнении Договора.

Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия, как на существенное изменение обстоятельств, дающее право требовать расторжения или изменения договора в соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса РФ».

**5.** **ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

5.1. Готовность проектной документации подтверждается подписанием Подрядчиком Акта приемки выполненных проектных работ, который оформляется в следующем порядке:

5.1.1. Не позднее последнего дня срока выполнения работ, установленного настоящим договором, календарным планом выполнения работ (Приложение № 5) для сдачи работ, Субподрядчик направляет Подрядчику с сопроводительным документом (по накладной или сопроводительным письмом) Акт приемки выполненных проектных работ с приложением двух комплектов документации технико-экономического обоснования и счета на оплату.  Субподрядчиком представляются счета-фактуры не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Счёта-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и датированы тем же месяцем, что и Акт приемки выполненных проектных работ.

Субподрядчик считается выполнившим свои обязательства по сдаче работ в обусловленный настоящим договором и календарным планом выполнения работ (Приложение № 5) срок, если разработанная документация в необходимой комплектности и количестве экземпляров с сопроводительными документами отправлена в адрес Подрядчика не позднее последнего дня срока сдачи работ, установленного настоящим договором и календарным планом выполнения работ (Приложение № 5).

Отправка готовой документации может осуществляться почтой или с курьером. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Субподрядчиком Подрядчику на отдельных этапах выполнения и окончания договора, определяется Заданием (Приложение № 4), календарным планом выполнения работ (Приложение № 5).

5.1.2. Приемка работы Подрядчиком осуществляется в течение двадцати рабочих дней с момента получения технической документации. С момента подписания сторонами Акта приемки выполненных проектных работ, проектно-изыскательские работы считаются выполненными Субподрядчиком и принятыми Подрядчиком.

5.1.3. В указанный в п. 5.1.2. настоящего договора, срок Подрядчик обязан подписать Акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ, направить один экземпляр Субподрядчику и оплатить работу в порядке, оговоренном в п.2.3. настоящего договора. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями Задания (Приложение № 4) и СНиП.

5.1.4. В случае отказа от приемки документации Подрядчик, в срок, указанный в п. 5.1.2. настоящего договора, направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ, на основании которого стороны в течение 3 дней составляют двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.1.5. Субподрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Подрядчиком при приемке работ, в установленный срок, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

5.1.6. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Субподрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Подрядчика, изложенным в настоящем договоре;

5.2. При необходимости внесения изменений или дополнений в техническую документацию по просьбе или требованию Подрядчика, возникшей в связи с конкретными условиями исполнения, не оговоренными Заданием, Подрядчик оплачивает Субподрядчику дополнительный объем работ по отдельному договору или дополнительному соглашению.

5.3. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Субподрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Подрядчика в 3-дневный срок.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о приостановлении работ.

5.4. Если в процессе работ Подрядчик письменно сообщил Субподрядчику о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы.

5.5. В случае досрочного прекращения работ по договору, в соответствии с п. 5.3, 5.4, настоящего договора, Подрядчик обязан принять от Субподрядчика разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость, согласно условиям настоящего договора.

5.6. При досрочном выполнении Субподрядчиком проектно- изыскательских работ Подрядчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.7. Субподрядчик передает Подрядчику документацию в **четырех** экземплярах на бумажном носителе и в **одном** экземпляре в электронном виде. Тиражирование документации или отдельных ее разделов сверх установленного количества экземпляров оплачивается Подрядчиком дополнительно.

5.8. Право собственности на предмет настоящего договора *(результат выполненных работ)* переходит к Подрядчику в день подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

**6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ**

6.1. Качество выполненных Субподрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

6.2. Субподрядчик гарантирует Подрядчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Субподрядчиком проектно-сметной/*проектной и рабочей, технической* документации.

6.3. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление рабочей и технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе всего периода строительства, а также в процессе всего срока эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной/проектной и рабочей, технической документации и данных проектно-изыскательских работ:

6.5. Если Субподрядчик не выполняет в согласованные с Подрядчиком сроки работы по устранению дефектов, Подрядчик может осуществить всю работу либо своими силами, либо привлекая третьих лиц. В этом случае Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику все затраты, понесенные Подрядчиком.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

7.2. В случае обнаружения недостатков в технической документации при проведении обследования и технико-экономического обоснования, Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы, а также возместить Подрядчику причиненные убытки.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент начисления, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.

7.4. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении договора субподряда с субсубподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информации в соответствии с п. 3.1.9. Договора, необходимой для размещения на официальном сайте <https://eurosib.ru/ru/tenders/zakupki-ooo-evrosibenergo-gidrogeneratsiya/standarty-predpriyatiya/>. Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 300 000 рублей.

7.5. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления уведомления о заключении договора субподряда с субсубподрядной организацией, выполняющей работы по объекту, а также информации в соответствии с п 3.1.9 Договора, необходимой для размещения на официальном сайте <https://eurosib.ru/ru/tenders/zakupki-ooo-evrosibenergo-gidrogeneratsiya/standarty-predpriyatiya/>, Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику суммы штрафов, а также любых иных санкций, наложенных (назначенных) органом, уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, в случае привлечения Подрядчика к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, выразившегося в нарушении обязанности в установленном порядке размещать на официальном сайте информацию.

7.6. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ (сроков выполнения отдельных этапов работ) Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ, выполняемых по настоящему договору, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Нарушением сроков выполнения работ является не исполнение Субподрядчиком обязанности по направлению в адрес Подрядчика, обусловленного Заданием (Приложение № 4), результата работ к сроку сдачи работ по соответствующему этапу или по договору в целом.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также нарушения сроков устранения недостатков в работе, Субподрядчик возмещает Подрядчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе, но не ограничиваясь этим, затраты Подрядчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п. 7.5. настоящего договора.

7.8. В случае нарушения сроков устранения недостатков в работах и/или за задержку возмещения расходов Подрядчика на устранение указанных дефектов недостатков в работе собственными силами либо третьими лицами Субподрядчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

7.9. Субподрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Подрядчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Субподрядчиком.

7.10. За нарушение требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 6 к настоящему договору.

За нарушение требований в области антитеррористической безопасности Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 7 к настоящему договору

При повторных нарушениях требований Приложения № 6 и/или Приложения № 7 к настоящему договору Субподрядчик выплачивает штраф, в двойном размере.

Оплата Субподрядчиком штрафных санкций производится в течении 10 рабочих дней с момента выставления Подрядчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.

7.11. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена стороной в течение 20 (Двадцать) календарных дней со дня получения претензии *и копий*, обосновывающих заявленные требования документов.

7.12. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

7.13. В случае появления у Компании имущественных потерь по итогам налогового контроля в виде доначисленных сумм налогов, пени, штрафов, отказов в налоговых вычетах по НДС в соответствии с положениями статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, в том числе: в результате [искажения](consultantplus://offline/ref=7D36FE36C03D962BFE14FFA409758AF0F41F1BC011E47D41C7B16BD6EC703D0384865F3D585B05E8A7FD4DEB5E12A4EDEA209D3226EF45CFFDp6H) сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика; по основаниям получения необоснованной налоговой выгоды ввиду фиктивности сделок, совершенных Контрагентом в течение срока действия настоящего Договора, или в результате привлечения к исполнению договоров третьих лиц без проявления должной осмотрительности и обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами (в том числе контрагентов, отвечающих признакам недобросовестного налогоплательщика), Контрагент обязан возместить Компании имущественные потери в размере доначисленных налогов, пени, штрафов, в том числе суммы отказа в налоговых вычетах НДС.

Контрагент обязан возместить Компании указанные выше имущественные потери в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования (требование выставляется по факту получения Компанией соответствующей информации от налоговых органов). Получение Компанией указанной выше информации от налоговых органов является основанием для одностороннего внесудебного отказа от исполнения Договора по инициативе Компании (Договор считается расторгнутым в день получения Контрагентом письменного уведомления о расторжении, если иной срок не установлен в уведомлении или не согласован Сторонами).

7.14. Компания вправе в одностороннем порядке произвести удержание / зачет неустоек (штрафов, пеней) и / или убытков из любых сумм, причитающихся Контрагенту по условиям настоящего Договора, или (по усмотрению Компании) потребовать выплаты сумм штрафов и / или убытков в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их предъявления к оплате.

7.15. Любые убытки Контрагента, возникшие в связи с заключением, исполнением и / или прекращением Договора, возмещаются Компанией только в части реального ущерба и только в той его сумме, которая образована фактически произведенными и документально подтвержденными расходами Контрагента, объективно необходимыми для восстановления нарушенного права либо для восстановления утраченного или поврежденного имущества в пределах его фактической стоимости на момент утраты / повреждения, но в любом случае не более суммы Договора.

7.16. Ответственность за ущерб, причиненный Субподрядчиком третьим лицам при выполнении работ по настоящему договору, несет Субподрядчик.

7.17. Убытки документально подтверждённые, понесенные Стороной, подлежат возмещению в полной сумме, сверх неустойки (пени, штрафа), в том числе, но не ограничиваясь этим, в случае:

- если недостатки привели к переделке ранее выполненных работ (включая закупку товарно-материальных ценностей, которые не могут быть использованы в дальнейшем Подрядчиком), Субподрядчик оплачивает Подрядчику стоимость ранее выполненных «бросовых» работ.

**«Бросовые работы»** - работы, выполненные, но подлежащие переделке или ликвидации в связи с ошибкой проектирования или руководства, или в связи с принятием решения о сокращении объема и состава работ по проекту;

- при увеличении стоимости строительно-монтажных или пуско-наладочных работ, связанного с увеличением физических объемов работ, не предусмотренных в рабочей документации и сметах по вине Субподрядчика, если такое увеличение привело к использованию непредвиденных расходов в полном объеме и не покрывается данной статьей, Субподрядчик возмещает Подрядчику стоимость дополнительных работ;

- простоя Субподрядной организации, осуществляющей строительство объекта, по причине обнаруженных недостатков (в т.ч. не соответствий, не полного объема и т.п.) в проектной и рабочей документации, Субподрядчик возмещает Подрядчику стоимость вынужденного простоя Субподрядной организации.

7.18. За ненадлежащее оформление предоставленных Субподрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат, прилагаемых к ней актов приемки выполненных работ (неправильное указание периода выполнения работ, наименования объектов строительства или реконструкции, стоимости выполненных работ, суммы начисленного НДС и т.п.) Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика штраф в размере 1000 рублей, за каждый выявленный случай ненадлежащего оформления.

7.19. Субподрядчик несет ответственность за достоверность предъявляемых к приемке объемов работ факту их выполнения. В случае выявления Подрядчиком объемов работ, принятых в актах выполненных работ, но фактически не выполненных (приписок), Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в 5 (пяти) кратном размере от суммы выявленных приписок.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера и иные обстоятельства, отнесенные законодательством РФ к обстоятельствам форс-мажора.

8.2. В случае возникновения указанных в пункте 8.1 настоящего договора обстоятельств, сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

8.3. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, передается Субподрядчиком Подрядчику, а Подрядчик оплачивает фактически выполненные Субподрядчиком работы.

8.5. «Обстоятельства, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться Сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности».

**9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.**

* 1. Настоящий договор может быть расторгнут:
* по соглашению сторон;
* по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;
* в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.
* в случае аннулирования разрешительных документов Субподрядчика на выполнение работ, предусмотренных настоящим договором, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Субподрядчика права на производство работ.

по иным основания, предусмотренным условиями настоящего договора.

9.2. Подрядчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Субподрядчику часть предусмотренной договором цены, пропорционально части работы, выполненной Субподрядчиком до получения извещения об отказе Подрядчика от исполнения договора. При этом Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Субподрядчику произведенных затрат.

9.3. Субподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

* 1. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности, предусмотренной п. 3.1.8. настоящего договора, Подрядчиквправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем уведомления Субподрядчика.
  2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, если субподрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК РФ).

**10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.**

10.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области (по месту нахождения ответчика/истца), с соблюдением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензии – 10 рабочих дней со дня получения претензии с приложением копий документов, обосновывающих заявленные требования а также выставленного счета (в случае предъявления требований об уплате суммы основного долга, неустойки, убытков).

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

11.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

11.4. Требования п.11.3. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.7. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.

11.8. В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону.

11.9. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.10. Стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные Приложением № 6 («Соглашение о соблюдении Субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности»), Приложения № 7 (Соглашении о соблюдении Субподрядчиком требований в области антитеррористической безопасности), Приложением № 8 («Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

11.11. Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:

* Приложение 1 – Протокол согласования договорной цены;
* Приложение 2 – Расчет договорной стоимости работ;
* Приложение 3 – Сметная документация;
* Приложение 4 – Задание;
* Приложение 5 – Календарный план выполнения работ;
* Приложение 6 – Соглашение о соблюдении субподрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;

- Приложение 7 – Соглашение о соблюдении требований в области антитеррористической безопасности;

- Приложение 8 – Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий.

Техническая документация является неотъемлемой частью настоящего договора.

**12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Подрядчик:**

**Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «ЕвроСибЭнерго» (ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»)**

Юридический и почтовый адрес: 664050, г.Иркутск ул. Байкальская д.259 оф.301А

Тел.: +7 (3952) 794-547

Эл. адрес: [secretar@ic-eurosib.ru](mailto:secretar@ic-eurosib.ru)

ИНН 7701252584 / КПП 381101001

Р/с:

банк

к/сч:

БИК:

**Генеральный директор**

**ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кудрявцев**

**М.П.**

**Субподрядчик:**