Приложение №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п | Наименование работ по договору и этапов его выполнения | Сроки выполнения работ | |
| Начало работ | Окончание работ |
| 1 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:  «Тепловая сеть до границы земельного участка Заявителя от участка тепловой сети от ТК-51Д-25 до ввода в здание Байкальская 275» (Заявка № 18) | с  даты подписания настоящего договора | до 25.04.2022 |
| 2 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:  «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков Заявителя» (Заявка № 4) | с  даты подписания настоящего договора | 25.04.2022 |
| 3 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:  «Тепловая сеть от участка тепловой сети между ТК-5-17 и ТК-5-18 до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000005:24» (Заявка № 1) | с  даты подписания настоящего договора | до 25.05.2022 |
| 4 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:  "Тепловая сеть от участка тепловой сети от ТК-15Д до ТК-16Д до границ земельного участка Заявителя" (Заявка № 7) | с  даты подписания настоящего договора | до 25.06.2022 |
| 5 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:  "Тепловая сеть №508-05-2020 до границ земельного участка Заявителя" (Заявка № 13) | с  даты подписания настоящего договора | до 25.06.2022 |
| 6 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту:  «Тепловая сеть от ТК-5-7 до границы земельного участка Заявителя» (Заявка №16) | с  даты подписания настоящего договора | до 25.07.2022 |
| 7 | Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Тепловая сеть №500-49-2016 до границы земельного участка Заявителя» (Заявка № 17) | с  даты подписания настоящего договора | до 25.07.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Генподрядчик: | Субподрядчик: |
| Генеральный директор |  |
| ООО «ИркутскЭнергоПроект» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Афанасьев | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г. |
| М.П. | М.П. |