**Календарный график выполнения работ**

на разработку проектной и рабочей документации

в части решений по системе водо-маслоотведения по объекту: **«ПС 35 кВ КС-2К»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ по договору и их основных этапов** | **Сроки** | |
| **Начало работ** | **Окончание работ** |
| 1 | **Разработка проектной документации**  Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. Подраздел 3 Система водоотведения | с даты подписания договора | 31.08.2023г. |
| 2 | **Разработка рабочей документации**  ИЦ-2022/125.1-034-НВК - Наружние сети водо- маслоотведения |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:**  Генеральный директор  ООО «ИЦ «ЕвроСибЭнерго»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.В. Кудрявцев/** | **Субподрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /** |