|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №3 к договору от "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **ПОДРЯДЧИК** | | **ЗАКАЗЧИК** | | |
|  | | Генеральный директор  ООО «СТРОЙРЕСУРС ХОЛДИНГ» | | |
|  | |  | | |
|  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Кудрявцев | | |

**График производства работ**

**по объекту: РЕЛЕЙНЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТ БЛ.4. Инв. № ИЭ147406. Техническое перевооружение Установка полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-10 блок 4 - ГПП-1 со стороны ТЭЦ-10 без организации канала связи**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работы** | **Срок производства работ** |
|  | Строительно-монтажные работы | 04.10.2021 по 10.11.2021 |
|  | Сдача исполнительной документации | 13.12.2021 по 15.12.2021 |
|  | Сдача объекта | 16.12.2021 по 17.12.2021 |