Приложение № 2 к Рамочному договору

№ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Регламент взаимодействия между ООО «ИркутскЭнергоПроект**

**и \_\_\_\_\_\_ при выполнении работ по Рамочному договору №**

В целях организации взаимодействия на выполнение работ:

1. При исполнении рамочного договора подряда руководствоваться следующим порядком:
   1. ООО «ИркутскЭнергоПроект» направляет в \_\_\_ проект Заявки на выполнение (Приложение 1) с приложением документов: сопроводительное письмо, утвержденное задание, документацию необходимую для выполнения работ.
   2. В течение \_ рабочих дней с момента поступления заявки\_\_\_\_\_\_\_\_ рассматривает заявку, а именно подготавливает расчет стоимости, календарный план и направляет их в   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_на бумажном носителе (2 экз.) и в электронном виде.
   3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в течение \_\_\_ рабочих дней рассматривает расчет стоимости и календарный план, подписывает и направляет в \_\_\_\_\_\_\_\_\_» подписанную заявку с приложениями, указанными в п. 1.1. настоящего Регламента, в 2 экземплярах.
   4. \_\_\_\_\_\_ подписывает со своей стороны заявку и приступает к выполнению работ.
   5. При выполнении работы или отдельных ее этапов в соответствии с календарным планом \_\_\_\_\_\_\_направляет в «ИркутскЭнергоПроект» документацию, подтверждающую выполнение работ, и, в случае отсутствия замечаний от Заказчика, в соответствии с договором акты приемки выполненных работ (акты приемки-сдачи выполненных работ).
   6. «ИркутскЭнергоПроект» в течении \_\_\_\_\_ рабочих дней рассматривает переданную документацию и в случае отсутствия замечаний подписывает акты приемки выполненных работ (акты приемки-сдачи выполненных работ).
   7. Счета на оплату выполненных работ передает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. При необходимости внесения изменений в объем и содержание работ по Заявке руководствоваться следующим порядком:
   1. ООО «ИркутскЭнергоПроект» в течение 5 рабочих дней с момента возникновения такой необходимости направляет в \_\_\_\_\_\_\_\_\_ проект заявки с приложением утвержденного в установленном порядке изменения или дополнения к Заданию на выполнение работ. Дальнейшие действия по корректировке Расчета стоимости выполнения работ и Календарного плана к соответствующей Заявке осуществляются в соответствии с п.п. 1.2 ÷ 1.6 настоящего Регламента.
3. Контроль за исполнением настоящего Регламента возложить:

- со стороны ООО «ИркутскЭнергоПроект» на

- со стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, ФИО)

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Подрядчик:** |
| Генеральный директор  ООО «ИркутскЭнергоПроект» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **И.Г. Афанасьев**  М.П.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |