Утверждаю:

Директор филиала

ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»

Усть-Илимская ГЭС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Карпачёв

**Календарный план**

Выполнение строительно-монтажных работ, поставка материалов по объекту «Комплексная система безопасности. Инв. № 00491684. Реконструкция комплексной системы безопасности»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа работ** | **Срок начала выполнения работ** | **Срок окончания выполнения работ** |
| 2023 г | | | |
| 1 | Ограждение железобетонное глухое по серии 3.017-3 тип 1, этап 2 | 01.05.2023 г | 20.12.2023 г |
| 2 | Ограждение предупредительное просматриваемое металлическое по серии 3.017-3 тип 2, этап 2 | 01.05.2023 г | 20.12.2023 г |
| 3 | Служебная автомобильная дорога | 01.05.2023 г | 20.12.2023 г |

Главный инженер У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.В. Крапицкий

Начальник ОКС У-ИГЭС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Стасенко