|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.  М.п. | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  ООО «ИркутскЭнергоПроект»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г. Афанасьев  «\_\_\_\_\_\_»\_­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.  М.п. |

**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение археологического обследования участка для строительства объекта:**

**«Тепловые сети 12 коллектора от ТК-11-11 до ТК-11-11-11, до жилых домов №55 по ул. Терешковой. Инв. №22130372 Реконструкция. (XII коллектор, кадастровый номер 38:36:000000:5156). Участок тепловой сети от ТК-11-11-5 до ТК-86-5-13»**

1. **Цель проведения работ:**

- выполнить археологическое обследование участка строительства;

- составить отчет по результатам проведения археологического обследования.

1. **Исходные данные для проведения работ:**
   1. Письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 02-76-5044/21 от 02.08.2021.
   2. Ситуационный план расположения объекта.
2. **Заказчик:** ООО «Байкальская энергетическая компания»
3. **Генпроектировщик:** ООО «ИркутскЭнергоПроект»
4. **Исполнитель:** определяется на конкурсной основе.

**6. Сроки выполнения работ:** 30 дней.

**7. Объекты культурного наследия (ОКН) и их местонахождение:** земельный участок расположен в границах достопримечательного места и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

**8.** **Содержание работ:**

8.1 Ознакомление с данными инженерных изысканий и картографическими материалами;

8.2 Оценка изученности территории;

8.3 Осуществление археологической разведки, состоящей из натурного обследования территории; привязки археологической выработки к местности; проведения шурфовочных работ; раскрытия археологических выработок – изучения стратиграфии и зарисовки вскрытых отложений; фотофиксации.

8.4 Проведение камеральных научно-исследовательских работ, в состав которых входят обработка полученных данных и написание научного отчета по результатам проведенных работ

**9. Состав представляемой документации:**

9.1 Отчет об археологическом обследовании на бумажном носителе в 3-х экземплярах и электронном виде в форматах PDF, Word.



Руководитель бюро ГИП Н.Б. Пуховская